Contrato que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e a empresa ______________________,  para execução das obras de perfuração de poços tubulares profundos em municípios pertencentes à área de atuação da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado de Minas Gerais.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, empresa pública criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, e alterada pela Lei 9.954, de 06 janeiro de 2000, CNPJ/MF nº 00.399.857/0001-26, com sede em Brasília, Distrito Federal,  no Setor de Grandes Áreas  Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da 1ª Superintendência Regional, ANDERSON DE VASCONCELOS CHAVES, brasileiro, solteiro, Administrador Público, CPF: nº 686.053.406-06, RG nº M-3.051.171 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Santa Rita de Cássia, nº 296, aptº 301, Bairro São José, CEP: 39400-344, em Montes Claros, Minas Gerais, com fulcro na Resolução nº 317, de 20 de setembro de 2007, da Diretoria Executiva da CODEVASF, e a empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, com sede ___________________, representada pelo Sr. _______________, ____________ (qualificação), inscrito no CPF/MF sob o nº ____________, residente e domiciliado __________________, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, sob o regime de “Empreitada por preços unitários”, em consonância com o Edital n.º ........./2007 – Convite, nos termos da Resolução Regional n.º ......./2007 e em estrita obediência ao que dispõe a Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, com as suas alterações posteriores e Lei Complementar n.º 123 de 14/12/2006, sob as seguintes cláusulas e condições:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução das obras, serviços e fornecimentos relativos à perfuração de poços tubulares profundos em municípios pertencentes à área de atuação da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado de Minas Gerais

  - As obras, serviços e fornecimentos previstos e necessários para a perfuração dos poços tubulares objeto deste contrato constituem-se basicamente de:

a) 	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO: consiste no deslocamento do comboio, tendo como ponto de partida a cidade de Montes Claros/MG até a comunidade rural a ser atendida, ou entre comunidades rurais atendidas. A seqüência de perfuração (rota) será definida pela CODEVASF, conforme legalização da documentação de cada poço a ser perfurado.

- PERFURAÇÃO: trata-se dos serviços executados por meio de sondas apropriadas, cujas perfurações poderão ocorrer em materiais inconsolidados (areias, argilas e cascalhos) e/ou rocha. Para efeito de medição e pagamento será considerada a perfuração com diâmetro de 6”, correspondente à perfuração em rocha, após o trecho revestido, e 8” em material não consolidado ou rocha decomposta, objetivando a instalação do revestimento do poço. Estima-se em 1.320 metros de perfuração para atender os serviços pretendidos, conforme Planilha de Preços Básicos, parte integrante do edital que integra o presente instrumento.

c) 	REVESTIMENTO DO POÇO: consiste em uma tubulação rígida de aço carbono (DIN 2440), diâmetro de 6” (seis polegadas), com luvas e paredes de 4,25mm, utilizada para isolar o material inconsolidado, aluvião, etc., protegendo o poço de desmoronamento. Todo trecho do poço em material inconsolidado e decomposto deverá ser revestido. Estima-se que deverão ser instalados, em média, 24m de revestimento, com diâmetro de 6 polegadas, por poço tubular.

d)	FILTRO/PRÉ-FILTRO: deverá ser empregado quando o volume de água presente no meio aqüífero, granular e/ou outros, justificar a sua necessidade técnica. Será do tipo Nold – parede de 4,75mm, com rosca e luvas.

e)	DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO POR POÇO: o poço deverá ser desenvolvido (bombeado) até que todas as impurezas (areias, argilas, etc.) sejam removidas e a água torne-se límpida. Em seguida terá início, efetivamente, o teste de vazão, cuja duração não será inferior a 4 (quatro) horas. O tempo médio de duração desta operação é de 04 (quatro) horas por poço.

f)	LAGE DE PROTEÇÃO: toda em concreto, traço 1:4:8, nas dimensões 1,0m x 1,0m x 0,15m.

g)	TAMPA DO POÇO: tampa em ferro fundido que será utilizada no tamponamento do poço ao ser este concluído; a tampa será encaixada na boca do tubo de revestimento para que não ocorra nenhuma contaminação por agentes externos.

h)	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: trata-se dos boletins de campo (perfuração e teste de vazão), contendo todos os dados da perfuração e do teste de vazão. Toda documentação deverá ser apresentada na forma original (anotações do sondador) com o visto da fiscalização da CODEVASF.

  - As obras, serviços e fornecimentos objeto deste contrato encontram-se caracterizadas nas Especificações Técnicas que constituem o Anexo I do Edital e quantificados na Planilha de Orçamentação de Obras que constituem o Anexo II do mesmo Edital, o qual é parte integrante deste instrumento contratual independentemente de transcrições.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO

As obras, serviços e fornecimentos objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, os quais integram o presente contrato, independentemente de transcrição:

- Proposta da CONTRATADA, datada de __________;

b)  Documentação da Contratada;

- Edital n.º ............./2007 – Convite;

- Demais documentos pertinentes constantes do processo administrativo n.º 59500.002348/2007-17.

2.1. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nas subcláusulas anteriores e os termos deste contrato, prevalecerão os termos deste último.

- CLÁUSULA TERCEIRA – LOCALIZAÇÃO

As localidades em que serão perfurados os poços tubulares situam-se na área de atuação da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, nos municípios de Lassance, Várzea da Palma, Chapada Gaúcha, Japonvar, Luislândia e Riacho dos Machados, todos no Estado de Minas Gerais

- CLÁUSULA QUARTA - PRAZO

O prazo de vigência deste Contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados da data de sua assinatura, com eficácia legal após publicação no DOU, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

- CLÁUSULA QUARTA – VALOR

O valor global estimado do presente contrato é de R$_________ (_______________).

  - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, tais como: transporte, carga, descarga, ensaios, testes de campo, canteiro de obras, mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, seguro de vida, alimentação, alojamento, BDI, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução do objeto contratado. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

- CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução das obras ora contratadas correrão à conta dos Programas de Trabalho 18.544.0515.1851.1372 – Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica – Estado de Minas Gerais – Em Municípios do Estado de Minas Gerais, e 04.845.1025.005E.0170 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – Municípios do Norte de Minas Gerais, Categoria Econômica 4, sob a gestão da 1.ª Superintendência Regional, conforme Nota de Empenho NE ...................., emitida em .../.../...........

- CLÁUSULA SÉTIMA  -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos pela execução das obras objeto deste Edital serão realizados com base nas condições a seguir detalhadas, contra apresentação das Notas Fiscais/Faturas correspondentes, devidamente atestadas pela fiscalização da CODEVASF,  respeitado o prazo legal para tramitação do processo de pagamento, quais sejam:

a) 	MEDIÇÕES MENSAIS: Os serviços e materiais serão medidos e pagos em reais através de medições mensais dos serviços efetivamente realizados com seus correspondentes preços unitários propostos. As faturas serão conferidas e atestadas pela fiscalização da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF. As faturas deverão estar acompanhadas dos boletins de campo de perfuração e teste de vazão. Serão considerados para efeito de pagamento somente poços totalmente concluídos.

b) 	TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO: Para efeito de medição e pagamento será considerado como início do deslocamento da equipe de perfuração a cidade de Montes Claros-MG. A quilometragem entre a cidade de Montes Claros e o 1º (primeiro) poço a ser perfurado deverá ser multiplicada pelo preço unitário do km previsto na planilha, tendo aí o primeiro valor do transporte do equipamento. Para o próximo cálculo do transporte, deverá ser multiplicado o preço do km, constante na planilha de preços, pela distância entre o primeiro poço perfurado e o segundo a perfurar, e assim, sucessivamente, até a execução total do objeto do contrato.

c)	PERFURAÇÃO: A perfuração de cada poço será medida e paga por metro linear, multiplicando-se a metragem efetivamente perfurada, INDEPENDENTEMENTE DO DIÂMETRO, DO TIPO DE MATERIAL PERFURADO (SOLO/ROCHA/ETC.), pelo preço unitário do metro perfurado previsto em contrato. Em hipótese alguma a CODEVASF pagará qualquer perfuração com diâmetro diferente de 6” (seis) polegadas. Assim sendo, a CODEVASF pagará a metragem correspondente à profundidade final do poço que será medida a partir da superfície do terreno, cujo valor por metro consta na planilha da CONTRATADA.

d)	REVESTIMENTO DO POÇO: Será medido e pago por metro de tubulação de diâmetro de 6” (seis polegadas), efetivamente instalada no poço, em conformidade com os preços contratuais previstos na planilha da CONTRATADA.

e)	DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO DO POÇO: O desenvolvimento e teste de vazão serão pagos por hora de bombeamento como uma única atividade, ou seja, para cada poço será pago um desenvolvimento/teste de vazão, conforme planilha e contrato. Para cada poço está previsto um tempo de teste de aproximadamente 04 (quatro) horas. Para efeito de pagamento, começa-se a contar o tempo em horas de teste somente quando efetivamente o bombeamento tiver início.

f)	FILTRO: Será medido e pago por metro de filtro, efetivamente instalado no poço, quando tecnicamente for recomendado, em conformidade com os preços constantes na planilha da CONTRATADA.

g)	PRÉ-FILTRO: Será medido e pago por saco de 30kg, efetivamente colocado no poço, em conformidade com os preços constantes na planilha da CONTRATADA.

h)	TAMPA DO POÇO: Será medido e pago por unidade (tampa), efetivamente instalada no poço, em conformidade com os preços constantes na planilha da CONTRATADA.

i) LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA: Será medido e pago por unidade (laje) construída em cada poço, em conformidade com os preços constantes na planilha da CONTRATADA.

  - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

  - Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento.

  - As Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

  - As Notas Fiscais deverão destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos bens e serviços.

  - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

    - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.º 8.666/93.

  - Juntamente com apresentação da nota fiscal de cada parcela de pagamento de serviço realizado terá a CONTRATADA de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei n.º 8.212, de 24/07/91, alterada pela Lei n.º 9.711, de 20/11/98, da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS.

  - Quando se tratar de quitação do último pagamento de serviço a CODEVASF se reserva o direito de reter  15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos.

  - Qualquer suspensão de pagamento de serviço devido à falta de regularidade da CONTRATADA perante o sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória, não gerará para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

  - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide das eventuais ações reclamatórias, trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

  - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente em ações reclamatórias trabalhistas, ambientais, etc., acima referidas, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido do valor das  faturas vincendas e desde que não haja  possibilidade  de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, sendo que desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses previstas nesta sub-cláusula.

  - A CONTRATADA reconhece força executiva ao presente instrumento de contrato, podendo valer-se a CODEVASF, independentemente de prévia notificação, de execução judicial direta do mesmo e/ou de outras ações cabíveis para fins de reembolso dos valores eventualmente despendidos a título de condenação, solidária ou subsidiária, decorrentes das hipóteses referidas nas sub-cláusulas 6.16. e 6.17.

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do Contrato e da Nota de Empenho emitidos pela CODEVASF e que cubram a execução das obras.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento das obras, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto n.º 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido na sub-cláusula 7.1, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

- C = P[(1+I/100)N – 1]

- C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - 	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - 	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I -   Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a mé dia aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

    - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a obras, serviços e/ou fornecimentos extras. Obras, serviços e/ou fornecimentos extras não contempladas na planilha de preços da CONTRATADA deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

- CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se as seguinte fórmula:

Vo x { 0,55 x [(I1col 15 – I0 col 15)/I0col 15] +

0,25 x [(I1col 14 – I0 col 14)/I0col 14] +

0,20 x [(I1col 32 – I0 col 32)/I0col 32] } onde:

Vo é o valor inicial do contrato;

I0 é o índice na data base da proposta;

I1 é o índice na data de aniversário da proposta;

Col 15 – FGV – COD AO159908 – Equipamentos Nacionais;

Col 14 – FGV – COD AO 159894 – Mão-de-Obra não especializada;

Col 32 – FGV – COD AO 160515 – Metalurgia – Ferro, Aço e Derivados

8.1 Para fins de aplicação desta cláusula deverá inexistir culpa da CONTRATADA não cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

- CLÁUSULA NONA  –  GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 5 (cinco) dias contado da data de assinatura do Contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da garantia no prazo estabelecido, representará inadimplência contratual, passível de aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista nas Cláusulas Doze e Quatorze do Contrato.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

  - Apresentar Plano de Trabalho à CODEVASF, discriminando com detalhes as diversas fases de atividades para execução das obras, suas metodologias e interdependências.

  - Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

  - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

  - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhistas, Previdenciária, Fiscal, Sociais, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

  - Substituir, desfazer e corrigir fornecimentos e serviços rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Fornecer a mão-de-obra, bem como os materiais e equipamentos necessários à execução das obras objeto deste instrumento.

  - Assumir toda a responsabilidade pela execução das obras contratadas perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da CONTRATADA.

  - Obter, às próprias expensas, todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e  Municipal relativas à execução das obras.

  - Tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função das obras contratadas, bem como proteger o meio ambiente nos âmbitos internos e externos ao local de execução das obras.

  - Observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e baixa da obra;

  - Efetuar a ART da execução das obras e do profissional responsável pela mesma junto ao CREA, apresentando à fiscalização o referido documento.

- CLÁUSULA ONZE – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente instrumento caberá diretamente à 1.ª Superintendência Regional da CODEVASF, através do Setor de Poços, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

  - A CONTRATADA deverá se comunicar com a CODEVASF, por escrito. Mesmo as comunicações via telefone deverão ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

  - A CONRATADA deverá apresentar a CODEVASF, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização, antes do início das obras.

  - A CONTRATADA terá ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que sejam harmonizadas num planejamento integrado.

  - A CODEVASF e/ou as empresas especializadas por ela contratadas, terão o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

  - A CODEVASF, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização das obras, através de seu Setor de Poços, designará uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de Fiscalização do contrato.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização ao local de execução das obras e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato ao Setor de Poços, responsável pelo acompanhamento do contrato.

  - Fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual.  A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, indicando o seu valor.

  - A CONTRATADA deverá intercambiar informações com a CODEVASF, via Fax, através da linha telefônica: (38) 3221-9539. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer ao Setor de Poços da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva Cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

- CLÁUSULA ONZE – MULTA

Em caso de inadimplemento de quaisquer das cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA, poderá a CODEVASF aplicar multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

  - O atraso na execução das obras e serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do Cronograma Físico, constitui inadimplência passível da aplicação de multa.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

    - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a mesma será convocada para complementação do seu valor no prazo  de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação;

    - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à Unidade Regional de Finanças da 1ª Superintendência da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

  - A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da cientificação da aplicação da multa para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

  - Após o procedimento estabelecido na sub-cláusula anterior, o recurso será apreciado  pela Diretoria Executiva que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar  perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- CLÁUSULA TREZE – RECEBIMENTO DAS OBRAS

Após o término das obras de perfuração de todos os poços contratados, a CONTRATADA requererá o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

  - A fiscalização da CODEVASF emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato após a confirmação de que todas as obras foram feitas de acordo com as Especificações Técnicas e Contrato, nos termos do art. 73, inciso I, da Lei n.º 8.666/93.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que à CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços e/ou materiais rejeitados. Aceito e aprovado o objeto deste instrumento, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da garantia contratual.

  - A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

- CLÁUSULA QUATORZE   –   RESCISÃO

O presente Contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução de execução e da idoneidade da CONTRATADA, nos termos do art. 78, incisos I a VII e XVII da Lei nº 8.666/93, observados as disposições dos  arts. 77, 79 e 80 da citada lei.

- CLÁUSULA QUINZE   –  PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do presente contrato, no Diário Oficial da União, na forma prevista no § único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

- CLÁUSULA DEZESSEIS   –  FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Montes Claros, para dirimir questões oriundas deste contrato.

E por estarem inteiramente de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, após ser lido e achado conforme é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas.

Montes Claros-MG ___ de _______________de 2007

Anderson de Vasconcelos Chaves            _________________________

#### SUPERINTENDENTE REGIONAL                                              P/ CONTRATADA

CODEVASF  -   1ª SR

TESTEMUNHAS:

| Nome: CPF: | Nome: CPF: |
| --- | --- |

Est109611/..../meus documentos/minutas 2007/084 – Minuta CT  obra perf. Poços -TAAC