| 08 de agosto de 2007 DATA TEL. EMISSOR QUANT. DE PÁGINAS FAX Nº: | 02 | 039/2007 |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Regional de Licitações – 1ª SL EMISSOR: FAX EMISSOR | (38) 3221.0520 | (38) 3221.0520 |
| DESTINATÁRIO FAX DESTINATÁRIO | - - - - - - - - - |  |

-

MENSAGEM:

ADENDO II

Edital nº 010/2007

(TOMADA DE PREÇOS)

Com relação às consultas formuladas alusivas ao Processo nº 59510.000983/2007-51, que trata do Edital n.º 010/2007 (Tomada de Preços), que tem por objetivo a execução dos serviços de desassoreamento e limpeza de parte da rede de drenagem no Perímetro de Irrigação Gorutuba, localizado nos municípios de Janaúba e Nova Porteirinha, Estado de Minas Gerais, comunicamos o seguinte:

CONSULTAS

- Com referência à qualificação técnica exigida no edital, como descrito abaixo:

“...Qualificação Técnica

: limpeza e desassoreamento mecânico de rede de drenagem a céu aberto.

c1) Define-se como serviços similares os serviços construtivamente afins às de construção civil de: escavação em solo mole, obras de desassoreamento de canais. “...

Gostaríamos de ratificar a posição do órgão quanto às exigências técnicas mínimas, ou seja, certidão contemplando escavação em solo mole e desassoreamento de canais de drenagem, sendo vetado o uso de equipamento de complexidade operacional inferior como retro-escavadeira ou similar. Pois como demonstrado no quadro abaixo, todo serviço a ser executado deverá ser com escavadeira hidráulica.

Quadro – 01  Especificação do equipamento e detalhamento dos  sistemas de drenos.

| Drenos | extensão (m) | largura média (m) | Equipamento | Rendimento médio (m/h) | Horas máquina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIII-10 | 761 | 14,00 | "Esc. Hidráulica" | 10,00 | 76,10 |
| CII-7 | 1259 | 16,00 | "Esc. Hidráulica" | 10,00 | 125,90 |
| CII-4 | 4690 | 15,00 | "Esc. Hidráulica" | 10,00 | 469,00 |
| C1-1 | 1669 | 15,00 | "Esc. Hidráulica" | 10,00 | 166,90 |
| DII-7-8 | 823 | 25,00 | "Esc. Hidráulica" | 8,00 | 102,88 |
| DIII-10-13 | 1103 | 6,00 | "Esc. Hidráulica" | 20,00 | 55,15 |
| CII-6 | 3000 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 20,00 | 150,00 |
| CI-0 | 320 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 20,00 | 16,00 |
| CIII-9 | 1953 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 108,50 |
| DIII-10-6 | 1020 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 14,00 | 72,86 |
| DVI-M.I | 4086 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 227,00 |
| DIII-10-4 | 980 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 15,00 | 65,33 |
| DIII-10-11 | 1674 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 93,00 |
| DIII-10-14-2 | 240 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 13,33 |
| DIII-10-7 | 730 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 40,56 |
| DI-7-5 | 250 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 13,89 |
| DI-1-7 | 450 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 25,00 |
| DI-4-1 | 150 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 8,33 |
| DI-4-3 | 280 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 15,56 |
| DIII-10-12 | 300 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 16,67 |
| DIII-10-5 | 400 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 22,22 |
| DIII-10-10 | 724 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 40,22 |
| TOTAL | 26862 |  |  |  | 1924,40 |

- Será aceita certidão com serviços drenagem superficial/escavação de valas de rede de água ou esgoto, ou seja, serviços que não contemple OBRAS DE DESASSOREAMENTO MECÂNICO DE REDE DE DRENAGEM A CÉU ABERTO?

RESPOSTAS

1) A qualificação técnica exigida é a comprovação da empresa licitante ter executado serviços de limpeza e desassoreamento mecânico condizentes com a obra a ser executada, sendo estes iguais ou similares ao proposto. Não será objeto de análise nos atestados a complexidade dos equipamentos utilizados para realização dos respectivos serviços.

2)	Informamos que atestados que contemplem simplesmente escavação de valas para rede de água ou esgoto não serão aceitos.

Atenciosamente,

NAKLE/nakle...