COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES  DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Avenida Geraldo Athayde, n.º 483 – Bairro Alto São João – Montes Claros/MG – CEP  39400-292

TELEFAX:  (38) 3221-0520    -   e-mail:   1sr-srl@codevasf.gov.br

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - MI

FOR – 101/01

# TOMADA DE PREÇOS

# EDITAL N.º 010/2007

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREA-MENTO E LIMPEZA DE PARTE DA REDE DE DRENAGEM NO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO GORUTUBA, LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE JANAÚBA E NOVA PORTEIRINHA, ESTADO DE MINAS GERAIS.

# -CODEVASF-

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL N.º 010/2007

AVISO

OBJETO: Execução dos serviços de desassoreamento e limpeza de parte da rede de drenagem no Perímetro de Irrigação Gorutuba, localizado nos municípios de Janaúba e Nova Porteirinha, Estado de Minas Gerais.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, devidamente registradas no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), que atendam às exigências deste Edital e seus anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Auditório da 1.ª Superintendência Regional da CODEVASF, situado à Av. Geraldo Athayde, n.º 483, Alto São João, em Montes Claros/MG, às 15h00 (quinze horas) do dia 13 (treze) de agosto de 2007.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br onde poderão ser retirados, podendo ainda ser obtidos junto à Secretaria Regional de Licitações - 1ª SL da CODEVASF, localizada  no endereço mencionado  no  subitem 1.1 deste Edital, mediante o recolhimento, aos cofres da CODEVASF, da importância de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente às despesas com sua reprodução gráfica.

As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital (ANEXO VIII) que se encontra na última página deste documento,  remetendo-a  através do FAX (38) 3221-0520, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais respostas às consultas formuladas. A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre esclarecimentos do Edital e seus Anexos.

Montes Claros(MG), 25 de julho de 2007

###### ANDERSON DE VASCONCELOS CHAVES

# Superintendente Regional

CODEVASF – 1.ª SR

ÍNDICE

- OBJETO

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES GERAIS

### ANEXOS

ANEXO I	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO II	PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ANEXO III	TERMO DE PROPOSTA

ANEXO IV	MODELOS DE QUADROS

ANEXO V	MODELO DE DECLARAÇÕES

ANEXO VI	MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VII	PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO

ANEXO VIII	GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

-CODEVASF-

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL N.º 010/2007

- OBJETO

  - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF - por sua Secretaria Regional de Licitações – 1.ª SL, torna público que receberá às 15h00 (quinze horas) do dia 13 (treze) de agosto de 2007, em seu auditório localizado na Av. Geraldo Athayde, n.º 483, Alto São João, CEP 39400-292, em Montes Claros, Estado de Minas Gerais, documentação e propostas para os serviços de desassoreamento e limpeza de parte da rede de drenagem no Perímetro de Irrigação Gorutuba, localizado nos municípios de Janaúba e Nova Porteirinha, Estado de Minas Gerais.

  - A presente licitação na modalidade de "Tomada de Preços", do tipo “Menor Preço” e pelo regime de “Empreitada por Preço Unitário”, reger-se-á pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei n.º 8.883, de 08/06/94, Lei  n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, e Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

  - Os serviços, objeto deste Edital, compreendem o desassoreamento e limpeza de parte da rede de drenagem do Perímetro de Irrigação Gorutuba e estão caracterizados nas Especificações Técnicas (ANEXO I) e quantificados na Planilha de Preços Básicos (ANEXO II) que, doravante, independentemente de suas transcrições, farão parte integrante do presente Edital.

    - As plantas de situação e das seções transversais, referentes à rede de drenagem do Perímetro de Irrigação Gorutuba encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na 1ª SR da CODEVASF, localizada no endereço mencionado no subitem 1.1 deste Edital.

    - A execução dos serviços objeto desta licitação deverá obedecer e estar em conformidade com as Recomendações Básicas para Proteção Ambiental.

  - LOCALIZAÇÃO

    - Os serviços serão executados no Perímetro de Irrigação Gorutuba, localizado no município de Nova Porteirinha, Estado de Minas Gerais, cujo acesso é por rodovia asfaltada, distando aproximadamente 20 km da cidade de Janaúba -MG e 150 km da cidade de Montes Claros/MG.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo, devidamente registradas no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), observada a necessária qualificação, e que satisfaçam as condições deste Edital e seus Anexos.

    - Não será permitida a participação sob a forma de consórcio, nem a subcontratação parcial ou total dos serviços.

  - O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br onde poderão ser retirados, podendo ainda ser obtidos junto à Secretaria Regional de Licitações - 1ª SL da CODEVASF, localizada  no endereço mencionado  no  subitem 1.1 deste Edital, mediante o recolhimento, aos cofres da CODEVASF, da importância de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente às despesas com sua reprodução gráfica.

    - As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital (ANEXO VIII) que se encontra na última página deste documento,  remetendo-a  através do FAX (38) 3221-0520, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais respostas às consultas formuladas. A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre esclarecimentos do Edital e seus Anexos.

  - As licitantes deverão visitar o local onde serão executados os serviços e avaliar problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua execução.

    - Os custos de visita aos locais onde serão executados os serviços correrão por conta exclusiva da licitante.

    - Para visita aos locais onde serão executados os serviços deverá ser contactada a 1.a Superintendência Regional da CODEVASF – Gerência Regional de Infra-Estrutura de Irrigação – 1ª GRD, localizada na Av. Geraldo Athayde, n.º 483, Alto São João, Montes Claros/MG - Telefone (38) 3222-2399 e Fax (38) 3221-0520.

    - As visitas ao local de execução dos serviços deverão ser marcadas com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito horas) horas e deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas

    - Será exigida da licitante uma declaração comprovando que a mesma tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais de onde serão executados os serviços, visando o cumprimento das obrigações relativas ao objeto ora licitado..

  - Não será permitida a participação de empresas:

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- empresa declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

- empresa em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

    - Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita o licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

  - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 4.3, 4.4 e 4.5 deste Edital.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas (ANEXO I), que faz parte integrante deste Edital.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazo de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus Anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações – 1.ª SL,  no  endereço indicado no subitem 1.1 deste Edital,  e através do Telefax (38) 3221-0520, ouvidas a Gerência Regional de Infra-Estrutura de Irrigação – 1ª GRD e Assessoria Jurídica da 1.ª SR, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem  4.5  a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 08 (oito) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos e que a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 4.8 deste Edital.

  - Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas, antes da data de apresentação da proposta.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

  - Serão aceitas propostas entregues pessoalmente ou encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no subitem 1.1 deste Edital até o dia e hora estabelecido para recebimento e abertura das propostas, não se admitindo sua apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail).

  - As propostas entregues após o horário estabelecido no subitem 1.1 deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da "Documentação" e "Propostas" enviadas por via postal.

  - A proposta, toda correspondência e documentos trocados entre a licitante e a CODEVASF serão escritos em português. Os preços deverão ser cotados em reais.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no subitem 1.1. deste Edital, de 2 (dois) invólucros, fechados, numerados e rubricados em seus fechos, contendo, respectivamente, o n.º 1 a "Documentação", e o n.º 2 a "Proposta Financeira".

    - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital.

    - Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

      - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 1.ª SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

    - A "Documentação", no que couber, e as “Propostas Financeiras” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

      - As propostas deverão contemplar todos os serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das Especificações Técnicas (ANEXO I) e Planilha de Preços Básicos (ANEXO II), que são parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os serviços solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

  - DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO N.º 1

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 1" (um), será apresentada a "Documentação", em uma única via, e deverá conter os documentos abaixo relacionados:

    - Habilitação Jurídica

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF ou CRC que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO V, parte integrante deste Edital;

    - Regularidade Fiscal

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

      - A validade das certidões referidas no subitem 5.5.2, alíneas "c", “d” e “e”' corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) fazenda(s) federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal seja(m), POSITIVA(S), a (s), Certidão (ões), Positiva (s) com efeito negativo deverá (ão) constar expressamente na (s) mesma (s) o efeito negativo, nos termos do art. 206 do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

    - Qualificação Técnica

- Prova de registro e de situação regular junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA, para os serviços de construção;

- Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data da entrega da Proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviços de características similares ao objeto da licitação, sendo que o mesmo deverá ser o responsável pela condução dos serviços objeto desta licitação.

b1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado

- O Sócio

b2) 	No caso específico da alínea “b”, não será aceito técnico com contrato de regime de prestação de serviços, para efeito de comprovação do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

- b3) 	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da "ficha ou livro de registro de empregado", através de cópia da Carteira de Trabalho ou do contrato social que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea "o" acima, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio.

- b4) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

b5)	A substituição do responsável técnico, em relação à proposta apresentada, só poderá ser feita na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, devendo ser previamente aprovado pela CODEVASF. Para a substituição deverá ser apresentado profissional de Curriculum Vitae igual ou superior.

- Comprovação da empresa licitante de ter executado serviços similares, compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) e/ou atestado(s), podendo ser emitidos em nome do responsável técnico, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, comprovando ter a empresa executado serviços similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, considerando a seguinte parcela de maior relevância técnica, relacionados a seguir, em um ou mais atestados: limpeza e desassoreamento mecânico de rede de drenagem a céu aberto.

c1) 	Define-se como serviços similares os serviços construtivamente afins às de construção civil de: escavação em solo mole, obras de desassoreamento de canais.

c2) 	Deverá(ão) constar do(s) atestados ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, descrição(ões) técnica(s) sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

- Declaração emitida pela licitante de que visitou o local de execução dos serviços e que tem pleno conhecimento de suas condições;

- PLANO DE TRABALHO: apresentação do Plano de Trabalho a ser adotado, discriminando com detalhes as diversas fases de atividades para a execução dos serviços, suas metodologias e interdependências;

- CRONOGRAMA FÍSICO: relacionar as atividades descritas no “Plano de Trabalho”, quantitativos previstos a executar por atividade, mês a mês, e com totais para cada atividade, conforme Quadro PO-I constante do ANEXO IV;

- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: relacionar as máquinas, veículos e equipamentos que deverão atuar na execução dos serviços, dentro do prazo proposto no Cronograma Físico, constando tipo, capacidade, estado de conservação, ano de fabricação e localidade onde se encontra o equipamento. Esta relação deverá estar compatível com o dimensionamento técnico do Plano de Trabalho, conforme Quadro PO-V constante do ANEXO IV;

- DECLARAÇÃO emitida pela licitante de que todas as máquinas e equipamentos relacionados estarão à disposição para o início dos serviços 10 (dez) dias após a assinatura do contrato;

- EQUIPE DE TRABALHO: apresentar, nominalmente e por função, os funcionários que comporão a equipe de trabalho, com no mínimo 01 (um) Engenheiro Agrícola ou Engenheiro Civil, responsável pela mesma, conforme Quadro PO-III constante do ANEXO IV;

    - Qualificação Econômico-Financeira

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

    - À licitante cadastrada  no  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores – SICAF será dispensada a apresentação da documentação exigida pelas alíneas "a” a “d” do subitem 5.5.1.,  e alíneas "a" a "e" do subitem 5.5.2. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer a empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND conjunta junto à SRF e PGFN, bem como da CND junto ao INSS e do CRF relativo ao FGTS, sendo que nestes dois últimos casos deverá comprovar que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

    - Em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal  somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar n.º 1123, de 14/12/2006)

      - A aplicação do tratamento diferenciado previsto no subitem 11.4 estará condicionada a apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.

      - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

      - A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 5.5.9.1 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sansões previstas no art. 81 das Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do comtrato, ou revogar a licitação.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO N.º 2

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em uma única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas, e deverá conter a documentação a seguir relacionada:

- TERMO DE PROPOSTA, constante do ANEXO III, que é parte integrante deste Edital, contendo o valor global da proposta, incluindo BDI, que deverá constituir o primeiro documento da "Proposta Financeira”.

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora.

- Preencher os seguintes Quadros, constantes do ANEXO IV, integrante deste Edital:

- PO VI – CRONOGRAMA FINANCEIRO, obedecendo as atividades, prazo e composição do "Cronograma Físico", com desembolso e quantitativos previstos mês a mês, observado o prazo de execução dos serviços descritos neste Edital;

- PO-VII – PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS, com clareza e sem rasuras, para todos os itens descritos na Planilha de Orçamentação de Obras, inclusive detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI (Quadros PO-XIV e XV).

- PO-VIII – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS, com clareza e sem rasuras, contemplando, no mínimo, os dados constantes da Planilha de Preços Básicos (ANEXO II), integrante deste Edital.

- PO-XV – DETALHAMENTO DO BDI.

d1) 	No preenchimento do Quadro PO-XV – Detalhamento do BDI a licitante deverá considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda do serviço.

    - Os custos de mobilização e desmobilização de pessoal e máquinas, da recuperação e instalação, manutenção e remoção do canteiro de apoio dos serviços, bem como da construção de instalações permanentes e/ou provisórias, deverá ser de, no máximo, 4,0% (quatro por cento) do valor global orçado pela CODEVASF.

    - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, tais como: transporte, carga, descarga, ensaios, testes de campo, mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, seguro de vida, alimentação, alojamento, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços objeto deste Edital. Devem estar incluídas ainda, as despesas com carga, transporte e descarga de material destinado ao bota fora. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

    - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contado a partir da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do Art. 57, da Lei n.º 8.666/93.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

## I  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

Io

- "R" é o  valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I" é o índice relativo à data do reajuste;

"Io" é o índice inicial correspondente à data de apresentação da proposta.

    - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à Coluna 38 – Índice de Obras Rodoviárias – Serviços de Terraplanagem.

  - Para fins de aplicação desta cláusula deverá inexistir culpa do contratado no não cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos dos serviços serão efetuados com base nas medições mensais dos serviços efetivamente executados, conforme estabelecido nas Especificações Técnicas (ANEXO I), parte integrante deste Edital, e o pagamento contra apresentação das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas pela fiscalização da CODEVASF, com exceção da instalação e mobilização descritas no subitem 5.6.1. deste Edital, respeitando o prazo legal para tramitação do processo de pagamento e observadas as seguintes condições:

    - O pagamento da instalação, mobilização e desmobilização do canteiro, no limite de até 4,0% (quatro por cento) do valor orçado pela CODEVASF, será efetuado da seguinte forma:

- 50% (cinqüenta por cento) após a mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos;  e,

- 50% (cinqüenta por cento) após desmobilização do canteiro de apoio dos serviços, comprovada pela fiscalização.

    - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

    - As Faturas/Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da Planilha de Medição a cada serviço  medido, devidamente atestada pela fiscalização e com a indicação do domicilio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

    - Os pagamentos serão creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem Bancária  em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital.

    - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária, serão realizados desde que a licitante vencedora efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às Retenções Tributárias.

    - As Faturas/Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - As Notas Fiscais/Faturas deverão informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.

    - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

      - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

    - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.º 8.666/93.

    - A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.

    - Juntamente com apresentação da fatura de cada parcela de pagamento de serviço realizado terá a licitante CONTRATADA de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei n.º 8.212, de 24/07/91, alterada pela Lei n.º 9.711, de 20/11/98, da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS.

      - Quando se tratar de quitação do último pagamento de serviço a CODEVASF se reserva o direito de reter  15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos.

      - Qualquer suspensão de pagamento de serviço devido à falta de regularidade da licitante vencedora perante o sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória (INSS e FGTS), não gerará para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

      - A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide das eventuais ações reclamatórias, trabalhistas, propostas por empregados da licitante vencedora, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

      - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente em ações reclamatórias trabalhistas, ambientais, etc., acima referidas, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido do valor das  faturas  vincendas e desde que não haja  possibilidade  de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a licitante vencedora, sendo que desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses previstas neste item.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do contrato e da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pela CODEVASF e que cubra(m) a execução dos serviços.

    - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto n.º 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

    - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

    - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 8.1.13, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

- C = P[(1+I/100)N – 1]

- C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - 	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - 	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I -   Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a mé dia aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

      - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

      - Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à mesma será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo à rescisão do Contrato.

    - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do Cronograma Físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 9.1 deste Edital.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da(s) licitante(s) vencedora(s). Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Unidade Regional de Finanças – UFN da 1.ª SR/CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica da 1ª SR, que procederá ao seu exame.

      - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 5 (cinco) dias contado da data de assinatura do Contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da licitante vencedora.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei n.º 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - O depósito da caução é condicionante para a liberação dos pagamentos previstos no item 8 deste Edital.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

  - Os invólucros de que trata o subitem 5.4 do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no subitem 1.1, observado o disposto nos subitens 5.5 e 5.6 deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pelo titular da Secretaria Regional de Licitações - SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações - SL, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 1 (um) “Documentação” que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver.

    - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros n.º 2 - “Proposta Financeira” deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Secretaria Regional de Licitações - SL, até a data que for designada para sua abertura.

    - Estando presentes representantes de todas as empresas licitantes, em havendo desistência expressa quanto à interposição de recurso quanto à fase de análise e julgamento a que refere-se o subitem 11.3 acima, poderão ser abertos os invólucros n.º 2 – “Proposta Técnica” das licitantes habilitadas, na mesma sessão.

      - Na hipótese de se aplicar o que estabelece o subitem 11.3.2, os presentes serão convidados a rubricar os documentos dos invólucros n.º 3 – "Proposta Financeira", que permanecerão sob a guarda e responsabilidade da Secretaria Regional de Licitações – 1.ª SL até a data a ser marcada para suas aberturas.

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente a fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria Regional de Licitações – 1.ª SL providenciará a devolução dos invólucros n.º 02 às respectivas licitantes inabilitadas.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficarão a disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria Regional de Licitações – 1.ª SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

    - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação”, sem que haja manifestação contrária das licitantes, e após a abertura dos invólucros n.º 2 – Propostas Financeiras não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 11.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

  - Julgamento da Documentação:

    - O julgamento da “Documentação” será realizado com base nos documentos constantes do subitem 5.5.

  - Julgamento das Propostas Financeiras:

    - A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo, 3 (três) membros procederá ao exame e julgamento das "Propostas Financeiras" contidas no invólucro n.º 2, e elaborará relatórios de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas, bem como com a classificação das licitantes, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora, e os encaminhará ao Superintendente Regional da CODEVASF da 1º SR, para aprovação e homologação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade ou discrepância de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma transgressões materiais, e desde que também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências deste Edital.

    - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 5.6. que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

    - A 	Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes classificadas e consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

- Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser realizado/entregue pela licitante vencedora, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

- Apresentar preços inexeqüíveis.

c1) 	Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores;

I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

II) - Valor orçado pela CODEVASF.

- Dos licitantes classificados na forma da alínea “c1” do subitem 12.2.6 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere aos Incisos ‘I” e ‘II” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “I” acima e o valor da correspondente proposta.

    - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

      - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

      - Para efeito do disposto no subitem 12.2.6 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar  proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

        - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 12.2.6 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

        - A condição prevista no subitem 12.2.6.2.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

    - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e classificada tecnicamente, apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL para a execução dos serviços objeto deste Edital.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou a CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.

    - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou da desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93.

    - O resultado final será divulgado mediante fixação no quadro de avisos existente na CODEVASF, bem como será comunicado diretamente às licitantes, através de fax, disponibilizado nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, e publicado no Diário Oficial da União – D.O.U..

    - Toda a documentação das licitantes participantes constituirá peças do processo de que trata este Edital.

    - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

    - A homologação do resultado e a adjudicação dos serviços à licitante vencedora do certame serão efetuadas pelo Sr. Superintendente Regional da 1ª SR da CODEVASF com base no relatório emitido pela Comissão Técnica de Julgamento designada para o  fim precípuo, observadas as condições constantes do Edital e seus Anexos.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

    - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da sede da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada no endereço contido no subitem 1.1 deste Edital no horário de 8:00 (oito) às 12:00 (doze ) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 13.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, conforme item 13.1.1 acima, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF,  no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 13.2, desde que ocorra motivo justificado aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, considerando que tal publicação deverá ocorrer nos termos previstos no § único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta(s), a CODEVASF convocará as que se seguirem, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

  - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

  - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

  - Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à execução dos  serviços ora licitados.

  - Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da licitante vencedora.

  - Obter, às próprias expensas, todas as licenças, em especial às da Legislação Ambiental, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas às leis, regulamentos ou determinações Federais, Estaduais e Municipais relativas à execução dos serviços.

  - Tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função dos serviços contratados.

  - Fornecer e afixar placas de identificação dos serviços, no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no endereço eletrônico www.integracao.gov.br, no link Convênios, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe.

    - Aplaca deverá ser perfeitamente legível e visível, cuja dimensão é de 3,0m x 2,0m, procedendo-se à distribuição proporcional dos letreiros e desenhos correspondentes e exemplificados no modelo de placas encontrado no endereço eletrônico citado no subitem 15.9 acima.

    - Deverá ser confeccionada de forma a conferir total rigidez ao conjunto. As emendas das chapas deverão coincidir com as linhas de separação dos campos em que a placa será dividida.

  - Estar constituída das instalações necessárias e suficientes para apoio na execução dos serviços, em local a ser indicado pela CODEVASF, observadas as recomendações contidas nas Especificações Técnicas constantes do ANEXO I, parte integrante deste Edital.

    - Remover, ao final dos serviços, as instalações do acampamento e canteiro de obras, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas, conforme Recomendações Básicas para Proteção Ambiental.

  - Observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e baixa dos serviços.

  - Promover a anotação do contrato no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura, com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei n.º 6.486/77 – Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, apresentando a documentação correspondente à fiscalização da CODEVASF antes da primeira medição dos serviços.

  - Disponibilizar, durante o período de execução dos serviços, até o encerramento definitivo do contrato, 01 (um) veículo leve, capacidade para 5 pessoas, com ar condicionado e com até 02 (dois) anos de uso, para deslocamento da fiscalização. As despesas deste item, inclusive abastecimento e manutenção, deverão estar inclusas no preço dos serviços. O veículo deverá estar segurado e em perfeita condição de uso.

    - O veículo deverá ser identificado com os seguintes  dizeres:

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE CAMPO

PROJETO GORUTUBA

    - A CODEVASF, ao final do contrato, procederá a devolução do bem descrito no subitem 15.13 acima, disponibilizando-o no pátio da sede da 1ª Superintendência Regional, localizado no endereço citado no subitem 1.1 deste Edital.

  - Disponibilizar, ainda:

- 01 (um) Microcomputador de 2,4 Ghz on-board, com processadores XP 2400 OEM 1917 Mhz Box barton com 512 Kb, (in a Box) Cooler A/I Original; Hard Disk 40 GB 7.200 rpm; Memória 256 MB DDR 266 Mhz; Floppy driver 3,5” – 1,44 Mhz; Gabinete ATX 450 Watts, torre 04 baias; Teclado ABNT II – PS2; Fax Modem INT PCI 56 KB; Mouse optical PS2 com fio, NestCroll + Roller; Placa mãe A7V266 MX, com som, vídeo, rede e cabos completos;

a1) 	O microcomputador deverá vir instalado com sistema operacional Windows XP pro-português,com certificado de autenticidade e office 2003 – português original.

- 01 (uma) Impressora Jato de Tinta, 8 ppm, 600 x 600, com 6 cartuchos, sendo 3 pretos e 3 coloridos;

- 01 (um) “No Break” de 600 Va, tensão de operação de 110/220 Volts;

- 01 (um) Monitor 17” – resolução de até 1.280 x 1.024 pixels – freqüência vertical de até 160 Hz;

- 01 (uma) Gravadora de CD e DVD;

- 01 (uma) Unidade de CDROM 52X ou superior, com caixas de som amplificadas.

    - Os bens descritos no subitem 15.14 serão incorporados, ao final do contrato, ao patrimônio da CODEVASF.

    - Os bens de que trata o subitem 15.14 deverão ser disponibilizados até 15 (quinze) dias da liberação da Nota de Empenho – NE, emitida pela CODEVASF, junto à Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação – 1ª GRD.

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços caberá diretamente à 1.ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação – 1ª GRD, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora a  assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação – 1ª GRD, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer à Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação – 1ª GRD da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista no respectivo item.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

    - Fica a licitante vencedora obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Após o término dos serviços objeto deste Edital, a licitante vencedora requererá à CODEVASF, através da Fiscalização, o recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da data da solicitação.

  - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir parecer conclusivo.

  - A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com os Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, com a liberação da caução.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a licitante vencedora, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos e aprovados os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da licitante vencedora, possibilitando a liberação da caução contratual.

    - O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus Anexos, passando tais notificações a integrar os referidos documentos.

  - A Minuta de Contrato (ANEXO VI), regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, atualização financeira e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

    - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes aos serviços extras não contemplados na planilha de preços da contratada, e deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - A licitante vencedora é responsável, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega mensal à CODEVASF, para controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

  - A licitante vencedora será responsável perante a CODEVASF pela qualidade total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação.

  - Os recursos orçamentários para a contra-prestação dos serviços deste Edital, correrão à conta dos Programas de Trabalho 53201.20607.1038.5370.0031 – TRASFERÊNCIA DE GESTÃO DE PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Categorias Econômicas 3 e 4, sob a gestão da 1.ª Superintendência Regional, e estão estimados em R$ 389.816,96 (trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos) incluindo BDI, a preços de maio/2007.

  - Este Edital e seus Anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante  vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da  Justiça Federal da Seção Judiciária de Montes Claros/MG será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Montes Claros(MG), 25 de julho de 2007

ANDERSON  DE  VASCONCELOS  CHAVES

Superintendente Regional

CODEVASF – 1.ª SR

Processo n.º 59510.000983/2007-51

NAKLE/nakle...

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 .  	DISPOSIÇÕES E NORMAS GERAIS DE TRABALHO

O  Caderno de Especificações estabelece normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para a execução das obras e deve ser considerado como complementar aos desenhos de execução dos projetos e demais documentos contratuais.

Define-se como CONTRATANTE a CODEVASF ou o preposto por ela indicado e como CONTRATADA a empresa executora dos serviços. Define-se como FISCALIZAÇÃO, o responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados.

A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente. A CONTRATADA se comprometerá a dar à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos necessários.

Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, ou vice-versa, serão registradas no DIÁRIO DE OBRAS, podendo ainda ser transmitidas por escrito, em folha de papel ofício devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficará em poder da firma CONTRATADA e a outra com o CONTRATANTE.

Quaisquer modificações necessárias no projeto, especificações ou planilhas, durante a execução das obras e serviços só poderão ser feitas pelo Projetista, com acompanhamento da FISCALIZAÇÃO.

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados, deverão obedecer rigorosamente:

-	Às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos;

- 	Às normas da ABNT;

- 	Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- 	Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e a Ordem de Serviço de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

O Acampamento e Canteiro de Serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA e que deverá ser construído, administrado e mantido para um bom desenvolvimento dos serviços durante todo o período de execução da obra onde todas as despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.

As edificações provisórias, quando necessárias, deverão ser dotadas de condições mínimas de conforto, segurança e higiene aos seus ocupantes, mesmo que eventuais e respeitar todas as boas regras e normas sanitárias e ambientais.

No final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações do acampamento e canteiro de serviços, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Todo o entulho produzido pela obra deverá ser retirado com emprego de caminhões basculantes e colocados fora da área do projeto, ou a critério da FISCALIZAÇÂO.

### Os custos relativos à mobilização, acampamento, canteiro de serviços, equipamentos, construções e edificações provisórias, limpeza de detritos e restos de materiais e desmobilização deverão estar inclusos nos preços unitários dos serviços contratados, cujos custos correspondentes a essas atividades incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes:

-	Despesas relativas a transportes e instalações de todos os equipamentos de construção, de propriedade da CONTRATADA ou sublocados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

-	Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à CONTRATADA ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obra e posterior regresso a seus locais de origem;

-	Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CONTRATANTE, realizadas por qualquer pessoa ligada à CONTRATANTE, qualquer que seja sua duração ou natureza;

-	Despesas com instalações requeridas para a transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica aos vários locais do canteiro;

-	Despesas com instalações requeridas para a captação e distribuição de água, esgoto e etc;

-	Despesas com armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais de construção

A CONTRATADA deverá apresentar o Cronograma físico – financeiro dos serviços para apreciação da FISCALIZAÇÃO.

Os serviços deverão obedecer rigorosamente os locais e as dimensões indicadas pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisão adequada, mão-de-obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até a sua conclusão, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhe forem atribuídos.

Qualquer encarregado, operário ou empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Quando o representante legal da CONTRATADA não estiver presente em determinado setor de trabalho onde seja necessário ministrar instruções, estas serão dadas pela FISCALIZAÇÃO e deverão ser recebidas e acatadas pelo capataz ou pela pessoa eventualmente encarregada do serviço em questão.

A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos serviços e produzir qualidade e quantidade desejáveis dos mesmos. A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento considerado por ela não satisfatório.

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a FISCALIZAÇÃO julgue necessário, poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais.

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços, a fim de se inteirar do vulto dos mesmos, de modo a ter pleno conhecimento. Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes da proposta.

A CONTRATADA deverá ser responsável pela proteção de toda propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, canais, tomadas d’água, ao longo e adjacentes à obra e construção. Qualquer avaria causada deverá ser reparada imediatamente pela CONTRATADA.

A FISCALIZAÇÃO deverá, sempre, ter acesso ao trabalho durante a execução, e deverá receber todas as facilidades razoáveis para determinar se os materiais e a mão-de-obra empregada esta de acordo com as especificações. A inspeção dos serviços ou dos materiais não isentará a CONTRATADA de quaisquer das suas obrigações para cumprir o seu contrato, como prescrito.

Até que seja notificada pela FISCALIZAÇÃO sobre a aceitação final dos serviços, a CONTRATADA deverá ser responsável pela conservação dos mesmos e deverá tomar as precauções contra prejuízos ou danos a qualquer parte dos mesmos pela ação dos elementos, ou por outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de sua não execução. A CONTRATADA deverá, por sua conta, reparar e restaurar todos os danos a qualquer parte dos serviços objeto do contrato, exceto aqueles danos devidos a causas imprevisíveis, fora de controle e não motivados por sua falta ou negligência.

Todo e qualquer serviço realizado pela CONTRATADA que não se enquadrar nas especificações e que em função disto ou a critério da FISCALIZAÇÃO tenha que ser refeito, não será indenizado à CONTRATADA.

Não será levado em consideração nesta medição todo e qualquer serviço executado pela CONTRATADA fora dos locais indicadas pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá fornecer a seus funcionários que executarão os serviços todo o equipamento de proteção individual (EPI) necessários.

Em caso de divergências:

-	Entre o Caderno de Especificações e os desenhos dos projetos de Instalações Técnicas, deverá ser consultado a FISCALIZAÇÃO.

-	Entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, a CONTRATANTE sob     consulta prévia, definirá a dimensão correta.

-	Entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala.

-	Entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

Em casos de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos, das Normas EME do Caderno de Especificações ou das Instruções de Concorrência, será consultado a CONTRATANTE.

### A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da CONTRATADA como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços serão, sempre que necessário, a critério da CONTRATANTE, submetidos a verificação, ensaios e provas a tal fim aconselháveis, às custas da CONTRATADA.

### A CONTRATADA deverá fornecer sem ônus para a CONTRATANTE uma placa da obra perfeitamente visível e legível ao público, cuja dimensão deverá seguir o modelo do manual.

A placa deverá sofrer manutenção periódica de modo a preservar suas características até o término da obra.

Se circunstâncias particulares aconselharem a substituição de alguns dos materiais especificados no presente Caderno de Especificações esta só se processará após a necessária autorização da CONTRATANTE, e, ainda, de acordo com o critério abaixo definido:

-	Dois materiais serão considerados equivalentes se apresentarem as mesmas características, ou desempenharem a mesma função construtiva, com o mesmo desempenho técnico.

-	Se a CONTRATANTE julgar necessário fazer testes ou ensaios para estabelecer a equivalência de materiais ou equipamentos, estes serão realizados em laboratórios por ela indicados, correndo as despesas por conta exclusiva da CONTRATADA.

-	O presente Critério de Equivalência será estabelecido a cada caso, sendo que o autor do projeto será consultado pela CONTRATANTE. O Critério de Equivalência será considerado, em hipótese nenhuma, a justificar eventual atraso no comprimento no prazo contratual.

As grandezas mencionadas no presente Caderno de Especificações estão expressas em unidades legais e conforme a CONMETRO 01/82, de 27/04/82, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Ministério da Indústria e do Comércio, de acordo com o artigo 3º da Lei 5966, de 11/12/73.

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas especificações.

Será expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações.

Cuidados especiais serão tomados de forma a evitar que a execução dos taludes possa afetar ou interferir em vias públicas, construções adjacentes ou propriedades de terceiros.

2 –     ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

2.1 -   DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE DRENOS

a - Definição do Serviço:

Entende-se por desassoreamento e limpeza de drenos o serviço de remoção da vegetação aquática, sedimentos sólidos e resíduos acumulados no leito do dreno, que dificultem o fluxo normal da água, liberando o curso do dreno, bem como as suas bordas, com a retificação da seção original.

b – Descrição do Serviço:

A operação de desassoreamento e limpeza de drenos será executada mecanicamente com a utilização de escavadeiras, conforme especificado a seguir:

Os drenos ( definidos nos quadro 01 a seguir) deverão ser trabalhados com equipamento do tipo :

b1) escavadeira hidráulica, potência mínima do motor 133 Hp a 2000 rpm, com caçamba              retangular de volume mínimo de 1,2 m³. A quantidade do equipamento necessário a execução do objeto deste edital, deverá ser dimensionada pela contratada, visando a conclusão obra no prazo previsto.

Consistindo o serviço na remoção da vegetação aquática, sedimentos sólidos e resíduos acumulados no leito do dreno, limpeza das bordas e retificação da seção original. Todo material removido deverá ser espalhado de maneira uniforme nas áreas adjacentes ”Bota Fora”, de maneira a evitar o retorno dos mesmos ao leito do dreno, sem contudo, impedir o transito de máquinas ou pessoas, obstruir estradas, passagens, meios de acesso, construções ou comprometer a área agrícola do lote por onde corre o dreno. Os serviços de limpeza e remoção de qualquer tipo de vegetação para deslocamento das máquinas ao longo dos canais de drenagem não serão alvo de medições, tais despesas deverão estar previstas na composição de custo unitário.

c – Forma de Medição:

A medição dos serviços será por metro linear de limpeza realizada no sentido longitudinal do dreno independente de sua seção.

d – Forma de Pagamento:

O pagamento deste serviço será efetuado para as quantidades medidas, conforme definido no item anterior, pelos preços unitários contratuais.

Os preços unitários remuneram todas as operações especificadas, equipamentos, materiais, mão-de-obra, encargos, combustíveis, despesas indiretas e todos os demais serviços necessários.

Quadro – 01  Especificação do equipamento e detalhamento dos  sistemas de drenos.

| Drenos | extensão (m) | largura média (m) | Equipamento | Rendimento médio (m/h) | Horas máquina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIII-10 | 761 | 14,00 | "Esc. Hidráulica" | 10,00 | 76,10 |
| CII-7 | 1259 | 16,00 | "Esc. Hidráulica" | 10,00 | 125,90 |
| CII-4 | 4690 | 15,00 | "Esc. Hidráulica" | 10,00 | 469,00 |
| C1-1 | 1669 | 15,00 | "Esc. Hidráulica" | 10,00 | 166,90 |
| DII-7-8 | 823 | 25,00 | "Esc. Hidráulica" | 8,00 | 102,88 |
| DIII-10-13 | 1103 | 6,00 | "Esc. Hidráulica" | 20,00 | 55,15 |
| CII-6 | 3000 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 20,00 | 150,00 |
| CI-0 | 320 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 20,00 | 16,00 |
| CIII-9 | 1953 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 108,50 |
| DIII-10-6 | 1020 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 14,00 | 72,86 |
| DVI-M.I | 4086 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 227,00 |
| DIII-10-4 | 980 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 15,00 | 65,33 |
| DIII-10-11 | 1674 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 93,00 |
| DIII-10-14-2 | 240 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 13,33 |
| DIII-10-7 | 730 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 40,56 |
| DI-7-5 | 250 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 13,89 |
| DI-1-7 | 450 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 25,00 |
| DI-4-1 | 150 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 8,33 |
| DI-4-3 | 280 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 15,56 |
| DIII-10-12 | 300 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 16,67 |
| DIII-10-5 | 400 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 22,22 |
| DIII-10-10 | 724 | 8,00 | "Esc. Hidráulica" | 18,00 | 40,22 |
| TOTAL | 26862 |  |  |  | 1924,40 |

Fonte : Os dados sobre dimensões dos drenos, foram obtidos junto ao DIG e Projeto Original

ANEXO II

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

(Preços Estimados pelo CODEVASF)

Transferência de Gestão 2007 - Perímetro Gorutuba

| ##### PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO APRESENTADA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | P.UNIT. (R$) | P.TOTAL (R$) |
| 1. | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | vb | 1 | 11.500,00 | 11.600,00 |
| Subtotal |  |  |  |  | 11.600,00 |
| 2. Dreno |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Desassoreamento e Limpeza de Drenos | m | 26.862 | 14,08 | 378.216,96 |
| Subtotal |  |  |  |  | 378.216,96 |
| TOTAL |  |  |  |  | 389.816,96 |

Fonte : ATRIUM 7

ANEXO III

TERMO DE PROPOSTA

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARNAÍBA – CODEVASF

Av. Geraldo Athayde, 483 – Alto São João

39400-292 – MONTES CLAROS/MG

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para (DESCREVER OS SERVIÇOS), conforme descrito no Edital n.º 010/2007 e seus anexos, e em conformidade com as especificações constantes em nossa proposta e respectivos Anexos, no valor de R$_______(___________________) (VALOR POR EXTENSO EM REAIS).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja___/___/___, e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinado o contrato, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o(a) Sr.(ª) __________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, CPF n.º________________, residente e domiciliado(a) na rua_____________________, n.º_____, bairro__________, na cidade de_________, Estado de______________, ao(à) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda mais , nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(devidamente comprovada na forma do subitem 3.5 deste Edital)

ANEXO IV

MODELOS DE QUADROS

CODEVASF

| CRONOGRAMA FÍSICO - BARRAS 1 | QUADRO PO - I |
| --- | --- |

| NOME DA EMPREITEIRA | EDITAL / | LOTE | PROJETO | FOLHA _____ DE _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ITEM | ATIVIDADE | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO EFETIVA (DIAS) | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | A CARGO DO CODEVASF |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  |  |

- NUMERAR AS DIVERSAS COLUNAS A PARTIR DO MÊS 1

- OBEDECER A ITEMIZAÇÃO INDICADA NA PLANILHA DE ORÇAMENTO DE OBRAS (P00) - (QUADRO P0-VIII)

| CODEVASF |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPE CHAVE: IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA |  | QUADRO PO - III |

| NOME DA CONSULTORA |  | PROJETO |  | EDITAL / |  | LOTE |  | FOLHA ____DE____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NOME DO TÉCNICO | ENDEREÇO: |
| --- | --- |

| DATA DE NASCIMENTO / / | NACIONALIDADE | POSIÇÃO NA EMPRESA: |
| --- | --- | --- |

| ANO | INSTRUÇÃO /PÓS-GRADUAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO | ANO / CONCL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº DE REGISTRO NO CREA : 1 |  |  |  |  |  |

| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNÇÃO BÁSICA NA OBRA: 3 |  |  | ATUAÇÃO [ ] PERMANENTE [ ] EVENTUAL |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DOS TRABALHOS OBJETO DESTE EDITAL |  | ASSINATURA |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | A CARGO DA CODEVASF |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | / / |  |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  |  |

- OU  ÓRGÃO SIMILAR.

- RELACIONAR SOMENTE AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS MAIS IMPORTANTES DIRETAMENTE RELACIONADAS COM A(S) ATIVIDADE(S) A EXECUTAR; INDICAR O NOME DO CLIENTE, EMPREGADOR, FUNÇÃO EXERCIDA, PERÍODO DE ATUAÇÃO (MÊS/ANO ATÉ MÊS/ANO); UTILIZAR OUTRA FOLHA CASO NECESSÁRIO.

- APRESENTAR OS ATESTADOS OBEDECENDO A MESMA ORDEM SEQÜENCIAL APRESENTADA NA COLUNA “EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL”.

CODEVASF

| RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA |  | QUADRO PO - V |
| --- | --- | --- |

| NOME DA EMPREITEIRA |  | EDITAL / |  | LOTE |  | PROJETO |  | FOLHA ____DE____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DESCRIÇÃO (TIPO/SERIE, MODELO, MARCA) | QUANTIDADE | ANO FABRICAÇÃO | NOVO (N) USADO (U) | PROPRIO (P) ALUGADO (A) | CAPACIDADE T M3 | OBSER-VAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | A CARGO DA CODEVASF |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | / / |  |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  |  |

### CODEVASF

| CRONOGRAMA FINANCEIRO 1 |  | QUADRO PO – VI |
| --- | --- | --- |

| NOME DA EMPREITEIRA |  | EDITAL / |  | LOTE |  | PROJETO |  | FOLHA ____DE____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL DO ITEM (R$) | MESES 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL MENSAL |  | REAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MOEDA ESTRANGEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACUMULADO |  | REAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MOEDA ESTRANGEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | MOEDA 3: DATA: --/--/-- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | / / | TAXA DE CAMBIO |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  | A CARGO DO CODEVASF |

- O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERA ESTAR COMPATIVEL COM OS CRONOGRAMAS FISICOS (PO-I) E DE PRODUÇÃO (PO-II) E PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS (PO-VIII).

- NUMERAR AS DIVERSAS COLUNAS A PARTIR DO MÊS 1.

- ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.

| ## CODEVASF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| QUADRO P0 - VII | EDITAL | ### LOTE | PROJETO | DATA / / | FOLHA ___ / ___ |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |

| CODIGO | SERVIÇO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |

| EQUIPAMENTO | MODELO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. |  |
| (A) TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

| MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR | QUANTIDADE | SALÁRIO (HORA) | CUSTO HORÁRIO |
| --- | --- | --- | --- |
| (B) TOTAL |  |  |  |

| MATERIAIS | UNIDADE |  | CUSTO | CONSUMO | CUSTO (PARCIAL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (C) TOTAL |  |  |  |  |  |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B) + (C) |  |  |  |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B) + (C) / (D) = (E) |  |  |  |  |  |

| TRANSPORTE | D.M.T. | CUSTO | CONSUMO | CUSTO (UNITÁRIO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (F) TOTAL |  |  |  |  |

| CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (E) + (F) = (G) | R$ 1 |  |
| --- | --- | --- |

| BONIFICAÇÃO (BDI) = (H) | R$ 1 |  |
| --- | --- | --- |

| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) | R$ 1 |  |
| --- | --- | --- |

OBSERVAÇÕES (UTILIZE O VERSO)

INSTRUÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO QUADRO PO VII

PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

| *CAMPO : EDITAL | - Colocar o número do Edital. Exemplo : 09/99 |  |
| --- | --- | --- |
| *CAMPO : LOTE | - Colocar o número do lote, caso a licitação seja dividida em lotes ou escrever ÚNICO em caso contrário. |  |
| *CAMPO : PROJETO | - Citar o nome do projeto que está sendo licitado. |  |
| *CAMPO : DATA | - Colocar a data da proposta. |  |
| *CAMPO : FOLHA | - Numerar a folha em relação ao total . Exemplo : 07/11 |  |
| *CAMPO : CÓDIGO | - Colocar o número do item da planilha cujo preço está sendo composto |  |
| *CAMPO : SERVIÇO | - Escrever o nome do serviço cujo custo unitário está sendo composto. |  |
| *CAMPO : ESPECIFICAÇÃO | - Escrever a especificação do serviço cujo custo unitário está sendo composto . Exemplo : NESI - 01 |  |
| *CAMPO : UNIDADE | - Escrever a unidade em que o custo unitário do serviço está sendo composto. |  |
| PARTE “A” - Custo Horário da Equipe | - Nesta parte é calculada a parcela do custo unitário de serviço correspondente à equipe de máquinas utilizada na sua execução. A parte A consta de 8 colunas que deverão ser preenchidas da seguinte maneira: |  |
| *COLUNA 1 : EQUIPAMENTO | - Nesta coluna são colocados os nomes dos equipamentos que compõem a equipe de serviço. |  |
| *COLUNA 2 : MODELO | - Nesta coluna são colocados os modelos dos equipamentos citados na coluna anterior. |  |
| *COLUNA 3 : QUANTIDADE | - Nesta coluna, é colocado o número de unidades de cada equipamento na formação da equipe . |  |
| *COLUNAS 4 e 5 : UTILIZAÇÃO | - Nesta colunas são colocados os percentuais horários, produtivo e improdutivo, do equipamento. Exemplo : Se a utilização produtiva de um equipamento for 0,70 ou seja, 70% a improdutiva terá de ser 0,30 ou 30%. |  |
| *COLUNAS 6 e 7 : CUSTOS OPERACIONAIS | - Nestas colunas são colocados os custos horários, produtivos e improdutivos, de utilização dos equipamentos. |  |
| *COLUNA 8 : CUSTO HORÁRIO | - O custo horário de cada equipamento é obtido da seguinte forma: |  |
| CUSTO HORÁRIO | - Coluna 3 X Coluna 4 X Coluna 6 + Coluna 3 X Coluna 5 X Coluna 7 |  |
| PARTE “B” - Custo Horário da Mão de Obra Suplementar | - A mão de obra dos operadores de máquinas está considerada no custo de utilização dos equipamentos. Nesta parte considera-se somente a mão de obra suplementar direta que ocorre na execução do serviço. Ela é composta da mão de obra de encarregados, profissionais em geral, ajudantes, etc.. |  |
| Esta parte da tabela é composta de 4 colunas que deverão ser preenchidas da seguinte maneira: |  |  |
| *COLUNA 1 - MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | - Nesta coluna são colocados os nomes das funções (encarregado, servente, etc..) da mão de obra suplementar. |  |
| *COLUNA 2 - QUANTIDADE (Q) | - Nesta coluna é colocada a quantidade de horas da mão de obra suplementar por hora de serviço. Exemplo : Se há necessidade de 5 serventes em determinado serviço, na coluna 2 se escreve 5, significando que são gastas 5 horas de servente por hora de serviço. |  |
| *COLUNA 3 - SALÁRIO HORA | - Nesta coluna é colocado o salário por hora de cada profissional, acrescido dos Encargos Sociais. |  |
| *COLUNA 4 - CUSTO HORÁRIO | - O custo horário da mão de obra suplementar é obtido da seguinte forma: CUSTO HORÁRIO = COLUNA 2 X COLUNA 3. |  |
| PARTE “C” – CUSTO HORÁRIO DOS MATERIAIS | - Nesta parte são calculados os custos horários dos materiais utilizados no serviço e consta de 5 colunas que deverão ser preenchidas da seguinte maneira: |  |
| *COLUNA 1 - MATERIAIS | - Nesta coluna são colocados os nomes dos materiais que entram na composição do custo do serviço. |  |
| *COLUNA 2 - UNIDADE | - Nesta coluna são colocadas as unidades métricas em que os materiais são medidos. |  |
| *COLUNA 3 - CUSTOS | - Nesta coluna são colocados os custos unitários dos materiais referidos às unidades indicadas na coluna 2. |  |
| *COLUNA 4 - CONSUMO | - Nesta coluna são colocados os consumos horários dos materiais referidos às unidades indicadas na coluna 2. |  |
| *COLUNA 5 - CUSTO PARCIAL | - Nesta coluna são colocados os custos horários dos materiais, os quais são obtidos da seguinte maneira: CUSTO PARCIAL = COLUNA 3 X COLUNA 4 – CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) + (C) |  |
| PARTE “D” – PRODUÇÃO DA EQUIPE | - Nesta parte é colocada a produção horária da equipe. |  |
| PARTE “E” – CUSTO UNITÁRIO SEM TRANSPORTE | - O custo unitário sem transporte é obtido dividindo-se o Custo Horário Total pela Produção Horária: Custo Unitário Sem Transporte = [ (A) + (B) + (C) ] / (D) = (E) |  |
| PARTE “F” – CUSTO UNITÁRIO DOS TRANSPORTES | - Nesta parte são calculados os custos dos transportes. |  |
| Esta parte consta de 5 colunas que deverão ser preenchidas da seguinte forma: |  |  |
| *COLUNA 1 - TRANSPORTE | - Nesta coluna é escrita a natureza do transporte. Ex. De cimento |  |
| *COLUNA 2 - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (D.M.T.) | - Nesta coluna são escritas as distâncias médias de transporte, em quilômetros, dos materiais utilizados nos serviços. |  |
| *COLUNA 3 - CUSTO | - Nesta coluna são colocados os custos unitários de transporte dos diversos materiais utilizados. |  |
| *COLUNA 4 - CONSUMO | - Nesta coluna são colocadas as quantidades de material transportado por unidade de serviço. |  |
| *COLUNA 5 - CUSTO UNITÁRIO | - Nesta coluna são colocados os custos unitários de transporte: CUSTO UNITÁRIO = COLUNA 3 X COLUNA 4 – CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = E + F |  |
| BONIFICAÇÃO (BDI) | - Percentual que é acrescido ao custo unitário direto total e que corresponde ao lucro, impostos, despesas administrativas e outros demonstrados em planilha. |  |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | - É o resultado do custo unitário total acrescido do BDI. |  |
| ## CODEVASF |  |  |
| ## PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - P O O |  | ### QUADRO PO - VIII |

| NOME DA EMPREITEIRA | EDITAL | LOTE | PROJETO | DATA / / | FOLHA / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| MOEDA1 |  | TAXA DE CÂMBIO | DATA: / / | REAIS |  |  |  |
|  |  |  |  | MOEDA ESTRANGEIRA |  |  |  |

- ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.

| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  | QUADRO P0 - XIV |  |
| NOME DA CONSULTORA | PROJETO |  |  | EDITAL / |  | LOTE | FOLHA ___ / ___ |
| GRUPO “A” – ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  | % |
| SUBTOTAL DO GRUPO “A” |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “B” – ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” |  |  |  |  |  |  | % |
| SUBTOTAL DO GRUPO “B” |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “C” – ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” |  |  |  |  |  |  | % |
| SUBTOTAL DO GRUPO “C” |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “D” - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |  |  | % |
| SUBTOTAL DO GRUPO “D” |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE |  |  | DATA / / |  | A CARGO DA CODEVASF |  |  |
| QUALIFICAÇÃO |  | ASSINATURA |  |  |  |  |  |
| ## CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |  |  |

| QUADRO - PO - XV | EDITAL | OBRA | LOTE | FOLHA ____ / ___ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |

| ITEM | COMPOSIÇÀO | TAXA % | VALOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (R$) | ( ) 1 |
| 1 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL . Transporte de pessoal . Mão de obra . Ferramentas . Medicina e segurança do trabalho . Seguros . Alimentação do pessoal . Veículos e equipamentos . Outros (Materiais diversos, controle tecnológico, comunicação, energia, etc. |  |  |  |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS . ISS . PIS . FINSOCIAL |  |  |  |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL . Escritório Central . Viagens de Supervisão |  |  |  |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |
| 5 | BENEFÍCIOS |  |  |  |
| T O T A I S |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | A CARGO DA CODEVASF |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  |  |
| ### CODEVASF |  |  |  |

| EXPERIÊNCIA ESPECIFICA: OBRAS SIMILARES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRO – HAB VIII | EDITAL | OBRA | LOTE | FOLHA ___/____ |

| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | OBRA | CLIENTE | VALOR CONTRATUAL | VALOR EQUIVALENTEUS$ | FATOR PARTI-CIPAÇÃO | ANO CONTRATO | VALOR ATUALIZADO |  | OBSER-VAÇÃO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| VALOR TOTAL OBRAS EXECUTADAS (US$) ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR DE REFERÊNCIA LICITAÇÃO (US$) ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PONTOS ................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | A CARGO DA CODEVASF |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  |  |

- NUMERO DE ORDEM: RESPEITAR A ORDEM CRONOLOGICA DE EXECUÇÃO.

- NOME ABREVIADO; O NOME COMPLETO DEVE CONSTAR DA FICHA RESUMO.

- NOME ABREVIADO; O NOME COMPLETO DEVE CONSTAR DA FICHA RESUMO.

- OS CONCORRENTES ESTRANGEIROS USARÃO US$ NA COLUNA 4 E OS CONCORRENTES LOCAIS USARÃO A MOEDA BRASILEIRA ENTÃO VIGENTE.

- PODERA SER REGISTRADO UM VALOR CONTRATUAL DISTINTO DO CONTRATO ORIGINAL, QUNDO O VALOR FINAL EXCEDER O VALOR ORIGINAL EM MAIS DE 15% (QUINZE POR CENTO).

- O VALOR EQUIVALENTE, COLUNA 5, SERÁ EM US$ USANDO A TAXA DO CAMBIO COMERCIAL, DE VENDA, DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.

- O FATOR DE PARTICIPAÇÃO E EQUIVALENTE A PORCENTAGEM DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE TRABALHOU NUM CONTRATO PERTENCENTE A UM CONSORCIO.

- O VALOR ATUALIZADO (COLUNA 9) E IGUAL A 5 X 6.

- JUNTAR COPIAS DOS ATESTADOS FORNECIDOS PELOS CONTRATANTES OBEDECENDO A MESMA ORDEM SEQUENCIAL DAS OBRAS SITADAS NA COLUNA 2.

- QUADRO A SER PREENCHIDO POR TODOS OS CONCORRENTES (INDIVIDUAIS OU CONSORCIADOS), NO CASO DE CONSORCIO, CADA UMA DAS EMPRESAS CONSORCIADAS PREENCHERA O QUADRO INDIVIDUALMENTE.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÕES

(MODELO DE DECLARAÇÃO PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 5.5.1, alínea “e”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

##### Local, data

_______________________________

assinatura do representante legal

(devidamente comprovada na forma do subitem 3.5 deste Edital)

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

Contrato que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e a empresa ______________________,  para execução dos serviços de desassoreamento e limpeza de parte da rede de drenagem no Perímetro de Irrigação Gorutuba, localizado nos Municípios de Janaúba e Nova Porteirinha-MG.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, empresa pública criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, e alterada pela Lei 9.954, de 06 janeiro de 2000, CNPJ/MF nº 00.399.857/0001-26, com sede em Brasília, Distrito Federal,  no Setor de Grandes Áreas  Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da 1ª Superintendência Regional, ANDERSON DE VASCONCELOS CHAVES, brasileiro, solteiro, Administrador Público, CPF: nº 686.053.406-06, RG nº M-3.051.171 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Santa Rita de Cássia, nº 296, aptº 301, Bairro São José, CEP: 39400-344, em Montes Claros, Minas Gerais, com fulcro na Resolução nº 487, de 14 de setembro de 2006, da Diretoria Executiva e a empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, com sede ___________________, representada pelo Sr. _______________, ____________ (qualificação), inscrito no CPF/MF sob o nº ____________, residente e domiciliado __________________, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, em consonância com o Edital n.º ........./2007 – Tomada de Preços, nos termos da Resolução Regional n.º ..........., de ..../..../2007, e em estrita obediência ao que dispõe a Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, com as suas alterações posteriores e Lei Complementar n.º 123 de 14/12/2006, sob as seguintes cláusulas e condições:

1.	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução de serviços de desassoreamento e limpeza em 27.362 metros (Vinte e sete mil, trezentos e sessenta e dois metros) da rede de drenagem do Perímetro de Irrigação Gorutuba, localizado nos Municípios de Janaúba e Nova Porteirinha, Estado de Minas Gerais.

- 1.1.	O serviços e obras objeto deste contrato encontram-se caracterizados nas Especificações Técnicas que constituem o Anexo I do Edital e quantificados na Planilha de Preços Básicos que constituem o Anexo II do mesmo Edital, o qual é parte integrante deste instrumento contratual independentemente de transcrições.

2.	CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO

Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, os quais integram o presente contrato, independentemente de transcrição:

a) 	Proposta da CONTRATADA, datada de __________;

b) 	Documentação da Contratada;

c) 	Edital n.º ............./2007 – Tomada de Preços;

d)	Demais documentos pertinentes constantes do processo administrativo n.º 59510.000983/2007-51.

2.1. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nas subcláusulas anteriores e os termos deste contrato, prevalecerão os termos deste último.

3.	CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO

O prazo para a execução das obras objeto deste Contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados da data de sua assinatura, com eficácia legal após publicação no DOU, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

4.	CLÁUSULA QUARTA – VALOR

O valor global estimado do presente contrato é de R$_________ (__________________).

- 4.1.	Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, tais como: transporte, carga, descarga, veículo, ensaios, testes de campo, mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, seguro de vida, alimentação, alojamento, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Estão incluídas ainda, as despesas com carga, transporte e descarga de material destinado ao bota fora. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

5.	CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução dos serviços ora contratados correrão à conta do Programa de Trabalho: 53201.20607.1038.5370.0031 - TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Categoria Econômica 04, sob a gestão da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, conforme Nota de Empenho NE ...................., emitida em .../.../...........

6.	CLÁUSULA SEXTA  -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços serão efetuados com base nas medições mensais dos serviços efetivamente executados, conforme estabelecido nas Especificações Técnicas, e o pagamento contra apresentação das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas pela fiscalização da CODEVASF, com exceção da instalação, mobilização e desmobilização, respeitando o prazo legal para tramitação do processo de pagamento e observadas as seguintes condições:

- 6.1.	O pagamento da instalação, mobilização e desmobilização do canteiro, no limite de até 4,00% (quatro por cento) do valor orçado pela CODEVASF, será efetuado da seguinte forma:

a) 50% (cinqüenta por cento) após a mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos; e

b) 50 % (cinqüenta por cento) após a desmobilização do canteiro de apoio dos serviços, comprovada pela fiscalização.

- 6.2.	Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

- 6.3.	As notas fiscais/faturas deverão vir acompanhadas da Planilha de Medição a cada serviço medido, devidamente atestada pela fiscalização e com a indicação do domicílio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

- 6.4.	Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou meio de Ordem Bancária para pagamento de fatura com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento.

- 6.5.	Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às Retenções Tributárias;

- 6.6.	As Faturas/Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros e omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

- 6.7.	As Notas Fiscais/Faturas deverão destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.

- 6.8.	Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

- 6.8.1.	Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

- 6.9.	Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n. º 8.666/93.

- 6.10.	A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nas licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.

- 6.11.	Juntamente com apresentação da fatura de pagamento de serviço realizado terá a  CONTRATADA de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei n. º 8.212, de 24/07/91, alterada pela Lei n.º 9.711, de 20/11/98, da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS.

- 6.12.	Quando da quitação do pagamento de serviço, a CODEVASF se reserva o direito de reter  15% (Quinze por Cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma, deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos.

- 6.13.	Qualquer suspensão de pagamento de serviço devido à falta de regularidade da CONTRATADA perante o sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória (INSS e FGTS), não gerará para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

- 6.14.	A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide das eventuais ações reclamatórias, trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

- 6.15.	Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente em ações reclamatórias trabalhistas, ambientais, etc., acima referidas, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido do valor das  faturas vincendas e desde que não haja  possibilidade  de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, sendo que desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses previstas nesta sub-cláusula.

- 6.16.	Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do contrato e da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF e que cubra a execução dos serviços

- 6.17.	Atendido ao disposto nas sub-cláusulas anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto n.º 1.054, de 07/02/94.

- 6.18.	É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODEVASF do documento de cobrança, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

- 6.19.	Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 6.2, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

- C = P[(1+I/100)N - 1)

- C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - 	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - 	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - 	Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

- 6.19.1.	Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

- 6.19.2.	Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

- 6.19.3.	Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

7.	CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

## I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o  valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice relativo à data do reajuste;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da  Proposta.

- 7.1.	Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à Coluna 38 – Índice de Obras Rodoviárias – Serviços de Terraplanagem.

- 7.2.	Para fins de aplicação desta cláusula deverá inexistir culpa do contratado no não cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

8.	CLÁUSULA OITAVA  –  GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 5 (cinco) dias contado da data de assinatura do Contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

- 8.1.	Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

- 8.2.	Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

- 8.3.	CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

- 8.4.	O depósito da caução é condicionante para a liberação dos pagamentos previstos na Cláusula Sexta.

- 8.5.	Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

9.	CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

- 9.1.	Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

9.2.	Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

- 9.3.	Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, Social, Comercial e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

- 9.4.	Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante o CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da CONTRATADA.

- 9.5.	Obter às próprias expensas, todas as licenças, em especial as da Legislação Ambiental, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federais, Estaduais e Municipais relativas à execução dos serviços.

- 9.6.	Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

- 9.7.	Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à   execução dos serviços contratados.

- 9.8.	Tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função dos serviços contratados.

- 9.9.	Fornecer e afixar placas de identificação dos serviços, no padrão definido pela CODEVASF em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no endereço eletrônico www.integração.gov.br, no link Convênios, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe.

- 9.10.	Estar constituída das instalações necessárias e suficientes para apoio na execução dos serviços, em local a ser indicado pela CODEVASF, observadas as recomendações contidas nas Especificações Técnicas – Anexo I do Edital, parte integrante deste contrato.

- 9.11.	Remover, ao final dos serviços, as instalações do acampamento e canteiro de obras, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas, conforme Recomendações Básicas para Proteção Ambiental.

- 9.12.	Observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS_100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e baixa dos serviços.

- 9.13.	Promover a anotação do contrato no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura, com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei n.º 6.486/77 – Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto deste contrato, apresentando a documentação correspondente à fiscalização da CODEVASF antes da primeira medição dos serviços.

- 9.14.	Disponibilizar, durante o período de execução dos serviços, até o encerramento definitivo do contrato, 01 (um) veículo leve, com capacidade para 5 pessoas, com ar condicionado e com até 02 (dois) anos de uso, para deslocamento da fiscalização. As despesas desta sub-cláusula, inclusive abastecimento e manutenção, deverão estar inclusas nos preços dos serviços.

- 9.14.1.	O veículo deverá ser  identificado com os seguintes dizeres:

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE CAMPO

PROJETO GORUTUBA

- 9.14.2.	A CODEVASF, ao final do contrato, procederá à devolução do bem descrito na sub-cláusula 9.14, disponibilizando-o no pátio da sede da 1ª Superintendência Regional, localizado na Avenida Geraldo Athayde, n.º 483, Alto São João, em Montes Claros.

- 9.15.	Disponibilizar ainda:

a) 	01 (um) Microcomputador de 2,4 Ghz on-board, com processadores XP 2400 OEM 1917 Mhz Box Barton com 512 Kb, (in a Box) Cooler A/I Original; Hard Disk 40 GB 7.200 rpm; Memória 256 MB DDR 266 Mhz; Floppy driver 3,5” – 1,44 Mhz; Gabinete ATX 450 Watts, torre 04 baias; Teclado ABNT II – PS2; Fax Modem INT PCI 56 KB; Mouse optical PS2 com fio, NestCroll + Roller; Placa mãe A7V266 MX, com som, vídeo, rede e cabos completos;

a1) o microcomputador deverá vir com sistema operacional Windows XP pro-português instalado, com certificado de autenticidade e office 2003 – português original.

b) 	01(uma) impressora  jato de tinta, 8ppm, 600 x 600, com 6 cartuchos, sendo 3 pretos e três coloridos;

c) 	01 (um) “No Break” de 600 va, tensão de operação 110/220 Volts;

d) 	01 (um) monitor 17” – resolução de até 1.280 x 1.024 pixels – freqüência vertical de até 160 Hz;

e) 	01 (um) Gravador de CD e DVD;

f) 	01 (uma) unidade de CDROM 52x ou superior, com caixas de som amplificadas.

- 9.15.1.	Os bens descritos nesta sub-cláusula 9.15 serão incorporados, ao final do contrato, ao patrimônio da CODEVASF.

- 9.16. 	Os bens de que tratam as sub-cláusulas 9.14 e 9.15 deverão ser disponibilizados em até 15 (quinze) dias da liberação da Nota de Empenho – NE, emitida pela CODEVASF, junto à Gerência Regional de Infra-Estrutura e irrigação – 1ª GRD, localizada na Sede da 1ª Superintendência Regional, em Montes Claros.

10.	CLÁUSULA DEZ – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços caberá diretamente à 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Gerência Regional de Infra-estrutura e Irrigação – 1ª GRD, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os serviços obedecendo ao contrato e os documentos que o integram.

- 10.1.	A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se, desde já, a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

- 10.2.	A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação –  1ª GRD, responsável pela execução do contrato.

- 10.3.	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

- 10.4.	Das decisões da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação – 1ª GRD, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

- 10.5.	A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- 10.6.	Fica a CONTRATADA, obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

11.	CLÁUSULA ONZE – MULTA

Em caso de inadimplemento de quaisquer das cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA, poderá a CODEVASF aplicar multa no percentual de 0,1% (hum décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

- 11.1. O atraso na execução dos serviços constitui inadimplência passível da aplicação de multa.

- 11.2.	Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- 11.2.1. 	A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a mesma será convocada para complementação do seu valor no prazo  de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação;

- 11.2.2.	Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à Unidade Regional de Finanças da 1ª Superintendência da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

- 11.3.	A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da cientificação da aplicação da multa para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

- 11.4.	Após o procedimento estabelecido na sub-cláusula anterior, o recurso será apreciado  pela Diretoria Executiva que poderá relevar ou não a multa.

- 11.5.	Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar  perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

- 11.6.	Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

12.	CLÁUSULA DOZE – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Após o término dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA requererá à CODEVASF, através da Fiscalização, o recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da data da solicitação.

- 12.1.	A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir parecer conclusivo.

- 12.2.	A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com os Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, com a liberação da caução.

- 12.3.	Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos e aprovados os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da caução contratual.

- 12.3.1. 	O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

- 12.4.	A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

13.	CLÁUSULA TREZE   –   RESCISÃO

O presente Contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução de execução e da idoneidade da CONTRATADA, nos termos do art. 78, incisos I a VII e XVII da Lei nº 8.666/93, observados as disposições dos  arts. 77, 79 e 80 da citada lei.

14.	CLÁUSULA QUATORZE   –  PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do presente contrato, no Diário Oficial da União, na forma prevista no § único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

15.	CLÁUSULA QUINZE   –  FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Montes Claros, para dirimir questões oriundas deste contrato.

E por estarem inteiramente de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, após ser lido e achado conforme é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas.

Montes Claros-MG ___ de _______________de 2007

Anderson de Vasconcelos Chaves            _________________________

#### SUPERINTENDENTE REGIONAL                           P/ CONTRATADA

CODEVASF  -   1ª SR

TESTEMUNHAS:

| Nome: CPF: | Nome: CPF: |
| --- | --- |

1sr_aj_rec/..../meus documentos/minutas 2007/033 – Minuta CT desassoreamento PGO

TAAC

ANEXO VII

PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO

### ANEXO VIII

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  |  |  | ##### EDITAL N.º 10/2007 TOMADA DE PREÇOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QTDE. VOLUMES: 1 |  |  | QTDE. PÁGINAS: 63 |  | QTDE. DESENHOS: |  |  |  | QTDE. ADENDOS: |
| OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE PARTE DA REDE DE DRENAGEM NO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO GORUTUBA, LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE JANAÚBA E NOVA PORTEIRINHA, ESTADO DE MINAS GERAIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CIDADE: |  |  |  |  |  | ###### ESTADO: |  |  | ###### CEP: |
| TELEFONE: |  |  |  |  |  |  | FAX: |  |  |
| CNPJ: |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |
| Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital e seus Anexos. Pela licitante: ______________________________________ Assinatura D A T A: ______/______/ 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |