DDO - 830

TERMOS DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO ECOLÓGICA E FUNCIONAL DO ENTORNO DO MORRO DA GRUTA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA,

NA MARGEM DIREITA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DA BAHIA.

Setembro/2007

SUMÁRIO

1.FINALIDADE....................................................................................................................................................2

2.CONCEITUAÇÃO.............................................................................................................................................2

3.COMPETÊNCIAS.............................................................................................................................................3

4.LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO...................................................................................................4

5.justificativa...............................................................................................................................................4

6.ESCOPO DOS SERVIÇOS...............................................................................................................................5

7.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO................................................................................................................8

8.VALOR DA CONTRATAÇÃO........................................................................................................................8

9.PRAZO DE EXECUÇÃO..................................................................................................................................8

10.ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS..............................................................................................................9

11.CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS................................................................................13

12.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO................................................................................................................15

13.REAJUSTAMENTO.....................................................................................................................................17

14.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...................................................................................................................17

15.ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO..............................................................................................17

16.ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS............................................................................................................19

17.APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS......................................................................................................21

18.RECEBIMENTO DO OBJETO....................................................................................................................24

19.CONDIÇÕES GERAIS.................................................................................................................................25

ANEXOS

ANEXO I – PLANILHA ESTIMATIVA PROJETO BÁSICO..............................................................................27

ANEXO Ii – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA avaliação AMBIENTAl..........................................28

ANEXO IIi – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS......................................33

ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS....................................................38

ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVIÇOS HIDROLÓGICOS...................................................39

ANEXO VI – RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO..............................................49

ANEXO VII – ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO DE VIABILIDADE.............................50

ANEXO VIII – ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO............................................51

ANEXO IX – FORMULÁRIOS DA PROPOSTA TÉCNICA...............................................................................52

ANEXO X – FORMULÁRIOS DA PROPOSTA FINANCEIRA.........................................................................57

# FINALIDADE

## Estabelecer normas, critérios, condições contratuais e fornecer informações que permitam a elaboração do edital e a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para a Elaboração de Projeto Básico para a Requalificação e Valorização Ecológica e Funcional do Entorno do Morro da Gruta, situado no município de Bom Jesus da Lapa, na margem direita do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas – órgão de administração superior da Codevasf, ao qual estão afetas as demais unidades técnicas encarregadas da fiscalização e coordenação dos serviços de engenharia objeto destes Termos de Referência;

- Superintendência Regional – unidade executiva descentralizada, subordinada diretamente à presidência da Codevasf, com sede em Bom Jesus da Lapa, estado da Bahia, em cuja jurisdição territorial se localiza os serviços destes Termos de Referência;

- Serviços Similares - estudos e projetos elaborados para as obras de recuperação e controle de processos erosivos em margens de rios e implantação de infra-estrutura ecológica e funcional em monumentos naturais, especialmente em área urbanas;

- Estudo de Viabilidade - documento destinado a demonstrar a viabilidade técnico-econômica e social de um projeto específico e seus impactos sobre o meio ambiente físico e social;

- Estudos Ambientais - avaliações e estudos ambientais exigidos pela legislação ambiental, federal e estaduais, pelas Resoluções CONAMA, especialmente as de  nº 01/86, nº 237/97 e outros exigíveis pela legislação de Recursos Hídricos, federal e estaduais, os quais fazem parte do Projeto Básico;

- Avaliação de Impacto Ambiental - AIA -  estudos básicos que visam a caracterização ambiental plena do empreendimento, para subsidiar a eleição da alternativa mais viável de desenvolvimento e projeto do empreendimento;

- Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazo de execução;

- Proposta Técnica - documento apresentado com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, com justificativas acerca da metodologia, bem com os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério da proponente, segundo os quais a mesma se propõe a executar os serviços;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semi-fabricados,  elementos  de  construção, materiais  ou produtos industriais.  Conterá, dentre outros, as normas e critérios para execução de um determinado serviço, a  descrição do método construtivo e o controle tecnológico e geométrico;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Relatório de Andamento - documento a  ser   produzido  pela  consultora, com o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento a ser produzido pela consultora, relativo à justificativa técnica e/ou andamento dos serviços, além dos que  forem estabelecidos em caráter sistemático, para efeito de fiscalização;

- Relatório Parcial - documento a ser apresentado pela consultora, que traduz o resultado parcial dos serviços ou de componente dos serviços;

- Relatório Final - documento de produção prevista ao término dos trabalhos, no qual a consultora apresenta o relato dos serviços executados;

- Fiscalização - equipe da Diocese de Bom Jesus da Lapa indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato;

- Consultora - empresa (ou consórcio) de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Contrato - documento subscrito pela Diocese de Bom Jesus da Lapa e pela consultora, que define as obrigações de ambas em relação à execução dos serviços;

- Convênio – Documento subscrito pela CODEVASF (Concedente) e pela Diocese de Bom Jesus da Lapa (Convenente) que define as obrigações de ambas, com relação ao objeto conveniado, regido pela IN 01/97;

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, com nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Diocese de Bom Jesus da Lapa a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes TR.

## Compete à CODEVASF fiscalizar e coordenar o Convênio celebrado com a Diocese de Bom Jesus da Lapa, liberando os recursos financeiros para execução dos serviços objeto destes TR;

### Compete à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, por intermédio da Gerência de Empreendimentos Sócio- Ambientais, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, os serviços objeto destes TR;

### Compete à 2ª Superintendência Regional, fiscalizar sob a coordenação da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, os trabalhos de campo.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## A área de estudo encontra-se localizada à margem direita do Rio São Francisco, na sede do município de Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, nas coordenadas geográficas UTM 8.534.681,277Norte e 671.217,256Este.

## A sede do município de Bom Jesus da Lapa dista aproximadamente 800 km da capital do estado, Salvador, com os seguintes acessos rodoviários:

## BR-324 de Salvador até Feira de Santana;

## BR-116 até Posto Paraguaçu;

## BA-242 até Ibotirama;

## BR-160 até a sede de Bom Jesus da Lapa.

## O acesso por via aérea é possível com a utilização do aeroporto de Bom Jesus da Lapa, que conta com vôos regulares ligando a região à capital do Estado.

## O mapa a seguir apresenta a localização do Projeto.

# justificativa

## O município de Bom Jesus da Lapa foi batizado com este nome devido a “Gruta” que ali foi descoberta no final do século XVII. Por causa disso, na Bahia, o município só perde em potencial turístico para a capital, Salvador, e no interior do estado para Porto Seguro. As Romarias, num ciclo de julho a outubro, têm anualmente um fluxo de turistas religiosos em torno de um milhão de pessoas. Entretanto, esse fluxo de romeiros esbarra na falta de infra-estrutura local.

É no entorno do Morro da Gruta que os romeiros acampam; sejam nas centenas de pensões/hotéis/casas alugadas, da parte urbana, ou no leito seco do rio São Francisco, nas “impueiras” e “coroas” de areia, que eles e os habitantes locais vendem bebidas e servem refeições. Também é ali que se abrem “buracos” onde são montados banheiros cercados por lonas, que não atendem as regras básicas sanitárias e de meio-ambiente.

Além disso, os espaços destinados à visitação/orações e seus acessos estão muito aquém de suportar o número de visitantes. Faltam áreas suficientes para estacionamento de veículos grandes e pequenos, para manifestações sócio-religiosas e do próprio lazer dos visitantes que vêm em grupos para as Romarias, para as exposições dos comércios ambulantes e parques/circos, levando muitos a avançarem em direção ao rio destruindo cada vez mais aquele bioma.

Após o período das Romarias, a margem do rio, o seu leito e o entorno do Morro, estão degradados e cobertos de lixo de toda espécie, com a flora, a fauna e o meio-ambiente em estados deploráveis aguardando que o próprio rio, com as águas das enchentes, carregue-o para sua jusante agravando o assoreamento e o processo erosivo. É neste contexto que surge a necessidade de assegurar uma convivência democrática, sustentável e harmônica entre a Romaria de Bom Jesus da Lapa e o Rio São Francisco.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo dos serviços compreende a elaboração do projeto em nível de projeto básico para recuperação de áreas erodidas/degradadas à margem direita do Rio São Francisco com implantação de obras de infra-estrutura que visem a requalificação, valorização ecológica e funcional no entorno do Morro da Gruta, incluindo a criação de uma Unidade de Conservação como “Monumento Natural” com Plano de Manejo à visitação pública,  numa área de aproximadamente 20 ha, inserido na área urbana da sede do município de Bom Jesus da Lapa/BA. Os serviços estão divididos em duas etapas, a saber:

    - 1ª etapa – diagnóstico e estudo de alternativas; e

    - 2ª etapa – elaboração do projeto básico da alternativa escolhida na 1ª etapa.

## ESTUDOS DA 1a ETAPA

    - O diagnóstico deverá indicar as dimensões da área afetada, inclusive contemplando e cadastrando as edificações em eminente risco de desabamento, implicações futuras para a cidade e apresentar um estudo das causas e fenomenologias envolvidas nos processos erosivos/degradativos naturais e antrópicos observados para subsidiar as soluções de engenharias. A partir de dados obtidos nos estudos básicos, serão elaboradas as alternativas de obras de proteção/controle e de infra-estruturas, em nível de anteprojeto que permitirá a Consultora/Diocese/Codevasf/Prefeitura a escolha da melhor alternativa.

### Inicialmente deverão ser executados os serviços de caracterização topobatimétrica, planialtimétrica, geológico-geotécnico, geomorfológico, hidrológico, hidráulica fluvial e interferências ambientais.

### Durante o processo de seleção deverá ser considerada a viabilidade global, em todas as suas dimensões. Em resumo, a alternativa selecionada deverá permitir à Diocese, Codevasf ou a qualquer entidade pública, privada ou da sociedade civil organizada, que esteja sendo influenciado pelo projeto, conhecer:

- O estado atual e o estado desejado para a região, assim como os aspectos relacionados à sua manutenção;

- Os objetivos do projeto, claramente definidos, e de que forma serão atingidos;

- Todos os custos e benefícios identificados e devidamente quantificados;

- Os impactos ambientais esperados após o projeto haver sido implantado e quais as medidas mitigadoras e eventuais compensatórias desses impactos, seus objetivos e custos;

- O planejamento para implementação do empreendimento em sua totalidade, considerando-se as fases e etapas de implantações;

- As considerações a respeito das modificações ambientais relevantes (naturais, sociais e econômicas), decorrentes da implantação do empreendimento;

- O planejamento do processo de licenciamento ambiental requerido.

#### Avaliação Ambiental - os estudos ambientais das alternativas definidas no projeto subsidiarão a escolha da alternativa de projeto a ser implantada do ponto de vista técnico- econômico, social e ambiental, devendo:

    - 1.avaliar os impactos ambientais da intervenção, as medidas mitigadoras e compensatórias para minimização ou maximização dos impactos identificados;

    - 2.determinar a intensidade dos diferentes impactos ambientais da intervenção,  se irrelevante, moderado ou significativo;

    - 3.fornecer a documentação técnica necessária ao processo de licenciamento ambiental  junto aos  Órgãos  Ambientais competentes;

    - 4.efetivar o preenchimento de formulários e demais documentos necessários ao licenciamento, bem como acompanhar todo o processo de análise pelos órgãos ambientais em níveis municipal, estadual e federal e de recursos hídricos, fornecendo informações adicionais quando necessário e solicitado pelos respectivos órgãos, acompanhando todo o processo até a emissão da licença prévia ou equivalente;

    - 5.elaborar os planos e programas necessários para minimização dos impactos identificados; e

    - 6.mensurar os custos decorrentes das medidas mitigadoras dos impactos negativos e da implantação dos planos e programas.

#### A análise dos principais aspectos ambientais de cada alternativa, a seguir relacionadas, deverá  ser executada de acordo com as especificações técnicas constantes nos anexos deste TR:

    - 1.interferência em áreas protegidas por lei (áreas de preservação permanente, parque e reservas, áreas de proteção ambiental), áreas indígenas, de  interesse ecológico ou cultural, áreas com  fragilidade ambiental e/ou intensamente utilizadas;

    - 2.problemas localizados, decorrentes das obras civis, incluindo a necessidade de realocação de famílias; e

    - 3.alteração do quadro sócio-econômico.

#### Deverão ser identificados e caracterizados os principais impactos, bem como os custos decorrentes das medidas mitigadoras dos impactos negativos e de seu monitoramento. As análises deverão respeitar o enquadramento frente à legislação ambiental vigente, verificando as exigências para obtenção do licenciamento em todos os estágios e respectivos níveis.

## PROJETO BÁSICO.

### 6.3.1.     Compreende a execução de serviços de campo e de escritório, necessários para detalhar a alternativa escolhida na 1ª etapa, com detalhamento da solução das obras de contenção/ proteção das margens e infra-estrutura, segundo o estabelecido na concepção definitiva das obras e posterior preparação da documentação para licitação das obras civis.

### Os estudos anteriores avaliaram as condições físicas, sociais, econômicas e ambientais da área do projeto e traçaram um perfil, consoante com as atividades já desenvolvidas na região, devendo:

- apresentar soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação;

- identificar os tipos de serviços a executar e os materiais a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustar o caráter competitivo para sua execução;

- contemplar informações que possibilitem a utilização de métodos construtivos; instalações provisórias, procedimentos organizacionais para a obra, compreendendo a sua programação, estratégia de suprimento, normas de fiscalização,  gestão da obra e outros dados necessários;

- contemplar o orçamento detalhando o custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, inclusive os serviços de proteção ambiental nas áreas de implantação do empreendimento, tais como recuperação de áreas de empréstimo, proteção de áreas de reserva legal e de preservação permanente e remoção de resíduos, e;

- demonstrar que atende às condicionantes e restrições ambientais, apontadas nos estudos, quando da escolha, determinação e detalhamento da solução do projeto.

### Para se alcançar este objetivo, deve-se desenvolver a solução escolhida, de forma a fornecer visão global das obras e identificar todos os seus elementos constitutivos, com clareza,  produzindo os seguintes documentos:

- "lay-out" das estruturas de proteção e suas obras auxiliares, etc.;

- planta e seções transversais típicas das estruturas de proteção e demais obras complementares;

- dimensionamento das estruturas de proteção, etc;

- quantitativos de serviço de materiais necessários à execução da obra;

- estimativa do custo da obra;

- desenhos principais, definindo:

- a localização, vias de acesso, topografia, dados hidrológicos, dados geológicos  e geotécnicos, canteiro de obras, caminhos de acesso, arranjo geral do sistema (plantas e seções) etc;

- seqüência de desvio do rio, ensecadeira, etc;

- avaliação precisa e objetiva quanto aos  materiais de construções a serem utilizados;

- plantas e seções para as escavações das estruturas principais;

- arranjo geral das ancoragens, armadura, etc.;

- jazidas de materiais pétreos e terrosos; e

- Prever instalação de réguas linmétricas defronte à estrutura de proteção;

- elaboração das “as built”.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto deste TR empresas nacionais de engenharia, com experiência em serviços similares aos relacionados no subitem 6.1, individualmente ou em forma de consórcio, e que atendam às condições estabelecidas no edital.

## As atividades fins, objeto deste TR, não poderão ser transformadas ou sub-contratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como  estudos básicos (hidrologia, topografia e geotecnia) e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser sub-contratados total ou parcialmente junto a empresas especializadas, sob responsabilidade total da consultora, perante a Diocese/Codevasf, pela qualidade dos serviços, quanto à observância de normas técnicas e códigos de conduta e ética profissionais.

## A consultora considera que conhece plenamente o presente TR e que o aceita em sua totalidade, ressalvando as exceções formuladas em sua proposta, com as quais a Diocese/Codevasf concordou previamente e formalmente.

## A consultora considera que a sua participação nestes trabalhos implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive com informações adicionais às fornecidas pela Diocese/Codevasf, em decorrência deste TR, de modo suficiente para assumir o compromisso de executá-los em conformidade com o contrato decorrente.

## O atestado de visita não será exigido. A proponente, ao apresentar sua proposta, declara conhecer o local dos estudos e possuir a avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação, "in loco", das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Diocese/Codevasf. Pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a Diocese de Bom Jesus da Lapa, localizada em Bom Jesus da Lapa/BA, (0xx77) 3481-5860, nos horários compreendidos entre 08:00 às 12:00 h e 14:00 às 18:00 h de 2ª à 6ª Feira.

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços objeto deste TR estão estimados em R$ 367.500,00 (trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais), a preços de referencia a setembro de 2007, para elaboração do Projeto Básico, conforme relacionado na planilha estimativa do Anexo I.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo de execução dos serviços, conforme as etapas indicadas nos subitem 6.1, será de 150 (cento e cinqüenta) dias, contados da data de efetiva assinatura do contrato. Neste prazo estão incluídos 15 (quinze) dias para análise e aprovação da minuta, edição e entrega da versão definitiva.

## Os documentos necessários à habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal deverão ser apresentados em conformidade com os arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma  estabelecida no edital.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## As propostas deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido neste Termo de Referência, segundo os quais a empresa se propõe a executar os serviços, bem como o preço da contraprestação. As mesmas deverão ser apresentadas na forma estabelecida no edital.

## Proposta Técnica

### A proposta técnica é o documento onde a consultora consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a seu critério, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, com o programa de trabalho, e, ser elaborada conforme o sumário  a seguir, para as etapas “1ª” e “2ª”, podendo  ser  ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado:

Sumário:

- Apresentação da proposta técnica;

  - Considerações prévias;

  - Exceções ao TR;

- Proposta técnica;

  - Conhecimento do problema;

  - Bases metodológicas ;

  - Plano geral de trabalho;

  - Equipe técnica;

  - Formulários.

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1.1) considerações prévias e dados a respeito da empresa, nos aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

- b) (1.2) informações a respeito das exceções sobre as quais a empresa se manifeste, em aplicação ao disposto neste Termo de Referência;

- c) (2.1) conhecimento do problema, demonstrar que a consultora detém pleno conhecimento dos trabalhos, apresentando a descrição sucinta e objetiva referente:

- ao conhecimento da região, com dados gerais de real interesse na execução dos trabalhos, em especial sobre os aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na execução dos mesmos;

- ao conhecimento do empreendimento, com exposição baseada na análise do acervo de informação existente e na visita ao local dos serviços, destacando os aspectos de  relevância e as soluções e peculiaridades técnicas e construtivas adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta;

- à abordagem de métodos e soluções construtivos, com propostas de possíveis métodos construtivos e soluções de eventuais problemas específicos de construção.

- d) (2.2) base metodológica, inclui as normas a serem observadas, bem como os procedimentos e controles de qualidade que se pretenda exercer durante a execução dos serviços e, para tanto, deve-se fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- aos procedimentos técnicos e organizacionais, destacando as diretrizes técnicas e organizacionais relevantes para a qualidade dos serviços, explicitando o planejamento e os métodos de gestão; e

- às normas a serem observadas, destacando regulamentos, métodos e técnicas propostos para a execução dos serviços.

- (2.3) plano geral de trabalho, com as informações, justificativas e detalhamentos relativos ao serviço, devendo ser formulado:

- o programa de trabalho,  coerente com a metodologia a ser utilizada e consistente com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem cumpridas para execução dos trabalhos; e

- os cronogramas, detalhados por atividades e eventos, definido operacionalmente e  contemplando a desagregação de trabalhos a serem executados. Os cronogramas e diagramas serão atualizados, mensalmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos, com "software" adequado ao atendimento das seguintes exigências:

    - referir-se a um calendário mensal, a partir do início dos serviços, conforme relação de eventos constantes do anexo. Esta relação poderá sofrer as adaptações julgadas necessárias pela empresa proponente;

    - ser expresso mediante cronogramas físicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos, contendo as precedências, interdependências e inter-relações das atividades, possibilitando, assim, a análise do fluxo contínuo das ações;

    - ser adequado às técnicas de avaliação e revisão, apresentado CPM, mediante  modelo a ser implantado imediatamente após o início da execução dos serviços.

- f) (2.4) equipe técnica, representada pelo pessoal técnico e especializado, definido e quantificado pela proponente, contendo um coordenador e a equipe chave composta pelos profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas no item 2 a seguir,  os quais deverão apresentar as fichas curriculares, com os respectivos comprovantes, bem como a estrutura organizacional, observando os aspectos a seguir:

- o coordenador deverá ser profissional integrante do quadro de pessoal permanente da  empresa proponente e atender às exigências de prova de acervo técnico, formação acadêmica com experiência em planejamento e coordenação de serviços de consultoria de caráter multidisciplinar, notadamente em planejamento e coordenação de projetos de obras de recuperação/contenção processos erosivos ou áreas fluviais degradadas e de obras de infra-estrutura para visitação pública em Unidades de Conservação Ambiental. Anexar, no máximo, 5 (cinco) atestados registrados no CREA, juntamente com a comprovação do vinculo empregatício;

- a equipe chave deverá ser composta por profissionais  com formação e experiência em  projetos de  proteção de encostas fluviais, de áreas ambientais degradadas e com  habilidades requeridas para o desenvolvimento dos serviços em cada uma das seguintes áreas de conhecimento: hidrologia, turismo, geotecnia, arquitetura, urbanismo, biologia, agronomia, advocacia urbanista/ambiental, cartografia, meio ambiente, desenhista e  orçamentação de obras;

- a estrutura organizacional deverá contemplar a justificativa do desenho e o dimensionamento da estrutura proposta, em nível operacional, mediante alocação de pessoal classificado por categorias profissionais, devendo apresentar:

    - personograma de equipe, indicando a sua interligação com a estrutura de execução dos serviços e as interfaces com a equipe da Diocese/Codevasf;

    - descrição das funções, estabelecendo as atribuições e as responsabilidades dos grupos funcionais; e

    - cronograma de permanência, estabelecendo a permanência do pessoal da equipe proposta, sua suficiência e sua compatibilidade com a estrutura organizacional.

- a substituição do coordenador e/ou dos profissionais que comporão a equipe chave  somente se dará nos casos supervenientes, fortuitos ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Diocese/Codevasf, consoante o Art. 13 § 3º da Lei 8.666/93.

- g) (2.5) contempla os formulários relacionados no subitem 11.4, alínea “a”, cujos exemplos figuram no anexo IX do presente TR. Se necessário, a empresa poderá adaptá-los às particularidades de sua proposta, completando-os com categorias e itens adicionais.

### A proposta técnica não deverá exceder à 70 (setenta) laudas, utilizando-se a frente de cada lauda, no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As laudas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas. As margens e espaçamento devem obedecer o disposto nas normas da ABNT.

#### Os comprovantes exigidos na alínea “f” do subitem 11.2.2  poderão ser apresentados em forma de anexo, não computados na restrição do subitem 11.2.3.

## Proposta Financeira

### A proposta financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na proposta técnica, devendo conter, no mínimo, as informações e os documentos do sumário a seguir, podendo o mesmo ser  ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado:

Sumário:

1.    Apresentação da proposta financeira:

1.1  Considerações prévias:

  - Resumo da proposta financeira:

  - Declaração de validade da proposta:

  - Detalhamento da proposta para estudo de viabilidade:

  - Detalhamento da proposta para o projeto básico:

### Os itens pertinentes ao sumário aludido no subitem 11.3.1, conterão as seguintes informações:

- (1.1) as considerações prévias referente à generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a consultora deseje incluir;

- (1.2) o resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total  evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta e variantes consideradas;

- (1.3) a declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período;

- (1.3 e 1.4) o detalhamento da proposta, consiste na apresentação dos formulários relacionados no subitem 11.4, alínea “b”, cujos modelos figuram no anexo do presente TR. Se necessário, a consultora poderá adaptá-los às particularidades de sua proposta, ajustando a itemização mediante a introdução de itens adicionais, devendo:

- detalhar os salários e honorários praticados pela consultora e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos a impostos e remuneração da empresa, incidente sobre o valor total orçado;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- detalhar, mediante quadros auxiliares, as informações fornecidas nos formulários solicitados pela Diocese/Codevasf até um grau de desagregação congruente com o detalhamento da proposta técnica;

- no preenchimento do cronograma financeiro,  utilizar o elenco de eventos relacionados no anexo. A Diocese/Codevasf admitirá, para esta parte, uma parcela de mobilização/desmobilização de, no máximo, até 5% sobre o valor pago a preço global, e;

- na hipótese de consórcio com empresa estrangeira, a licitante deve apresentar a planilha de Encargos Sociais que incide sobre os salários de seu pessoal, emitido por órgão oficial do país de origem, devidamente certificado e autenticado no Brasil, com a respectiva tradução juramentada em Língua Portuguesa.

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos, tributos e taxas, encargos sociais, seguros, mão-de-obra e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução

### dos serviços. Em caso de omissão, serão considerados inclusas nos preços.

## Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

- Proposta Técnica: HAB-IV,  B-II, PE-II, PE-III.

- Proposta Financeira: PP-I, PP-II, PP-III, PP-IV, PP-V, PP-VI, PP-VII,  PP-X, PP-XIV, PP-XVII e  PO-XIV.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As propostas técnicas  serão  avaliadas através de pontuação – no intervalo de  0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir:

### A demonstração de conhecimento do problema, apresentada conforme estabelece a alínea “c” do subitem 10.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir

| CONHECIMENTO DO PROBLEMA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Conhecimento do problema |  |
| 1) conhecimento da região | 5 Pontos |
| 2) conhecimento do empreendimento | 15 Pontos |
| 3) abordagem de métodos e soluções construtivos | 5 Pontos |
| Total de Pontos | 25 Pontos |

### As bases metodológicas e o plano geral de trabalho apresentados de acordo com o estabelecido nas alíneas “d” e “e” do subitem 10.2.2, receberão pontuação máxima, conforme quadro abaixo:

| BASES METODOLÓGICAS E PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Bases metodológicas: |  |
| 1) procedimentos técnicos organizacionais | 5 Pontos |
| 2) normas a serem observadas | 2 Pontos |
| Plano geral de trabalho: |  |
| 1) programa de trabalho | 16 Pontos |
| 2) cronogramas | 2 Pontos |
| Total de Pontos | 25 Pontos |

### A equipe técnica apresentada conforme estabelece a alínea “f” do subitem 10.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| 1) Coordenador: |  |
| a) formação acadêmica e complementar | 0,5 pontos |
| b) experiência geral: |  |
| - diversidade de projetos em que participou | 1,0 pontos |
| - complexidade dos projetos em que participou | 1,0 pontos |
| c) experiência específica: |  |
| - estudo de viabilidade | 3,5 pontos |
| - projeto básico | 3,5 pontos |
| 2) Equipe técnica: |  |
| a) formação acadêmica e complementar (0,5 por área ) | 3,0 pontos |
| b) experiência geral: |  |
| - diversidade de projetos (1,0 por área ) | 6,0 pontos |
| - complexidade dos projetos (1,0 por área) | 6,0 pontos |
| c) experiência específica por área de conhecimento: |  |
| - hidrologia | 2,0 pontos |
| - turismo | 2,0 pontos |
| - geotecnia | 2,0 pontos |
| - cartografia | 2,0 pontos |
| - meio ambiente | 2,0 pontos |
| - arquitetura/urbanismo | 2,0 pontos |
| - advocacia urbanística/ambiental | 2,0 pontos |
| - biologia | 2,0 pontos |
| - orçamentação de obras | 2,0 pontos |
| 3) Estrutura organizacional: |  |
| a) personograma de equipe e descrição das funções | 5,0 pontos |
| b) cronograma de permanência | 2,5 pontos |
| Total de Pontos | 50 pontos |

## As  propostas técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) dos  quesitos relacionados nos subitens 11.1.1 a 11.1.3 ou pontuação total inferior 80 (oitenta) pontos, serão desclassificadas.

## As propostas financeiras  classificadas tecnicamente serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências.

### Os erros aritméticos serão retificados,  desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## No caso do subitem 11.3.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do  valor estabelecido no termo da proposta, não serão considerados. A consultora será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no termo da proposta, sob pena de desclassificação.

## Serão desclassificadas:

- propostas que não atendam às exigências do edital.

- propostas com valores unitários e globais exorbitantes ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

## Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços. A classificação das propostas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo  declarada vencedora a consultora  que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e  pesos seguintes:

Ncf = 0,8Nt+0,2Nf

Nf = 100 - Po−PmVe−Pm∗20

Onde:

NCF = Nota de classificação final alcançada pela concorrente;

NT   = Nota técnica obtida pela concorrente;

NF   = Nota financeira obtida pela concorrente;

PO   = Preço ofertado pela concorrente;

Ve   = Valor estimado pela Codevasf, e

Pm  = Preço mínimo ofertado.

### Na hipótese do valor estimado pela Diocese/Codevasf ser  ao preço mínimo ofertado, o resultado da equação será indeterminado. Neste caso, o valor estimado (Ve) será substituído pelo maior preço válido, dentre os ofertados.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Diocese de Bom Jesus da Lapa pagará à consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no TR, constituindo-se, na única remuneração  pelos serviços contratados e executados.

## Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes, os serviços executados, as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa de execução do contrato, incluindo-se nas mesmas os serviços executados no período, correspondente as parcelas de preço global constantes do cronograma financeiro.

## O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento mensal, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 12.5 e 12.6  e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a  indicação  do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização da 2ª SR, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada na Diocese de Bom Jesus da Lapa, sendo 10 (dez) dias para a aprovação da fatura e 20 (vinte) dias para sua liquidação;

- as faturas mensais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança, acarretará a devolução do mesmo à contratada, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

## As formas de pagamento contempladas neste TR - preço unitário e preço global - serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

## Serviços Pagos a Preços Unitários.

### Os serviços pagos a preços unitários são referentes aos os trabalhos de campo e de  laboratório destinados à obtenção de dados e informações essenciais à elaboração dos estudos de viabilidade técnica e elaboração do projeto básico.

#### 12.5.2	Os trabalhos de campo e laboratório serão remunerados, por aplicação, aos quantitativos realmente executados, do  sistema de preços unitários apresentados pela concorrente na sua proposta.

12.5.3	A remuneração dos trabalhos de campo e laboratório será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

- autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho; e

- apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios técnicos etc.), conforme padrão estabelecido pela Diocese/Codevasf.

#### 12.5.4	O conjunto dos trabalhos de campo de laboratório, a serem pagos a preços unitários, constam dos anexos.

#### 12.5.5	As variações para mais ou para menos das previsões apresentadas pela concorrente, na sua proposta em relação aos trabalhos de campo e laboratório, executados, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

#### 12.5.6	Os serviços remunerados a preços unitários incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

- custos de mão-de-obra, laboratório, equipamentos, serviços gráficos, veículos, mobilização e desmobilização,  etc.;

- despesas fiscais; e

- remuneração de escritório.

## Serviços Remunerados a Preços Globais.

### Os serviços remunerados a preços globais serão os trabalhos necessários para a elaboração dos estudos de viabilidade e projeto básico, denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços remunerados a preços unitários, conforme subitem 13.5. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

- aprovação dos relatórios e documentos que  deram origem ao faturamento,  de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico;

- o coordenador do contrato, após a aprovação dos relatórios/documentos, autorizará à contratada emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios e documentos, poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela contratada;

- a Diocese de Bom Jesus da Lapa, após solucionado o motivo da retenção, terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

#### 12.6.2	A contratada deverá apresentar, em detalhes, o demonstrativo da composição:

- dos encargos fiscais;

- dos custos de administração; e

- da remuneração de escritório.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços contratuais referentes aos serviços objeto deste TR permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo, poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria, aplicando-se a seguinte fórmula:

I1  -  Io

R =  V  [-------------], onde:

Io

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta licitação correção à conta dos recursos orçamentários da funcional programática 18.543.1305.8845.0101 – Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba, Despesa de Capital, sob a gestão da Área de Revitalização das bacias Hidrográficas – AR.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A consultora deverá se comunicar com a Diocese de Bom Jesus da Lapa ou com a Codevasf, formalmente. Mesmo as comunicações informais devem ser confirmadas, posteriormente, por expediente formal, mediante protocolo.

## A contratada deverá apresentar à Diocese/Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

## A contratada terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que sejam harmonizadas num planejamento integrado.

## Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

### A consultora deverá apresentar, no 1º relatório (andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios.

### O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro).

### O cronograma físico deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Diocese/Codevasf.

### Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

### As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Diocese/Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Diocese/Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

### Os prazos para análise, pela Diocese/Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos.  A contratada deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à consultora.

### A Diocese/Codevasf acompanharão os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos, previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega, são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A consultora e a Diocese de Bom Jesus da Lapa manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Diocese convocará, para esse fim, quantas reuniões estimar convenientes.

## As reuniões a serem mantidas conforme agenda preestabelecida e registrada em ata formalizada, objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

- a contratada fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientações;

- a Diocese comunicará à contratada as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços  referente às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no decurso desta ou no  prazo  estabelecido pela mesma;

- as reuniões mensais deverão estar previstas no cronograma a ser apresentado e realizadas após a entrega dos relatórios e do prazo de análise dos mesmos pela Diocese, e;

- os custos destas reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato.

## A Diocese/Codevasf terão o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

### A Diocese de Bom Jesus da Lapa, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, designará uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme o Termo de Referência.

### A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a contratada, podendo, inclusive rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa,  indicando o seu valor.

### A contratada poderá recorrer à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## A Diocese e a contratada estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## A contratada deverá intercambiar informações com a Diocese de Bom Jesus da Lapa, por meio de fax, através das linhas telefônicas: (077) 3481-2579 ou (077) 3481-5860. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente, em conjuntos, para cada fase de desenvolvimento dos estudos, a saber: Diagnóstico da situação atual e suas Implicações, Estudos Básicos, Estudo Ambientais, Estudo de Alternativas e Elaboração do Projeto Básico.

## Os produtos e relatórios finais referentes aos estudos objeto do presente Termo de Referência, devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem tratamento espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os dados referentes às unidades espaciais do Projeto e as áreas de influência deverão ser apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio digital, de forma a serem  editados e reeditados pela Diocese/Codevasf;

- os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para  divulgação e apresentação pública;

## A contratada emitirá os seguintes relatórios parciais para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro:

- Relatórios de Andamento - a serem fornecidos por solicitação da Diocese, contendo resumo normalizado da situação física financeira do contrato em andamento (cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções de prazos e custos);

- Relatórios Específicos - a serem apresentados por solicitação da Diocese, e/ou imprescindíveis em determinados estágios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou tema, com as informações referentes às fontes de dados, metodologias, memórias de cálculo e especificações técnicas adotadas, avaliação crítica sobre a adequação ou carência dos dados disponíveis, bem como recomendações para aprimoramento, a serem integrados nos Relatórios Parciais de Projeto e Relatórios Finais;

- Relatórios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para os serviços objeto deste Termo de Referência, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (anexo), com as informações referentes às fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica dos dados disponíveis.

- Versão Preliminar do Relatório Final – a ser apresentada, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos Relatórios Parciais de Projeto sintetizados, com ênfase para os resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativa de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Diocese/Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Diocese/Codevasf, de correção/revisão da Versão Preliminar.

- Relatórios Síntese do Relatório Final - deverá fornecer  as informações referentes ao Projeto em foco, de modo sintético, e a justificativa das alternativas selecionadas, a descrição destas e o arranjo institucional para a sua implantação e  manutenção, assim como da sua inserção regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgação, tecnicamente fundamentados.

## Os Relatórios Finais dos Estudos de Diagnósticos e de Alternativas e Projeto Básico deverão ser apresentados, respectivamente, de acordo com os anexos deste Termo de Referência. Ficará a critério da contratada sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros, para que estes fiquem adequados à realidade dos estudos, os quais deverão ser submetidas à aprovação da Diocese/Codevasf.

## A  versão definitiva do relatório final deve ser gravada em DVD-ROM, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotos, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os licenciados pela Diocese/Codevasf. Caso a contratada deseje em gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Diocese/Codevasf, ficará obrigada a fornecer os originais dos mesmos, completos, com os respectivos manuais e garantias.

### Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto deverão ser apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários referentes aos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo  com o exigido pela Diocese/Codevasf.

## A contratada deverá exercer controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, privilegiando a clareza e a objetividade, além da  consistência das informações, justificativas de resultados, com texto isento de erros de português e de digitação.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica deverão observar, preferencialmente, as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

### A contratada poderá substituir  as da ABNT por normas aceitas internacionalmente, desde que a Diocese/Codevasf considere que as substituições são equivalentes ou superiores.

### A contratada deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão-de-obra, materiais e equipamentos, referências à marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Diocese/Codevasf.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais etc., deverão obedecer às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se necessário citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados em Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Número de Vias - os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

- relatório parcial ou específico, em 03(três) vias impressas;

- minuta do relatório final, em 03(três) vias impressas e 03(três) vias digitais (DVD-ROM);

- relatório final do estudo de viabilidade e do projeto básico, em 04 (quatro) vias  impressas e 04 (quatro) vias digitais (DVD-ROM); e;

- Relatório de Avaliação Ambiental em 04 (quatro) vias impressas e 06 (seis) vias digitais ( DVD-ROM).

## Encadernação - a encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá ser em espiral.

### A encadernação do relatório final deverá ser em "capa-dura" com brochura e folhas  destacáveis.

## Elementos Componentes – a seqüência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, com os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal): deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior; o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es);

- a lombada (lida na vertical): deverá conter o título do projeto; a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo; o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo;

### Folha de Rosto – os elementos essenciais à identificação dos serviços ou da obra estão na Folha de Rosto – deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e logotipo da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da Folha de Rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Diocese de Bom Jesus da Lapa) por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet e o e-mail:

### Índice Geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e seqüência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - a apresentação deverá conter esclarecimento, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura e deverá conter uma breve explicação relativa ao conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências Bibliográficas (NBR - 6023) - as  referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de Papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidas em formato 1A e,  posteriormente, reduzidos para apresentação em álbum formato A3;

- b)	a normografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato 1A, deverão ser entregues à Diocese de Bom Jesus da Lapa;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto em formato A4;

### Paginação e Numeração:

- a numeração das páginas deverá iniciar-se a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e Tabelas -  os Formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em seqüência no texto, logo após a primeira citação referente ao formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

### Numeração Progressiva das Seções de um Documento (NBR-6024).

- apresentar sistema de numeração progressiva dos módulos  do documento, de modo a permitir exposição intelegível da matéria e a localização imediata de cada parte; e

- as seções poderão ser subdividas, desde que não prejudiquem a  concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e Registro dos Documentos

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material etc. deverão ser numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos deverão ser registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela contratada e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, aqueles que lhes são referentes.

### Revisão dos Documentos - o documento revisto deverá ter indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho deverá, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### Dobramento de Folhas (NBR - 5984) - o formato final deverá ser apresentado em A4, mesmo que resulte no dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) deverão conter, no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, contendo, além do título, as indicações necessárias à sua  identificação e interpretação;

- a legenda deverá apresentar  disposição  conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando à largura de 175 mm;

- a legenda deverá conter, no mínimo, as seguintes indicações,  indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da contratada;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo(a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala.

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, deverão ser apresentadas acima ou  à esquerda da legenda.

## Codificação:

### As instruções contidas no Manual de Codificação, parte integrante dos Manuais de Operação e Manutenção da Codevasf, deverão ser adotadas quando da codificação dos documentos.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## A conclusão dos serviços relativos à 1ª etapa ocorrerá após a escolha da alternativa e da aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta, resultante da entrega, pela contratada, do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos.

## A conclusão parcial dos serviços da 2ª Etapa – Projeto Básico - ocorrerá após a aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta, resultante da entrega, pela consultora, do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos.

## A conclusão integral dos serviços, além das exigências contidas nos subitens 19.1 e 19.2, fica condicionado a realizar, de acordo com escopo dos serviços,  sem custos adicionais para a Diocese/Codevasf, os ajustes de projeto, recomendados e condicionados, respectivamente, pelos órgãos ambientais em níveis municipal, estadual e federal, ANA, IBAMA e Marinha do Brasil, durante e após a obtenção das licença requeridas.

## O cumprimento do estipulado nos subitens 19.1 a 19.3  é condicionante para:

- a emissão pela Diocese de Bom Jesus da Lapa do atestado de execução dos serviços;

- a emissão do termo de encerramento físico; e

- a liberação da caução contratual.

## Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Diocese/Codevasf e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma.

# CONDIÇÕES GERAIS

## A concepção geral das estruturas, obras civis e outros deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade.

## As definições devem ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental.

## Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam  as informações do padrão estabelecido.

## As especificações, normas de medição e pagamento e orçamento de obras deverão seguir ao estabelecido no Caderno de Encargos, no Cadastro de Preços Unitários e nos modelos de quadro padrão da Codevasf.

## A contratada deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções  advindas da Fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, ocasionados em decorrência da execução do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

## A contratada é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias e ao pagamento de encargos sociais, impostos e taxas municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.

ANEXOS

ANEXO I

PLANILHA ESTIMATIVA PROJETO BÁSICO

GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO:

03 Edital 02-2008 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO Ii – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA avaliação AMBIENTAl

## INTRODUÇÃO

As presentes Especificações Técnicas têm como objetivo definir as diretrizes básicas a serem consideradas na elaboração dos estudos ambientais e sociais de projetos básicos para recuperação de áreas erodidas/degradadas à margem direita do Rio São Francisco e implantação de obras de infra-estrutura que visem a requalificação, valorização ecológica e funcional no entorno do Morro da Gruta, incluindo a criação de uma Unidade de Conservação como “Monumento Natural” com Plano de Manejo à visitação pública,  numa área de aproximadamente 20 ha, inserido na área urbana da sede do município de Bom Jesus da Lapa/BA. Além das diretrizes definidas neste Termo de Referência, os estudos deverão estar fundamentados na legislação ambiental federal, estadual e municipal quando houver, e por procedimentos e/ou orientações do Órgão Ambiental Estadual e Marinha do Brasil (quando for o caso).

Esses estudos têm como objetivos:

Geral:

- Elaborar os estudos ambientais do projeto e realizar a avaliação ambiental da alternativa. Esses estudos subsidiarão a escolha da alternativa de projeto a ser implantada do ponto de vista técnico, econômico, social e ambiental.

Específicos:

- Avaliar os impactos ambientais da intervenção, as medidas mitigadoras e compensatórias para minimização ou maximização dos impactos identificados;

- Determinar a intensidade dos diferentes impactos ambientais da intervenção, se irrelevante, moderado ou significativo;

- Identificar a necessidade de realização de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA;

- Fornecer a documentação técnica necessária ao processo de licenciamento ambiental junto aos Órgãos Ambientais competentes;

- Elaborar os planos e programas necessários para minimização dos impactos identificados;

- Levantar os custos decorrentes das medidas mitigadoras dos impactos negativos e da implantação dos planos e programas.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

Os estudos ambientais deverão ser elaborados por uma equipe interdisciplinar que será responsável tecnicamente pelos mesmos. Desta forma, os estudos deverão constar os nomes, assinaturas originais, número de matrícula profissional e anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho.

A elaboração da avaliação ambiental deverá contemplar os aspectos relativos à legislação ambiental vigente, de forma a subsidiar o processo de licenciamento ambiental.  Deverão ser verificadas as exigências em todos os níveis (federal, estadual e municipal) do processo de licenciamento.

A elaboração da avaliação social deverá contemplar os aspectos referentes aos principais impactos do empreendimento na dinâmica da comunidade, expectativas das mesmas relacionadas às áreas previstas para implantação das unidades do Sistema, auferição do grau de organização da comunidade com o registro das organizações e instituições existentes, subsidiando dessa forma a elaboração dos Programas de Comunicação e Educação Ambiental.

Os estudos sócios - ambientais serão elaborados nas fases dos Estudos de Concepção do Projeto e na fase do Projeto Básico.

Na fase dos Estudos de Concepção serão realizados:

- Inspeção de campo conjunta da empresa Contratada, setores de projeto, meio ambiente, área social e com técnico designado pela Diocese/CODEVASF, para avaliação das alternativas locais e interfaces ambientais e sociais do projeto.

- Estudos ambientais das alternativas propostas e seleção da alternativa de projeto

- Elaboração da documentação necessária à solicitação da licença de localização – LL do empreendimento ao órgão ambiental competente e às autorizações dos demais órgãos que tenham interface com o projeto.

Na fase do Projeto Básico serão desenvolvidos:

- O detalhamento dos estudos ambientais com vistas à elaboração de planos e programas necessários para mitigação e monitoramento dos impactos resultantes da implantação das obras e da sua manutenção.

- Mensurar os custos para implantação dos referidos planos e programas

- Elaboração da documentação necessária à solicitação da licença de implantação – LI do empreendimento.

## ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE

  - INSPEÇÃO DE CAMPO

A inspeção de campo será realizada logo após o estudo preliminar de alternativas locais do projeto e identificação das possíveis interfaces ambientais.

Deverá ser estabelecido contato com a Prefeitura do município atendido, para apresentação do empreendimento, levantamento de planos e programas existentes e solicitação da anuência da mesma para implantação do projeto.

Deverá também, ser mantido contato com a população local, por meio de audiências públicas, para avaliação preliminar da expectativa e aceitação do projeto por parte da mesma considerando inclusive as áreas previstas para implantação.

  - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL

O Relatório de Avaliação Ambiental, na fase de estudos de concepção e viabilidade, deverá contemplar os aspectos listados a seguir.

    - Características Ambientais da Região

Deverá ser apresentada a descrição das principais características ambientais da região onde se localiza o empreendimento, considerando os aspectos do meio natural, como: fisiografia, vegetação dominante, regime de chuvas, regime dos cursos d’água, geologia e geomorfologia; e do sistema socioeconômico, como níveis de renda, emprego, escolaridade, saúde, entre outros.

    - Descrição da situação atual

Deve-se promover a descrição da situação existente, referente ao local onde estão previstas as intervenções em análise, notadamente quanto aos seguintes aspectos:

- Análise da compatibilidade do projeto com planos e programas municipais e o atendimento às legislações federal, estadual e municipais incidentes sobre o empreendimento e sobre sua área de influência.

    - Avaliação dos Impactos Ambientais

Os estudos ambientais deverão conter uma avaliação de todos os aspectos ambientais relacionados às alternativas estudadas, com base nas informações existentes. Deverão ser considerados os impactos positivos e negativos nos meios físico, biótico e socioeconômico, classificando-os de forma adequada e descrevendo as medidas mitigadoras ou compensatórias necessárias.

Deve ser avaliado e descrito se as obras, principalmente as de grande extensão, interferem em áreas de fragilidade ambiental, intensamente utilizadas, ou de interesse ambiental, e se áreas protegidas por lei irão sofrer alterações para implantação das obras do sistema, como aterros, escavações e outras obras de terraplanagem. O critério para avaliar a fragilidade ambiental deve ser técnico (nascentes ou cabeceiras de cursos d’água, solos heteromórficos ou colapsíveis, encostas muito íngremes, sítios de interesse arqueológico, etc.) e legal (áreas de preservação permanente definidas no Código Florestal, áreas indígenas, unidades de conservação, p. ex.). No caso de interferência da intervenção com área de interesse ambiental, haveria necessidade de se proceder à avaliação específica de impacto na área, tal qual descrito no Anexo 1A.

- Problemas localizados decorrentes de obras civis

Deve ser analisada a necessidade de remoção de famílias em função da localização das obras.

- Alteração no quadro sócio - econômico, etc.

Deverão ser descritos os principais impactos de caráter social e econômico da população a ser diretamente afetada pelo sistema. Sempre que possível, devem ser apresentadas informações numéricas sobre o quadro atual e a reversão esperada.

    - Medidas de mitigação previstas

Sempre que ficar caracterizada a existência de potencial impacto negativo significativo, devem ser indicadas as medidas a serem adotadas para sua atenuação.

Como conclusão dessa avaliação, deverão ser indicados os componentes que necessitarão ser objeto de estudo profundo, assegurando as medidas que deverão ser adotadas em fases posteriores de implementação da intervenção.

    - Monitoramento ambiental

Sempre que possível e pertinente, deverão ser relacionados os monitoramentos recomendáveis a serem implementados nas diversas etapas, de modo a assegurar o controle dos impactos e das ações para sua mitigação.

    - Estimativa de Custos

Os custos para monitoramento e mitigação dos impactos ambientais negativos e de sua adequação para atendimento às exigências legais, deverão ser estimados e considerados na comparação de alternativas.

Este item deve abordar as características físicas e incluir mapas e plantas, de forma a permitir a perfeita compreensão.

Após a conclusão dos estudos de concepção, deverá ser elaborado o Parecer Técnico para a Licença de Localização, conforme modelo do órgão competente.

## PROJETO BÁSICO

Nesta fase, deverá ser feita a complementação dos estudos ambientais que foram elaborados na etapa de Estudos de Concepção e Viabilidade. Esta complementação deverá constar dos seguintes itens:

- Projeto Paisagístico;

- Projeto de cinturão verde para as margens do rio, mais próximas;

- Projeto de recuperação de áreas degradadas;

- Programa de educação e extensão ambiental;

- Plano de Monitoramento Integrado;

- Roteiro de caracterização do empreendimento para fins de supressão de vegetação, conforme apresentado no Anexo 2B.

ANEXO II.A – Avaliação  Impactos Ambientais na(s) Área(s) de Relevante Interesse Ambiental

No caso de a intervenção acarretar impactos potenciais em áreas de relevante interesse ambiental (sejam áreas definidas pela legislação ou por avaliação do próprio empreendedor ou dos órgãos ambientais), há a necessidade de redação de um Anexo 2A do documento, intitulado Avaliação dos Impactos Ambientais na(s) Área(s) de Relevante Interesse Ambiental. O objetivo dessa componente do estudo é avaliar a compatibilidade do empreendimento com a natureza e a vocação da área, esta última definida, se for o caso, pelo instrumento legal ou administrativo que a instituiu como área de proteção ambiental. Esse estudo deve incluir, pelo menos:

- A caracterização da fitofisionomias a serem alteradas, especificando sua importância ecológica, local e regional;

- A avaliação das possíveis perdas de habitat para a fauna terrestre, aquática e alada;

- A proposição das possíveis medidas atenuadoras (mitigadoras ou compensatórias); e

- Uma conclusão a respeito da viabilidade ambiental da intervenção em face dos impactos potenciais na(s) área(s) de interesse ambiental em questão.

ANEXO II.B –

TERMO DE REFERÊNCIA para ROTEIRO DE CARACTERIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO / DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO PARA REMEDIAÇÃO E CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS EM ENCOSTAS E TALUDES PLUVIAIS.

### 1.INFORMAÇÕES GERAIS

Nome ou Razão Social;            CGC/CPF;          Atividades desempenhadas;

Inscrição estadual:

Endereço da sede do empreendimento, fax e telefone;

Localização (distrito, município e estado);

Perímetro rural ou urbano;

Área total para supressão vegetal;

Área de proteção do sistema de esgotamento;

Área de preservação permanente;

Nome (s) da (s) responsável (is) pelo estudo, com endereço, telefone, fax e e-mail;

Relacionar a equipe responsável, com nome, formação e registro profissional:

Relacionar a legislação ambiental inerente ao empreendimento;

Relacionar os Autos de Infração (Advertências e Multas) e Notificações emitidas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização, em níveis municipal, estadual e federal, indicando os motivos da aplicação das penalidades e as ações corretivas adotadas pela empresa para correção das irregularidades.

Ano do início de operação.

### 2.CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Área utilizada para a obra de remediação e contenção dos processos erosivos / encostas e taludes fluviais.

Área utilizada para jazidas ou bota-fora.

Memorial descritivo com coordenadas em UTM do traçado da obra, plotando a área para supressão vegetal na planta.

Faixa de proteção da obra e Área de preservação permanente;

Descrição da área de vegetação a ser eliminada por ano, incluindo contenções e descrição dos usos da área onde será implantada a obra.

### 3.ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

Apresentar os limites geográficos a serem afetados direta ou indiretamente pelo empreendimento, acompanhado de mapeamento com escala adequada.

Identificar se o empreendimento está inserido em Unidade de Conservação

Apresentar o inventário florestal acompanhado da descrição da metodologia adotada para parcelamento, amostragem, equação de volume utilizada e fatores de conversão utilizados.

Levantar e identificar principais espécies na área de influência da intervenção, destacando-se os seus usos e freqüência, a existência de espécies raras, endêmicas e/ou em vias de extinção, quando se tratar de área com vegetação que produzirá rendimento de material lenhoso (lenha, carvão, estacas, mourões, madeira para serraria, etc.).

### 4.MEDIDAS MITIGADORAS

Apresentar uma descrição detalhada das principais medidas de caráter mitigador e/ou compensatórias propostas para serem implementadas nas diferentes fases do empreendimento;

ANEXO IIi - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

- . OBJETIVO

## Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos para elaboração de projetos básicos para recuperação de áreas erodidas/degradadas à margem direita do Rio São Francisco e implantação de obras de infra-estrutura que visem a requalificação, valorização ecológica e funcional no entorno do Morro da Gruta, incluindo a criação de uma Unidade de Conservação como “Monumento Natural” com Plano de Manejo à visitação pública,  numa área de aproximadamente 20 ha, inserido na área urbana da sede do município de Bom Jesus da Lapa/BA.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços remunerados a preços unitários do Formulário PP-VI.

  - Os objetivos específicos são realizar a demarcação de eixos de obras e levantamento de jazidas.

- . AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

  - Os trabalhos topográficos deverão ser amarrados à rede básica, anteriormente disposta na área. Na sua inexistência, amarrar-se à Rede Básica Nacional, sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba e obedecerá:

  - Transporte de Coordenadas

    - Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletrônico, serão transportadas coordenadas para barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensões de (8 x 12 x 50) cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1" (um segundo arco) e distanciômetro eletro-ótico com precisão de leitura de ± (5mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos 2 (dois), afastados de pelo menos 150 metros, servirão para a locação das contenções ou outras estruturas em que sejam necessárias amarrações.

    - As medidas angulares deverão ser realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60º, admitindo-se 5"(cinco segundos arco) como limite de rejeição de uma série em relação à média e a existência de pelo menos 2 (duas) séries após a rejeição.

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, aceitando-se até 2 cm de diferença entre elas.

    - Tolerâncias de Fechamento:

- Angular: 10  n    sendo n o número de estações;

- Linear: 1:10.000.

    - Os transportes poderão ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GPS (Global Positioning System), desde que seja atendida a precisão pré-estabelecida.

  - Transporte de Cotas (Ida e Volta).

    - Para os barrotes deverão ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nível de precisão de 1,5 mm/Km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadiométricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 12mm√K,  onde K é o comprimento do nivelamento em Km.

- . CADASTROS

  - Compreende os  serviços de levantamento topográfico, onde necessário, com cerca de 15 ha de área bruta, para caracterização dos limites dos imóveis. Os serviços a serem executados são compostos dos seguintes itens:

  - Cadastro de Interferência

    - Consiste na demarcação da cota máxima de inundação, da área de preservação permanente e identificação e cadastramento das propriedades inseridas ou tangentes às entidades demarcadas. A locação deve ser realizada conforme especificações abaixo:

    - Transporte de Cotas (Ida e Volta).

    - Serão transportadas as cotas por meio de nivelamento geométrico, com nível de precisão de 1,5 mm/Km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadiométricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 12 mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em Km.

    - Os imóveis localizados na área de interferência também fazem parte dos cadastros físico, agrícola e jurídico.

  - Cadastro Físico.

    - Consiste na identificação dos limites dos imóveis em imageamento obtido com sensor remoto com resolução mínima de 1 (um) metro, devidamente georreferenciado e ortorretificado (nível CARTERRA GEO ORTO), ou determinados por meios topográficos. Além destes deverão ser levantados todos os elementos físicos de cada imóvel, ou sejam, as benfeitorias existentes. A título de informação, relacionamos as que obrigatoriamente deverão ser levantadas, tais como: casas, ranchos, galpões, coberturas, poços, bombas, redes elétricas, telefônicas e de água potável, de esgoto e de águas pluviais, açudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estábulos, porteiras, campo de aviação, etc.

    - A descrição de cada benfeitoria deverá ser feita de modo detalhado, indicando tipos, áreas, altura de pé direito, capacidade de bombas, diâmetros de bueiros, canalizações de água, etc. sendo a sua apresentação conforme modelo anexo.

    - Todas as benfeitorias deverão ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.

    - O limite do imóvel, deverá ser monumentado com pelo menos um (1) marco de concreto 10x20x50cm, aflorando 10cm com alma de ferro de 1/4" , aflorando de 1cm na base superior. Deverá ser colocado um marco por imóvel e quando não houver intervisibilidade com outro, colocar-se-á um de orientação de mesmo formato e dimensões.

    - Os marcos deverão ser amarrados ao Sistema Geodésico Brasileiro, Datum SAD-69, através de poligonais e/ou irradiamentos controlados, sejam eletrônicos ou taqueométricos, cingindo-se estas últimas à extensão máxima de 2,5km. Admitir-se-á o emprego pelo método GPS (Global Positions System) sem prejuízo das tolerâncias exigidas.

    - Os ângulos nas poligonais eletrônicas deverão ser medidos pelo método das direções em pelo menos 1 série (CE e CD), com teodolito de leitura direta de 1" e os lados com distanciômetros de precisão de leitura ±(1,5cm + 5x10-6 D).

      - Tolerâncias:

- Angular: 30"n,  sendo n o nº de estações ;

- Linear :  1:5.000

    - Nas poligonais taqueométricas, com fechamento em vértices das eletrônicas, admite-se o emprego de teodolito com precisão de leitura direta de 20" e miras e/ou trenas aferidas.

      - Tolerâncias:

- Angular: Angular - 1' n;

- Linear  - 1/750.

  - Cadastro Agrícola:

    - A utilização do solo para fins agrícolas deverá ser minuciosamente relacionada e indicada no desenho cadastral, se possível, especificando-se áreas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade, espaçamento, condições gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjões, etc.

  - Cadastro Jurídico.

    - Deverá ser verificada a situação jurídica do imóvel, inclusive se está hipotecado ou não, sua titulação, seja através da consulta direta aos ocupantes, proprietários ou prepostos, como também de pesquisas em cartórios de registro de imóveis da região.

    - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente e anexadas às pastas cadastrais.

  - Desenho Cadastral.

    - Deverá ser fornecida planta geral dos imóveis, em escala  1:25.000, contendo os imóveis levantados, em forma digital, formato DXF, DWG e PLT apresentando.

- reticulado a cada km;

- o título Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e seu logotipo;

- as escalas numérica e gráfica, o nome da contratada, a data do vôo e do levantamento, a escala das fotos, a projeção da carta, os datas vertical e horizontal, a declinação magnética, o fator de deformação (K) e convergência meridiana do centro da folha;

- quadro de articulação da folha, com respectivo código;

- valores das coordenadas geográficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da cartografia nacional;

- em núcleos urbanos, se houver, deverão ser apresentados desenhos das quadras e ruas na escala 1:2.500 obtida por ampliação de restituição.

  - Pastas Cadastrais

    - A cada imóvel corresponderão 02 (duas) pastas que deverão conter:

- cópia do relatório de entrega do conteúdo das pastas;

- cópia da planta individual do imóvel;

- cópia da Certidão do Título de Domínio;

- cópia do Memorial Descritivo do Imóvel e das benfeitorias, sendo que ao lado    de cada uma delas deverá ser anexada cópia de contato de sua fotografia;

- ficha Cadastral devidamente preenchida;

- folhas de cálculo de azimute e distância entre os vértices das divisas do imóvel e cálculo da área;

- relação de coordenadas utilizadas no cálculo da área;

- cópia da planta geral da área, com identificação na mesma do imóvel a que se refere a pasta

    - As imagens do sensor remoto, georreferenciadas e ortorretificadas deverão ser fornecidas à CONTRATANTE em entrega específica em conjunto com todos os parâmetros resultantes de sua transformação.

    - Avaliações

    - Deverá ser fornecido um relatório consubstanciado, contendo as avaliações, de acordo com a NBR 8799 de maio de 2004, de cada um dos imóveis, de modo que possam ser feitas pela CONTRATANTE as indenizações correspondentes.

- . REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES

  - As observações deverão ser anotadas em cadernetas (folhas duplas) modelo CODEVASF, a caneta esferográfica na cor azul ou preta e não devem conter rasuras. Após preenchida, cada folha será rubricada por Fiscal da Diocese/CODEVASF que destacará a 1ª via e a remeterá ao Coordenador dos trabalhos, para verificação da qualidade dos serviços. Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com EXCEL e disponibilizados à fiscalização.

- . PLANO DE TRABALHO

  - A contratada, antes do início dos trabalhos topográficos, deverá apresentar, para aprovação pela Diocese/CODEVASF, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- a data prevista para início dos serviços;

- a equipe a ser mobilizada, com a indicação do responsável pelos serviços no campo;

- a localização (local exato contendo nome e número do logradouro, CEP, do escritório de campo);

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- a planta em escala de 1:25.000 ou 1:50:000 contendo os elementos definidos para implantação no terreno, especificando, quando for o caso, as interferencias, os prováveis marcos da rede básica dispostos na área, onde serão efetuadas as amarrações;

- os quantitativos de cada tipo de serviço;

- a data prevista para a conclusão dos serviços.

- . DADOS TÉCNICOS A SEREM FORNECIDOS

  - Deverão ser entregues, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma:

- desenho cadastral em escala 1:25.000;

- arquivos, em  DVD-ROM,  formato DXF,DWG e PLT   contendo todos os detalhes desenhados, obtidos de forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por níveis de informações diversos relativo ao desenho cadastral (escala 1:25.000);

- código de uso de símbolos, caracteres, folhas  e traços, atendendo o modelo básico a ser fornecido pela CODEVASF;

- fotografias reambuladas;

- pastas cadastrais;

- relatório das avaliações;

- relatório final dos trabalhos executados, contendo inclusive informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVICOS GEOTÉCNICOS

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos geológicos e geotécnicos nas áreas que serão Elaborados Projetos Básicos para recuperação de áreas erodidas/degradadas à margem direita do Rio São Francisco e implantação de obras de infra-estrutura que visem a requalificação, valorização ecológica e funcional no entorno do Morro da Gruta, incluindo a criação de uma Unidade de Conservação como “Monumento Natural” com Plano de Manejo à visitação pública,  numa área de aproximadamente 20 ha, inserido na área urbana da sede do município de Bom Jesus da Lapa/BA, segundo as normas da ABNT e ABGE.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços remunerados a preços unitários do Formulário PP-VII.

- ESTUDOS GEOLÓGICOS - GEOTÉCNICOS

  - Ao início dos serviços a contratada deverá apresentar o Programa dos Estudos Geológicos e Geotécnicos para aprovação pela Diocese/Codevasf.

  - O objetivo destes estudos é proceder a investigações de campo com ensaios de laboratório de modo a caracterizar os materiais a serem escavados, obter as condições de fundação das principais estruturas e identificação e cubagem das jazidas de solo, cascalho, material granular e rocha.

  - O relatório final dos estudos geológicos e geotécnicos deverá conter todos os elementos necessários à quantificação das categorias das escavações, definição das condições de resistência e tratamento das fundações e indicação das jazidas a serem utilizadas, contendo no mínimo, as seguintes informações:

- Descrição  da geologia regional e da área do projeto;

- Mapeamento geotécnico das áreas;

- Mapa geral da área do projeto com localização das jazidas de materiais naturais de construção com indicação de volumes e DMT;

- Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantação de fundação, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterização dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- Tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios de laboratório;

- Boletins de sondagens e ensaios de campo;

- Plano de tratamento de fundações e taludes, rebaixamento do lençol freático.

ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVICOS hidrológicos

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução dos estudos hidrológicos nas áreas previstas, segundo as normas da ABNT.

  - Os objetivos específicos são fornecer subsídios para determinar as vazões de dimensionamento das estruturas hidráulicas.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes.

- COLETA DE DADOS

  - Dados Básicos

    - Deverão ser coletados elementos que permitam a caracterização fisiográfica das bacias contribuintes, como plantas topográficas, cartas geográficas e outras cartas ou mapas disponíveis.

    - O estudo deverá apresentar a relação de plantas, cartas e mapas utilizados, com indicação das suas características, como tipo, escala, data e entidade executante.

    - Os estudos hidrológicos realizados para a região, deverão ser vistos com cautela, uma vez que os valores encontrados de vazões regularizadas não estão sendo observados.

  - Dados Hidrológicos

    - Deverão ser coletados estudos existentes e dados disponíveis em instituições oficiais que permitam a caracterização climática, pluviométrica, fluviométrica, meteorológica e geomorfológica da região de interesse do projeto.

    - Serão coletados os dados para elaboração dos fluviogramas das alturas d’água nos postos localizados na área em estudo, contendo a localização, período e tipo de observação, tipo de aparelho, entidade operadora e outras informações pertinentes.

    - O estudo deverá apresentar mapa ou planta em escala adequada, destacando a rede hidrográfica abrangida pelo projeto, contendo o traçado da rodovia, cidades, rios, estradas e ferrovias existentes.

    - Serão catalogadas as principais obras hidráulicas existentes ou projetadas que possam influir nos estudos hidrológicos, como barragens a montante e jusante da rodovia, canalizações e dragagens.

- ESTUDOS HIDROLÓGICOS E CLIMATOLÓGICOS

  - Caracterização física da área

    - O estudo deverá apresentar as principais características da área em estudo, como localização, tipo de relevo, ocupação e cobertura do solo e principais travessias sobre cursos d’água.

  - Caracterização do Regime Climático Regional

    - O Regime Climático Regional será caracterizado pelos seguintes parâmetros, obtidos a partir dos postos pesquisados:

- Temperatura máxima;

- Temperatura mínima;

- Evaporação;

- Insolação;

- Umidade relativa do ar;

- Distribuição do número médio de dias chuvosos por mês com precipitações superiores a 5 mm diários.

    - O clima deverá ser classificado segundo o Organização Meteorológica Mundial – OMM em conformidade com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos/Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais – CPTEC/INPE.

  - Estudo das Chuvas Intensas

    - O estudo de chuvas intensas tem por finalidade estabelecer as equações intensidade – duração – freqüência.

    - As equações existentes de regiões próximas ao traçado da rodovia poderão analisadas e incorporadas ao estudo, desde que representem o regime de chuvas intensas do local da obra em estudo. Deverão ser apresentados os seguintes elementos:

- Equações de intensidade  - duração – freqüência indicando a fonte, localização do posto e período de coleta dos dados;

- b) Gráficos comparativos relacionando a intensidade pluviométrica e a duração da chuva para períodos de recorrência de 10, 25, 50 e 100 anos.

  - Caracterização do Regime Fluvial

    - O estudo deverá apresentar a relação dos postos fluviométricos da região de interesse para o projeto e, sob a forma de histogramas, os seguintes elementos da série histórica de vazões:

- Vazões médias (diárias, mensais e anuais);

- Vazões máximas (diárias, mensais e anuais);

- Vazões mínimas (diárias, mensais e anuais).

    - No caso de não se dispor de régua linimétrica, deverá apresentar tabela contendo as cotas das máximas cheias observadas na região e o período de ocorrência.

- METODOLOGIA DO ESTUDO HIDROLÓGICO

  - Estudos Fisiográficos da Bacia.

    - Vários aspectos fisiográficos da bacia, tais com área, perímetro, forma, densidade de drenagem, declividade do rio, tempo de concentração, cobertura vegetal, uso, ocupação e relevo, auxiliam na interpretação dos resultados dos estudos hidrológicos e permitem estabelecer relações e comparações com outras bacias conhecidas. Esse aspectos tem influência direta no comportamento hidrometeorológico da bacia em estudo e, consequentemente, no regime fluvial e sedimentológico do curso d’água principal.

    - A comparação dessas características e relações é um importante subsídio para a definição de “regiões hidrologicamente homogêneas”, conceito de caráter um tanto subjetivo e que também depende da experiência do profissional em hidrologia.

    - As principais características fisiográficas são descritas a seguir:

- Área de drenagem - a área de drenagem de uma bacia é a projeção em um plano horizontal da superfície contida entre seus divisores topográficos. É obtida através de planimetria clássica ou processo computacionais, em plantas de localização, e expressa comumente, em km² ou ha.

- Perímetro - é o comprimento linear do contorno do limite da bacia, expresso geralmente em km.

- Forma da bacia - para a caracterização da forma de uma bacia, são utilizados índices que buscam associá-la com forma geométrica conhecida. O índice ou coeficiente de compacidade, Kc, é a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia, ou seja:

Kc=0,28PA, onde:

P = perímetro da bacia em km;

A = área de drenagem da bacia, em km².

- O índice de compacidade é uma medida do grau de irregularidade de uma bacia, já que para uma bacia circular ideal ele é igual a 1,0. Desde que outros fatores não interfiram, quanto mais próximo da unidade for o índice de compacidade maior será a potencialidade de ocorrência de picos elevados de enchentes.

- O índice de conformação ou fator de forma, Kf, é a relação entre a área da bacia hidrográfica e o quadrado de seu comprimento axial, medido ao longo do curso d’água principal, desde a foz até a cabeceira mais distante, próxima do divisor de águas da bacia. Então:

Kf=AL2, onde:

L = comprimento axial da bacia, ou comprimento total do curso d’água principal, em km;

A = área de drenagem da bacia, em km²;

- O índice de conformação relaciona a forma da bacia com um retângulo. Numa bacia estreita e longa, a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo,  ao mesmo tempo, toda a sua extensão, é menor que em bacias largas e curtas. Desta forma, para bacias de mesmo tamanho, será menos sujeita a enchentes, aquela que possuir menor fator de forma.

- Densidade de drenagem - a densidade de drenagem, Dd, é a relação entre o comprimento total dos cursos d’água de uma bacia e a sua área total. Este índice fornece uma indicação da eficiência da drenagem, ou seja, da maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica. Este índice não considera a capacidade de vazão dos cursos d’água que, no caso de ser insuficiente, pode vir a provocar um efeito de represamento, reduzindo e eficiência de drenagem.

Dd=LTA, onde:

LT = comprimento total dos cursos d’água da bacia, em km;

A = área de drenagem da bacia, em km².

- Desde que outros fatores não interfiram, se numa bacia houver um número grande de tributários, tal que a densidade de drenagem seja superior a 3,5 km/km², o deflúvio atingirá rapidamente o curso d’água principal e haverá, provavelmente, picos de enchentes altos e deflúvios de estiagem baixos. Diz-se que essas bacias são bem drenadas. Quando este índice for da ordem de 0,5 km/km², a drenagem é considerada pobre.

- Declividade do rio - a velocidade de escoamento de um rio depende da declividade dos canais fluviais. Quanto maior a declividade, maior será a velocidade de escoamento e mais pronunciados e estreitos serão os hidrogramas da enchentes. Foi considerada uma declividade média, dividindo-se o desnível entre a nascente e a foz, pela extensão total do curso d’água principal.

S=HL, onde:

S = declividade média, em m/km;

H = diferença entre contas do ponto mais afastado e o considerando, em m;

L = comprimento axial da bacia, ou, comprimento total do curso d’água principal, em m.

  - Estudos de Escoamento Superficial

    - Os estudos de escoamento superficial das bacias de drenagem deverão abranger a análise das características fisiográficas da bacia, tipo de solo e sua cobertura, inclusive com obras de armazenamento a montante do eixo barrável, e estimativa da evolução futura quanto ao uso e ocupação do solo.

    - Se houverem registros de descargas fluviais, na bacia em estudo, nas proximidades do eixo selecionado para o barramento, poderão ser utilizados modelos de simulação Chuva-Deflúvio calibrado com os dados reais de descargas, para geração de série histórica de vazões. Caso não se disponha desses dados para calibração, alternativas poderão ser apresentadas à fiscalização que irá aprovar a metodogia a ser adotada.

  - Métodos e Parâmetros para Determinação da Vazão de Projeto

    - A metodologia de cálculos hidrológicos para determinação das vazões de projeto será definida em função das áreas das bacias hidrográficas, conforme a seguir indicadas. As vazões de projeto de bacias com áreas de drenagem superiores a 50 km2 serão determinadas a partir do método estatístico direto. Desde que devidamente justificada e adequada à área em estudo, a Fiscalização poderá aceitar outra metodologia para a determinação das vazões de projeto.

- Método Racional  Áreas  <  50  ha

- Método Racional Modificado  50  ha    Áreas    100  ha

- Método do Ven Te Chow  ou  U.S. Soil Conservation Service  Áreas    100  ha

    - Método Racional - O cálculo da vazão pelo método racional é efetuado pela seguinte fórmula:

Q  =  C . i . A

onde:

Q  =  Vazão, em m3/s;

C  =  Coeficiente de escoamento superficial (adimensional);

i    =  Intensidade pluviométrica, em mm/min;

A  =  Área de drenagem, em ha.

- Coeficiente de Escoamento Superficial - os coeficientes de escoamento superficial deverão ser adotados em função do tipo e uso do solo, considerando a urbanização futura da área. Deverão ser utilizados os valores preconizados na publicação “Handbook of Applied Hidrology” (1964), de Ven Te Chow. O valor do coeficiente de escoamento superficial da bacia será determinado a partir da média ponderada dos coeficientes das áreas parciais. Para o cálculo da vazão de projeto dos dispositivos da plataforma da estrada serão adotados os seguintes valores:

C = 0,90  => áreas pavimentadas;

C = 0,70  => superfícies em taludes;

C = 0,35  => áreas gramadas.

- Tempo de Concentração - para bacias com áreas de drenagem inferiores ou iguais a 100 ha, o tempo de concentração será calculado pela fórmula de KIRPICH, publicada no “Califórnia Culverts Practice” (1956), expressa por:

tc = 57 ( L³/H ) 0,385

onde:

tc  = Tempo de concentração, em min;

L  = Comprimento do talvegue, em km;

H  = Desnível  médio do talvegue, em m.

- Para bacias com áreas de drenagem superiores a 100 ha, o tempo de concentração será calculado pela fórmula de KIRPICH Modificada, expressa por:

tc = 85,2 ( L³/H ) 0,385

onde:

tc   =  Tempo de concentração, em min;

L   =  Comprimento do talvegue, em km;

H   =  Desnível  médio do talvegue, em m.

- O tempo de concentração mínimo a ser adotado é os seguintes:

    - Bueiros de talvegue => 	10 minutos

    - Valetas de proteção => 5 ou 10 minutos (em função da área externa)

    - Valetas e sarjetas de plataforma e valetas de banquetas => 5 minutos

- Intensidade Pluviométrica - a intensidade pluviométrica será calculada a partir da aplicação da equação de chuvas válidas para a área em estudo, para duração da chuva igual ao tempo de concentração da bacia. A duração mínima da chuva será de 5 minutos.

    - Método Racional Modificado - para este método serão aplicados os mesmos procedimentos do Método Racional, acrescentando-se o fator de correção determinado em função da área da bacia, através da expressão a seguir indicada (Adolfo Santos Junior):

f  = A (-0,10)

onde:

f   =  Fator de correção;

A  =  Área de drenagem, em ha.

Q =   C . i . A   x   f

6

    - Método de Ven Te Chow - o método de Ven Te Chow será aplicado conforme preconizado na publicação “Engenharia de Drenagem Superficial”, de Paulo Sampaio Wilken (CETESB-1978), e procedimento descrito a seguir. Este método pode ser resumido pela seguinte expressão:

Qe = 0,278 . A . X . Y . Z

onde:

Qe = Vazão de deflúvio (pico), em m3/s;

A   = Área de drenagem da bacia, em km2;

X   = Fator de deflúvio, em mm/h;

Y   = Fator climático (adimensional);

Z   = Fator de redução do pico (adimensional).

- A vazão de projeto será determinada pela vazão de deflúvio (águas superficiais), acrescida da vazão de base (águas subterrâneas), ou seja:

Qd = Qe + Qb

onde:

Qd = Vazão de projeto, em m3/s;

Qb = Vazão de base, em m3/s.

O fator de deflúvio “X” será determinado a partir do número de deflúvio “N” e do período de recorrência.

- Para a determinação de “N” pode-se adotar a metodologia que melhor se adeqüe à região. A condição antecedente de saturação do solo será a II, que corresponde à condição normal dos solos na estação úmida do ano.

- A partir da localização da bacia, define-se a zona ecológica e o número do tipo de solo. Desta forma obtém-se a composição percentual entre os grupos hidrológicos de solos (A,B,C,D e E).

- Os valores parciais de “N” são determinados pelo produto da participação percentual dos grupos hidrológicos de solo pelos respectivos valores de numeração das curvas de escoamento superficial. Estes valores dependem da cobertura vegetal ou tipo e uso e manejo do solo e da avaliação da situação hidrológica quanto à infiltração. O valor “N médio” a ser adotado corresponde à somatória dos valores de “N” parciais.

- Se as informações pedológicas e inspeções locais permitirem a caracterização mais detalhada da composição percentual dos grupos hidrológicos de solo, deverá ser utilizado o valor de “N” correspondente à composição definida, de acordo com sua cobertura vegetal ou tipo de uso e manejo do solo e conforme sua condição de infiltração.

    - Método do Hidrograma Unitário do “U.S. Soil Conservation Service” - o Método do “U.S. Soil Conservation Service” será aplicado conforme preconizado na publicação “Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem” do Instituto de Pesquisas Rodoviárias do DNER (1990). Este método determina a descarga de uma bacia hidrográfica através do hidrograma triangular composto, que é o resultado da somatória das ordenadas de histogramas unitários simples, para cada intervalo de tempo. Para a definição da relação entre chuvas e deflúvios, o método utiliza a expressão de Mockus, conforme a seguir indicada:

Pe =  ( P – 0,2 . S )2

(P + 0,8 . S)

onde:

Pe = Deflúvio, em mm;

P   = Precipitações acumuladas, em mm;

S   = Capacidade de infiltração do solo, em mm.

O valor de “S” é função do tipo e uso do solo e das condições antecedentes de umidade, descrito por:

S = 254 [(100/CN) -1]

onde: CN = Curva de deflúvio.

A determinação da vazão de pico dos hidrogramas unitários é feita utilizando a seguinte expressão:

Q =  0,208 . (Pe . A)

tp

onde:

Q    = Vazão de pico do hidrograma unitário, em m3 /s;

Pe  =  Excesso de chuva, em mm;

A    =  Área da bacia hidrográfica, em km2;

tp   = Tempo de ascensão do hidrograma unitário, em horas.

Cálculo do tempo de ascensão dos hidrogramas unitários:

tp  = (D/2) + 0,6 . tc

onde:

tp  =  Tempo de ascensão, em horas;

D  =  Intervalo de discretização da chuva, em horas;

tc  =  Tempo de concentração, em horas.

Cálculo do intervalo temporal de discretização da chuva:

D =  tc

7,5

onde:

D  =  Intervalo de discretização da chuva, em horas;

tc  =  Tempo de concentração, em horas.

Admite-se o reagrupamento para as chuvas calculadas nos intervalos de tempo, na seguinte ordem: 6, 4, 3, 1,2 e 5.

De acordo com o procedimento descrito, para cada intervalo temporal de discretização da chuva obtém-se o escoamento correspondente à chuva excedente neste período, em função das curvas de escoamento, escolhidas a partir de parâmetros que refletem, de forma genérica, diversas características da bacia hidrográfica.

A partir dos escoamentos obtidos, são definidos os hidrogramas triangulares para cada intervalo temporal de discretização da chuva. Da composição dos hidrogramas triangulares resulta o hidrograma final de cheia, cujo pico corresponde ao valor de ponta de cheia desejado.

    - Métodos Estatísticos Diretos - os Métodos Estatísticos Diretos são baseados na análise probabilística dos registros fluviométricos, a partir da análise de freqüência das cheias.

- A análise de freqüência das cheias tem por objetivo estabelecer a relação entre os valores das vazões máximas anuais numa determinada seção de um curso d’água e os períodos de retorno a eles associados. A seqüência mínima de procedimentos que será adaptada nos estudos conforme a suficiência dos dados é a seguinte:

    - Determinação da série de vazões máximas anuais;

    - Análise de homogeneidade da série;

    - Escolha da função distribuição de probabilidade (Gumbel EV-1, Log-Pearson III, Log-Normal ou outras);

    - Determinação das vazões máximas em função do período de recorrência.

- Deverão ser apresentados todos os elementos utilizados nos estudos, entre eles:

    - Análise para determinação da curva chave;

    - Extrapolação da curva chave;

    - Análise de consistência e homogeneidade da série;

    - Correlações;

    - Séries de níveis e vazões máximas;

    - Curvas de probabilidade de ocorrência de vazões máximas;

    - Estudos de regionalização;

    - Tabela resumo dos resultados obtidos.

  - Períodos de Retorno ou Tempos de Recorrência

    - O período de retorno utilizado na determinação da vazão de projeto e, conseqüentemente, no dimensionamento do dispositivo de drenagem, será fixado em função dos seguintes itens:

- a) Importância e segurança da obra;

- b) Estudo benefício-custo, a partir da avaliação dos danos para vazões superiores à vazão de projeto, considerando danos a terceiros e custos para restauração da estrada.

  - Subsídios para os Estudos de Níveis Máximos.

    - Deverão ser fornecidas as informações que subsidiem os estudos de níveis d’água máximos nas principais travessias e interferências da rodovia com os rios de porte da região. Estas informações consistirão de:

- Vazão de projeto;

- Curvas-chaves de postos fluviométricos próximos à travessia;

- Níveis d’água correlacionados;

- Marcas de cheias, obtidas em inspeções locais.

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

  - Os estudos hidrológicos deverão ser apresentados em Memorial Descritivo (MD) específico, contendo, de forma detalhada e conclusiva para avaliação da Fiscalização, além dos elementos discriminados anteriormente, toda a metodologia, procedimentos, parâmetros, ábacos e tabelas auxiliares utilizados, bem como as fontes de referência.

  - As plantas da bacia e das sub-bacias delimitadas serão apresentadas nas escalas 1:50.000.

  - Nos desenhos de plantas das bacias deverão ser apresentados os quadros-resumo indicando os números das bacias, as áreas de drenagem e as vazões de projeto.

ANEXO VI - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

- ESTUDO DE VIABILIDADE

  - E00 - Mobilização.

  - E01 - Serviços Topográficos

  - E02 - Levantamentos, análise e condução sobre os estudos e documentos disponíveis

  - E03 - Avaliação da disponibilidade hídrica aplicando os novos parâmetros e critérios

  - E04 – Avaliação de impacto ambiental preliminar

  - E05 - Anteprojeto das obras de captação e condução

  - E06 – Consolidação da melhor alternativa

  - E07 – Relatório Final do estudo de viabilidade

- PROJETO BÁSICO

  - E00 - Mobilização

  - E01 - Serviços Topográficos e Geotécnicos

  - E02 - Minuta do Projeto Básico das estruturas de Condução e Distribuição

  - E03 - Especificações Técnicas  - Obras Civis

  - E04 - Edição Definitiva do Relatório Final

- OBSERVAÇÕES

  - A seu critério, a contratada poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja necessário e possível.

ANEXO VII - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO DE VIABILIDADE

- DEVE SER ABORDADO CONSIDERANDO O SEGUINTE ROTEIRO:

SUMÁRIO

RELAÇÃO DOS DESENHOS E QUADROS

APRESENTAÇÃO

- INTRODUÇÃO

- ESTUDOS BÁSICOS PRELIMINARES

- ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA

- AVALIAÇÃO AMBIENTAL

- ANTEPROJETO DAS OBRAS CIVIS

- ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

- AVALIAÇÃO FINANCEIRA, ECONÔMICA E SOCIAL

- DESENHOS

ANEXO VIII - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

- PLANO DA OBRA

VOLUME 1 -RELATÓRIO DO PROJETO

TOMO 1 - TEXTO DESCRITIVO

TOMO 2 - RESUMO - FICHA TÉCNICA

VOLUME 2  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOMO 1 - OBRAS CIVIS

TOMO 2 - EQUIPAMENTOS

VOLUME 3 - DESENHOS

VOLUME 4  - PLANILHAS

TOMO 1 - DE QUANTIDADES

TOMO 2 - DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TOMO 3 - DE ORÇAMENTO

VOLUME 5 - MEMORIAL DE CÁLCULO

VOLUME 6  - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PROJETO

VOLUME 7 - ANEXOS

- Estudos Geotécnicos

- Estudos Topográficos

- Outros Volumes se for o caso.

VOLUME 8 - MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

VOLUME 9 - SÍNTESE DO PROJETO BÁSICO

ANEXO IX - FORMULÁRIOS DA PROPOSTA TÉCNICA

FICHA  CURRICULAR :  IDENTIFICAÇÃO,  FORMAÇÃO  E  EXPERIÊNCIA  -  HAB-IV

1/1

| CONSULTORA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| NOME DO TÉCNICO: |  |
| --- | --- |

| FUNÇÃO NA OBRA: | ATUAÇÃO: | DATA DE NASCIMENTO | NACIONALIDADE: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ( ) PERM. ( ) EVENTUAL | / / |  |

| ANO | INSTRUÇÃO/POS-GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO | ANO/CONCL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ANO | EXPERIENCIA PROFISSIONAL1 |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA DO TÉCNICO CONCORDANDO EM PARTICIPAR DOS TRABALHOS: |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

- RELACIONAR AS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COM DESTAQUE PARA OS SERVIÇOS SIMILARES AO DO OBJETO LICITADO.

- UTILIZAR OUTRA FOLHA CASO NECESSARIO.

3. JUNTAR OS COMPROVANTE DE ATESTADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU CERTIFICADO DE ACERVO TÉCNICO REGISTRADO NO ORGÃO DE CLASSE EM NOME DO PROFISSIONAL, PARA O COORDENADOR E/OU ENGENHEIRO RESIDENTE.

EQUIPE TÉCNICA(1)   -   B-II

1/1

| CONSULTORA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| Nº | CATEGORIAS | SÍMBOLO | FUNÇÃO | QUANT. | TOTAL HOMEM /MÊS | PERMANENTE(P) OU EVENTUAL(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |
| 01 | Consultor | C | Consultor |  |  |  |
|  | Coordenador | P0 |  |  |  |  |
| 02 | Universitário Senior | P1 | Engo. Residente |  |  |  |
| 03 | Universitário Medio | P2 | Engo. De Campo |  |  |  |
|  | Universitário Júnior | P3 |  |  |  |  |
|  | PESSOAL TÉCNICO |  |  |  |  |  |
| 04 | Tecnico Senior | T1 | Técnico Eletro/Eletrônico |  |  |  |
| 05 | Tecnico Senior | T1 | Técnico em Mecânica |  |  |  |
| 06 | Tecnico Senior | T1 | Topógrofo |  |  |  |
| 07 | Tecnico Médio | T2 | Topógrafo/Nivelador |  |  |  |
| 08 | Tecnico Junior | T3 | Aux. de Topógrafo |  |  |  |
| 09 | Tecnico Senior | T1 | Desenhista/Cadista |  |  |  |
| 10 | Tecnico Senior | T1 | Laboratorista de Solos |  |  |  |
| 11 | Tecnico Senior | T1 | Laboratorista de Concreto |  |  |  |
| 12 | Tecnico Junior | T3 | Auxiliar de Laboratório |  |  |  |
|  | PESSOAL AUXILIAR |  |  |  |  |  |
| 13 | Auxiliar Senior | A1 | Chefe de Escritório |  |  |  |
| 14 | Auxiliar Medio | A2 | Aux. Escritório/Digitador |  |  |  |
| 15 | Auxiliar Júnior | A3 | * |  |  |  |
|  | PESSOAL DE APOIO |  |  |  |  |  |
| 16 | Motorista | MOT | Motorista |  |  |  |
|  | Operário | OPE |  |  |  |  |
|  | Operador de Máquinas | OPE-MAQ |  |  |  |  |
| 17 | Operario não Qualificado | SER | Aux. de Campo p/ Topo. |  |  |  |
|  | Eletricista | ELET |  |  |  |  |
|  | Mecânico | MEC |  |  |  |  |
|  | Canaleiro | CAN |  |  |  |  |
|  | Pedreiro | PED |  |  |  |  |

- PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, A CONSULTORA DEVERÁ DEFINIR A EQUIPE E SEUS QUANTITATIVOS.

- A CATEGORIA “P” ENQUADRA NÃO SÓ ENGENHEIROS, MAS EM GERAL, TODO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPEROR, INCLUSIVE CHEFES DE PROJETO, ENGENHEIROS RESIDENTES E GERENTES DE OBRAS.

- A CATEGORIA “T” INCLUI EM GERAL TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO, ESPECIALMENTE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, SUPERVISORES E INSPETORES DE OBRA, CADISTA, CALCULISTAS, PROJETISTAS E COPISTAS.

- A CATEGORIA “A” INCLUI, ALÉM DOS AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO E ADMINISTRATIVOS PROPRIAMENTE DITOS, O PESSOAL AUXILIAR COMO SECRETÁRIAS, DIGITADORES, DATOLÓGRAFOS E ARQUIVISTAS.

| 7 CATEGORIA |  |  | TEMPO DE EXPERIÊNCIA (ANOS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JÚNIOR |  |  | MENOR DE 5 |  |  |
| MÉDIO |  |  | 5 A 10 |  |  |
| SÊNIOR |  |  | ACIMA DE 10 |  |  |
| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL SUPERIOR - PE-II 1/1 |  |  |  |  |  |
|  | CONSULTORA: |  |  |  |  |
|  | PROJETO: | OBJETO: |  | EDITAL: |  |

|  | EQUIPE PROPOSTA |  |  |  | NACIONAL ou | PERÍODO DE |  |  | NÚMERO DE HOMENS X MÊS3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAREFA | ESPECIALIDADE NA ÁREA DE SERVIÇO | PROFISSÃO1 | FUNÇÃO | LOCAL DE TRABALHO | ESTRAN- GEIRO 2 | ATUAÇÃO INICIO / FIM |  |  | C | P0 | P 1 | P2 | P3 |
| TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TOTAIS DE HOMENS X MÊS DA(S) CONSULTORA(S) NACIONAL(IS) |  |
| --- | --- |
| TOTAIS DE HOMENS X MÊS DA(S) CONSULTORA(S) ESTRANGEIRA(S) |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

- EXEMPLO:  ENGENHEIRO  MECÂNICO, ELÉTRICO, CIVIL, ETC.

- COLUNA A SER UTILIZADA SOMENTE NO CASO DE CONSÓRCIO COM CONSULTORA ESTRANGEIRA, INDICAR (N) PARA PESSOA DA(S) CONSULTORA(S) NACIONAL(IS) E(E) PARA A PESSOA DA CONSULTORA ESTRANGEIRA.

- UTILIZAR A CLASSIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS DE PESSOAL DO QUADRO B-II – EQUIPE TÉCNICA.

CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA  NÍVEL/TÉCNICO/AUXILIAR/APOIO PE-III

1/1

Logomarca

Consultora

| CONSULTORA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

|  | EQUIPE PROPOSTA |  | LOCAL DE TRABALHO | PERÍODO DE ATUAÇÃO |  | NÚMERO DE HOMENS X MÊS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAREFA | FUNÇÃO | QUANT |  | INIC | FIM | T1 | T2 | T3 | A1 | A2 |  | A3 | MOT | OPE | SER | OUT |
| TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MOEDA3: | TAXA DE CAMBIO: | DATA: | TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA2 |
| --- | --- | --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

ANEXO X - FORMULÁRIOS DA PROPOSTA FINANCEIRA

| CONSULTORA: VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA - PP-I 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |
| A - EQUIPE DO PROJETO |  |  |  |
| A1 - MÃO-DE-OBRA CUJA SUBSTITUIÇÃO EM DIAS DE REPOUSO REMUNERADO E FERIADOS NÃO É NECESSÁRIA |  |  |  |
| A2 - MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA TODA A SEMANA SENDO SUBSTITUÍDA EM DIAS DE REPOUSO REMUNERADO E FERIADOS |  |  |  |
| A3 - PESSOAL AUTÔNOMO1 |  |  |  |
| B - ENCARGOS SOCIAIS2 |  |  |  |
| TAXA DE % DO ITEM A1 |  |  |  |
| TAXA DE % DO ITEM A2 |  |  |  |
| TAXA DE % DO ITEM A3 |  |  |  |
| C - CUSTO DE ADMINSTRAÇÃO2 - TAXA DE % DO ITEM A |  |  |  |
| D - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO2 – TAXA DE % DOS ITENS (A + B + C) |  |  |  |
| CUSTO INDIRETOS |  |  |  |
| E - VIAGENS E DIÁRIAS (QUADRO PP -III) |  |  |  |
| F - SERVIÇOS GRÁFICOS (QUADROS PP - IV) |  |  |  |
| G - DESPESAS GERAIS (QUADRO PP –V) |  |  |  |
| H - TAXA DE % DOS ITENS (E + F + G) |  |  |  |
| I - DESPESAS FISCAIS3 ( % DOS ITENS A + B + C + D + E + F + G + H) |  |  |  |

| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGO A PREÇO GLOBAL |  |
| --- | --- |

| J - SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (QUADRO PP - VI) |  |  |
| J2 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (QUADRO PP - VII) |  |  |
| J3 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÕES DE SOLOS P/ VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE ( QUADRO PP – VIII – A ) |  |  |
| J4 - |  |  |

| VALOR TOTAL |  |
| --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

- QUANDO APLICÁVEL; ISS APLICA-SE SOMENTE PARA OS ITENS A, B e C ; APRESENTAR DEMONSTRATIVO.

- DEMONSTRAR À PARTE A TAXA ADOTADA.

- PARA A ALÍNEA "I" - DESPESAS FISCAIS, A LICITANTE DEVE APRESENTAR O DEMONSTRATIVO DA TAXA ADOTADA.

| CONSULTORA: SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PP - II 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| CATEGORIA FUNCIONAL 1 | QUANTIDADE DE HOMENS X MÊS (1) | SALÁRIO MENSAL (R$) (2) | TOTAL DE SALÁRIOS (R$) (3) = (1)X(2) | ENCARGOS SOCIAIS POR MÊS - (R$) (4) | TOTAL DE ENCARGOS - (R$) (5) = (1)X(4) | TAXA DE ENCARGOSSOCIAIS 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL EM REAIS |  |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1   UTILIZAR CLASSIFICAÇÃO  DAS CATEGORIAS DE PESSOAL DO QUADRO B-I1 EQUIPE TÉCNICA

2  APRESENTAR  A DEMONSTRAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS  CONFORME SOLICITADO NO  TR.

| CONSULTORA: VIAGENS E DIÁRIAS - PP-III 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

|  | VIAGENS4 |  |  |  |  |  |  | DIÁRIAS2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEMBRO DA EQUIPE/FUNÇÃO | ROTEIRO | AÉREAS3 |  |  | TERRESTRES |  |  | NÍVEL SUPERIOR |  |  | NÍVEL/TEC/AUX/AP. |  |  |
|  |  | QT. | VALOR | TOTAL | QT. | VALOR | TOTAL | QT. | VALOR | TOTAL | QT. | VALOR | TOTAL |
| SUBTOTAL EM REAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EM REAIS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1   TRANSFERIR O VALOR TOTAL PARA O ITEM COORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.

2   DIÁRIAS DE VIAGEM NO BRASIL E EXTERIOR, COBRINDO DESPESA DE VIAGEM (TAXI, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM)

3    TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PESSOAL ESTRANGEIRO NA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (CLASSE ECONÔMICA).

4   TRANSPORTE LOCAL AÉREO E TERRESTRE DE PESSOAL LOCAL NA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E REUNIÕES COM A CODEVASF

| CONSULTORA: SERVIÇOS GRÁFICOS1 - PP - IV 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

|  |  | PREÇOS (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DISCRIMINAÇÃO | QUANT. DE |  |  |
|  | EXEMPLARES | UNITÁRIO | TOTAL |
| SUBTOTAL EM REAIS |  |  |  |
| EVENTUAIS2 |  |  |  |
| TOTAL3 |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1     CORRESPONDEM AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PAGOS A PREÇO GLOBAL.

2     CONSIDERAR RESERVA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO SUBTOTAL COMO EVENTUAIS PARA RELATÓRIOS ESPECÍFICOS E MATERIAL FOTOGRÁFICO, EXCEPCIONALMENTE SOLICITADOS PELA CODEVASF.

- TRANSFERIR O CUSTO TOTAL PARA O ITEM CORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.

| CONSULTORA: 1/1 DESPESAS GERAIS(1) - PP-V |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

|  | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| TOTAL EM REAIS2 |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1 DESPESAS GERAIS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO, DESPESAS (VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS), COMUNICAÇÃO (MALOTE, RÁDIO, TELEGRAM) ETC.;

2 TRANSFERIR O CUSTO TOTAL PARA O ITEM CORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.

| CONSULTORA: SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS1 - PP - VI |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  | PREÇOS (R$) |  |  |  | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 - Transporte de Coordenadas | km |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 - Transporte de Cotas | km |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 – Pontos GPS (L1) | Un. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 – Pontos GPS (L1/L2) | Un. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Locação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.- Poligonais eletrônicas para locação de eixos barragens e levantamento de jazidas | km |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 – nivelamento geométrico IIN | km |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 – Cadastro Físico, agrícola e Jurídico. | ha |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 – Monumentação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 – Marcos de concreto (15x30x70) | Un. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 – Marcos de concreto (8x12x50) | Un. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 – Piquetes madeira (2x2x20) | Un. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 – Imagem sensor remoto resolução PSM - 1 m – ortorretificado e georreferenciado | Ha |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EM REAIS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1   OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO.

- TRANFERIR O CUSTO TOTAL PARA O ITEM CORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.

- ESPECIFICAR A MOEDA.

| CONSULTORA: SERVIÇOS GEOTÉCNICOS1 PP - VII 1/2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$) |  | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |
| 1. - Sondagem Mista a - Sondagem Rotativa - Mobilização e desmobilização de equipamentos equip. 2 - Em granitos, gnaisses, quartzitos e rochas afins - Ø N m 300 m 25 - Ø N (sondagem em solo) m 70 a1- Deslocamento e instalação do equipamento - 0 a 200 metros unid. 20 - 201 a 500 metros unid. 10 - Acima de 500 metros unid. 10 b - Sondagem a Percussão - Mobilização e desmobilização de equipamentos equip. 2 - Sondagem à percussão com SPT m 400 b1- Deslocamento e instalação de equipamento - 0 a 200 metros unid. 20 - 201 a 500 metros unid. 10 - Acima de 500 metros unid. 30 2 - POÇOS DE INSPEÇÃO km 10 3. - ENSAIOS DE PERDA D’AGUA (3 estágios) m 600 m 600 | equip m m unid. unid. unid. equip m unid. unid. unid. m ens |  |  |  |  |
| TOTAL EM REAIS2 |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1   OS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO.

2   TRANSFERIR O CUSTO TOTAL PARA O ITEM CORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.

| CONSULTORA: CRONOGRAMA FINANCEIRO(1) - PP-X 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| Nº | TAREFA Nº _______ A Nº ____ | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO | MESES CORRIDOS | VALOR DA PARCELA (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL EM REAIS |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

- O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO

| CONSULTORA: COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DA EQUIPE TÉCNICA(1) - PP - XIV 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| Nº | FUNÇÃO2 |
| --- | --- |

| NÍVEL: |  | CATEGORIA: |  | SIMBOLO: |  | QUANTIDADE: |  | TOTAL HOMEM/MÊS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | VALOR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (R$) | ( ) 3 |
| A | SALÁRIOS |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS ( ___ % A ) 4 |  |  |
| C | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO ( ___ % A ) 4 |  |  |
| D | REMUNERAÇÃO DO ESCRITÓRIO ( ___ % A + B + C ) 4 |  |  |
| E | TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA |  |  |
| F | DIÁRIAS E VIAGENS |  |  |
| G | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ( ___ % E + F ) 4 |  |  |
| H | DESPESAS FISCAIS ( ___ % A+B+C+D+E+F+G) 4 |  |  |
| I | VALOR TOTAL (A + B + C + D + E + F + G + H ) |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1   ESTE QUADRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O QUADRO B - II E O QUADRO PP - XI, DA PROPOSTA FINANCEIRA.

2   PREENCHER SÓ UM QUADRO PARA PROFISSIONAIS VÃO EXERCER FUNÇÃO DE MESMA CATEGORIA E MESMO SALÁRIO.

3   ESPECIFICAR A MOEDA, CASO EXISTENTE.

4  INDICAR O PERCENTUAL E  APRESENTAR O DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO, CONFORME SOLICITADO NOS DOCUMENTOS DE SELEÇÃO.

| CONSULTORA: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PP-XVII 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| GRUPO “A” - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “A” |  |

| GRUPO “B” - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “B” |  |

| GRUPO “C” - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “C” |  |

| GRUPO “D” - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “D” |  |
| TOTAL GERAL |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

| CONSULTORA: 1/1 RESUMO GERAL DA PROPOSTA FINANCEIRA – PO-XIV |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| ESTUDO DE VIABILIDADE |  | R$ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJETO BÁSICO |  | R$ |  |

| VALOR TOTAL DA PROPOSTA FINANCEIRA |  | R$ |
| --- | --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |