# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 160, CENTRO – PETROLINA-PE

TEL: (87) 3866-7700 - FAX: (87) 3866-7742 - e-mail: 3sl@codevasf.gov.br

FOR – 101/01

Fls.: ___________________

Proc.: 59530.000777/2007-11

_______________________

3ª SL

# CONVITE N.º 022/2007

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REABILITAÇÃO DE 18,0  KM  DRENOS COLETORES ABERTOS E SUAS RESPECTIVAS OBRAS ESPECIAIS DO PERÍMETRO IRRIGADO BEBEDOURO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO.

CODEVASF

CONVITE N.º  022/2007

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, por sua 3ª Superintendência Regional, vem convidar V. Sª, a apresentar proposta para execução dos serviços para reabilitação de 18,0 km drenos coletores abertos e suas respectivas obras especiais do Perímetro Irrigado Bebedouro localizado no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

Informamos que o presente Convite não qualifica as pessoas jurídicas a que forem destinadas, cabendo a essa fazer prova e apresentar toda documentação exigida no Edital.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Auditório da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, às 09h30 (nove e trinta) horas do dia 26 de setembro de 2007. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

A não apresentação da proposta, à CODEVASF, configurar-se-á em manifesto desinteresse quanto ao certame licitatório, para o qual, a CODEVASF formaliza este Convite.

OBSERVAÇÃO: O Convite e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consultas na Secretaria Regional de Licitações – SL, da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada no endereço acima, bem como no site da CODEVASF: www.codevasf.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados.

As empresas que retirarem o Convite através do nosso site deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do FAX (87) 3866-7742, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais esclarecimentos em resposta às consultas formuladas.

Petrolina-PE,  17 de setembro  de 2007.

# MANUEL MATHEUS VENTURA FILHO

Superintendente Regional

CODEVASF – 3.ª SR

ÍNDICE

- OBJETO

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ADJUDICAÇÃO

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES GERAIS

# ANEXOS

  - MODELO DE DECLARAÇÃO

  - TERMO DE PROPOSTA

  - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

  - MINUTA DE CONTRATO

# CODEVASF

# CONVITE N.º  022/2007

- OBJETO

  - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF – por sua Secretaria de Licitações – 3.ª SL, torna público que receberá às 09h30 (nove e trinta) horas do dia 26 de setembro de 2007. (HORÁRIO DE BRASÍLIA), no Auditório da CODEVASF – 3ª SR, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, documentação e proposta objetivando a execução de serviços para a reabilitação de 18,0 km drenos coletores abertos e suas respectivas obras especiais do Perímetro Irrigado Bebedouro localizado no município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

  - A presente licitação do tipo "Menor Preço", (Art. 45, § 1º, inciso I), sobre o regime de Empreitada a Preço Unitário, reger-se-á pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei nº 8.883, de 08/06/94 e Lei  nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

  - O objeto da licitação refere-se à execução dos serviços para reabilitação de 18,0 km drenos coletores abertos e suas respectivas obras especiais do Perímetro Irrigado de Bebedouro, localizado no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

  - Estas Especificações, juntamente com os Projetos Executivos, Termos de Referência, Edital e outros elementos do processo da licitação, farão parte do Contrato que será firmado pela CODEVASF com a Licitante Vencedora.

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - LOCALIZAÇÃO

O Perímetro Irrigado Bebedouro está localizado próximo ao perímetro urbano da cidade de Petrolina-PE, que dista 714 km de Recife-PE e 500 km de Salvador-BA. O acesso ao Núcleo Principal é feito pela BR- 428, que liga Petrolina-PE a Recife-PE.

  - DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem basicamente da reabilitação de parte da rede de drenagem agrícola coletora do Perímetro, incluindo limpeza de faixa, rebaixamento das cotas de fundo de drenos coletores e espalhamento de materiais.

  - CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS.

    - EQUIPAMENTOS

Independente das condições particulares ou específicas que se exijam dos equipamentos necessários para executar os serviços e obras, todos eles devem cumprir as seguintes condições:

- Deverão estar disponíveis com suficiente antecedência em relação ao início dos trabalhos e possuir características compatíveis com o tipo e o volume de serviços a serem executados e prazos estabelecidos no cronograma da obra;

- As manutenções necessárias no decorrer dos serviços deverão ser programadas e realizadas em prazos compatíveis com os planos de execução das obras, de forma a não interferir no prazo final;

- Os equipamentos que se apresentarem, durante a execução das obras, como inadequados à finalidade inicialmente proposta, seja por alteração das condições de trabalhos ou qualquer outro motivo, deverão ser substituídos por outros que, com melhor desempenho, atendam às novas condições.

    - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS.

Todos os serviços e obras compreendidos no projeto serão executados de acordo com as Especificações, normas, instruções e plantas do projeto. A Fiscalização resolverá as questões referentes à interpretação dos desenhos e condições de execução.

Deverá ser seguido um plano de execução que contemple os prazos dos diversos serviços compatíveis com o cronograma de obra, que deverá ser apresentado à Fiscalização.

O plano deverá conter a programação mensal dos serviços a serem executados, com indicação das obras a serem iniciadas, para possibilitar articulação precisa com os usuários do projeto, quando os serviços e obras interferirem nas áreas dos lotes e conseqüentemente com os interesses dos seus usuários.

  - CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E OBRAS.

A Fiscalização poderá solicitar que sejam feitos ensaios julgados necessários e oportunos para o controle de qualidade da obra, bem como poderá ter acesso a qualquer fase da execução dos ensaios, inclusive quando venham a ser realizados fora da área do projeto, incluindo instalações auxiliares de qualquer tipo. Para tanto, a contratada deverá proporcionar todas as facilidades para as inspeções ou intervenções da Fiscalização.

Para o controle dos serviços e obras, a contratada deverá executar, às suas custas, todos os ensaios que venham a ser prescritos pela Fiscalização, além daqueles de prática usual para as características dos serviços e obras.

  - INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

A contratada deverá mobilizar-se e instalar-se de acordo com planos próprios e sob sua responsabilidade. As instalações contemplarão toda a estrutura física indispensável à condução dos serviços e obras.

A Contratada deverá colocar uma placa, indicativa da obra, nas dimensões mínimas, de 2,0 x 2,5m, na entrada do canteiro ou outro local, a critério da Fiscalização. O modelo será o padrão do manual “instruções para a preparação de placas de obras” do Ministério da Integração Nacional disponível no site: www.integracao.gov.br .

As instalações para o escritório da contratada poderão ser em construção temporária da empresa ou em imóvel alugado, por exemplo, casa disponível no perímetro, a mesma deverá ser reformada para que possa atender adequadamente as necessidades do serviço, inclusive com a construção de salas e sanitários;

A Contratada, durante a vigência do Contrato, fornecerá materiais de consumo: papel A4, suprimentos para impressora e manutenção dos equipamentos de informática do escritório de Fiscalização da CODEVASF, onde serão elaborados, pela equipe técnica de apoio da CODEVASF, os perfis executivos dos drenos que serão implantados.

A Contratada, no encerramento do Contrato, deverá remover todos os detritos e restos de materiais de modo a entregar as áreas recebidas totalmente limpas;

O valor da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação, manutenção e remoção do canteiro de apoio das obras/serviços é de, no máximo, 10% (dez por cento) do valor global do contrato. A licitante vencedora, após a assinatura do contrato e emissão da nota de empenho, deverá tomar todas as providências necessárias à mobilização e instalação do canteiro de obras, em local previamente aprovado pela fiscalização dos serviços.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e o pagamento da instalação e mobilização se darão, após a sua conclusão, a razão de 60% do valor deste item, e para a desmobilização, ao final do Contrato, com o pagamento dos 40% restantes, na última fatura.

  - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

    - DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS FAIXAS PARA ESCAVAÇÃO DOS DRENOS COLETORES ABERTOS.

- Consiste nas operações de desmatar, destocar, limpar e remover todo o material resultante da limpeza, bem como eventuais cercas e benfeitorias localizadas nas faixas de escavação dos drenos coletores. Inclui também a reposição de cercas que, eventualmente, necessitem ser afastadas ou removidas por força das obras.

- Em princípio, a faixa a desmatar e limpar será de 10,0m de largura que corresponderá à largura dos “off-set” ou, a critério da Fiscalização, será estabelecida outra largura de faixa, quando o procedimento geral for impossível de ser aplicado.

O desmatamento, o destocamento e a limpeza das faixas para reabilitação dos drenos coletores deverão ser efetuados manualmente, com roçadeira.

O material proveniente da limpeza poderá ser queimado ou depositado fora e ao lado da faixa limpeza ou removido para locais previamente indicados pela Fiscalização.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O desmatamento, destocamento e limpeza das faixas para escavação de drenos coletores serão medidos tomando-se como unidade hectares de área efetivamente limpa.

O desmatamento e a limpeza serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha para o tipo de serviço, considerando a unidade estabelecida e a quantidade dos serviços efetivamente executados.

    - REABILITAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS

Refere-se à remoção de materiais depositados ao longo do fundo dos drenos, podendo ser executado de forma mecânica, obedecendo à situação atual, tendo como base, em princípio, a cota dos bueiros.

1.2.a. Medição dos serviços e pagamento.

Os drenos que irão ser rebaixados serão medidos com base na hora-máquina trabalhada.

Somente serão medidos e aceitos os faturamentos dos drenos que estiverem totalmente concluídos e de acordo cronograma de execução previamente aprovado pela fiscalização.

O pagamento da hora-máquina será feito com base na verificação do horímetro da máquina, ou seja, início e término de conclusão de cada dreno, versus o preço unitário da planilha financeira da vencedora da licitação.

    - DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO NOS DRENOS COLETORES SUPERFICIAIS.

Refere-se ao espalhamento dos materiais resultante do rebaixamento ao longo dos drenos. Esses materiais deverão ser espalhados e regularizados, ao lado dos drenos, com máquina de lâmina, com afastamento mínimo de 2,0m da borda do dreno, em camada uniforme, de forma a evitar o represamento de águas dos drenos naturais ou o arraste dos materiais para dentro dos mesmos.

5.3.a. Medição e forma de pagamento:

O pagamento será com base na hora maquina trabalhada, versus o preço unitário da planilha financeira, somente nos drenos totalmente concluídos.

  - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A responsabilidade da contratada é integral para a obra contratada nos termos do Código Civil Brasileiro.

A contratada será também responsável por todos os serviços relacionados com a construção, manutenção e desmobilização de todas as instalações do canteiro de obras e acampamentos que venham a ser necessários ao andamento dos serviços, assim como, o transporte, montagem e desmontagem de todos os equipamentos, máquinas e ferramentas.

A presença da Fiscalização da contratante na obra não exime a responsabilidade da contratada.

É de inteira responsabilidade da contratada a recuperação de todos os danos ou avarias causadas em obras existentes como, caiação, urbanismo, edificações, rede elétrica e rede de irrigação, drenagem e conservação e manutenção da obra objeto do contrato até a sua entrega definitiva à CODEVASF.

A Fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços cuja mão-de-obra seja classificada inferior à exigida pela contratante, conforme julgamento desta.

A contratada é responsável pela retirada do local da obra, dentro de quarenta e oito horas da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.

A guarda e a vigilância dos materiais necessários à obra, assim como dos serviços executados são de total responsabilidade da contratada.

A contratada é obrigada a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo sob pretexto algum alegar o desconhecimento do local.

A contratada é obrigada a manter na obra, durante o seu período de execução e cumprindo jornada de trabalho diariamente, um engenheiro agrícola, agrônomo ou civil, com experiência comprovada em implantação de obras de drenagem agrícola, registrado no CREA com responsabilidade geral de condução da obra. Para efeito da liberação do primeiro faturamento, a fiscalização somente o fará mediante a apresentação de cópia autenticada da ART no CREA.

  - EXIGÊNCIAS QUANTO AO CANTEIRO DE OBRAS:

A contratada deverá manter, no escritório do canteiro de obras, um livro de ocorrências para as anotações de acompanhamento dos serviços, observações e orientações da Fiscalização.

  - PLANO DE TRABALHO

A Licitante Vencedora, antes de sua mobilização para o cumprimento do Contrato, deverá apresentar Plano de Trabalho, que estará sujeito à aprovação da Fiscalização da CODEVASF, contemplando todas as etapas dos serviços, distribuindo mensalmente as metas propostas (cronograma físico-financeiro) de acordo com o prazo e quantitativos previstos neste Edital.

  - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

A Contratada fornecerá a CODEVASF, relatório mensal de andamento das obras e, ao final do Contrato, relatório final contemplando todos os serviços executados e valor recebido.

- 3.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação qualquer empresa do ramo que atenda às condições deste Convite e seus Anexos.

  - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio nem a subcontratação total ou parcial dos serviços.

  - O Convite e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta no endereço mencionado no subitem 1.1 deste Convite, bem como no site www.codevasf.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados.

    - Os interessados que retirarem o Convite através do nosso site deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do Fax (87) 3866-7742, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais modificações no Convite ou resposta a consultas formuladas.

  - A licitante deverá visitar o local dos serviços. Será de sua inteira responsabilidade a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamentos dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. A licitante, ao participar desta licitação, está declarando que conhece o local onde serão executados os serviços e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos serviços.

  - As Licitantes participantes deste Edital deverão visitar o Perímetro Irrigado Bebedouro, às suas expensas, percorrendo os lotes irrigados e locais onde serão executados os serviços/fornecimentos objeto deste Edital;

  - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Para visita aos locais onde serão executados os serviços/fornecimentos, deverá ser contatado a 3ª GRD/UAH, Telefone nº (87) 3866-7700 – Ramal 7769.

  - No ato da licitação, a licitante deverá apresentar, junto com a proposta orçamentária, uma Declaração de que visitou os locais dos serviços e tem conhecimento de todas as dificuldades existentes para a execução dos mesmos. A CODEVASF se isenta da responsabilidade de fornecimento de água ou energia para a execução dos serviços.

  - Não será admitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- Declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

- Suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

- Em processo de falência, recuperação judicial ou extra judicial que não se adeqüe aos termos constantes do Art. 48 da Lei 11.101/2005.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento que bem o identifique.

    - Por documento hábil, entende-se:

- Habilitação do representante mediante procuração para participar da licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare habilitação do representante mediante procuração para participar da licitação e, expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- Caso seja titular, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante,      mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

    - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 4.6, 4.7 e 4.8 deste Convite.

- 4. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos.

  - Os serviços somente serão iniciados com a presença do Fiscal da CODEVASF;

  - As Licitantes deverão considerar no preço unitário proposto todos os materiais e serviços necessários, bem como, encargos sociais, transporte e alimentação da equipe de trabalho, seguros, lucro e despesas indiretas de acordo com a Lei Estadual n° 7.799, de 07/02/01, e Decreto n° 7.967, de 05/06/01;

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Convite e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações, no endereço indicado no subitem 1.1 deste Convite, e através do Fax (87) 3866-7742, ouvida a 3ª GRD/UAH da 3ª SR e Assessoria Jurídica, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem 4.5 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 3 (três) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas a CODEVASF deverá esclarecê-las, e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes deste Convite e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Convite e seus anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, que tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas antes da data da apresentação da proposta, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

  - As propostas serão entregues pessoalmente ou encaminhadas via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço constante do subitem 1.1. deste Convite até o dia e hora estabelecidos para abertura das mesmas.

  - As propostas entregues após o horário estabelecido no subitem 1.1 deste Convite, serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentação” e “Proposta Financeira” enviadas por via postal.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no subitem 1.1 deste Convite de 02 (dois) envelopes, fechados e numerados, contendo, respectivamente, a “Documentação” - Invólucro n.º 01, e a “Proposta Financeira” - Invólucro n.º 02, devendo constar ainda nos respectivos envelopes o nome e endereço da licitante, o n.º do Convite e o objeto da licitação.

  - A “Documentação” e a “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões, numerada e rubricada em todas as suas folhas e assinada na última pelo responsável legal da empresa.

  - Os documentos serão apresentados na ordem indicada no presente Convite, numerados seqüencialmente e rubricados em todas as suas folhas pelo representante legal da licitante ou seu procurador.

    - Os documentos serão apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações da 3.ª SR/CODEVASF, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial.

  - DOCUMENTAÇÃO - INVOLUCRO Nº 01

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 01" (um), será apresentada a "Documentação" da licitante, em uma única via, que conterá  os  documentos  abaixo  relacionados, cuja apresentação é obrigatória, sendo inabilitada a licitante que não apresentá-los na totalidade, a saber:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Cópia do CRC – Certificado de Registro Cadastral, expedido por Órgão da Administração Pública ou SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do Art. 62 do Decreto-Lei n.º 147/97;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais e trabalhistas instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social (CND), com validade em vigor, conforme Art. 47, Inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.212, de 24/07/91;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor, conforme Art. 27, alínea “a”, da Lei nº 8.036, de 11/05/90;

- Certidão Negativa de Falência ou Termo que comprove a recuperação judicial, nos termos do Art. 48 da Lei 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida pelo domicílio de pessoa física em se tratando de sociedade empresarial ou empresário, respectivamente;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC/SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.

l.1)  Quanto à declaração da licitante de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF (Art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/93). Caso se constate que tal não ocorre, a Empresa licitante estará automaticamente desclassificada e caso o fato só venha a público após os serviços serem iniciados, a Empresa poderá perder o contrato.

- Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando ter à licitante executado obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, considerando as seguintes parcelas de maior relevância técnica: escavação de valas em material 1ª, 2ª e 3ª categorias, implantação de drenos coletores abertos, drenos coletores entubados e drenos subterrâneos parcelares.

m.1)Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução;

m.2) Define-se como obras similares: obras construtivamente afins às de  drenagem, incluindo obras de irrigação, saneamento e sistemas de abastecimento d’água;

m.3) Define-se como obras de porte e complexidade, aquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no subitem  2.6 deste Edital.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na equipe técnica a ser alocada na obra, na data de entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) para comprovação de experiência na execução dos serviços similares ao objeto deste Edital;

n.1) A comprovação do profissional pertencente ao quadro permanente da licitante dar-se-á mediante a juntada de cópia da “ficha ou do livro de registro de empregados” registrado na DRT, ou por comprovante de arrecadação de encargos sociais e trabalhistas. Quando o profissional for sócio da licitante, a comprovação dar-se-á com juntada de cópia do contrato social e de certidão do CREA devidamente atualizada. Neste caso, a licitante deverá anexar declaração em que indica o sócio como o responsável técnico para coordenar e executar os Serviços e Fornecimentos;

n.2) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: o empregado ou o sócio;

n.3)  Não serão aceitos, em hipótese alguma, técnicos com contratos de regime de prestação de serviços para efeito da comprovação do quadro permanente da empresa, detentor de acervo técnico;

n.4)  A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrados na DRT, ou através de cópia do contrato social de que o detentor de acervo técnico de que trata a alínea “m.1”, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que está indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação;

n.5)   Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

- A inobservância das condições da alínea “o” não poderá ser invocada na execução dos serviços, com o objetivo de alterar os termos da licitação.

- Certidão negativa do Cartório de Distribuição e de Protestos expedida pelo Distribuidor da Comarca da Sede e/ou do principal estabelecimento da empresa, caso distante da sede, com data de emissão igual ou inferior a 30 (trinta) dias da data de recebimento das propostas.

- Balanço patrimonial com demonstrativos contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

- Comprovação do capital social mínimo exigível correspondente a R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

- Prova de registro e regularidade da licitante no CREA.

- A licitante deverá apresentar declaração informando que visitou o Perímetro e os locais onde serão executados os serviços objeto deste Edital e se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação das suas propostas.

- Declaração formal da Licitante de aceitação de todas as condições estabelecidas e contidas no Edital.

- A Licitante deverá apresentar relação de máquinas e equipamentos (quantificando e discriminando os de sua propriedade e os equipamentos que serão alugados), bem como os quantitativos de mão de obra qualificada e operacional que serão mobilizados para atender ao objeto desta licitação.

- A Licitante deverá apresentar um croqui ou planta do canteiro de obras indicando as instalações e suas dimensões.

    - Às licitantes cadastradas junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores será dispensada a apresentação da documentação exigida nas alíneas “e” a “j” do subitem 5.6.1, cuja confirmação de sua situação regular será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

    - As licitantes não cadastradas no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores deverão apresentar a totalidade da documentação exigida compatível com subitem 5.6.1.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRS junto ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

    - A validade das certidões referidas no subitem 5.6.1 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

    - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) contar expressamente na(s) mesmo(s) o efeito negativo nos termos do Art. 206 do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que: o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 02

    - A Proposta Financeira será elaborada em coerência com as Especificações Técnicas deste Edital e deverá ser datada e assinada na última página e rubricada nas demais, pela licitante e apresentada em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro n.º 2, em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciadas, nas respectivas capas de cada volume, as indicações: "ORIGINAL" e "2.ª VIA" e deverá conter os documentos seguintes:

    - O Termo da Proposta constante do Anexo II que é parte integrante deste Edital, contendo valor global, para a execução dos serviços propostos, que deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

    - A Instalação, Mobilização e Desmobilização referem-se às atividades de estruturação física e de equipar os ambientes de trabalho. Os detalhamentos de execução destas atividades estão descritos no subitem 2.2 deste Edital.

    - Carta de apresentação constando nome, endereço, e-mail, número de telefone, fax e C.G.C.da licitante e dados do dirigente ou representante legal (este mediante instrumento de Procuração Pública ou Particular com firma reconhecida), como: nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço, que assinará todos os documentos necessários do processo licitatório;

    - Planilha Estimativa de Preço dos Serviços e Fornecimentos inseridos no anexo III deste Edital. Qualquer dos itens constantes da planilha que deixar de ser apresentado, desclassificará automaticamente a proponente.

    - Composição dos Preços Unitários para Serviços e Fornecimentos, acompanhada da respectiva memória de cálculo (por item, englobando custos diretos e indiretos), que será apresentada conforme padrão estabelecido na planilha no anexo III – Quadro PO XV, deste Edital, ou, em modelo de planilha da Licitante, desde que a mesma contemple as informações da planilha padrão deste Edital;

    - Planilha demonstrativa de custo da Bonificação das Despesas Indiretas (BDI), que será apresentada conforme padrão estabelecido nas planilhas do anexo III deste Edital;

    - Detalhamento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, que será apresentado conforme padrão estabelecido nas planilhas do Anexo III deste Edital.

    - Resumo da Proposta Financeira, que será apresentado conforme padrão estabelecido na planilha do Anexo III deste Edital. O valor global será apresentado em reais, em algarismos e por extenso, sem emendas ou repetições. O prazo de validade da Proposta Financeira será de 60 (sessenta) dias, contado da data da sua apresentação. Se, por motivo de força maior, os Serviços e Fornecimentos não puderem ser contratados dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse da CODEVASF, esta consultará a Licitante Vencedora, a qual poderá prorrogar o prazo por igual período, anteriormente referido, se estiver de acordo;

    - Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas.

    - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

    - Valor total dos serviços expresso em reais, baseado nas estimativas de volume dos serviços contidos em projeto ou solicitados em cada item da planilha, incluindo as bonificações sobre despesas indiretas.

    - Planilha de orçamento dos serviços, preenchida com clareza e sem rasuras.

    - Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior à 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação  por  idêntico período.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão executados no prazo de 90 (noventa) dias corridos a contar da data de assinatura do contrato.

- CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS

  - A LICITANTE deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e localização dos serviços, suas condições gerais, locais, e tudo que possa influir sobre estas e em sua proposta financeira.

  - A CODEVASF se desobriga do fornecimento de veículos, equipamentos, instalações ou quaisquer outros serviços à Contratada.

  - Os quantitativos da planilha são estimados e indicativos. Os valores dos serviços apresentados na planilha devem servir apenas para uniformização das propostas, vez que os serviços serão medidos pelo total executado, conforme os itens descritos na planilha de preços e serviços.

  - Quaisquer dúvidas sobre a obra serão dirimidas pela Fiscalização, que se norteará por este Convite e Cadernos de Encargos da CODEVASF, disponibilizados na 3ª GRD/UEP da 3ª/SR, para consulta e/ou cópias.

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

  - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - As faturas serão mensais e liberadas para pagamento, depois de aprovadas pela área gestora;

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da apresentação dos documentos de cobrança no Protocolo da CODEVASF, para atesto, liberação dos mesmos e pagamentos pela área financeira.

  - A CODEVASF não pagará compensação financeira pelo período de processamento do pagamento;

  - A CODEVASF não aceitará condições de pagamento que contenham parcela como sinal ou adiantamento;

  - A CODEVASF não efetuará qualquer pagamento via cobrança bancária;

  - Sob nenhuma hipótese, serão habilitados a pagamento, valores excedentes ao contrato;

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data da nota de empenho do contrato, o número do contrato, a descrição do objeto e a referência a medição efetuada.

  - A CODEVASF pagará à Contratada, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada.

  - O pagamento dos serviços será efetuado mediante apresentação de nota fiscal correspondente aos serviços realizados, sujeitos as seguintes condições gerais:

    - As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área   gestora, e autorizadas pelo Sr. Superintendente da 3ª Superintendência Regional, com sede em Petrolina-PE. Deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções.

    - É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, documentos exigidos pela área contábil, que se não for atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação e justificativa de cada serviço faturado devidamente atestada pela Fiscalização, indicando a data de aprovação;

  - Não será faturado qualquer serviço que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas neste Convite e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço;

  - Todos os serviços serão pagos de acordo com os preços unitários para cada tipo de serviço que consta na Planilha e efetivamente executados:

    - As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovada pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho expedida pela CODEVASF e que cubra a execução dos serviços contratados.

    - Atendido o disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento.

    - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, e que, se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento. Deverão ser contempladas, entre outras, as exigências da Instrução Normativa nº 480, de 14 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal.

    - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após 30 (trinta) dias do prazo estabelecido no subitem 8.9.3, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte formula:

- C = P[(1+I/100)N - 1)], onde:

- C - Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

      - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado no cálculo o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

      - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

    - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - O pagamento somente será efetuado depois de atestado a conformidade dos serviços, de acordo com as exigências contratuais.

    - Caso venha a se sagrar vencedora no certame, a licitante se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - As medições dos Serviços e Fornecimentos serão mensais, com o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da prestação dos serviços ou do encerramento de cada etapa de execução do contrato, para medição, verificação, classificação, conferência ou aprovação.

  - O período de adimplemento de cada parcela terá início a partir da data de apresentação da sua respectiva Nota Fiscal a CODEVASF;

  - Caso seja detectado erro em documento de cobrança, este será, imediatamente, devolvido à empresa CONTRATADA, para correções e acertos, iniciando-se, após, essa nova apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento;

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF;

  - Os pagamentos serão efetuados, em até 30 (trinta) dias, conforme Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/93.]

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, entregar, mensalmente a CODEVASF, os documentos de cobrança, acompanhados da memória de medição correspondente, de forma clara, objetiva e ordenada. Condição esta  que, se não atendida, implicará em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos nos itens precedentes;

  - A CODEVASF não pagará serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas e em plena conformidade com este Edital;

  - A CODEVASF não fará nenhum pagamento na forma de antecipação referente a aquisições e fornecimentos de materiais.

  - A CODEVASF não pagará, a qualquer título, valor de compensação pelo período de processamento do pagamento;

  - A CODEVASF não efetuará pagamento via cobrança bancária.

- MULTAS

  - Será cobrada e deduzida da fatura, uma multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor original do Contrato, por qualquer descumprimento contratual por parte da empresa contratada, limitando-se a tolerância de reincidência a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, quando será o mesmo rescindido.

    - Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

    - A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da notificação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o técnico responsável pelo acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica que procederá ao seu exame.

    - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo, a relevação, em novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária a critério da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previstos no item  deste Convite.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico Definitivo do Contrato será devolvida a “Caução de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - O depósito da caução é condicionante para a liquidação da Nota de Empenho.

  - A garantia prestada em espécie será liberada com atualização monetária, após a conclusão dos serviços.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula da rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

  - Para a execução dos serviços e fornecimentos previstos neste Edital, pela Licitante vencedora CONTRATADA, os seus prazos de garantias estarão condicionados as Especificações Técnicas de cada serviço/produto fornecido, dentro das exigências pertinentes às normas vigentes.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS.

  - Os invólucros de que trata o subitem 5.2 do Convite serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados neste Convite, observado o disposto do subitem 5.1.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento serão dirigidos pelo titular da Secretaria Regional de Licitações – 3.ª SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações – 3.ª/SL, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá a abertura dos invólucros n.º 1 (um) "Documentação", que em seguida será examinada, com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver.

  - Não havendo interposição de recurso, quanto à fase de habilitação, ou este sendo denegado, poderão ser abertos os invólucros n.º 02 – Proposta Financeira das licitantes habilitadas, na mesma sessão.

  - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas na própria sessão de abertura, os invólucros n.º 02 - "Proposta Financeira" - deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda  da  Secretaria Regional de Licitações – 3.ª/SL, até a data designada para sua abertura.

    - Os envelopes contendo a “Proposta Financeira” das licitantes inabilitadas serão devolvidos intactos, tal como recebidos, decorrido o prazo de recurso ou sua denegação.

    - Os envelopes de que trata o subitem 12.5.1 ficarão à disposição para retirada, mediante recibo, na Secretaria Regional de Licitações, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo, a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

    - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes, após a abertura dos invólucros n.º 02 não mais poderá haver contestação da documentação contida no invólucro n.º 1.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 12.1, bem como daquela que for convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações e/ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento, composta de, no mínimo, 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e “Propostas Financeiras” e elaborará  relatório de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos e providências tomadas, submetendo-o à apreciação do Sr. Superintendente Regional da 3.ª/SR para aprovação e conseqüente homologação, através de Determinação.

  - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - Exame e Julgamento das Propostas Financeiras

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas e determinará se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos da licitação.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo da Proposta não serão considerados.

    - Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

    - Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos por extenso;

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 13.3.2 a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade ou discrepância de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma transgressões materiais, e desde que também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - Será declarada vencedora a licitante habilitada que apresentar o menor valor global para a execução dos serviços objeto deste Convite.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão Técnica de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, comprovação das propostas e na tomada da decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convidadas.

    - A Comissão Técnica de Julgamento julgará somente as “Propostas Financeiras” apresentadas pelas licitantes habilitadas, sendo desclassificadas aquelas que:

- Consideradas inexeqüíveis, em cujas planilhas de composição de custos unitários, os salários da equipe, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação;

- Apresentarem preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Convite;

    - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que motivaram a inabilitação da licitante ou desclassificação de sua proposta.

  - O resultado final do certame será afixado no quadro de avisos da Secretaria Regional de Licitações, existente no endereço citado no subitem 1.1 deste Convite, bem como comunicado diretamente, por fax, às licitantes que participaram, disponibilizando-o ainda no sitio da CODEVASF www.codevasf.gov.br.

  - Todas as propostas das licitantes constituirão peças do processo de que trata este Convite.

- ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação do serviço será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Convite e seus anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF 3.ª/SR, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 14.2, desde que ocorra motivo justificado aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, no prazo fixado em lei.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará os que seguirem, por ordem de classificação para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1.ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 02 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços caberá diretamente à 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, através de técnicos designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, aos quais competem verificar se o(a) CONTRATADO(A) está executando os serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização não autorizará o início dos serviços antes de ter recebido e aprovado os planos de trabalho correspondente ao serviço.

  - Fica assegurado à CODEVASF o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos;

  - A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o(a) CONTRATADO(A), inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se, desde já, o(a) CONTRATADO(A) a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos trabalhos.

  - A fiscalização terá plenos poderes para sustar quaisquer serviços que não estejam sendo executados dentro dos termos do contrato.

  - A FISCALIZAÇÃO fará a vistoria e se as obras/serviços estiveram de acordo com as Especificações técnicas do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o termo de encerramento Físico do contrato com a liberação da caução.

  - Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo seu relatório com documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação de valor.

  - Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à 3ª GRD/UEP, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá o(a) CONTRATADO(A) da integral responsabilidade pela execução dos serviços objeto do presente Convite.

  - Compete ao fiscal:

- Verificar e aceitar Notas Fiscais extraídas pela CONTRATADA ou recusá-las, quando inexatas;

- Fazer inspeções periódicas para verificação dos serviços;

- Verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada penalidade contratual.

- Propor aplicação de multa pelo não cumprimento de cláusula contratual. A Fiscalização informará à 3ª GRD/UAH, instruindo o seu relatório com documentos necessários, e, em caso de multa a indicação do seu valor.

- A omissão da fiscalização em qualquer circunstância não eximirá a adjudicatária da total responsabilidade pela boa execução dos serviços.

    - A CODEVASF fiscalizará a execução dos serviços através de um fiscal, ficando a licitante vencedora obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

    - Serão impugnados pela fiscalização, todos e quaisquer serviços que não satisfaçam as condições contratuais, ficando a Empresa CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os serviços impugnados, logo após oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 16.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na sede da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, necessariamente, até 05 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - Após o recebimento do relatório final e sendo os serviços aprovados pelo gestor do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

  - Após o término dos serviços, a contratada requererá o recebimento definitivo dos serviços contratados.

  - A fiscalização fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução.

  - Na hipótese de correções, a contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representantes da CODEVASF, juntamente com representante autorizado pela contratada.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

  - Ficará a cargo da Contratada a elaboração do “as built” das obras de drenagem. Todo o material produzido deverá ser entregue em arquivos magnéticos (CD-ROM) e impressos. A entrega do “as built” deverá ocorrer durante o andamento das obras, após a conclusão de cada etapa dos Serviços, para que a Fiscalização possa realizar as revisões nas plantas e solicitar, se necessário, as possíveis correções.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - A fiscalização da CODEVASF autorizará o início dos serviços após a aprovação do plano de trabalho elaborado pela contratada.

  - É de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco”, das dificuldades e dimensionamentos dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderão ser alegadas, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - A Licitante deverá emitir uma declaração que é conhecedora dos locais onde serão instaladas as placas e as dificuldades existentes para execução das mesmas;

  - Será considerada vencedora da licitação a proponente que apresentar o menor preço global do trabalho requerido, e no caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preço, será realizado sorteio público para definir a vencedora.

  - As propostas serão consideradas inexeqüíveis em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Art. 48, no que tange o parágrafo abaixo:

“§ 1º  Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.648, de 27.5.98)

- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou

- Valor orçado pela administração”.

  - Quaisquer dúvidas sobre o serviço serão dirimidas pela Fiscalização, que se norteará pelos Termos de Referência, Especificações Técnicas e Caderno de Encargos da CODEVASF;

  - A Fiscalização poderá ordenar a Contratada à suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A Contratada não terá o direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a esse motivo;

  - Estarão disponíveis aos licitantes na sede da CODEVASF/3ªSR, em digital, todos os arquivos de projetos contidos nestes termos de referência e especificações técnicas.

  - O regime de contratação será definido no instrumento contratual e os serviços medidos com base no objeto executado. O preço global da planilha servirá como parâmetro para a assinatura do contrato pelas duas partes.

  - Toda a contratação, além dos critérios acima, estará condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários.

  - Qualquer dúvida sobre os serviços, será dirimida pela FISCALIZAÇÃO, que se norteará pelo Edital.

  - A CODEVASF poderá ordenar a suspensão dos trabalhos, se assim entender que o desenvolvimento dos mesmos está ocorrendo de uma forma insatisfatória aos seus interesses e objetivo, não se responsabilizando pelas despesas já efetuadas pela contratada.  A Contratada não terá o direito a reclamação judicial ou extra-judicial devido a este motivo.

  - Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados com crachás, para que possam executar os serviços de campo.

  - Todas as informações para a realização dos serviços objeto deste convite (projetos, plantas, modelos de placa da obra, desenhos, etc.) estarão disponíveis na 3ª GRD/UAH da 3ª Superintendência Regional para consulta e/ou reprodução.

  - A Minuta de Contrato (ANEXO IV) regulamenta as condições de pagamento, repactuação, responsabilidade, multas, atualização financeira e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Os Recursos Orçamentários serão do Programa Transferência de Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação- Funcional Programática 20-607-1038-5330-0026 – Projeto Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação – Nacional Perímetro de Irrigação Bebedouro PTRES 004156, Categoria Econômica 4 – Despesa de Capital., sob a gestão da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF e estão estimados em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

  - Todas as informações para a realização dos serviços objeto deste Edital, tais como, Projetos Básicos dos Sistemas de Drenagem Superficial, Plantas gerais e obras de arte – especiais (lay out geral do sistema de drenagem coletora superficial; bueiro Tipo para cruzamento com estrada ou canal; junção de drenos) estarão disponíveis na 3ª Superintendência Regional para consulta e/ou reprodução.

  - As obras e serviços que serão executados de acordo com estas Especificações se desenvolverão em perímetro irrigado em operação e por isso, necessitarão de planos específicos de execução, sincronizados com os interesses da contratada e dos usuários.

  - Também deverá observar interseção das obras com tubulações do sistema adutor ou distribuição de água do projeto para evitar danos e conseqüentemente prejuízos aos usuários. Qualquer interferência com tubulações do sistema de distribuição deverá ser sinalizada para perfeita caracterização do local e alerta aos operadores de equipamentos. Será de responsabilidade da contratada o ônus decorrente de danos causados aos sistemas de distribuição de água decorrente de falhas de operários ou equipamentos utilizados na execução da obras.

  - Eventuais interseções de drenos com o sistema adutor ou distribuidor de água do projeto que venham exigir obras específicas, não contempladas no projeto, serão objeto de contratações específicas.

  - A CODEVASF manterá em campo, equipe com o objetivo de elaborar os perfis executivos dos drenos coletores, acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento e a qualidade dos serviços, bem como efetuar medições e resolver pendências decorrentes de projeto ou métodos e critérios executivos especificados. A fiscalização, quando necessário, poderá também proceder o detalhamento de obras para melhor execução.

  - A contratada deverá arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da obra, não transferindo à CODEVASF a responsabilidade de qualquer vínculo por seu pagamento. Também é proibida a DAÇÃO do presente contrato de execução dos serviços, como garantia de qualquer transação da empresa executora ou contratada.

  - Junto ao último faturamento de serviços à Contratada deverá apresentar os comprovantes de quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais com relação aos serviços e obras executadas.

  - Este Convite e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes a obras, serviços, ou fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada, com preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, em quaisquer das Varas Federais instaladas na cidade de Petrolina, será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Petrolina-PE, 17 de setembro de 2007.

MANUEL MATHEUS VENTURA FILHO

Superintendente Regional

CODEVASF – 3.ª SR

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO

#### CONVITE N.º 022/2007

#### ANEXO I

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 5.6.1 – alíneas “g” e “h”).

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU  REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal,  de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93) e que não fere ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

Assinatura do representante legal

###### Nome: _______________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO II

TERMO DA PROPOSTA

Á

CODEVASF

Rua Presidente Dutra, 160

Centro

PETROLINA-PE

Prezados Senhor:

Tendo examinado os Documentos de Licitação, dos quais acusamos o recebimento, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para a execução de serviços para a reabilitação de 18,0 km drenos coletores abertos e suas respectivas obras especiais do Perímetro Irrigado Bebedouro da 3ª Superintendência Regional da Companhia Vale do São Francisco (CODEVASF), localizado no município de Petrolina, Estado de Pernambuco, em conformidade com o Escopo dos Serviços descritos no item 2 do Convite n.º 022/2007, no valor total de R$______(valor por extenso), de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o serviço no prazo fixado no Convite e conforme as especificações nele contidas, a contar da data da assinatura do instrumento contratual que vier a ser firmado com a licitante considerada vencedora.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (_____________________________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr.____________________, carteira de identidade n.º__________, órgão expedidor____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos, e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Convite e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços de apoio técnico.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: REABILITAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS |  |  |  |  |  |
| LOCAL: PERÍMETRO IRRIGADO BEBEDOURO. |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$ |  |
|  |  |  |  | UNITARIO | TOTAL |
| 1.0 | Instalação, mobilização e desmobilização | vb | 1,00 | 6.799,99 | 6.799,99 |
| 2.0 | Roço ou broca, aceiramento, encoivaramento e queima dos materiais, com largura de faixa de 2,0m das margens | ha | 41,00 | 780,00 | 31.980,00 |
| 3.0 | Desassoreamento mecanico | h/maq | 442,00 | 180,00 | 79.560,00 |
| 4.0 | Desassoreamento manual (bueiros) | m³ | 100,00 | 23,00 | 2.300,00 |
| 5.0 | Transporte do material retirado dos drenos, bota-fora, incluindo carga, descarga e remoção DMT 4 Km | m³ | 4.672,90 | 2,14 | 10.000,01 |
| 6.0 | Espalhamento do material escavado | h/maq | 90,00 | 104,00 | 9.360,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 140.000,00 |

Observação: Os preços unitários estão acrescidos de BDI igual a 30%.

DETALHAMENTO DO BDI

| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO – PO – XV |  | TP | OBRA |  | LOTE | FOLHA |
|  |  |  |  |  |  | ____ /____ |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | COMPOSIÇÀO |  |  | TAXA % | VALOR |  |
|  |  |  |  |  | (R$) | ( ) 1 |
| 1 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  |  |
|  | . Transporte de pessoal |  |  |  |  |  |
|  | . Mão de obra |  |  |  |  |  |
|  | . Ferramentas |  |  |  |  |  |
|  | . Medicina e segurança do trabalho |  |  |  |  |  |
|  | . Seguros |  |  |  |  |  |
|  | . Alimentação do pessoal |  |  |  |  |  |
|  | . Veículos e equipamentos |  |  |  |  |  |
|  | .Outros (Materiais diversos, controle tecnológico, comunicação, energia, etc). |  |  |  |  |  |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |
|  | . ISS |  |  |  |  |  |
|  | . PIS |  |  |  |  |  |
|  | . FINSOCIAL |  |  |  |  |  |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  |  |
|  | . Escritório Central |  |  |  |  |  |
|  | . Viagens de Supervisão |  |  |  |  |  |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  |  |
| 5 | BENEFÍCIOS |  |  |  |  |  |
|  | T O T A I S |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | MOEDA 1: DATA __/__/__ TAXA DE CAMBIO; |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  | A CARGO DA CODEVASF |

OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE. CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADO SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

Contrato que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, e a Firma ________________ objetivando a realização dos serviços de reabilitação de 18Km de drenos coletores abertos e suas respectivas obras especiais no Perímetro Irrigado de Bebedouro, no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº00.399.857/0001-26, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, representada, neste ato, pelo Superintendente da 3ª Superintendência Regional, ________________, ________________, brasileiro, ______, inscrito no CPF/MF sob n.º ______________, CI n.º _________ SSP/PE, e a firma ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________________, estabelecida na Rua _______________________________________________________, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por _____________________, (qualificação), inscrito no CPF/MF sob n.º ______________, CI n.º ________________, resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com a Lei 8.666/93 e legislação complementar sobre a matéria, na forma da Determinação nº ____, datada de ______________________, constante do Processo Administrativo 59530.000777/2007-11, conforme as cláusulas e condições seguintes:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação dos serviços de reabilitação de 18Km de drenos coletores abertos e suas respectivas obras especiais no Perímetro Irrigado de Bebedouro, no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS

Os serviços objeto deste Contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que o integram, independentemente de transcrição:

- Proposta da Contratada, datada de __________;

- Edital de Convitenº  022/2007 – CODEVASF – 3ª SR e Anexos;

- Especificações Técnicas;

- Demais documentos contidos no Processo nº 59530.000777/2007-11.

  - Em caso de divergências entre os documentos acima indicados e os termos deste instrumento prevalecerão estes últimos.

- CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de execução (das obras/serviços/fornecimento de objeto deste Edital) é de 90 (noventa) dias corridos, contado da assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

  - Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado, expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

  - O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

- CLÁUSULA QUARTA – VALOR

O valor global do presente Contrato é de R$_________(_____________________), fixo e irreajustável pelo período de 01(um) ano.

  - No valor global constante do “caput” desta Cláusula estão inclusos todos os custos, mão-de-obra, seguro, transporte, carga e descarga de material, leis sociais, tributos federais, estaduais e municipais e quaisquer encargos que incidam sobre as obras/serviços objeto deste Contrato.

  - O valor teto estabelecido não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA.

  - A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

  - Os preços são fixos e irreajustáveis.

- CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS

A despesa com a execução deste Contrato correrá à conta dos seguintes recursos:_______________________.

- CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - As faturas serão mensais e liberadas para pagamento, depois de aprovadas pela área gestora;

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da apresentação dos documentos de cobrança no Protocolo da CODEVASF, para atesto, liberação dos mesmos e pagamentos pela área financeira.

  - A CODEVASF não pagará compensação financeira pelo período de processamento do pagamento;

  - A CODEVASF não aceitará condições de pagamento que contenham parcela como sinal ou adiantamento;

  - A CODEVASF não efetuará qualquer pagamento via cobrança bancária;

  - Sob nenhuma hipótese, serão habilitados a pagamento, valores excedentes ao contrato;

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data da nota de empenho do contrato, o número do contrato, a descrição do objeto e a referência a medição efetuada.

  - A CODEVASF pagará à Contratada, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada.

  - O pagamento dos serviços será efetuado mediante apresentação de nota fiscal correspondente aos serviços realizados, sujeitos as seguintes condições gerais:

    - As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área   gestora, e autorizadas pelo Sr. Superintendente da 3ª Superintendência Regional, com sede em Petrolina-PE. Deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções.

    - É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, documentos exigidos pela área contábil, que se não for atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação e justificativa de cada serviço faturado devidamente atestada pela Fiscalização, indicando a data de aprovação;

  - Não será faturado qualquer serviço que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas neste Convite e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço;

  - Todos os serviços serão pagos de acordo com os preços unitários para cada tipo de serviço que consta na Planilha e efetivamente executados:

    - As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovada pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho expedida pela CODEVASF e que cubra a execução dos serviços contratados.

    - Atendido o disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento.

    - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, e que, se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento. Deverão ser contempladas, entre outras, as exigências da Instrução Normativa nº 480, de 14 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal.

    - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após 30 (trinta) dias do prazo estabelecido no subitem 8.9.3, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte formula:

- C = P[(1+I/100)N - 1)], onde:

- C - Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

      - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado no cálculo o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

      - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

    - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - O pagamento somente será efetuado depois de atestado a conformidade dos serviços, de acordo com as exigências contratuais.

    - Caso venha a se sagrar vencedora no certame, a licitante se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - As medições dos Serviços e Fornecimentos serão mensais, com o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da prestação dos serviços ou do encerramento de cada etapa de execução do contrato, para medição, verificação, classificação, conferência ou aprovação.

  - O período de adimplemento de cada parcela terá início a partir da data de apresentação da sua respectiva Nota Fiscal a CODEVASF;

  - Caso seja detectado erro em documento de cobrança, este será, imediatamente, devolvido à empresa CONTRATADA, para correções e acertos, iniciando-se, após, essa nova apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento;

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF;

  - Os pagamentos serão efetuados, em até 30 (trinta) dias, conforme Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/93.]

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, entregar, mensalmente a CODEVASF, os documentos de cobrança, acompanhados da memória de medição correspondente, de forma clara, objetiva e ordenada. Condição esta  que, se não atendida, implicará em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos nos itens precedentes;

  - A CODEVASF não pagará serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas e em plena conformidade com este Edital;

  - A CODEVASF não fará nenhum pagamento na forma de antecipação referente a aquisições e fornecimentos de materiais.

  - A CODEVASF não pagará, a qualquer título, valor de compensação pelo período de processamento do pagamento;

  - A CODEVASF não efetuará pagamento via cobrança bancária.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), deverão ser comunicados a CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na Cláusula Terceira deste instrumento.

- 7.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução dos serviços, quando ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber a CODEVASF.

- 7.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem de prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos.

8. CLÁUSULA OITAVA – MULTA

Ocorrendo atraso injustificado na execução dos serviços contratados, à CONTRATADA será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) do preço total do Contrato, por dia que exceder o prazo fixado, até o limite de 20% (vinte por cento) que enseja a rescisão deste instrumento.

- 8.1. Constituída em mora a Contratada, a multa será aplicada, na forma do artigo 960, do Código Civil Brasileiro.

8.2. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor, no prazo de (10) dez dias.

8.3. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à Divisão de Administração de Finanças da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, o valor da multa, no prazo de dez dias, contados a partir da data da comunicação.

- 8.4. A CONTRATADA, cientificada da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recurso a CODEVASF. O recurso será apreciado pela CODEVASF, responsável pela fiscalização e acompanhamento do Contrato. Com base nessa apreciação, o Superintendente Regional da 3.ª SR poderá relevar ou não a multa.

- 8.5. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão de inadimplente de outras obrigações, não constituindo essa relevação em novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados

- 8.6. Caso a multa seja mantida, não caberá novo recurso administrativo.

9. CLÁUSULA NONA – CAUÇÃO

Como garantia das obrigações assumidas neste Contrato e fiel execução dos serviços, a Contratada recolhe ao serviço de Finanças da CODEVASF 3ª SR, como condição “sine qua non” para assinatura deste Contrato, importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, a ser integralizada em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

- 9.1. A garantia ora constituída será liberada após expedição, pela CODEVASF 3.ª SR, do Termo de Encerramento Físico do Contrato.

- 9.2. Sobre a caução recolhida não incidirão juros, correções ou reajustamentos de responsabilidade da CODEVASF.

- 9.3. A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

- 9.4. Não haverá liberação ou restituição de caução em caso de resolução contratual, na forma do disposto na cláusula de Rescisão deste Contrato, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- 9.5. O depósito da caução é condicionante para assinatura do presente instrumento.

- 9.6. Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, I, da Lei nº 8.666/93, na redação dada pela Lei nº 11.079/2004.

10. CLÁUSULA DEZ – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços caberá diretamente à CODEVASF/3ªSR, através de servidor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

- 10.1. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se, desde já, a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

- 10.2. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários.

- 10.3. Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer a CODEVASF 3.ª SR, no prazo de 10 (Dez) dias úteis da comunicação respectiva.

- 10.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

11. CLÁUSULA ONZE – ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Além dos encargos assumidos em outras Cláusulas deste Contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

- Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, ambiental, fiscal e social vigente (conforme dispõe o art. 71, caput da Lei nº 8.666/93), efetuando, por sua conta os recolhimentos em suas devidas épocas;

- Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

- 11.2. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do Contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

- 11.3. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

11.4. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

11.5. Assumir a responsabilidade pelo transporte utilizado para locomoção das máquinas e equipamentos, bem como os demais custos para a execução dos serviços.

11.6.. Realizar os trabalhos seguindo as determinações e recomendações técnicas especificadas pela CODEVASF.

11.7. Encaminhar à CODEVASF, ao fim de cada mês, um relatório detalhado dos serviços executados durante o mês.

11.8. Assumir a responsabilidade perante a CODEVASF pela qualidade da totalidade dos serviços no que diz respeito à observância das normas técnicas e códigos profissionais.

11.9. Atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos órgãos Ambientais, inclusive recolhimento de quaisquer valores relativos à obtenção de licenças, taxas, etc.

11.10. É de responsabilidade da CONTRATADA a confecção e implantação de uma placa alusiva à obra, padrão – CODEVASF, a qual será colocada conforme recomendação da Fiscalização da CODEVASF.

11.11. Tomar todas as providências necessárias para proteção do meio ambiente dentro e fora do local de execução dos serviços, respondendo por quaisquer danos ambientais, taxas, multas, etc, bem como obedecer às instruções da Fiscalização quanto a sua preservação.

11.12. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

12. CLÁUSULA DOZE – RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

- 12.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

- 12.2. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

13. CLÁUSULA TREZE – RESCISÃO

- 13.1. O presente Contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA, na ocorrência das hipóteses elencadas no art. 78, incisos I a XII, da Lei 8.666/93, de 21.06.93 e alterações posteriores.

- 13.2. A adoção deste procedimento será precedida da garantia prévia da ampla defesa e do contraditório, devendo a empresa se manifestar em prazo razoável, conforme estabelecer correspondência a ser enviada, conforme estabelece a Constituição Federal e o Estatuto Licitatório.

14. CLÁUSULA QUATORZE – ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá o recebimento definitivo.

14.1. A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com as Especificações Técnicas e Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato com a liberação da caução.

14.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico de contrato, que permitirá a liberação de caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da contratada.

14.3. O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF.

14.4. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

14.5. O Recebimento definitivo dos Serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

14.6. Concluídos os serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização a aprovação dos mesmos. A CODEVASF 3ª SR fará na ocasião, as observações que julgar necessárias. Aceitos os serviços, a CODEVASF 3ª SR emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

- 14.7. Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pelo Serviço de Contabilidade da CODEVASF 3ª SR o Termo de Encerramento Financeiro do Contrato.

15. CLÁUSULA QUINZE – PUBLICAÇÃO

A CODEVASF, através de sua 3ª Superintendência Regional, providenciará a publicação do presente instrumento, no Diário Oficial da União, na forma e prazo estabelecidos no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, em qualquer das Varas Federais instaladas na Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, na cidade de Petrolina, para dirimir questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato, em três vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas.

Petrolina, ______________________.

# CODEVASF

##### CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (NO SITE WWW.CODEVASF.GOV.BR) |  |  |  |  | EDITAL N.º 022/2007 (CONVITE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: ## Anexo I – Modelo de Declaração Anexo II – Termo de Proposta Anexo III – Planilha Orçamentária e Detalhamento do BDI Anexo IV – Minuta de Contrato |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA:_______________________________________________________ ____________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: (para retirada no site é GRATUITO) |  |  | DATA: |  |  |  |