##### TERMOS DE REFERÊNCIA

- FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecimento de informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para execução das obras e serviços relativos à implantação da 1ª Etapa do Centro Integrado de Revitalização de Recursos Pesqueiros de Betume, abrangendo alojamento, galpão de pré-moldado para garagem/depósito/almoxarifado, adequação do laboratório de hipofisação e construção de viveiros.

- CONCEITUAÇÃO

  - Termos de Referência -TR - Conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

  - Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições  ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semi- fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Conterá dentre outros, a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico;

  - Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

  - Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

  - Serviços Similares - planejamento, estudos e trabalhos elaborados, similares ao objeto dos presentes Termos de Referência;

  - Fiscalização – Por Técnico instituído pela CODEVASF;

  - Proponente – Empresa de Construção Civil interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

  - Contrato - Documento subscrito pela CODEVASF e pela Proponente vencedora, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

  - Contratada  – Proponente vencedora signatária do Contrato;

  - Nota de Empenho - Documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias e que indica o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

- COMPETÊNCIAS

  - Compete a CODEVASF a responsabilidade pela contratação e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência e com a Equipe de Fiscalização da CODEVASF, fiscalizar, coordenar e aprovar, os serviços objeto dos presentes Termos de Referência.

  - Compete a CONTRATADA, com base nas especificações técnicas, planilha de custo e plantas a aquisição/transporte e aplicação de todo material necessário à execução da obra. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos que venha causar na infra-estrutura existente na área de trabalho durante a execução dos serviços.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO

  - Os serviços serão executados na Estação de Piscicultura de Betume,   município de Neópolis, Estado de Sergipe, área sob jurisdição da 4ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, distando cerca de 146 km de Aracaju, Estado de Sergipe.

  - O acesso se dá através das rodovias BR-101 e SE-335, Estado de Sergipe.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo dos serviços objeto destes Termos de Referência, compreende serviços de:

- Construção de Alojamento compreendendo serviços preliminares , fundação, estrutura, elevações, revestimento, pavimentação, cobertura, assentamento de esquadrias, pintura interna e externa  e instalações hidráulicas e elétricas;

- Construção de galpão pré-moldado para garagem/depósito e almoxarifado compreendendo serviços preliminares, fundação, estrutura, fornecimento e instalação de galpão pré-moldado de 12,00x10,00m, inclusive com cobertura em telha de fibrocimento, elevações, revestimento, pavimentação, cobertura, assentamento de esquadrias, pintura interna e externa, e instalações hidráulicas e elétricas;

- Construção de viveiros compreendendo serviços de terraplanagem, escavação e aterro compactado, construção de monges, caixas de passagem, instalação de rede de abastecimento de água e drenagem,

- Adequação do laboratório de hipofisação compreendendo serviços preliminares, fundação, estrutura pré-moldada, elevações, revestimento, pavimentação, pintura interna e externa  e instalações elétricas;

- VALOR ESTIMADO

Os serviços objeto destes Termos de Referência estão estimados em R$633.430,39 (seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e nove centavos) a preços de outubro de 2007, subdivididos em:

Serviços Preliminares...........................................R$ 55.770,06

Alojamento........................................................... R$ 160.012,17

Galpão Garagem/almoxarifado.............................R$ 49.157,34

Construção de viveiros..........................................R$ 335.133,77

Adequação do laboratório de hipofisação.............R$ 33.357,05

- PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução dos Serviços objeto do presente TR será de 240 dias (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a Publicação do Extrato no DOU.

- VISITA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS

As concorrentes deverão visitar e examinar o local dos serviços e suas circunvizinhanças e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. Para agendar as visitas ao local das obras as licitantes deverão entrar em contato com o Chefe da Estação de Piscicultura de Betume, Júlio Neto, por meio dos telefones (79)3345-5065 e 3345-5066, ou com a Engenheira Civil Adriana Leite, por meio dos telefones (79)3226-8824 e 3326-8840.

Na sessão de abertura da documentação, não será exigido Atestado de Visita ao local dos serviços. Entretanto, será considerado que a concorrente visitou o local e que se inteirou de todas as dificuldades que possam influir direta ou indiretamente na apresentação de sua proposta e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços. Não caberá, portanto, requerimento posterior para alteração de preços devido a dificuldades surgidas ao longo da execução da obra.

Os custos da visita ao local dos serviços correrão por exclusiva conta da concorrente.

- ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - As propostas deverão conter informações e documentos, com justificativas sobre a metodologia, bem como os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do Proponente, segundo os quais o mesmo se propõe a executar os serviços, com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência.

  - As propostas Financeiras deverão ser apresentadas conforme estabelecido no Edital de Licitação correspondente aos presentes Termos de Referência.

  - Proposta Financeira.

    - A Proposta Financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na Planilha Orçamentária da Obra;

    - A Proposta Financeira será elaborada conforme modelo apresentado no TERMO DE PROPOSTA.

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - As Propostas Financeiras das Proponentes classificadas serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências.

  - Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

    - Se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

    - Se houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

  - No caso do subitem 9.2.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados e o Proponente será comunicado e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

  - Serão consideradas inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta   por cento) do valor orçado pela Administração.

- Ou valor orçado pela Administração.

  - Das licitantes classificadas na forma do subitem 9.3., cujo valor global da proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a”  e  “b”  será exigida para assinatura do contrato a prestação de garantia adicional dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferença do valor resultante do item 9.3 e o valor da correspondente proposta.

  - Será considerada vencedora a licitante qualificada tecnicamente que apresentar o menor preço global, e preços unitários dos serviços compatíveis com os de mercado, não sendo aceitos preços unitários diferenciados para o mesmo serviço.

  - Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços ou insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A CODEVASF pagará a CONTRATADA, pelos serviços efetivamente executados. Os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR constituindo, assim, a única remuneração da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

  - O pagamento dos serviços será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, sujeito às seguintes condições gerais :

    - O serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecido no subitem 10.1 e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

    - As faturas exigirão o acompanhamento de documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado, com a indicação do número da Nota de Empenho que lhe dá cobertura;

    - As faturas dos serviços executados só serão emitidas após os mesmos terem sido aprovados pela Fiscalização.

    - Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo a CONTRATADA, para correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

  - A forma de pagamento contemplada nestes TR será exclusivamente o de preço unitário, pago por serviços efetivamente executados, levando-se em consideração a característica dos serviços.

- REAJUSTAMENTO

Os preços contratuais referentes aos serviços objeto destes TR permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo poderão ser reajustados,  aplicando-se a seguinte fórmula:

I1  -  Io

R =  V  [-------------], onde:

Io

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

Os índices  a serem considerados  no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil – Serviços de Consultoria – Coluna 39.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários da Programa de Trabalho 18.543.1305.8845.0101 – Recuperação e Controle de Processos Erosivos nos Municípios das Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba – Nacional (Crédito Extraordinário). Categoria Econômica 4.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A CONTRATADA deverá se comunicar com a Fiscalização, por escrito.  Mesmo as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

  - Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas a CONTRATADA.

  - A CONTRATADA  e a Fiscalização manterão durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Fiscalização convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da CONTRATADA, quantas reuniões estimar convenientes.

    - As reuniões a serem mantidas conforme agenda preestabelecida e registrada em ata formalizada serão para discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos.

  - A CODEVASF através da Fiscalização exercerá a coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, cabendo-lhe estabelecer os procedimentos detalhados de execução do contrato, conforme os Termos de Referência, assumindo a responsabilidade contratual, de acordo com o preconizado pelo artigo 67 da Lei n. 8.666/93.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O encerramento dos serviços se dará após a conclusão dos mesmos e aprovação por parte da Fiscalização.

  - A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no item 14 é condicionante para:

    - A emissão pela CODEVASF do Termo de Aceitação Definitiva dos Serviços;

    - A liberação da Caução Contratual.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As atividades fins, objeto dos Termos de Referência, não poderão ser transformadas ou subcontratadas com terceiros, exceto serviços considerados especiais, tais como estruturas metálicas, estruturas pré -moldadas devendo ser  aprovados pela Fiscalização.

  - O Proponente será responsável perante a CODEVASF pela qualidade total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

- 16.3. O Proponente considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF tenha concordado previamente, por escrito.

- 16.4. O Proponente considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF em decorrência destes Termos de Referência, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE", de forma a poder dar início efetivo  e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações do Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, Construções Provisórias, detritos e restos de materiais de modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

O percentual máximo para os serviços de Mobilização e Desmobilização é de 5% (cinco por cento) do valor total apresentado em planilha.

O pagamento será de 50% do valor deste item na mobilização e 50% na desmobilização