# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4ª Superintendência Regional

FOR – 101/01

# EDITAL Nº 07/2008

CONCORRÊNCIA

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRÁULICA DE USO COMUM DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO JACARÉ-CURITUBA, NO ESTADO DE SERGIPE.

Fls.: ___________________

Proc.: 59500.000738/2008-44

_____________________

Rubrica

Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru (Sementeira) - CEP: 49.025-040

TEL: (79) 3326-8811 - FAX: (79) 3217-5025 - e-mail: 4sr.sl@codevasf.gov.br

-CODEVASF-

A  V  I  S  O

EDITAL Nº 07/2008 – CONCORRÊNCIA

OBJETO: Execução das obras civis, montagens de equipamentos e fornecimento de materiais de infra-estrutura hidráulica de uso comum do Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba, no Estado de Sergipe.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas do ramo, individualmente ou consorciadas, que atendam as exigências do Edital e seus anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Sala de Reuniões da Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru (Sementeira), CEP 49.025-040, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, cuja sessão está marcada para as 09:00 (nove) horas, do dia 10 de julho de 2008.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos (Projeto Básico, Especificações Técnicas, etc.), gravados em CD-ROM, encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria Regional de Licitações, no endereço acima mencionado, telefone (79) 3226-8811, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento aos cofres da CODEVASF da importância de R$ 20,00 (vinte reais), no horário de 08(oito) às 12(doze) e de 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas. A retirada do Edital via Internet não está sujeita a cobrança.

As empresas poderão também consultar e retirar o Edital dos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br; aquelas que retirarem o Edital através do “site” da CODEVASF deverão preencher a Guia de Retirada de Edital (ANEXO IX) que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do fax: (79) 3217-5025 ou e-mail: 4sr.sl@codevasf.gov.br. Esses dados são necessários para que possamos comunicar eventuais alterações ou esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

Aracaju-SE, 21 de maio de 2008.

ANTONIO VIANA FILHO

Superintendente Regional da CODEVASF – 4ª SR

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS/SERVIÇOS/ FORNECIMENTOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTO

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

- PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTA

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- FISCALIZAÇÃO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS/FORNEC.

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

- DESTINAÇÃO DOS BENS REMANESCENTES

- CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

# ANEXO I-	 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# ANEXO II-	 PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

# ANEXO III-	MODELO DE DECLARAÇÃO

# ANEXO IV-	MODELOS DE QUADROS

ANEXO V-	TERMO DE PROPOSTA

ANEXO VI-	PROJETOS/DESENHOS

ANEXO VII-	MINUTA DE CONTRATO

ANEXO VIII-	GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

-CODEVASF-

CONCORRÊNCIA

EDITAL Nº 07/2008

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF - por sua Secretaria Regional de Licitações – 4ª/SL torna público que receberá às 09:00 (nove), do dia 10 de julho de 2008, na Sala de Reuniões da 4ª Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru (Sementeira), CEP 49.025-040, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, documentação e propostas referentes ao objeto deste Edital.

- OBJETO

  - Execução das obras civis, montagens de equipamentos e fornecimento de materiais de infra-estrutura hidráulica de uso comum do Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba, no Estado de Sergipe.

- LEGISLAÇÃO

  - A presente licitação, na modalidade de “CONCORRÊNCIA”, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço unitário (art. 6º, inc. VIII, alínea b, c/c art. 45, § 1º, inc. I), reger-se-á pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e suas alterações posteriores.

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS, SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

  - LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

    - O Projeto Jacaré-Curituba localiza-se a Noroeste do Estado de Sergipe, próximo à Usina Hidrelétrica de Xingó, ocupando parcialmente os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo. O acesso à área do Projeto, via terrestre, é feito através das rodovias BR-235, SE-175 e SE-230 chegando até a cidade de Canindé do São Francisco, no Estado de Sergipe.

  - DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS/SERVIÇOS/FORNECIMENTOS

    - Os serviços objeto deste Edital destinam-se à implantação das obras civis e montagens de equipamentos com fornecimento de materiais de infra-estrutura hidráulica de uso comum do Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba/SE, compreendendo:

      - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS:

- EE – 1

- Vazão total: 345,85 m3/h;

- Número de conjuntos moto-bomba: 03 unidades;

- Potência: 40 CV por unidade;

- Altura manométrica: 15,14 m.c.a.

- EE – 2

- Vazão total: 167,40 m3/h;

- Número de conjuntos moto-bomba: 03 unidades;

- Potência: 20 CV por unidade;

- Altura manométrica: 28,13 m.c.a.

      - Adutoras:

Extensão total de 28.675,10 m, conforme tipos e diâmetros abaixo, incluindo conexões em Ferro Fundido a serem fornecidas pela CODEVASF:

- Tubos em PVC rig. DEFºFº PB JEI- água - DN 100 mm: 360,00 m;

- Tubos em PVC rig. DEFºFº PB JEI- água - DN 150 mm: 6.700,70 m;

- Tubos em PVC rig. DEFºFº PB JEI - água - DN 200 mm: 5.059,00 m;

- Tubos em PVC rig. DEFºFº PB JEI - água - DN 250 mm: 2.571,00 m;

- Tubos em PVC rig. DEFºFº PB JEI - água - DN 300 mm: 2.534,90 m;

- Tubos em PRFV PB JEI - água - DN 400 mm: 4.549,50 m;

- Tubos em PRFV PB JEI - água - DN 500 mm: 1.705,00 m;

- Tubos em PRFV PB JEI - água - DN 600 mm: 1.010,00 m;

- Tubos em PRFV PB JEI - água - DN 700 mm: 4.185,00 m.

      - Equipamentos hidromecânicos:

- conjuntos moto-bombas;

- válvulas e ventosas;

- talhas, grades, juntas, “stop-logs”, comportas e monovias;

- tubulações e conexões da linha adutora.

      - Equipamentos elétricos:

- disjuntores, chaves, seccionadoras, transformadores de corrente, transformadores de potência, religadores e bancos capacitores;

- quadros de controle, comando, proteção e sinalização;

- monitoração e telemetria;

- estruturas metálicas e acessórios.

      - Montagens dos equipamentos hidromecânicos e elétricos;

      - Obras civis:

Os itens de serviços estão discriminados na Planilha de Orçamentação de Obras, Anexo II deste Edital, que faz parte integrante do mesmo, sendo os principais serviços com seus respectivos quantitativos descritos a seguir:

- Escavação material 1ª cat. - 13.628,58 m³

- Escavação material 3ª cat. - 20.948,78 m³

- Lastro de areia – 2.686,90 m³

- Assent. de Tubos e Conexões em PRFV PB JE - 11.449,50 m

- Assent. de Tubos e Conexões em PVC RIG. DEFºFº PB JE -17.225,60 m

- Aterro Compactado -15.531,52 m³

- Reaterro Compactado – 13.599,52 m³

- Momento extraordinário transporte - 75.712,31 m³ x km

- Aço – 36.382,20 kg

- Forma plana em chapa compensada – 4.137,18 m²

- Concreto Estrutural – 554,26 m³

- Alvenaria de blocos cerâmicos/maciços revestidos – 6.853,6 4 m²

- Cobertura fibrocimento - 2.374,11 m²

  - Apoio logístico

    - Deverão ser colocados à disposição da Fiscalização da CODEVASF e estar contemplados na proposta, diluídas no preço global proposto para a Administração Local, os itens abaixo:

- 1 (um) veículo novo, ano/modelo 2008 ou superior, tipo utilitário (modelo cabine dupla), incluindo todas as despesas operacionais, locação, motorista, combustível, manutenção e seguro, por um período correspondente ao da obra.

- Os veículos deverão ser identificados com as seguintes inscrições, em atendimento à Decisão Nº 295/93 da Presidência da CODEVASF.

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PROJETO JACARÉ-CURITUBA/SE

      - Equipamentos locados para laboratório de controle tecnológico de concretos e aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio, para controle de qualidade dos materiais e serviços objeto deste Edital, com vistas ao atendimento das necessidades da obra.

    - Além do acima citado, todas as despesas indiretas referentes ao suporte realizado na obra necessárias para a efetivação dos serviços devem estar inclusas no preço global de Administração Local, tais como: Equipe Técnica e de Apoio, Segurança e Medicina do Trabalho, Locação de Veículos (incluindo manutenção, lubrificação e combustível), Alimentação, Viagens da Equipe Técnica, Despesas Gerais (Comunicação, Fornecimento de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Manutenção do Canteiro, Limpeza e Remoção de Lixo e Entulhos, Impressões e Materiais de Escritório e Limpeza, Taxas do CREA e Taxas e Licenças Exigidas pela Prefeitura Local), Aluguel de Imóveis, Móveis, Equipamentos e Utensílios para o Canteiro e Dormitório, Equipamentos e Insumos de Segurança e Seguros.

    - A aquisição de jazidas de solo, areia, cascalho e rocha, bem como a implantação das estradas de acesso e de serviços, necessárias à implantação das obras, deverão estar contempladas na composição de preço, diluídas no custo direto das obras a receberem o volume de empréstimo conforme especificações técnicas.

    - Todas as despesas referentes a Administração Local deverão constar da Planilha de Orçamentação de Obras, sendo parte integrante dos Custos Diretos. Desta forma, não serão aceitas as propostas que contemplem os custos de Administração Local na taxa de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas).

    - Todos os serviços licitados, inclusive o Canteiro de Obras, deverão obedecer e estar em conformidade com a legislação ambiental vigente. É de responsabilidade da contratada a licença para exploração de jazidas.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo, individualmente ou consorciadas, que atendam as exigências do Edital e seus anexos.

    - A empresa consorciada está impedida de participar, nesta mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente.

    - Será permitida a subcontratação apenas dos fornecimentos de tubos e conexões, fornecimentos de equipamentos eletromecânicos e serviços de montagens eletromecânicas.

    - As propostas serão aceitas somente para a totalidade dos itens relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras, Anexo II deste Edital, que faz parte integrante do mesmo.

  - O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na 4ª Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru (Sementeira), na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, telefone (79) 3226-8811, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento à CODEVASF, da importância de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, cheque visado pagável na praça de Aracaju, no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 13:30 às 17:30 horas. O Edital estará disponível nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. A retirada do Edital via Internet não está sujeita a cobrança.

    - As empresas que retirarem o Edital através do site da CODEVASF deverão proceder ao preenchimento da Guia de Retirada de Edital (ANEXO VIII), que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do Fax (79) 3217-5025. Esses dados são necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais alterações ou respostas às consultas formuladas sobre o edital. A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre esclarecimentos do Edital e seus Anexos.

  - As licitantes deverão visitar os locais onde serão executados as obras/serviços e suas circunvizinhanças, e se inteirar, sob sua exclusiva responsabilidade, dos serviços a serem executados, avaliando problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

    - É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

    - Os custos de visita aos locais das obras/serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

    - Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/serviços, as licitantes deverão contatar a 4ª Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação -4ª GRD, localizada na sede da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Grageru (Sementeira), Aracaju, Estado de Sergipe, telefones (79) 3226-8813/8814/8815, fax (79) 3217-5025.

    - Como comprovação da visita aos locais onde serão executados as obras e serviços, a licitante deverá apresentar declaração de que visitou a área da obra/serviço, exigida no subitem 6.2.4.3., alínea "b" deste Edital.

    - A visita aos locais onde serão executados as obras/serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas, por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

- não poderá ainda, participar desta licitação, o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica e a empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Projeto Básico ou Executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

    - Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita o licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação automática das respectivas propostas.

    - A CODEVASF poderá autorizar a alteração contratual, em caso de fusão, cisão ou incorporação de empresas.

  - A participação na licitação implica a aceitação integral do ato convocatório, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 5.3, 5.4 e 5.5 deste Edital.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações técnicas, anexo I, que integra o presente Edital.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução das obras/serviços e fornecimentos, seus custos e prazos de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru (Sementeira), através do fax: (79) 3217-5025 ou e-mail: 4sr.sl@codevasf.gov.br, ouvida a 4ª Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação da CODEVASF, respeitado o prazo disposto no subitem 5.4, a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 10 (dez) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, deverá alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos e que a considerou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando a aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 4.6, deste Edital.

    - Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão executados as obras/serviços e fornecimentos e teve  solucionadas todas as dúvidas, antes da data da apresentação das propostas.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

  - Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal ou portador, desde que sejam recebidas pela CODEVASF, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura das propostas.

    - As propostas entregues após o horário estabelecido no preâmbulo deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da Proposta enviada por via postal.

    - A proposta, toda a correspondência e documentos trocados entre a licitante e a Codevasf serão escritos em português, e os preços deverão ser cotados em reais.

    - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, de 02 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo:

- Invólucro nº 01 – “Documentação” (fechada e numerada)

- Invólucro nº 02 - "Proposta Financeira" (fechada e numerada)

    - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital.

    - Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

      - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Secretaria Regional de Licitações, por membro da Comissão de Licitação ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

    - A “Documentação” e a “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico, em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

    - A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no subitem 4.5 deste Edital deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

    - As propostas deverão contemplar todas as obras/serviços e fornecimentos que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das Especificações Técnicas, Anexo I, deste Edital, e Planilha de Orçamentação de Obras, Anexo II, deste Edital, que são partes integrantes do mesmo. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os itens das obras/serviços e fornecimentos solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

  - DOCUMENTAÇÃO - INVÓLUCRO Nº 1

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de “Invólucro nº 01”, será apresentada a “Documentação”, em 02 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciadas na respectiva capa de cada volume, as inscrições: “ORIGINAL” e “2ª VIA”, e deverá conter os documentos abaixo relacionados:

    - No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos.

    - Toda a documentação do volume “ORIGINAL” deverá ser apresentada no original ou em cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação do volume “2ª VIA”.

    - INVÓLUCRO N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO

      - Habilitação Jurídica

- registro comercial, no caso de empresa individual;

- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, bem como de que cumpre o disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo do ANEXO III;

      - Regularidade Fiscal

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;

- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da  Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

        - A validade das certidões referidas no subitem 6.2.4.2., alíneas "c", “d” e "e" e no subitem 6.2.4.4, alínea “a”, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

        - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m), POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou  através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

      - Qualificação Técnica

- prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para conduzir as obras/serviços objeto deste Edital;

- Declaração da própria licitante de que visitou o local onde serão executados as obras/serviços, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, consoante o subitem 4.3 deste Edital, e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços.

- Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por  pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(a) da respectiva certidão do CREA, comprovando ter a empresa executado obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, observados os serviços de maior relevância técnica, com os quantitativos iguais ou superiores aos dos seguintes serviços correspondentes, em um ou mais atestados:

| Serviços | Quantitativo Mínimo | Valor Percentual do Mínimo Exigido em Relação ao Realizar em Planilha de Quantitativos | Peso Financeiro do Serviço na Planilha de Quantitativos com Estimativa de Custos |
| --- | --- | --- | --- |
| Escavação material 3ª categoria | 5.240,00m³ | 25 % | 24 % |
| Assent. Tubos e Conexões em PRFV/PVC RIG. com DN maior ou igual a 150 mm | 7.200,00m | 25 % | 3 % |
| Aterro Compactado | 3.880,00m³ | 25 % | 4 % |
| Concreto Estrutural | 140,00m³ | 25 % | 11 % |

c1) A totalidade dos quantitativos exigidos do subitem 6.2.4.3, alínea “c”, poderá ser comprovada pela licitante através do somatório dos quantitativos executados em contratos de obras similares ao objeto desta licitação;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins de irrigação, especialmente no campo de engenharia hidráulica, incluindo barragens, diques, canais, estações de bombeamento, sistemas de abastecimento de água e obras de saneamento;

c3)  Definem-se como serviços de porte e complexidade, aqueles que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas nas Especificações Técnicas (Anexo I), parte integrante deste Edital;

c4) A licitante deverá destacar no atestado apresentado, através de grifos, os serviços atestados e os respectivos quantitativos, que atendem as exigências do presente Edital;

c5)  Em caso de empresa detentora de atestados ou contratos executados no exterior, os mesmos deverão ser traduzidos por tradutor juramentado e estar devidamente reconhecidos pelo Ministério das Relações Exteriores ou pelo CREA.

c6) Deverão constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seus títulos profissionais e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da Documentação, Engenheiro Civil, devidamente inscrito no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica – ART, com seus respectivos Certificados de Acervo Técnico (CAT) para comprovação de experiência na execução de obras/serviços similares e de porte e complexidade ao objeto desta licitação. (Preencher Quadro HAB-IV).

d1)	Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado

- O Sócio

- O detentor de contrato de prestação de serviços.

d2)	No caso específico da alínea “d”, será aceito técnico com contrato de regime de prestação de serviços, para efeito de comprovação do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

d3)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da "ficha ou livro de registro de empregado" ou através de cópia do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea "d" acima, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que está indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação.

d4)	quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão da entidade profissional competente, devidamente atualizada.

d5)   No caso de prestador de serviços a comprovação far-se-á mediante apresentação de contrato de prestação de serviços e/ou Nota Fiscal/Fatura.

- Apresentar Plano de Trabalho detalhado para construção das obras, englobando fornecimento e montagem dos equipamentos, com seus respectivos cronogramas físicos (Quadro PO-I) suas metodologias de execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gráficos elucidativos das fases, obedecendo ao prazo total de execução dos serviços,.

f) Descrição detalhada na forma de catálogos, desenhos e dados das principais características técnicas dos equipamentos hidromecânicos a serem fornecidos,

g) Relação da Equipe Técnica a ser utilizada na condução das obras/serviços, acompanhada dos currículos de seus componentes, contendo no mínimo, os seguintes profissionais, preenchendo o quadro PO-III, que detenham experiência em serviços similares:

- 01 (um) Engenheiro Civil (Coordenador) (conforme exigida na alínea “d” deste subitem);

- 01 (um) Engenheiro Civil (Residente);

- 01 (um) Engenheiro Mecânico (Montagem Eletromecânica).

g1)A substituição dos profissionais no início ou no decorrer das obras/serviços, somente se dará nos casos supervenientes, caso fortuito ou de força maior, devendo ser substituído por profissional de perfil técnico equivalente ou superior, mediante prévia autorização da CODEVASF.

- Esquema Organizacional da empresa para a obra – organograma;

- Planta de Situação e “layout” de Canteiro de Obras na área de Projeto.

As instalações do canteiro de obras ao final dos serviços passam a ser de propriedade da CODEVASF e deverão ser devolvidas em perfeitas condições para futura utilização. O Canteiro deve está dimensionado além das necessidades do contratado para também o armazenamento dos materiais a serem fornecidos pela CODEVASF.

- Com base no pleno conhecimento das condições locais, a licitante deverá apresentar declaração de procedência dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra e material de empréstimo para aterro, indicando sua localização e distância do transporte.

- Cronograma Físico de construção por componente das Obras, (PO-I), constante do Anexo IV, do presente Edital.

- Descrição dos métodos executivos a serem adotados se necessário com auxílio de desenhos/croquis/gráficos.

- Relação das principais máquinas e equipamentos a serem empregados na obra, identificando dentre eles, quais são os de propriedade da licitante e quais os alugados, com suas características técnicas (Quadro PO-V). Para o preenchimento do quadro em questão é necessária a apresentação de um cronograma de utilização de equipamentos, em conformidade com o prazo previsto.

- Informação sobre consórcios/subcontratações propostos, indicando o nome e o tipo de serviço, o percentual de participação de cada um dos consorciados/subcontratados.

- Deverão ser preenchidos os seguintes Quadros, constantes do Modelo de Quadros, Anexo IV deste Edital, que faz parte integrante do mesmo:

    - PO-I – Cronograma Físico de construção por componente das Obras

    - PO-III – Equipe Chave, identificação, formação e experiência.

    - PO-V – Relação de equipamentos a serem utilizados na obra.

    - HAB-VIII – Experiência específica – obras similares.

      - Qualificação Econômico-Financeira

- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

    - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF – estará dispensada da apresentação das seguintes documentações:

- Alíneas “a” a “d” do subitem 6.2.4.1;

- Todo o subitem 6.2.4.2;

- Contrato social exigido na alínea “d4” do subitem 6.2.4.3; e

- Alínea “a” do subitem 6.2.4.4.

Devendo apresentar os demais documentos exigidos. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao sistema SICAF.

      - Na hipótese de haver documentos do SICAF com prazo de validade vencido, os mesmos deverão ser apresentados com prazo de validade em vigor, e constarão da documentação contida no Invólucro nº 01.

      - Em se tratando de documentos emitidos via internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por membro da Comissão de Licitação ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 4ª/SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

    - As demais licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida no subitem 6.2.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND conjunta junto à SRF e PGFN, bem como da CND junto ao INSS e do CRF relativo ao FGTS, sendo que nestes dois últimos casos deverá comprovar que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

    - As empresas componentes de consórcio deverão:

- Preencher individualmente os critérios de qualificação relativos à situação jurídica e à regularidade fiscal, previstos neste Edital;

- Satisfazer coletivamente os critérios de Qualificação Técnica.

    - As empresas que participarem sob a forma de consórcio deverão apresentar, ainda, o Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, que deverá constar no mínimo o seguinte:

- composição do consórcio e proporção em percentual da participação de cada consorciada;

- designação da empresa  representante legal do consórcio;

- objetivo da consorciação;

- duração e endereço;

- compromissos e obrigações de cada uma das consorciadas, indicando o percentual de participação de cada uma delas, em relação à execução dos serviços objeto da licitação;

- responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto nas fases de licitação quanto na execução do contrato;

- não será admitida às consorciadas dissolver, rescindir, distratar ou cindir o consórcio cuja responsabilidade perdurará integralmente até o encerramento dos trabalhos contratados, resguardada a solidariedade das obrigações assumidas;

- compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alteradas ou, sob qualquer forma modificadas, até a conclusão dos serviços a serem contratados, exceto quando as empresas consorciadas decidirem fundir-se em uma só que as suceda para todos os efeitos legais;

- obrigação da consorciada de apresentar, antes da assinatura do contrato, o Termo de Constituição do Consórcio, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 2

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em 02 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciadas na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA".

    - A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas.

    - A Proposta Financeira deverá conter ainda:

- O Termo de Proposta, ANEXO V, que é parte integrante deste Edital, deverá conter o valor global, incluindo BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos para a execução das obras/serviços e fornecimentos, objeto deste Edital, e deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira;

- Nome e endereço completo, número de telefone, fax e C.N.P.J da licitante e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha de Orçamentação de Obras devidamente preenchida, em todos os seus itens, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV, que é parte integrante deste Edital (Preencher Quadro PO-VIII);

c.1) A data base dos preços ofertados será o mês de apresentação das propostas.

c.2) Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço.

- Formulários de composição de preços unitários para todos os itens das obras descritos nas Planilhas de Orçamentação de Obras, inclusive Detalhamento do BDI e Encargos Sociais, sob pena de desclassificação da proposta;

d1) 	No preenchimento dos Quadros PO-XV - Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra (instruções de preenchimento constantes do Anexo IV deste Edital, que faz parte integrante do mesmo).

- Cronograma Físico-Financeiro, obedecendo as atividades e prazos, com desembolso e quantitativos previstos mês a mês. Deverão constar do cronograma físico-financeiro, no mínimo, as atividades descritas no item 3.2 deste Edital (preencher Quadro PO-VI).

- Demonstração da formação do custo horário produtivo e improdutivo dos equipamentos.

- Demonstração do cálculo da produção das equipes mecânicas utilizadas na composição dos preços.

- Valor global para execução dos serviços que deverá ser evidenciado na 1ª folha da proposta, baseado nos quantitativos contidos na planilha de licitação e nos preços unitários propostos já incluído o BDI.

- A licitante deverá preencher formulário de composição de preços unitários para todos os itens das obras descritos na Planilha Orçamentária de Obras, inclusive detalhamento do BDI e Encargos Sociais.

- Preencher os seguintes quadros, que deverão fazer parte da Proposta Financeira, os quais constam do Modelo de Quadros, ANEXO IV, que é parte integrante deste Edital:

- PO-VIII 	– PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS;

- PO-VI 	– CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

- PO-VII 	– PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS;

- PO-XIV 	– DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS;

- PO-XV 	– DETALHAMENTO DO BDI.

    - Os custos de administração local, que anteriormente faziam parte da Planilha de Detalhamento do BDI – PO-XV), devem fazer parte da Planilha de Orçamentação de Obras – PO-VIII e Planilha de Preços Unitários – PO-VII.

    - O custo da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação e remoção do canteiro de apoio das obras/serviços é de no máximo 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) do valor global orçado pela licitante.

    - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidação por idêntico período.

    - A Contratada é responsável, desde o início das obras/serviços e fornecimentos até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega à CODEVASF para controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

    - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários, leis sociais, tributos, impostos e quaisquer encargos que incidam sobre as obras/serviços e fornecimentos objeto deste Edital. No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

  - O prazo máximo para execução das obras/serviços e fornecimentos objeto deste Edital será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º, do art. 57, da Lei 8.666/93.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

R = V x [0,465 x (Ti-To)/To + 0,323 x (Ei-Eo)/Eo  +  0,144 x (MEi-MEo)/MEo +  0,068 x (MOi-MOo)/MOo]

Onde:

R	valor do reajustamento

V	valor a ser reajustado

Ti	refere-se à coluna 38 da FGV (Terraplenagem), cód. AO157956, correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

To	refere-se à coluna 38 da FGV (Terraplenagem), cód. AO157956, correspondendo ao mês da apresentação da proposta;

Ei	refere-se à coluna 35 da FGV (Edificações), cód. AO159428, correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

Eo	refere-se à coluna 35 da FGV (Edificações), cód. AO159428, correspondendo ao mês da apresentação da proposta;

MEi	refere-se à coluna 32 da FGV (Metalúrgica – Ferro, Aço e Derivados), cód. AO160515, correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

MEo	 refere-se à coluna 32 da FGV (Metalúrgica – Ferro, Aço e Derivados), cód. AO160515, correspondendo ao mês da apresentação da proposta;

MOi	refere-se à coluna 13 da FGV (Mão-de-Obra Especializada), cód. AO159886, correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

MOo	refere-se à coluna 13 da FGV (Mão-de-Obra Especializada), cód. AO159886, correspondendo ao mês da apresentação da proposta.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, com base nas medições mensais dos serviços efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários propostos, com exceção da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

  - Serão realizadas medições mensais, sendo a primeira 30 (trinta) dias após o início efetivo das obras/serviços e fornecimentos. Com base nas medições elaboradas pela fiscalização, serão emitidas as faturas correspondentes.

  - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor do preço apresentado na proposta, respeitado o limite estabelecido no subitem 6.3.5 deste Edital, conforme especificado abaixo:

- instalação do canteiro: de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto;

- Mobilização: O pagamento será feito através de verba específica, após efetivamente mobilizados todos os equipamentos e pessoal; e

- Desmobilização: O pagamento será feito através de verba específica, após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

  - Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários à execução das obras/serviços e fornecimentos e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

  - As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

  - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução das obras/serviços e fornecimentos.

  - É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica a desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.

  - A empresa vencedora no certame, se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento das obras/serviços e fornecimentos, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 9.3, para pagamento, conforme estabelecido no artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 9.3, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C= P x T, onde  T= (T1  x  T2  x ………x Tn ) - 1

Tn = (1+i/100)N/30

C = Valor calculado como atraso;

P = Valor da obrigação contratual paga com atraso;

T = Taxa acumulada no período de atraso;

Tn = Taxa pró-rata no mês “n”, calculada pelo IGP-M;

N =  Número de dias de atraso no mês “n”;

i = IGP-M do mês “n”.

    - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo o último índice conhecido.

    - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

    - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) o que dará ensejo a sua rescisão.

  - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa conforme subitem 10.1 deste Edital.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher à  CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

  - A licitante vencedora, cientificada da aplicação da multa, terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da ciência da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da CODEVASF, que procederá ao seu exame.

  - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Carta de Fiança Bancária, esta a critério da CONTRATADA.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada, que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido, representará inadimplência contratual, passível de aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista pelas cláusulas 10 (décima ) e 15 (quinze) do contrato (da multa e da rescisão).

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

  - Os invólucros de que trata o subitem 6.1.3 deste Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, observado o disposto nos subitens 6.1 e 6.1.1 deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pela titular da Secretaria Regional de Licitações - 4ª SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL, por sua titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 01 (um) "Documentação" que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas, e, se houver, as inabilitadas.

    - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros n.º 2 - “Proposta Financeira” deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL, até a data que for designada para sua abertura.

    - Estando presentes representantes de todas as empresas licitantes, em havendo desistência expressa quanto à interposição de recurso quanto à fase de análise e julgamento a que refere-se o subitem 12.3 acima, poderão ser abertos os invólucros n.º 2 – “Proposta Financeira” das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente, na mesma sessão, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura das propostas, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento, prazo no qual poderão ser apresentadas impugnações.

      - Na hipótese de não se aplicar o que estabelece o subitem 12.3.2, os presentes serão convidados a rubricar os documentos dos invólucros n.º 2 – "Proposta Financeira", que permanecerão sob a guarda e responsabilidade da Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL até a data a ser marcada para suas aberturas.

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL providenciará a devolução dos invólucros n.º 02 às respectivas licitantes inabilitadas.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficarão a disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

    - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes e após a abertura dos invólucros n.º 2 – Propostas Financeiras, não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 12.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e da "Proposta Financeira" e elaborará relatórios de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas e os encaminhará à Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura da CODEVASF.

  - Em caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão aquelas contidas na proposta.

  - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - Julgamento da Documentação

    - O julgamento da Documentação será realizado segundo as informações constantes dos subitens 6.2.4.1 a 6.2.9 deste Edital, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos conforme condições estabelecidas neste Edital.

    - No caso de consórcio as licitantes serão analisadas individualmente, sendo que as alíneas “c” do subitem 6.2.4.3. poderão ser comprovadas por quaisquer das empresas componentes do consórcio, admitindo-se para efeito de qualificação técnica – alínea “c” do mesmo subitem, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, observada a alínea “e” do subitem 6.2.9.

    - Às licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentação” serão devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros 2 (dois) "Propostas Financeiras".

      - O resultado será comunicado por escrito pela Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL - diretamente às licitantes, com a convocação para a abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente, caso se configure a situação prevista no subitem 12.3.1 deste Edital.

      - Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta pelo licitante, salvo motivo justo aceito pela comissão técnica de julgamento, nos termos do art. 40, VI c/c art. 43, § 6º da Lei nº 8.666/93.

  - Qualificação Econômico-Financeira

    - A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

    - Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os mesmos critérios de análise econômico-financeira do SICAF constantes dos subitens 7.1. e 7.2. da Instrução Normativa MARE-GM nº 5, de 21 de julho de 1995, descritos a seguir:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total___________________________

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante__

Passivo Circulante

Onde:

### LG - Liquidez Geral;

### SG - Solvência Geral;

### LC -  Liquidez Corrente.

    - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 13.5.2 quando de suas habilitações deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, como exigência imprescindível para sua habilitação podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1, do artigo 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação.

  - Julgamento das Propostas Financeiras

    - As Propostas Financeiras (Invólucro nº 2) das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente serão abertas em dia e hora previamente marcados e comunicado aos licitantes, caso não se aplique o subitem 12.3.2 deste Edital.

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

    - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

      - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 13.6.4 a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente, consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

- Apresentar na planilha preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital.

- Apresentar preço superior ao valor global orçado pela CODEVASF, bem como apresentar preços unitários superiores aos preços unitários orçados pela CODEVASF;

- Apresentar proposta que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art. 48, I, da Lei n.º 8.666/93.

- Apresentar proposta com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art. 40, VII, c/c art. 44, § 2º da Lei n.º 8.666/93.

- Apresentar preços inexeqüíveis.

f1) Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores;

I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

II) - Valor orçado pela CODEVASF.

- Dos licitantes classificados na forma da alínea “f1” do subitem 14.6.6 acima, cujos valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere dos Incisos ‘I” e ‘II”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante da alínea “d1” acima e o valor da correspondente proposta.

    - A CODEVASF não fixará preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.666/93.

    - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada, qualificada tecnicamente e classificada, apresentar o menor preço global para execução das obras/serviços e fornecimentos objeto deste Edital, observado o disposto no subitem 13.6.6, não podendo ultrapassar os valores unitários e global orçados pela CODEVASF para execução das obras/serviços e fornecimentos objeto deste Edital, não podendo ser apresentados preços unitários diferenciados para o mesmo serviço.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou a CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será mediante sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convocadas.

    - A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará à aprovação da Diretoria Executiva da CODEVASF, o relatório do julgamento das Propostas Financeiras, com classificação das mesmas, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora.

    - Quando todas  as propostas forem inabilitada ou desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93.

    - A divulgação do resultado final será efetuada mediante afixação no quadro de avisos da Secretaria Regional de Licitações, existente no saguão do Edifício Sede da CODEVASF/4ªSR, Aracaju-SE, bem como será comunicado diretamente às licitantes, através de fax e/ou e-mail, disponibilizado nos “sites” www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br e publicado no Diário Oficial da União.

  - Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Edital.

  - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior , em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - A homologação do resultado visando a adjudicação das obras/serviços e fornecimentos à licitante vencedora do certame será efetuada pela Diretoria Executiva da CODEVASF, com base no relatório emitido pela Comissão Técnica de Julgamento designada para este fim, observadas as condições constantes do Edital e seus Anexos.

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

  - A licitante vencedora firmará contrato com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Edital e seus anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF em Aracaju-SE, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 14.2, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

  - A  CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem, por ordem de classificação para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

  - A Contratada obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei 6.496/77, Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação conforme Resolução nº 317 de 31/10/86.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da CODEVASF no horário de 8(oito) às 12 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, de segunda a sexta-feira.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - O recurso, nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante e julgamento das propostas, tem efeito suspensivo.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 15.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

  - O cabimento de representações, quando não caibam recursos, devem ser interpostas no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão.

- FISCALIZAÇÃO

    - A coordenação do contrato, bem como a fiscalização da execução das obras/serviços e fornecimentos será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

  - A fiscalização das obras/serviços e fornecimento será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do art. 67, da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT , com o Caderno de Encargos da CODEVASF e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à 4ª Superintendência Regional através da Gerência de Infra-Estrutura – 4ª GRD/UIP da CODEVASF.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso injustificado na execução do contrato, bem como, a inexecução total ou parcial do contrato, caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do art. 81 c/c art. 86 e 87, da Lei 8.666/93, sujeitando o responsável às penalidades:

- advertência;

- multa de 0,1 % (um por cento) ao dia sobre o valor global do contrato ou instrumento equivalente, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo de execução;

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- declaração de inidoneidade pelo descumprimento da obrigação ou quando o cumprimento irregular trouxer prejuízo para a Administração.

  - O valor das multas poderá ser glosado no valor devido pelo serviço, a critério da Administração.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

- Canteiro de Obras – identificação da área para construção do canteiro de obras (planta) e “lay-out”.

- Esquema organizacional da empresa para a obra - organograma

- Plano de trabalho detalhado para a construção das obras, englobando fornecimento dos principais materiais e montagem dos equipamentos, com os seus respectivos cronogramas físico e financeiro, suas metodologias de execução, devendo ser complementados com desenhos, croquis ou gráficos elucidativos das fases, obedecendo ao prazo total de execução dos serviços, inclusive quanto ao cumprimento da legislação ambiental vigente.

b1) Para atendimentos da alínea “b” acima, deverão ser apresentadas as seguintes informações:

- Descrição detalhada dos métodos executivos a serem adotados, se necessário, com auxílio de desenhos, catálogos, croquis, gráficos e outros dados, bem como das principais características técnicas dos equipamentos hidromecânicos a serem fornecidos.

b2) 	O Plano de Trabalho será analisado consoante as condições fixadas na alínea “b” acima, podendo ser rejeitado caso a contratada não atenda às condições estabelecidas.

- Detalhar os serviços que serão subcontratados.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

  - Concluídos os serviços, a contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

  - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

  - O transporte, interno e externo, do pessoal e dos insumos até o local dos serviços será de inteira responsabilidade da licitante vencedora.

  - A licitante vencedora deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras e serviços.

  - Será de inteira responsabilidade da licitante vencedora todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc. existentes no local quando da execução das obras/serviços e fornecimentos.

  - Será de responsabilidade da licitante vencedora a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos ao local de execução das obras e serviços.

  - A licitante vencedora deverá colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos no prazo contratual.

  - Todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais ao local de execução das obras e serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, considerando-se que os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria desses acessos correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

  - Fornecer e afixar 04 (quatro) placas de identificação das obras e serviços, no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no endereço eletrônico www.integracao.gov.br, no link Convênios, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe.

- DESTINAÇÃO DOS BENS REMANESCENTES

  - Os móveis, equipamentos e eventuais edificações, que forem adquiridos com recursos do contrato, ficarão  de propriedade da CODEVASF após a conclusão do contrato.

  - As instalações do canteiro de obras, ao final dos serviços, passam a ser de propriedade da CODEVASF e deverão ser devolvidas em perfeitas condições para futura utilização. O Canteiro deve está dimensionado, além das necessidades do contratado, para também o armazenamento dos materiais a serem fornecidos pela CODEVASF.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - A Minuta de Contrato (ANEXO VII), regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou fornecimentos extras

  - Obras, serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150, de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança;

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados  é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - A destinação final do canteiro de obras será determinada pela Fiscalização da CODEVASF, porém deverão ser observadas todas as recomendações de proteção ambiental previstas nas normas, resoluções e leis ambientais.

  - A licitante será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras/serviços e fornecimentos. A publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias após a sua assinatura, será de responsabilidade do Contratante.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer  esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

  - O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os casos em que ocorrerá a sua rescisão, com a conseqüente perda da caução e, a juízo da CODEVASF, o alijamento da contratada para com ela transacionar, independente de ação ou interpelação judicial cabível.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução das obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação.

  - À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos trabalhos aqui propostos.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

  - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - A licitante vencedora deverá providenciar as licenças porventura necessárias à execução dos serviços contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

  - A licitante vencedora será responsável pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

  - Os recursos para a execução do objeto da presente licitação correrão à conta do Programa de Trabalho: 20.607.0379.1622.0028 – Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba/SE, Categoria Econômica 4, Despesas de Capital, Fonte 100 e 300, sob a gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura da CODEVASF, e VALOR MÁXIMO GLOBAL estipulado pela CODEVASF para execução das obras/serviços e fornecimentos objeto deste Edital de R$ 4.966.024,94 (quatro milhões, novecentos e sessenta e seis mil, vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos),  a preços de março/2008, já incluso o BDI,  de 25% (vinte e cinco por cento), encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

  - O presente Edital e seus elementos constitutivos – Especificações Técnicas, Planilhas de Serviços/Quantidades e Preços Unitários e Desenhos –, são de propriedade da CODEVASF. Os referidos documentos, não poderão ser adulterados, devendo ser utilizados única e exclusivamente para fins de elaboração das propostas, assegurado os direitos autorais. A utilização dos referidos documentos por terceiros só se realizará no caso em que venha a ser expressamente autorizado pela CODEVASF.

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da  Justiça Federal da Seção Judiciária do estado de Sergipe, será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aracaju - SE, de 21 de maio de 2008.

ANTONIO VIANA FILHO

Superintendente Regional da CODEVASF – 4ª SR

ANEXOS

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(ARQUIVO GRAVADO NO CD-ROM)

ANEXO II

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

(ARQUIVO GRAVADO NO CD-ROM)

ANEXO III

MODELO DECLARAÇÃO

### EDITAL CONCORRÊNCIA  N.º 07/2008

#### ANEXO III

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 6.2.4.1, alínea “e”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SICAF ora apresentado para fins de habilitação na presente licitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93) e declara também, sob as penas da Lei, que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (art. 87, inc. IV, da Lei 8.666/93); declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO IV

MODELOS DE QUADROS

(ARQUIVO GRAVADO NO CD-ROM)

ANEXO V

TERMO DE PROPOSTA

ANEXO V

TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

Á

CODEVASF

Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150 – Bairro Grageru (Sementeira)

CEP 49.025.030 – Aracaju-SE.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital nº 07/2008 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução das obras civis, montagens de equipamentos e fornecimento de materiais de infra-estrutura hidráulica de uso comum do Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba, no Estado de Sergipe, pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme as Especificações Técnicas (ANEXO I), a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja___/___/____, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI

PROJETO BÁSICO/DESENHOS

(ARQUIVO GRAVADO NO CD-ROM)

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIII

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

|  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  | EDITAL N.º 07/2008 (Concorrência) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QTDE. VOLUMES: |  |  | QTDE. PÁGINAS: |  | QTDE. DESENHOS: |  |  |  | QTDE. ADENDOS: |
| OBJETO: Execução das obras civis, montagens de equipamentos e fornecimento de materiais de infra-estrutura hidráulica de uso comum do Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba, no estado de Sergipe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CIDADE: |  |  |  |  |  |  |  | ###### CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  |  |  |  | FAX: |  |  |
| CNPJ: |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |
| Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital. Pela licitante: ______________________________________ Assinatura D A T A: ______/______/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |