FOR – 101/01

# CONVITE Nº 15/2007

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO GALPÃO DO PROJETO AMANHÃ E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO PROJETO, LOCALIZADO NA ÁREA DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DA CODEVAF, NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS, ESTADO DE SERGIPE

CONVITE

EDITAL Nº   15/2007

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, por sua Secretaria Regional de Licitações -  4ª/SL, vem convidar V. Sas. a apresentar proposta para a execução dos serviços de melhorias nas instalações do galpão do Projeto amanhã e implantação de rede de alimentação dos reservatórios de água do projeto, localizado na área da Estação de Piscicultura da CODEVAF, no município de Neópolis, Estado de Sergipe

As  licitantes deverão fazer entrega de suas propostas às  às 15:00 horas(horário local),  do dia 10 de dezembro  de 2007, na Sala de Reuniões da Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru (Sementeira) , na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

Solicitamos a gentileza de restituir à CODEVASF, por correspondência, a presente, caso essa empresa não se interesse pelo objeto deste Convite.

Aracaju,   30   de   novembro  de 2007..

ANTÔNIO VIANA FILHO

SUPERINTENDENTE REGIONAL

CODEVASF-4ªSR

- ÍNDICE

- OBJETO

2.   DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

3.   CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.    INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTO

5.    APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

6.   PRAZO DE EXECUÇÃO

7.    REAJUSTAMENTO

8.    FORMA DE PAGAMENTO

9.    MULTAS

10.  ABERTURA DOS INVÓLUCROS

11. EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12. ADJUDICAÇÃO

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14. FISCALIZAÇÃO

15. CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

# ANEXO   I  -   MODELOS DE DECLARAÇÃO

# ANEXO II - TERMO DA PROPOSTA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

# ANEXO III-  TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO V -  PLANTAS

- CONVITE

- EDITAL  Nº  15 /2007

- 1	OBJETO

1.1 	A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por sua Secretaria Regional de Licitações, convida essa empresa a apresentar  às 15:00 horas do dia  10  de dezembro de 2007 na Sala de Reuniões da Secretaria Regional de Licitações, propostas  para a execução dos serviços de melhorias nas instalações do galpão do Projeto Amanhã e implantação de rede de alimentação dos reservatórios de água do referido Projeto, localizado na área da Estação de Piscicultura da CODEVAF, no município de Neópolis, Estado de Sergipe.

1.2.	A presente licitação na modalidade Convite, do tipo "Menor Preço" (art. 45, parágrafo 1º, inciso I), reger-se-á pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e demais cominações legais..

2.     DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

2.1	Os serviços serão executados no galpão do Projeto Amanhã, dentro da área da Estação de Piscicultura de Betume, localizada no município de Neópolis, estado de Sergipe, distando cerca de 146km de Aracaju, Estado de Sergipe.

2.2.	O acesso se dá através das rodovias BR-101 e SE-335, Estado de Sergipe.

2.3    O escopo dos serviços constam dos Termos de Referência – Anexo III e compreende serviços de execução de obras de melhoria nas instalações do Galpão do Projeto Amanhã, abrangendo revisão do telhado, tubulação para alimentação hidráulica dos sanitários e lavatórios, pintura de paredes, etc., e implantação de uma rede de alimentação para os reservatórios de água do Projeto, derivada do reservatório da Piscicultura.

3.       CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.	Poderão participar desta licitação empresas do ramo que atendam as condições do Edital.

3.2	Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio nem a subcontratação de parte dos serviços, exceto serviços considerados especiais como estruturas metálicas, estrutura pré-moldadas, devendo ser previamente aprovados pela Fiscalização da CODEVASF.

3.3.	O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados para consulta, na Secretaria Regional de Licitações do Edifício-sede da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, no endereço mencionado no subitem 1.1 deste Edital, telefone 0xx 79 3217 5010, no sítio da CODEVASF e Comprasnet www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br e poderão ser adquiridos no horário das 08 às 12 horas e das 13h e 30min às 17horas, de segunda a sexta=feira, nos dias úteis.

3.4.    Não será admitida a participação de empresas:

a)  cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários,   empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

b)  declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou  indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

c)   suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

d)   em processo de falência ou recuperação judicial.

3.5.	Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo documento de identidade.

3.5.1. Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- caso seja o titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

3.5.2. A não apresentação do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

3.5.3. O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e  ajustado que a inobservância desta exigência implicará a inabilitação automática das respectivas propostas.

3.5.4. A participação na licitação implica a aceitação integral do ato convocatório, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 4.3., 4.4 e 4.5 deste Edital.

4.        INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

4.1    A licitante poderá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas especificações. Constantes deste Edital.

4.2.	A licitante deverá estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos.

4.3.	Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações- CODEVASF-4ª SR, noendereço indicado no  subitem 1.1 deste Edital, através do fax 0xx 79 3217 5025 ou e-mail -  4sr.sl@codevasf.gov.br, ouvida a  4ª GRR.

4.4.	Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 3 (três) dias úteis antecedentes à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

4.5.	Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterará ou adequará os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes de que venha tomar conhecimento.

4.6.	A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos, que a comprovou e a achou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando a aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 3.5.4. deste Edital.

4.7.	Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas antes da data da apresentação da proposta.

5.        APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

5.1.	Serão aceitas propostas encaminhadas via postal desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no subitem 1.1. deste  Edital,  até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura das propostas.

5.1.1.	As propostas entregues após o horário estabelecido no subitem 1.1 deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentação” e “Proposta Financeira” enviadas por via postal.

5.1.2	A proposta e toda a correspondência e documentos trocados entre a licitante e a CODEVASF   serão escritos em português. Os preços deverão ser cotados em reais.

5.2.	As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no subitem 1.1. deste Edital de 2 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo, respectivamente, a "Documentação" – Invólucro nº 01  e  a "Proposta Financeira"  - Invólucro nº 02.

5.2.1	O Invólucro nº 01 deverá conter 2(dois) volumes, sendo um “ORIGINAL” e o outro “2ª VIA” da  “Documentação”

5.2.2	Invólucro deverá conter 2 (dois) volumes, sendo um “ORIGINAL” e o outro “2ª VIA” da “Proposta Financeira”.

5.2.3	Os documentos do volume “ORIGINAL”, tanto da “Documentação” quanto da “Proposta Financeira”, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação, ou ainda a públicação, ou ainda, a publicação em órgão da Imprensa Oficial.

5.2.4. Os documentos do volume “2ª Via”, tanto da “Documentação” quanto da “Proposta Financeira”, não necessitam de autenticação.

5.3.	No início de cada invólucro deverá ser apresentado um índice relacionando todos  os documentos nele contidos.

5.4.	Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições  “Documentação” e “Proposta Financeira”, e em cada um deles o nome e endereço completo da licitante, o número do presente Edital e o objeto da licitação

5.5.. 	Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados em todas as suas folhas pelo representante legal da empresa.

5.6.	As Propostas deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico, em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

5.7.	A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa, referida nos subitens 5.5. e 5.6., deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

5.8.	As propostas deverão contemplar todos os serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes do item 2 deste Edital.

5.9.      “DOCUMENTAÇÃO” - INVÓLUCRO Nº 01

5.9.1	Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 1" (um), será apresentada a "Documentação", em 2(duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devidamente grampeados ou encadernados, devendo ser evidenciadas nas respectivas capas de cada volume, as indicações: "ORIGINAL", "2ª VIA" e deverá conter os documentos abaixo relacionados, cuja apresentação é obrigatória, sendo inabilitada a licitante que não apresentar a totalidade dos mesmos.

5.9.2.   “DOCUMENTAÇÃO”

      - Habilitação Jurídica

- registro comercial, no caso de empresa indivudual;

- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de  eleição de seus administradores;

- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- declaração de que não existe fato que invalide o seu  registro no  SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, que não foi declarada inidônea por qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública e de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, declara ainda , que atende ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

      - Regularidade Fiscal

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da   Fazenda – CNPJ;

- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividades e compatível com o objeto contratual;

- prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

- prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor.

5.9.5 	Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRS junto ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

5.9.6.  A validade das certidões referidas no subitem 5.9.2.2., alíneas "c" “d” e "e" corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso os mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

5.9.7     Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá (ão) constar expressamente na(s) mesma (s) o efeito negativo nos termos do art. 206, do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que: o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas. ressalvada a hipótese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

    - .Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá constar expressamente na(s) mesmo(s) o efeito negativo nos termos do art. 206, do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que: o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

5.9.8.	  Qualificação Técnica

- Declaração emitida pela CODEVASF de que a licitante e visitou os locais onde serão executadas as obras e que tem pleno conhecimento das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta;

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da documentação e proposta, profissional devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica - ART para comprovação de experiência na execução de serviços similares ao objeto da licitação, o qual será responsável pela condução das obras objeto do presente Edital, através da Certidão de Acervo Técnico ( CAT), expedido pelo CREA.

b1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado

- O Sócio

b2)	No caso específico da alínea “b” do subitem 5.9.8 não será aceito técnico em contrato de regime de prestação de serviços para efeito de comprovação do quadro permanente da empresa, detentor de acervo técnico.

b3)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado”, através de cópia da Carteira de Trabalho ou do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a  alínea “b” acima, pertence ao quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que será indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação.

b4)	Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão da entidade profissional competente,, devidamente atualizada.

- Comprovação da empresa licitante de ter executado obras similares, compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) e/ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, comprovando ter a empresa executado obras similares de porte ao objeto desta licitação.

d1) 	Deverá(ão) constar do(s) atestados ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, descrição(ões) técnica(s) sucinta indicando as obras, os quantitativos executados e o prazo final de execução.

5.10            PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 2

5.10.1.	Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes  separados, devendo ser evidenciadas na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL"e "2ª VIA".

5.10.2.     A Proposta Financeira deverá ser firme e valiosa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e estar de acordo com o disposto no subitem 5.8. deste Edital.

5.10.3.     	O Termo de Proposta constante do Anexo II, que é parte integrante deste Edital, contendo os valores globais, para a execução de todos os serviços, deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

5.10.4.       A proposta financeira deverão conter :

- Nome, endereço completo, número de telefone e de fax e CNPJ da licitante e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora, constando também o nome do banco, o código da agência e o número da conta-corrente da empresa, para efeito de pagamento.

- Planilha de Preços -  conforme  anexo II, constante do presente Edital.

5.10.5.	Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra, material de consumo e qualquer encargos que incidam, direta ou indiretamente, na execução dos serviços objeto desta licitação. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

5.10.6.  O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

6.            PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 90 (noventa) dias, corridos, contado da data da data de assinatura do contrato.

7.             REAJUSTAMENTO

7.1.	Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

## I1  -  Io

R =  V  [-------------], onde:

Io

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

7.2. 	Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil –  Coluna 35 - Serviços de Edificações Total – Código AO 159428.

8.	FORMA DE PAGAMENTO

8.1. 	O pagamento será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, com a apresentação dos documentos de cobrança (Faturas/Notas Fiscais), devidamente atestadas pela Fiscalização.

8.2. 	Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º, do art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

8.3 	Quando se tratar da quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena de retenção dos pagamentos.

8.4. 	A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

  - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no subitem 10.1.2. e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

8.6. 	Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

8.7. 	As faturas deverão vir acompanhadas da documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado e deverão ser devidamente atestadas pela Fiscalização do Contrato, a cargo da 4ª – GRR.

8.8. 	As faturas somente serão liberadas para pagamento após aprovadas pela Fiscalização do Contrato e se apresentarem isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções.

8.9. 	Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução dos serviços.

8.10 	Atendido o disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º, do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

8.11.	É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica a desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

8.12. 	No caso de eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverá ser observado de forma restritiva o pleito dentro dos pressupostos da teoria da imprevisão, conforme dispõe o artigo 65, inciso II, da alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.

8.13. 	Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subitem 8.6, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte fórmula:

C= P[(1+I/100)N - 1)], onde

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, calculada com base na variação do IGP-M, do período N, ”Pró-Rata” dia.

8.14. 	Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

8.15 	Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

8.16	     Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

9.	     MULTAS

9.1. 	Em caso de inadimplemento  por parte da licitante vencedora  de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20 (vinte) por cento) do prazo contratual o que dará ensejo a sua rescisão.

9.2.     Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

a) - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias.

b) - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

9.3. 	A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o engenheiro responsável pelo acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

9.4. 	Após o procedimento adotado no subitem anterior, o recurso será apreciado pelo Superintendente Regional, que poderá relevar ou não a multa.

9.5. 	Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

9.6.    Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

10.            ABERTURA DOS INVÓLUCROS

10.1. 	Os invólucros de que trata o subitem 5.9 e 5.10 do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no subitem 1.1..

10.2. 	Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pela titular da Secretaria Regional de Licitações ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Permanente  de Licitação.

10.3.	A Secretaria Regional de Licitações, por sua titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, procederá à abertura dos invólucros nº 01 contendo a “Documentação” fará o exame dos documentos apresentados com a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, se houver.  Em seguida serão abertos os Invólucros nº 02 – Proposta Financeira – das licitantes habilitadas.

10.4.	Inexistindo recurso (s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria Regional de Licitações providenciará a devolução, mediante recibo, dos Invólucros nº 02,  às respectivas licitantes inabilitadas.

10.5.	No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes estiverem ausentes, esses ficarão à disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria Regional de Licitações, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

10.6. 	Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes, após a abertura dos invólucros nº 2 não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

10.7. 	Da sessão pública a que se refere o subitem 10.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas, serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, ressalvas ou impugnações das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

11.	EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. 	A Comissão Permanente de Julgamento, composta de, no mínimo 03 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e da "Proposta Financeira" e elaborará relatório de suas conclusões, no qual exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos e o encaminhará à autoridade competente para aprovação.

11.2. 	É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

11.3. 	O julgamento da "Documentação" será procedido com base  informações constantes do subitem 5.9.2.. deste Edital.

11.4. 	Serão habilitadas no julgamento da "Documentação" as empresas que apresentarem todos os documentos exigidos no subitem 5.9.2. deste Edital e atendam as condições estabelecidas nos referidos subitens.

11.5.	As licitantes que não forem habilitadas no julgamento da “Documentação” terão devolvidos intactos, tal como recebidos, o invólucro nº 02 (dois) “Propostas Financeiras'.

11.6.        JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS

11.6.1.. 	A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas das licitantes habilitadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

11.6..2.	Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 5.10.2 que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:

a) - se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

b) - se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos por extenso;

11.6.3.	Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem acréscimo de preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

11.6.4.	Ocorrendo a hipótese prevista no item 11.6.3. a  licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

11.6.5.	Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências do Edital.

11.6.6.	Será declarada vencedora a licitante qualificada tecnicamente que apresentar o menor preço global e preços unitários dos serviços, compatíveis com os de mercado, não sendo aceitos preços unitários diferenciados para o mesmo serviço.

11.6.7.	Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar às licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de propostas escoimadas das causas da inabilitação ou da desclassificação, conforme estabelece o art. 48, § 3º da Lei 8.666/93.

11.6.8.	Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Permanente de Licitação ou a CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, comprovação das propostas e na tomada de decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

11.6.9. 	No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convidadas.

11.6.10. 	A Comissão Permanente de Licitação encaminhará à aprovação da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF-4ª SR, o relatório do julgamento das Propostas Financeiras indicando a licitante a ser convidada a assinar o Contrato para execução dos trabalhos.

11.6.11 	O resultado final do certame será afixado no quadro de avisos da Secretaria Regional de Licitações, existente no saguão do Edifício Sede da CODEVASF e comunicado diretamente por fax às licitantes que participaram, disponibilizado no sítío da CODEVASF  : www.codevasf.gov.br.

11.6.12  Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Edital.

12.	     ADJUDICAÇÃO

12.1. 	A adjudicação dos serviços, será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Edital e seus anexos.

12.2. 	A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir  da convocação.

12.3. 	O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 12.2, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

12.4. 	A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União.

12.5. 	Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato, no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

12.6.	Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações e contratar com a CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

13.	     RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1.	Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Permanente de Licitação, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

13.2. 	O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.3. 	Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis.

13.4. 	Somente serão considerados os recursos, devidamente fundamentados, que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 13.1.

13.5. 	Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.  Em caso contrário não será apreciado.

14.	FISCALIZAÇÃO

14.1. 	A Fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado na forma do art. 67 da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, observando o contrato e os documentos que o integram.

14.2.	A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

14.3.	A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não seja executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à 4ª GRR, responsável pela execução do contato.

14.4.	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo seu relatório com os documentos necessários e em caso de multa, a indicação do seu valor.

14.5.	Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Superintendência Regional da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contato, no prazo de 10(dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

14.6.	A ação e/ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

15.	CONDIÇÕES GERAIS

15.1. 	As licitantes poderão receber notificações  deste Edital e seus anexos, passando tais notificações a integrar o referido documento.

15.2.	As atividades  fins não  poderão  ser subcontratadas com terceiros, exceto serviços considerados especiais tais como estruturas metálicas, estruturas pré-moldadas, devendo ser aprovados pela Fiscalização.

15.2. 	A minuta do contrato regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas e encerramento físico-financeiro do Contrato.  A referida minuta poderá sofrer ajustes ou adequações que se fizerem necessárias.

15.3.	A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das ofertas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão.

15.4.	A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

15.5.	Fica assegurado à CODEVASF e a seus técnicos o direito de acompanhar, fiscalizar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, dos serviços prestados pela licitante, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

15.6.	Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou fornecimentos extras. As obras, serviços ou fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

15.7.	A licitante vencedora será responsável por todos os ônus decorrentes de danos que vier a causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação.

15.8. 	Os recursos orçamentários para o objeto da presente licitação correrão à conta dos recuros da Fonte 0100000000(Tesouro), Funcional Programática – 11.333.1329.4786.0020 – Projeto Amanhã/Capacitação e monitoramento de juventude rural – região nordeste, ,  Natureza de Despesas 449051.

15.9.	Os serviços objeto da presente licitação estão estimados em R$36.312,36(trinta e seus mil, trezentos e doze reais e trinta e seis centavos), a preços de agosto de 2007..

  - Este  Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independentemente de transcrições.

15.11	O  Foro da Justiça Federal de Aracaju, Sergipe, será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aracaju-SE,   30   de   dezembro 2007.

ANTÕNIO VIANA FILHO

SUPERINTENDENTE REGIONAL

CODEVASF – 4ª SR

A N E X O  I

MODELO DECLARAÇÃO

ANEXO I

###### CONVITE Nº     2007

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 5.9.2., alínea “e”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº  _____, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que até a presente data, não existe fato que invalide o seu registro no SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF; declara ainda a licitante que atende ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que proíbe  o trabalho noturno, perigoso ou  insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

Cidade,  data

_________________________________

Assinatura do representante legal

Nome: ______________________________-

Função: _____________________________

A N E X O II

TERMO DE PROPOSTA E PLANILHAS

PLANILHAS (ARQUIVO A PARTE)

ANEXO II

TERMO DE PROPOSTA

Á

CODEVASF

Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150 – Bairro Grageru (Sementeira0

Aracaju-Sergipe

Prezados Senhores:

Tendo examinado os Documentos de Licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta  para execução dos serviços de melhorias nas instalações do galpão do Projeto amanhã e implantação de rede de alimentação dos reservatórios de água do referido projeto, localizado na área da Estação de Piscicultura da CODEVAF, no município de Neópolis, Estado de Sergipe,  objeto do Edital nº     /07 , em conformidade com as especificações técnicas, no valor global de R$                     (TOTAL EM NUMEROS E POR EXTENSO, EM REAIS).

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços dentro do prazo fixado no Edital, a contar da data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho pela CODEVASF.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (___________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, estado civil _________, profissão _________, CPF nº ________________, endereço_________________________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência da fato impeditivo para nossa contratação e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no  Edital nº      / 2007 e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e encargos sociais incidentes sobre os serviços, objeto do citado Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

### ANEXO III

### TERMO DE REFERÊNCIA

INDICE

1.FINALIDADE	3

2.CONCEITUAÇÃO	3

3.COMPETÊNCIAS	4

4.LOCALIZAÇÃO E ACESSO 	4

5.ESCOPO DOS SERVIÇOS	4

6.VALOR DA CONTRATAÇÃO	4

7.PRAZO DE EXECUÇÃO	5

8.ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	5

9.CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	5

10.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	6

11.REAJUSTAMENTO	7

12.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8

13.ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	8

14.CONDIÇÕES GERAIS	9

- 1.	FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecimento de informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para a execução dos serviços de melhorias nas instalações do Galpão do Projeto Amanhã e implantação de rede de alimentação dos reservatórios de água do Projeto, localizado na área da Estação de Piscicultura, no âmbito da 4ª Superintendência Regional, no Estado de Sergipe.

- 2.	CONCEITUAÇÃO

  - 2.1	Termos de Referência -TR - Conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

  - 2.2	Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições  ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semi- fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Conterá dentre outros, a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico;

  - 2.3	Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

  - 2.4	Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

  - 2.5.     Serviços Similares - planejamento, estudos e trabalhos elaborados, similares ao objeto dos presentes Termos de Referência;

  - 2.6. 	Fiscalização – Grupo de Trabalho instituído pela CODEVASF;

  - 2.7	Proponente – Empresa de Construção Civil interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

  - 2.8.      Contrato - Documento subscrito pelo Distrito de Irrigação de Propriá - DIPP e pela Proponente vencedora, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

  - 2.9	Contratada  – Proponente vencedora signatária do Contrato;

  - 2.10    	Nota de Empenho - Documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias e que indica o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

- 3.	COMPETÊNCIAS

  - 3.1.	Compete a CODEVASF a responsabilidade pela contratação e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência e com a Equipe de Fiscalização da CODEVASF, fiscalizar, coordenar e aprovar, os serviços objeto dos presentes Termos de Referência.

  - 3.1.	Compete a CONTRATADA, com base nas especificações técnicas, planilha de custo e plantas a aquisição/transporte e aplicação de todo material necessário à execução da obra. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos que venha causar na infra-estrutura existente na área de trabalho durante a execução dos serviços.

- 4.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO

  - 4.1.	Projeto Amanhã, dentro da área da Estação de Piscicultura de Betume, localizada no município de Neópolis, distando cerca de 146 km de Aracaju, Estado de Sergipe.

  - 4.2.	Acesso através das rodovias BR-101 e SE-335, Estado de Sergipe.

- 5.	ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - 5.1. O escopo dos serviços objeto destes Termos de Referência, compreende os seguintes serviços:

Execução de obras de melhoria nas instalações do Galpão do Projeto Amanhã, abrangendo revisão de telhado, tubulação para alimentação hidráulica dos sanitários e lavatórios, pintura de paredes, etc.  e implantação de uma rede de alimentação para os reservatórios de água do Projeto, derivada  do reservatório da Piscicultura.

- 6.	VALOR DA CONTRATAÇÃO

Os serviços objeto destes Termos de Referência serão contratados pelo preço estimado de R$ 35.312,36 (trinta e cinco mil, trezentos e doze reais e trinta e seis centavos), a preços de agosto de 2007, Sistema Atrium CODEVASF – 4ª SR, atualizado mediante pesquisa no mercado local.

- 7.	PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução dos Serviços objeto do presente TR será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato, com eficácia legal após a Publicação do Extrato no DOU.

- 8.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - 8.1.	As propostas deverão conter informações e documentos, com justificativas sobre a metodologia, bem como os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do Proponente, segundo os quais o mesmo se propõe a executar os serviços, com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência.

  - 8.2.	As propostas Financeiras deverão ser apresentadas conforme estabelecido no Edital de Licitação correspondente aos presentes Termos de Referência.

  - 8.3.	Proposta Financeira.

    - 8.3.1.   A Proposta Financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na Planilha Orçamentária da Obra;

    - 8.3.2.   A Proposta Financeira será elaborada conforme modelo apresentado no TERMO DE PROPOSTA.

- 9.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - 9.1.	As Propostas Financeiras das Proponentes classificadas serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências.

  - 9.2.	Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

    - 9.2.1..	Se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

    - 9.2.2..	Se houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

  - 9.3.	No caso do subitem 9.2.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados e o Proponente será comunicado e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

  - 9.4.	Serão consideradas inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta   por cento) do valor orçado pela Administração.

- Ou valor orçado pela Administração.

  - 9.5      	.Das licitantes classificadas na forma do subitem 9.3., cujo valor global da proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a”  e  “b”  será exigida para assinatura do contrato a prestação de garantia adicional dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferença do valor resultante do item 9.3 e o valor da correspondente proposta.

  - 9.7.      Será considerada vencedora a licitante qualificada tecnicamente que apresentar o menor preço global e preços unitários dos serviços, compatíveis com os de mercado, não sendo aceitos preços unitários diferenciados para o mesmo serviço.

  - 9.8.	Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços ou insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

- 10.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - 10.1.	A CODEVASF pagará a CONTRATADA, pelos serviços efetivamente executados. Os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR constituindo, assim, a única remuneração da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

  - 10.2.	O pagamento dos serviços será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, sujeito às seguintes condições gerais :

    - 10.2.1. O serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecido no subitem 10.1 e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

    - 10.2.2. As faturas exigirão o acompanhamento de documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado, com a indicação do número da Nota de Empenho que lhe dá cobertura;

    - 10.2.3	As faturas dos serviços executados só serão emitidas após os mesmos terem sido aprovados pela Fiscalização.

    - 10.2.4.	Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo a CONTRATADA, para correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

    - 10.2.5. A forma de pagamento contemplada nestes TR será exclusivamente o de preço unitário, pago por serviços efetivamente executados, levando-se em consideração a característica dos serviços.

    - 10.2.6.  Deverá ser apresentado, juntamente com a fatura, a comprovação de

recolhimento à Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência

Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91) e comprovação de recolhimento

do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referentes aos

funcionários lotados neste contrato (CEI especifica da obra).

- 11	REAJUSTAMENTO

Os preços contratuais referentes aos serviços objeto destes TR permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo poderão ser reajustados,  aplicando-se a seguinte fórmula:

I1  -  Io

R =  V  [-------------], onde:

Io

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

Os índices  a serem considerados  no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil – Serviços de Edificações Total – Coluna 35.  Código AO 159428.

- 12.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários da Fonte Tesouro - Classificação Funcional Programática: 11.333.1329.4786.0020 – Projeto Amanhã / Capacitação e monitoramento da juventude rural – região nordeste, natureza de despesas (ND) 44.90.51.

- 13.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - 13.1.	 A CONTRATADA deverá se comunicar com a Fiscalização, por escrito.  Mesmo as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

  - 13.2.	Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas a CONTRATADA.

  - 13.3.	A CONTRATADA  e a Fiscalização manterão durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Fiscalização convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da CONTRATADA, quantas reuniões estimar convenientes.

    - 13.3.1.	As reuniões a serem mantidas conforme agenda preestabelecida e registrada em ata formalizada serão para discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos.

  - 13.4.	A CODEVASF através da Fiscalização exercerá a coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, cabendo-lhe estabelecer os procedimentos detalhados de execução do contrato, conforme os Termos de Referência, assumindo a responsabilidade contratual, de acordo com o preconizado pelo artigo 67 da Lei n. 8.666/93.

  - 13.5.	A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - 13.6.	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O encerramento dos serviços se dará após a conclusão dos mesmos e aprovação por parte da Fiscalização.

  - 13.7.	A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no item 13.6 é condicionante para:

    - 13.7.1	A emissão pela CODEVASF do Termo de Aceitação Definitiva dos Serviços;

    - 13.7.2.	A liberação da Caução Contratual.

- 14.	CONDIÇÕES GERAIS

  - 14.1.	As atividades afins, objeto dos Termos de Referência, não poderão ser subcontratadas com terceiros, exceto serviços considerados especiais, tais como estruturas metálicas, estruturas pré -moldadas, devendo ser aprovados pela Fiscalização.

  - 14.2.   O Proponente será responsável perante a CODEVASF pela qualidade total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas

em consórcio.

  - 14.3	O Proponente considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF tenha concordado previamente, por escrito.

  - 14.4.	O Proponente considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF em decorrência destes Termos de Referência, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

  - 14.5.	As   licitantes    deverão   visitar o    local   das      obras/serviços  e   suas

circunvizinhanças e se inteirarem dos serviços a serem executados,

avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram

quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução.

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação

vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - O pagamento da mobilização e desmobilização, cujo limite é o previsto

na  Planilha  Orçamentaria   apresentada    nos Anexos, será efetuado

da seguinte forma:

I. Mobilização – 50% do itém, após efetivamente mobilizados todos os

equipamentos e pessoal; e

II. Desmobilização – 50% do itém após a total desmobilização,

comprovada pela fiscalização.

##### ANEXOS

(Especificações Técnicas, Desenhos e Planilhas Orçamentárias

MELHORIAS NO GALPÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

DO PROJETO AMANHÃ – BETUME

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

OUTUBRO / 2007

ESPECIFICAÇÕES

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1- PLACA DA OBRA:

1 - GENERALIDADES

Caberá a contratada o fornecimento, colocação e manutenção de uma placa alusiva à obra conforme modelo aprovado pela CODEVASF, com dimensões que coincida com a área constante na planilha de serviços.

Este fornecimento não isenta a contratada de atender por sua conta e ônus as exigências legais dos órgãos fiscalizadores do exercício profissional e das prefeituras para colocação de placas alusivas aos responsáveis técnicos da obra.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

Este serviço será pago conforme a área da placa fornecida, atendendo o preço unitário constante na Planilha Orçamentária. Este preço deverá incluir mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários para execução dos serviços, conforme explicitado, bem como carga, transporte e descarga.

1.2 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

1 - GENERALIDADES

São todos os serviços relacionados com a construção, limpeza, manutenção e reposição do material de consumo necessário (produtos para higiene, etc.) de todas as instalações do canteiro da obra que venham a ser necessário para o bom andamento dos serviços, incluindo quando não indicados na planilha de quantitativo:

- Transporte, montagem e desmontagem de todos equipamentos, máquinas e ferramentas;

- Transporte e todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a colocação e retirada do canteiro de todos os elementos e pessoal necessário ao bom andamento dos serviços;

- Construção do escritório da obra, alojamento, instalações sanitárias e depósito necessário, com área proporcional ao porte da obra;

- Fornecimento de água e energia elétrica;

- Fornecimento de EPIs necessários, em bom estado de conservação e adequados aos operários;

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Todas as despesas de instalação, mobilização e desmobilização, quando integralmente cumpridas, serão cobertas por preço global, pagas em parcelas mensais proporcionais aos serviços executados, segundo o cronograma fisco-financeiro, incluída na medição e às demais parcelas previstas em contrato. O concorrente deverá apresentar a composição do preço detalhadamente, na sua proposta, destacando o preço dos transportes, das instalações fixas e dos serviços de telefonia, água, esgoto e energia.

- - MELHORIAS NO GALPÃO EXISTENTE

  - – PRRENCHIMENTO DOS VAZIOS DOS COBOGÓS :

1 – GENERALIDADES

Execução conforme descrito na Planilha Orçamentaria.

2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Este serviço será pago pelo preço unitário constante na Planilha Orçamentaria, considerando área concluída, as faces já revestidas após o preenchimento dos vazios com argamassa e pedaços de tijolos.

  - - SUBSTITUIÇÃO DE TERÇA PRÉ-MOLDADA

1 – GENERALIDADES

Será substituída, incluindo o fornecimento, terça pré fabricada de concreto armado, componente da estrutura do telhado, que encontra-se danificada, por outra do mesmo material, devidamente dimensionada para suportar as cargas que apoiam sobre a mesma. As dimensões da mesma serão iguais as existentes, de forma a não comprometer a estética.

2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Será medido em uma única vez, após a conclusão do serviço descrito e de acordo com a unidade e preço constante na Planilha Orçamentaria.

2.3.– REVISÃO DO TELHADO

1 – GENERALIDADES

Serão corrigidos todos os orifícios ou fendas existentes no telhado, que possuam dimensões adequadas para serem vedados com mástiques ou outro material adequado especificado pelos fabricantes para esta função. No caso de telhas quebradas, faltando pedaços ou outras avarias icorrigiveis com utilização de mástiques, deverão as mesmas serem substituídas a critério da fiscalização, até o limite de dez peças (telha em fibrocimento ondulada 6 mm – 1,83 x 1,10 m) e cinco cumeeiras universal.

2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido utilizando a unidade constante na Planilha Orçamentaria, sendo que caso não se aplique todas as dez telhas e cinco cumeeiras previstas, o saldo será colocado a disposição da CODEVASF.

2.4. – ACRÉSCIMO NA LARGURA DO BEIRAL DO TELHADO

1 – GENERALIDADES

O objetivo deste serviço é aumentar a largura do beiral frontal do galpão em 0,50 m, de forma a aumentar a proteção da fachada contra as intempéries do tempo. Para tanto é necessário a criação de uma linha de terças ao longo da fachada de forma a propiciar apoio para as telhas a serem acrescentadas. Em função da inexistência de telhas em fibrocimento onduladas 6 mm com as dimensões necessárias para este complemento, deverá ser utilizado telhas de 1,83 x 1,10 m, cortando-as ao meio no sentido transversal.

2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos conforme as unidades e preços unitários apresentadas nos iténs 2.4.1 e 2.4.2 da Planilha Orçamentaria.

  - – DEMOLIÇÃO DE REBOCO

1 – GENERALIDADES

As demolições necessárias serão feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O trabalho de demolição medir-se-á sobre sua projeção, tomando por unidade o m2, não sendo levados em conta nessas medições os serviços que a Empreiteira efetuar fora das áreas indicadas pela Fiscalização.

Este serviço será pago pelo preço unitário constante da Planilha de Orçamentação de Obras. Este preço deverá incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, conforme explicitado, bem como a carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

2.6.– CHAPISCO 1:3

1 – GENERALIDADES

O chapisco comum será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 até 5 mm de diâmetro, com predominância de grãos com diâmetro de 5 mm.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado de superfície efetivamente revestida e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentaria.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e

colocação de todos os materiais, bem como todos os encargos e incidências.

2.7.– REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ÚNICA

1 – GENERALIDADES

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231, além do abaixo especificado.

Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e aprumados.

A superfície da base para aplicação da argamassa deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e após decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação.

As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro), deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame etc.) .

A massa única só será iniciada após completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e depois de embutidas todas as canalizações.

A espessura da massa única não deverá ultrapassar a 25mm.

O revestimento com massa única das superfícies internas e externas será executado com argamassa traço 1:5 - com emprego de areia média, com diâmetro máximo de 3 mm.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado de superfície efetivamente revestida e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentaria.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e

colocação de todos os materiais, bem como todos os encargos e incidências.

2.8/2.9– CONFECÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO

1 – GENERALIDADES

O concreto deverá ser dosado e apresentar trabalhabilidade compatível com os equipamentos a serem utilizados, de modo a assegurar as especificações do projeto estrutural.

A resistência mínima à compressão exigida para o concreto será de 20.0 Mpa aos 28 dias, conforme normas técnicas da ABNT.

No caso em que os valores medidos após 28 dias não alcancem o mínimo especificado, a  Empreiteira modificará o traço de concreto, arcando com quaisquer ônus acarretados.

As barras das armaduras serão colocadas cuidadosamente, ligadas nos cruzamentos por arame recozido nº 18, mantidas firmemente nas posições indicadas nos projetos durante a colocação de concreto. Quando necessário, serão utilizados espaçadores ou suportes próprios, de acordo com as Normas Brasileiras. Em casos especiais, os distanciadores e suportes poderão ser exigidos em maior número e com espaçamento diferente pela Fiscalização.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidas conforme unidades e preços unitários da Planilha Orçamentaria. Nestes preços estão

inclusos todos os insumos, mão de obra, transporte, assentamento e encargos incidentes no  produto final.

2.10– CONFECÇÂO DE CAIXA DE GORDURA

1 – GENERALIDADES

O serviço em foco constitui de escavação com expurgo do material excedente, lastro em concreto simples (fck 15.0 mpa) com espessura de 7 cm, alvenaria de tijolos maciços revestidos com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), placa pré moldada em concreto armado (chicana), de forma a compor duas câmaras e tampa em concreto armado – pré moldada, com alça para facilitar a remoção da mesma quando da limpeza periódica.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido conforme a unidade e preço unitário apresentados no item 2.10 da

Planilha Orçamentaria. A medição será feita de uma única vez, após a conclusão de todos serviços

previstos neste itém.

2.11– FORRO EM PVC COM ESTRUTURA DE APOIO

1 – GENERALIDADES

O forro pvc deverá ser branco com largura de 10 cm, espessura mínima de 10 mm.

Fixar as lâminas do forro uma a uma, à estrutura de madeira (ripões de maçaranduba 5 x 4 cm, cravejados nas paredes com utilização de argamassa de cimento e areia - traço 1:3, no sentido perpendicular ao comprimento das lâminas do forro) com utilização de pregos de alumínio nas abas de fixação das mesmas.

Os arremates utilizados no contato do forro com as paredes, utilizando peças com 6,00 m, deverão ser fixados diretamente nas paredes com utilização de buchas e parafusos em tamanho adequado e nivelamento correto.

Após a conclusão do serviço, deverá ser executado limpeza sobre toda área assentada.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado de superfície efetivamente revestida e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentaria.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e  colocação de todos os materiais, bem como todos os encargos e incidências.

2.12 - PINTURA EM PAREDES COM PVA – LATEX:

# 1-CONDIÇÕES GERAIS

Os serviços de pintura deverão ser executados com rigoroso esmero, por profissionais de comprovada competência de acordo com a melhor técnica existente para serviços desta natureza.

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada.

O número de demãos deverá ser o necessário para obter-se uma pintura de tonalidade uniforme.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. O tempo mínimo de intervalo entre duas demão será de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo úmido.

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.), os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Etapas a serem efetuadas para repintura sobre a existente (sem massa corrida):

a) Lixamento a seco e limpeza do pó.

b) Uma demão de fundo selador anti-alcalino.

c) No mínimo, duas demãos de tinta de acabamento, respeitando-se as recomendações do fabricante.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por metro quadrado de superfície efetivamente pintada e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentaria.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais conforme especificações, bem como toda a mão-de-obra, encargos e incidências e quaisquer outras operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos.

  - -  INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS

# 1-CONDIÇÕES GERAIS

ÁGUA FRIA

A norma a ser seguida será a NB-92/1966 da ABNT.

As canalizações não poderão passar dentro de fossas ou caixas de inspeção nem assentadas em canaletas de canalização de esgoto.

Nas ligações imediatas ou sub-ramais, quando houver necessidade de acoplamento das tubulações a registros, válvulas ou outras peças especiais com roscas, serão usadas conexões especiais de PVC, soldável num extremo e rosqueada no outro, sendo as roscas de bronze.

Para o acoplamento com roscas será usada fita veda-rosca indicada pelo fabricante.

Os tubos em nenhum caso deverão ser curvados e sim montados com curvas e joelhos.

O diâmetro mínimo para tubulação, mesmo para os sub-ramais, será (25 mm) 3/4".

ESGOTOS

- as normas a serem seguidas serão as NB-19 e 41 da ABNT;

- as canalizações de esgoto não deverão ser instaladas imediatamente acima de reservatórios de água, depósitos de gelo etc.

- todos os ramais de esgoto deverão começar em desconector, sifão sanitário ou caixa sifonada;

- a declividade será uniforme entre as sucessivas caixas de inspeção, não se permitindo depressões que possam formar depósito no interior das canalizações;

- os ramais terão uma declividade mínina de 2%;

- as ramificações entre pias e ralos serão de plástico PVC;

- os ralos serão em PVC;

- todos os aparelhos deverão ser instalados de modo a permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável;

- o afluente final dos esgotos será encaminhado às fossas de capacidade adequada conforme indicado no projeto;

-Ligação de Aparelhos:

Todo aparelho sanitário, na sua ligação ao ramal de descarga ou ao ramal de esgoto, deverá ser protegido por sifão sanitário ou caixa sifonada com grelha, que atendam aos requisitos exigidos na NB19 da ABNT.

As águas de lavagem de piso ou de chuveiros deverão ser recolhidas através de caixas sifonadas com grelhas, ou sifão sanitário que possa simultaneamente receber efluentes de aparelhos sanitários.

Os sifões sanitários serão do tipo ajustável de latão, ferro fundido, e cerâmica vidrada. A utilização de cada um deverá ser especificada em projeto.

As caixas sifonadas serão em PVC com grelhas cromadas em pvc e caixilho colado sobre as mesmas. O emprego de cada tipo deverá ser especificado em projeto.

Os aparelhos sanitários só serão instalados quando concluídos os serviços que possam danificá-los, sendo que só serão aceitos aqueles aprovados pela Fiscalização.

Os ramais de descarga poderão ser executados em tubos de ferro galvanizado, de ferro fundido ou de PVC. A indicação do material a ser usado deverá estar especificada em projeto.

Todos os ramais de esgoto deverão começar em desconector, sifão sanitário ou caixa sifonada.

Poderão ser executados em tubos de barro vidrado, de ferro fundido, de ferro galvanizado ou de PVC rígido, com diâmetro mínimo de 40 mm.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços referentes às Instalações Hidráulico Sanitárias serão medidos com base na lista de material, sendo feito um levantamento global do material fornecido, instalado e testado, conforme prescrições do projeto, especificações e à satisfação da Fiscalização.

Nestes preços deverá haver compensação integral pelo fornecimento do material, transporte até o local de utilização, instalação, testes e todas e quaisquer operações necessárias a perfeita execução dos trabalhos, conforme especificado.

A mão de obra será medida proporcionalmente aos valores do material aplicado.

3.1.– LOCAÇÂO DE TUBULAÇÃO

# 1-CONDIÇÕES GERAIS

O caminhamento para a tubulação da rede de alimentação dos reservatórios do galpão e aspersão

será definido pela fiscalização, quando então a executora implantará piquetes espaçados a cada

10,00 m, com utilização de equipe de topografia, de forma que permita o operador da

retro escavadeira executar a escavação das valas no alinhamento correto.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido conforme a unidade e preço unitário apresentados no item 3.1 da   Planilha Orçamentaria. A medição será feita de uma única vez, após a conclusão de todos serviços previstos neste itém.

3.2.–  ESCAVAÇÃO DE VALAS COM RETRO – ESCAVADEIRA

1 – GENERALIDADES

As escavações necessárias à execução da obra deverão ser executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambos.

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá a todas as prescrições da NBR-6122 (NB-51), concernentes ao assunto.

Todas as escavações deverão ser protegidas, quando for o caso, contra a ação da água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático, a fim de assegurar uma boa execução dos trabalhos.

A escavação da vala deverá ter 0,50 m de largura e profundidade de 0,80 m. Em caso de ultrapassagem destas medidas, o custo do volume excedente de escavação e reaterro será absorvido pela empresa contratada.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações serão medidas tomando por unidade o metro cúbico de material escavado e colocado na forma e local que indiquem os desenhos ou fixe a Fiscalização.

Estes serviços serão pagos pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentaria. Estes preços deverão incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, proteção das escavações contra a ação de água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático, escoramentos, bem como carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

3.3./ 3.4 – ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES EM PVC

1 – GENERALIDADES

Os tubos em nenhum caso deverão ser curvados e sim montados com curvas e joelhos, não se admitindo em hipotése alguma a utilização de fogo para moldar os mesmos. Os procedimentos de montagem dos mesmos serão os recomendados pelo fabricante, conforme manuais técnicos e normas da ABNT.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço de assentamento de tubos, quando constar expressamente das planilhas de quantitativos, será medido por metro assentado e será pago conforme preço unitário constante da planilha orçamentaria do Contrato.

3.5.– REATERRO MANUAL DE VALAS

1 – GENERALIDADES

Os trabalhos de aterro e reaterro de valas serão executados com materiais adequados aos tipos de serviços a serem executados. Esses materiais deverão ser classificados através de investigações geotécnicas e ensaios de laboratório, que serão orientados no sentido do aproveitamento desses solos nas condições favoráveis, técnica e economicamente.

Todos os solos que apresentem boa trabalhabilidade como materiais de construção e impermeabilidade quando compactados são aconselháveis para a construção de aterros e reaterros.

O lançamento será executado em camadas com espessuras não superiores a 30 cm de material solto, incluída a parte superficial solta da camada anterior (2 a 5 cm).

A espessura dessas camadas deverá ser rigorosamente controlada.

As camadas, depois de compactadas, não deverão ter mais que 15 cm de espessura média.

A medida dessa espessura média será feita por nivelamentos sucessivos da superfície do aterro, não se admitindo, entretanto, nivelamentos superiores a 5 camadas.

A CODEVASF só admitirá a utilização de equipamentos manuais em trabalhos secundários (como reaterro de valas).

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A construção de aterros e reaterros serão medidos tomando por unidade o metro cúbico.

A construção de aterros medidos como prescrito anteriormente será paga à Empreiteira pelos preços unitários correspondentes aos tipos de aterros e reaterros da Planilha de Orçamentaria.

Nestes preços unitários deverá haver compensação integral pelo destorroamento, umedecimento ou aeração, homogeneização das camadas, eliminação de materiais tais como pedras de dimensões que impeçam, a compactação, raízes e outros, carga, transporte, descarga, espalhamento, compactação, fornecimento d'água e outros serviços necessários para a perfeita execução dos trabalhos.

3.6.– CONFECÇÃO DE SUPORTES EM CONCRETO ARMADO

1 – GENERALIDADES

FORMAS

As formas de tábuas para receber o concreto deverão ser mantidas em posição à não aumentar ou

diminuir a seção das peças projetadas. No escoramento serão utilizados de preferencia, barrotes de

10 x 10 cm podendo ser usadas madeiras redonda com diâmetro médio de 12 cm, mas em nenhuma

hipotése serão permitidas emendas.

Os cimbramentos poderão ser metálicos ou de madeira. Deverão ser dimensionados de forma a não

permitir deformações nas estruturas durante a concretagem. Deverão ser suficientemente bem

contraventados de forma a não permitir desabamentos por choque em suas bases.

O tempo para descimbramento e desforma será o das Normas Brasileiras, específico para cada tipo

de peça. Em toda estrutura de concreto armado que contenha tubo, peça ou conexão, a abertura

correspondente deverá estar prevista nas formas e, em alguns casos, a critério da contratante, já

devem ser colocados, não sendo permitida a confecção de abertura nas peças de concreto, após

sua confecção.

As formas de madeira deverão ser umedecidas antes da colocação do concreto para evitar absorção

da água de emassamento.

CONCRETO

O concreto deverá ser dosado e apresentar trabalhabilidade compatível com os equipamentos a serem utilizados, de modo a assegurar as especificações do projeto estrutural.

A resistência mínima à compressão exigida para o concreto será de 20.0 Mpa aos 28 dias, conforme normas técnicas da ABNT.

No caso em que os valores medidos após 28 dias não alcancem o mínimo especificado, a Empreiteira modificará o traço de concreto, arcando com quaisquer ônus acarretados.

Os traços de concreto serão determinados pela Empreiteira antes do início da concretagem, pelo método racional, de modo que as misturas apresentem as características exigidas no projeto quanto à trabalhabilidade, permeabilidade, resistência e durabilidade com o menor consumo de cimento possível, porém, não inferior ao eventualmente especificado para cada condição. Os traços assim estabelecidos deverão ser aprovados pela Fiscalização.

A mistura do cimento, aditivos a agregados deverá ser feita a seco, com misturador mecânico, por tempo não inferior a (2) dois minutos. Após a homogeneização dos componentes, a mistura obtida deverá ser aplicada no intervalo máximo de (1) uma hora, caso contrário, será rejeitada pela Fiscalização.

A Fiscalização reserva-se o direito de aumentar o tempo de mistura, quando este for insuficiente para obter uma homogeneização adequada.

O concreto deverá ser curado por umedecimento, por um período de 07 dias, não se permitindo a secagem de partes da superfície durante este período de cura. A água de cura a ser aplicada deverá ser limpa e isenta de substâncias nocivas.

AÇO

As barras das armaduras serão colocadas cuidadosamente, ligadas nos cruzamentos por arame de ferro doce, mantidas firmemente nas posições indicadas nos projetos durante a colocação de concreto. Quando necessário, serão utilizados espaçadores ou suportes próprios, de acordo com as Normas Brasileiras. Em casos especiais, os distanciadores e suportes poderão ser exigidos em maior número e com espaçamento diferente pela Fiscalização.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar a lançar o concreto, todos os ferros de armação de qualquer seção deverão estar em seus lugares, nas medidas indicadas nos desenhos, e já inspecionados e aprovados pela Fiscalização.

No caso de emendas e recobrimento de concreto para armação, além de obedecer às Normas Brasileiras, deverão ser dispostos como indicado no projeto.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A confecção do suporte será medida tomando por unidade, o metro cúbico de concreto armado colocado na forma.

Este serviço será pago pelo preço unitário correspondente da Planilha Orçamentaria. No preço deverá incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço e escoramentos.

3.7.– ASSENTAMENTO AÉREO DE TUBULAÇÃO Fº Fº

1 – GENERALIDADES

No assentamento aéreo de uma canalização formada de elementos com bolsas deve-se definir:

- os suportes

- o método de absorção das dilatações térmicas

- a ancoragem dos elementos submetidos aos empuxos hidráulicos.

As canalizações de FºFº com bolsa oferecem uma solução simples para construção de linhas de superfície, utilizando um suporte por tubo, localizado atrás de cada bolsa, apoiado em berço de concreto devidamente dimensionado e preso por colar metálico com proteção de elastômero. Cada colar deve ser suficientemente apertado, para constituir um ponto fixo ( prever uma largura de colar adequada).

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço de assentamento da tubulação de FºFº, constante das planilhas, será medido por metro assentado e será pago conforme preço unitário constante da planilha orçamentaria do Contrato.

3.8.– MONTAGEM DE PEÇAS E CONEXÕES EM FºFº

1 – GENERALIDADES

As peças e conexões em FºFº previstas na planilha, serão montadas obedecendo as instruções dos manuais dos fabricantes e as Normas Técnicas em vigor.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço de montagem das peças e conexões em FºFº, constante das planilhas, serão medidos por quilograma (Kg) montado e será pago conforme preço unitário constante da planilha orçamentaria do Contrato.

4.1. - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM EXPURGO:

1 - GENERALIDADES

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, roçado, desmatamento, destocamento, retirada da camada vegetal, remoção e queima, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos, pedras etc.

As áreas a serem desmatadas e limpas - construção, jazidas etc. - serão delimitadas pela Empreiteira de acordo com os Desenhos do Projeto e compreenderão as áreas de construção e empréstimo.

Os danos e prejuízos às propriedades alheias produzidos por operações inadequadas na execução da limpeza, ou mesmo erro na deposição dos materiais destinados ao bota-fora, serão de responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O trabalho de desmatamento, limpeza e demolição medir-se-á sobre sua projeção, tomando por unidade o m2, não sendo levados em conta nessas medições os serviços que a Empreiteira efetuar fora das áreas indicadas pela Fiscalização.

Este serviço será pago pelo preço unitário constante da Planilha de Orçamentação de Obras. Este preço deverá incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, conforme explicitado, bem como a carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

4.2./ 4.3 – ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO 1ª CATEGORIA :

1 – GENERALIDADES

As escavações necessárias às obras deverão ser executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambos.

As cavas para fundações, subsolos, reservatórios d'água e outras partes da obra abaixo do nível do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações e demais projetos da obra, natureza do terreno encontrado e volume material a ser deslocado.

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá a todas as prescrições da NBR-6122 (NB-51), concernentes ao assunto.

As escavações para execução de blocos, cintas (baldrames) circundantes e outras, serão levadas a efeito com a utilização de escoramento e esgotamento d'água, se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizações.

Todas as escavações deverão ser protegidas, quando for o caso, contra a ação da água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático, a fim de assegurar uma boa execução dos trabalhos.

Toda escavação deverá ser classificada de acordo com a natureza do material escavado e a dificuldade que ele apresente à sua extração, segundo proposto na EME-12/07.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações para as funções serão medidas tomando por unidade o metro cúbico de material escavado e colocado na forma e local que indiquem os desenhos ou fixe a Fiscalização.

Estes serviços serão pagos pelos preços unitários para os diversos tipos de escavações correspondentes da Planilha Orçamentaria. Estes preços deverão incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, proteção das escavações contra a ação de água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático e escoramentos.

4.4.– CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE

1 – GENERALIDADES

O excedente dos materiais resultantes de escavações e expurgo da limpeza de áreas, quando não houver possibilidade de espalhamento no local, será carregado, transportado e descarregado utilizando-se caminhões basculantes, em local pré determinado pela fiscalização.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O material carregado, transportado até 1 km e descarregado será medido e pago através da

cubagem das caçambas dos caminhões, chegando-se ao volume em m3 transportado.

4.5 – REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE:

1 – GENERALIDADES

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, reservatórios d'água, camada impermeabilizadora, passeios etc. serão executados com materiais adequados aos tipos de serviços a serem executados. Esses materiais deverão ser classificados através de investigações geotécnicas e ensaios de laboratório, que serão orientados no sentido do aproveitamento desses solos nas condições favoráveis, técnica e economicamente.

Todos os solos que apresentem boa trabalhabilidade como materiais de construção e impermeabilidade quando compactados são aconselháveis para a construção de aterros e reaterros.

O lançamento será executado em camadas com espessuras não superiores a 30 cm de material solto, incluída a parte superficial solta da camada anterior (2 a 5 cm).

A espessura dessas camadas deverá ser rigorosamente controlada.

As camadas, depois de compactadas, não deverão ter mais que 15 cm de espessura média.

A medida dessa espessura média será feita por nivelamentos sucessivos da superfície do aterro, não se admitindo, entretanto, nivelamentos superiores a 5 camadas.

A umidade do solo deverá ser mantida próxima da taxa ótima por método manual, admitindo-se a variação de no máximo 2% (curva de Proctor).

Deverá ser mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere à umidade quanto ao material.

Os materiais para composição do aterro deverão obedecer ao especificado na EME-12/06.

A CODEVASF só admitirá a utilização de equipamentos manuais em trabalhos secundários (como reaterro de valas).

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A construção de aterros e reaterros serão medidos tomando por unidade o metro cúbico.

A construção de aterros medidos como prescrito anteriormente será paga à Empreiteira pelos preços unitários correspondentes aos tipos de aterros e reaterros da Planilha de Orçamentaria.

Nestes preços unitários deverá haver compensação integral pela escavação do material na jazida, destorroamento, umedecimento ou aeração, homogeneização das camadas, eliminação de materiais tais como pedras de dimensões que impeçam, a compactação, raízes e outros, carga, transporte, descarga, espalhamento, compactação, fornecimento d'água, controle tecnológico e outros serviços necessários para a perfeita execução dos trabalhos.

  - – ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

1 – GENERALIDADES

As alvenarias serão executadas com blocos ceramicos furados, obedecendo às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto.

As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se, no máximo, uma variação de 2 cm com relação à espessura projetada.

Se as dimensões dos tijolos a empregar implicarem alteração de espessura das paredes, serão feitas as necessárias modificações nas plantas, depois de consultada a Fiscalização.

Os blocos ceramicos serão ligeiramente molhados antes da colocação.

Para o assentamento de blocos ceramicos furados ou maciços, será utilizada a argamassa de cimento e areia média, no traço 1:6.

As alvenarias recém-terminadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa, proceder-se-á a freqüentes molhagens, com a finalidade de evitar a brusca evaporação.

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão a espessura máxima de 15 mm e serão rebaixadas à legra ou à ponta de colher, para que o emboço adira fortemente à parede.

Não será permitida a colocação de tijolos com furos voltados no sentido da espessura das paredes.

Para fixação de batentes e rodapés serão empregados marcos metálicos ou de madeira de lei, chanfrados e pintados com impermeabilizantes.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado de superfície, deduzindo-se, para vãos acima de 1,70 m2 apenas o que exceder a esse valor; vãos até 1,70 m2 não serão descontados; para a parte estrutural que interfere nas alvenarias, as vigas serão totalmente descontadas, bem como os pilares de dimensões superiores a 40 cm (na seção).

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamentaria, para os serviços correspondentes. Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências

Para a perfeita aderência nos casos de justaposição de alvenarias de tijolos e superfícies de concretos, estas deverão ser chapiscadas.

Além do chapisco, a perfeita união entre a alvenaria e os pilares de concreto armado será garantido também com "esperas" de ferro redondo, colocadas antes da concretagem.

As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralheria serão executadas obrigatoriamente com tijolos maciços.

4.7. – CONCRETO SIMPLES FCK 15.0 Mpa

1 – GENERALIDADES

O concreto deverá ser utilizado nos locais indicados no projeto.

Este concreto deverá ser dosado e apresentar trabalhabilidade compatível com os equipamentos a serem utilizados, de modo a assegurar as especificações do projeto.

A resistência mínima à compressão exigida para o concreto será de 15.0 Mpa aos 28 dias, conforme normas técnicas da ABNT.

No caso em que os valores medidos após 28 dias não alcancem o mínimo especificado, a Empreiteira modificará o traço de concreto, arcando com quaisquer ônus acarretados.

Os traços de concreto serão determinados pela Empreiteira antes do início da concretagem, pelo método racional, de modo que as misturas apresentem as características exigidas no projeto quanto à trabalhabilidade, permeabilidade, resistência e durabilidade com o menor consumo de cimento possível, porém, não inferior ao eventualmente especificado para cada condição. Os traços assim estabelecidos deverão ser aprovados pela Fiscalização.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita com base na determinação do volume de concreto, nas medidas indicadas no projeto.

Não haverá medição nem pagamento para um concreto lançado pela Empreiteira em áreas, por sua própria conveniência ou não determinado pela Fiscalização.

Aos volumes medidos, como acima determina-se, serão pagos os preços correspondentes da Planilha de Orçamentaria.

Estão inclusos nestes preços todos os custos relativos ao fornecimento de materiais e lançamento na forma, como também serviços e equipamentos necessários para a completa execução destes trabalhos.

4.8. – LAJE PRÉ – FABRICADA

1 – GENERALIDADES

A laje pré – fabricada terá a função de proteger e tamponar o reservatório de fibra de vidro subterrâneo, devendo o fornecedor apresentar ART/CREA do engenheiro responsável pelo dimensionamento e fabricação. Deverá prever em sua superfície, abertura de 60 x 60 cm em um dos lados, próximo ao vértice da área retangular, de forma a propiciar acesso à caixa d'água.

A colocação da malha de aço e concretagem, seguirão as orientações do fabricante e também o itém 3.6 destas especificações.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita com base na determinação da área da laje, conforme medidas indicadas em

projeto.

Estão inclusos nestes preços todos os custos relativos ao fornecimento de materiais, inclusive aço e concreto, escoramento, lançamento do concreto, como também serviços e equipamentos necessários para a completa execução destes trabalhos.

  - – TAMPA EM CONCRETO ARMADO 70 x 70 cm

1 – GENERALIDADES

O concreto deverá ser dosado e apresentar trabalhabilidade compatível com os equipamentos a serem utilizados, de modo a assegurar as especificações do projeto estrutural.

A resistência mínima à compressão exigida para o concreto será de 20.0 Mpa aos 28 dias, conforme normas técnicas da ABNT.

No caso em que os valores medidos após 28 dias não alcancem o mínimo especificado, a Empreiteira modificará o traço de concreto, arcando com quaisquer ônus acarretados.

portes poderão ser exigidos em maior número e com espaçamento diferente pela Fiscalização.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidas conforme unidades e preços unitários da Planilha Orçamentaria. Nestes preços estão

inclusos todos os insumos, mão de obra, transporte, assentamento e encargos incidentes no

produto final.

4.10– FORNECIMENTO RESERVATÓRIO 5.000 LITROS

1 – GENERALIDADES

Será fornecido reservatório em fibra de vidro reforçada capacidade 5.000 litros, com tampa, o qual será assentado em nicho escavado no terreno e revestido com alvenaria de blocos cerâmicos espessura 0,19 m, incluindo furação e colocação de flanges com adaptadores.

A tampa em fibra de vidro do mesmo, será utilizada no reservatório elevado existente, que encontra-se destampado.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidas conforme unidades e preços unitários da Planilha Orçamentaria. Nestes preços estão

inclusos todos os insumos, mão de obra, transporte, assentamento e encargos incidentes no

produto final.

4.11/ 4.12 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL

1 – GENERALIDADES

Fornecimento e instalação de bomba submersível elétrica, com acessórios de fixação, mangueiras, etc., inclusive instalação elétrica e quadro de comando necessários, para recalque do reservatório subterrâneo ao elevado. Vazão: 2,00 l/seg. HMT: 20 MCA.

O sistema deverá ser automatizado com utilização de bóias automáticas (inferior e superior) com projeto desenvolvido pelo contratado.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidas conforme unidades e preços unitários da Planilha Orçamentaria. Nestes preços estão

inclusos todos os insumos, mão de obra, transporte, assentamento e encargos incidentes no

produto final.

4.13.- ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM PVC

1 – GENERALIDADES

Os tubos em nenhum caso deverão ser curvados e sim montados com curvas, joelhos e outras conexões necessárias, não se admitindo em hipotése alguma a utilização de fogo para moldar os mesmos. Os procedimentos de montagem dos mesmos serão os recomendados pelo fabricante, conforme manuais técnicos e normas da ABNT.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço de assentamento de tubos, quando constar expressamente das planilhas de quantitativos, será medido por metro assentado e será pago conforme preço unitário constante da planilha orçamentaria do Contrato.

  - – LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE SUCÇÃO EXISTENTE

1 – GENERALIDADES

Será efetuado a limpeza do reservatório com raspagem de todos detritos acumulados ao longo do tempo nas suas paredes, com utilização de espátulas, vassouras e outros utensílios necessários. O expurgo será retirado com utilização de baldes e corda e armazenado em local a ser definido pela fiscalização.

Após a primeira intervenção com a retirada do grosso, será feito um escovamento das paredes e fundo, utilizando escova de aço, para em seguida enxaguar as superfícies com água limpa.

Com as superfícies limpas verificará se existem trincas ou orifícios necessitando de recuperação, e em caso positivo procederá a restauração com utilização de argamassa de cimento e areia (traço 1:3), utilizando aditivo adesivo.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita em uma só etapa, após a conclusão dos serviços previstos neste itém.

  - – LAJE PRÉ FABRICADA

1 – GENERALIDADES

A laje pré – fabricada terá a função de proteger e tamponar o reservatório de sucção existente, devendo o fornecedor apresentar ART/CREA do engenheiro responsável pelo dimensionamento e fabricação. Deverá prever em sua superfície, abertura de 60 x 60 cm em um dos lados, próximo ao vértice da área retangular, de forma a propiciar acesso à caixa d'água.

A colocação da malha de aço e concretagem, seguirão as orientações do fabricante e também o itém 3.6 destas especificações.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita com base na determinação da área da laje, conforme medidas indicadas em

projeto. Estão inclusos nestes preços todos os custos relativos ao fornecimento de materiais, inclusive aço e concreto, escoramento, lançamento do concreto, como também serviços e equipamentos necessários para a completa execução destes trabalhos.

5.3.– TAMPA EM CONCRETO ARMADO 70 x 70 cm

1 – GENERALIDADES

O concreto deverá ser dosado e apresentar trabalhabilidade compatível com os equipamentos a serem utilizados, de modo a assegurar as especificações do projeto estrutural.

A resistência mínima à compressão exigida para o concreto será de 20.0 Mpa aos 28 dias, conforme normas técnicas da ABNT.

No caso em que os valores medidos após 28 dias não alcancem o mínimo especificado, a Empreiteira modificará o traço de concreto, arcando com quaisquer ônus acarretados.

As barras das armaduras serão colocadas cuidadosamente, liadas nos cruzamentos por arame recozido nº 18, mantidas firmemente nas posições indicadas nos projetos durante a colocação de concreto. Quando necessário, serão utilizados espaçadores ou suportes próprios, de acordo com as Normas Brasileiras. Em casos especiais, os distanciadores e suportes poderão ser exigidos em maior número e com espaçamento diferente pela Fiscalização.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidas conforme unidades e preços unitários da Planilha Orçamentaria. Nestes preços estão

inclusos todos os insumos, mão de obra, transporte, assentamento e encargos incidentes no

produto final.

ANEXO IV

#### MINUTA DE CONTRATO

CT. Nº 	Contrato que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a firma , para execução de serviços de melhorias nas instalações do galpão do Projeto amanhã e implantação de rede de alimentação dos reservatórios de água do referido Projeto, localizado na área da Estação de Piscicultura da CODEVASF, no Perímetro de Irrigação de Betume, município de Neópolis, Estado de Sergipe.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, Empresa Pública, criada pela Lei nº 6.088 de 16 de julho de 1974, alterada pela Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000, CNPJ Nº 00.399.857/0005-50, com Sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), Quadra 60l, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato, representada por seu Superintendente Regional Engº Agrº ANTÔNIO VIANA FILHO, brasileiro, separado judicialmente, portador do RG nº 97.001 – SSP/SE e CPF nº 002.555.135-34, residente e domiciliado na Av. Francisco Porto, 239, Apt. 1201 – edf. Ouro Verde – Bairro Salgado Filho – Aracaju/SE e a firma , CNPJ nº , com sede na , Estado , neste ato, representada pelo seu , portador da CI nº e do CPF nº , doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência da licitação objeto do Convite - Edital nº /2007, como consta do Processo nº 59540.001170/2007-21, sujeito às normas da Lei nº 8.666, de 21/06/93, com nova redação dada pela Lei de nº 8.883/94, de 08/06/94 e alterações pela Lei nº 9.648/98 de 27/05/98, publicadas no Diário Oficial da União de 06/07/94 e 28/05/98, respectivamente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

01. Cláusula Primeira: 			OBJETIVO

O presente Contrato tem por objetivo a execução de serviços serviços de melhorias nas instalações do galpão do Projeto amanhã e implantação de rede de alimentação dos reservatórios de água do referido Projeto, localizado na área da Estação de Piscicultura da CODEVASF, no Perímetro de Irrigação de Betume, município de Neópolis, Estado de Sergipe.

1.1. A descrição dos serviços consta do Anexo III do Edital nº ..../2007, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

02. Cláusula Segunda:			EXECUCÃO DOS SERVIÇOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição:

2.1.Convite - Edital nº /2007;

2.2. Proposta da CONTRATADA, datada  de  de  de  2007;

2.3. Modelo de declaração e cartas;

2.4. Termos de Referência;

2.5. Documentação da CONTRATADA;

2.6. Demais documentos contidos no Processo nº 59540.001170/2007-21;

2.7. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens precedentes, desta cláusula, e termos deste contrato, prevalecerão estes últimos.

03. Cláusula Terceira: 			PRAZO

O prazo para a execução dos serviços objeto do presente contrato é de 90 (noventa) dias, corridos, contados da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos parágrafos 1º e 2º, do art. 57 da lei 8.666/93.

3.1.   Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF, se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até 15 (quinze) dias antes do vencimento do Contrato.

3.1.1.  O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

04. Cláusula Quarta: 			VALOR

O valor global dos serviços objeto do presente contrato é de R$ (

4.1.	O valor teto estabelecido na Nota de Empenho não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4..2    A infringência do disposto no item anterior desta cláusula impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com dispensa de licitação pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

4.3.	Sem prejuízo da aplicação da penalidade constante do sub item 4.1.1., a CODEVASF não se responsabilizará pelo pagamento de serviços feitos acima do valor do empenho original e do(s) empenho(s) complementar(es).

05. Cláusula Quinta - 			REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

(I1 – I0)

R = V ---------------

Io

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês da apresentação da proposta.

7.1. 	Os índices a serem considerados serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional de construção Civil – Coluna 35 – Serviços de Edificações Total – Código AO 159428.

06. Cláusula Sexta:			 RECURSOS

As despesas para execução dos serviços correrão à conta da Funcional Programática: 11.333.1329.4786.0020 – Projeto Amanhã/Capacitação e monitoramento de juventude rural – Região Nordeste, Fonte 0100000000 (TESOURO), Natureza de Despesa 4490510, sob gestão da 4ª/SR/CODEVASF.

07. Cláusula Sétima: 			FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais, mediante medições mensais dos serviços executados, com a apresentação da Nota Fisca/fatura, devidamente atestada pelo técnico designado para coordenar e fiscalizar o contrato.

7.1. A CONTRATADA indicará, obrigatoriamente, em seu documento de cobrança o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF.

7.2. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, sendo que na contagem dos prazos acima estabelecidos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.3. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa relativa a cada serviço faturado, devidamente atestadas pela fiscalização, indicando a data de aprovação do evento que será considerada como data do adimplemento da obrigação, como estabelecido no Art. 9º do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994 e do domicílio bancário para recebimento dos respectivos preços.

7.4. As faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correção, não se alterando a data de adimplemento da obrigação como acima referido.

7.5. A CODEVASF não se responsabiliza por incorreções no documento de cobrança, passando a vigorar o prazo em que a Fatura/Nota Fiscal correta for apresentada no protocolo da CODEVASF/4ª SR.

7.6. A Nota Fiscal/Fatura deverá informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.7. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos dispostos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93.

7.8. Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte, a data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no artigo 9º do Decreto nº 1.054 de 07 de fevereiro de 1994.

7.9. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODEVASF, do documento de cobrança acompanhado dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

7.10. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subitem 7.3, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P[(1 + I/100)N- 1]

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGPM no período N, ”Pro-Rata” dia.

7.11. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

7.12. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso.

7.13. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente de acerto de índice.

7.14. Nos cálculos deverão ser utilizadas (cinco) casas decimais.

7.15. A empresa vencedora do certame se obriga a manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

7.16..juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a CONTRATADA de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e á Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no parágrafo 4º, do artigo 31,da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

7.17. Quando se tratar da quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma a CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena de retenção dos pagamentos.

08. Cláusula Oitava: 			MULTA

Em caso de inadimplemento de quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato por parte da CONTRATADA, lhe será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para a execução do contrato, fato que dará ensejo a rescisão deste instrumento.

8.1. O não cumprimento dos prazos parciais sujeitará a CONTRATADA a multa idêntica à do caput desta cláusula, sendo o percentual calculado sobre o valor dos serviços correspondentes.

8.2. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor.

b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 4ª SR/CODEVASF, o valor da multa, no prazo de dez (10) dias, contados a partir da data do recebimento da comunicação.

8.3. 	A CONTRATADA cientificada da aplicação da multa terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recurso a CODEVASF. O recurso será apreciado pela Diretoria da área responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

8.4. 	Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações contratuais, não constituindo a relevação, novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

8.5. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa não caberá novo recurso administrativo.

09. Cláusula nona: FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

A fiscalização e acompanhamento dos serviços ora contratados, caberá diretamente a CODEVASF, através de empregado formalmente designado, na forma do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

9.1.   	A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

9.2. 	A Fiscalização terá plenos poderes para rejeitar os serviços que não estejam de acordo com os termos do presente contrato. Ocorrendo esta hipótese, a Fiscalização dará conhecimento do fato à 4ª Superintendência Regional, responsável pela execução do contrato.

9.3. 	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

9.4. 	Das decisões da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na Cláusula de Multa constante deste instrumento.

9.5. 	A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos serviços ora contratados.

9.6. 	Deverão ser registradas, por meio, de termo aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços extras.

9.7. 	Concluídos os serviços a CONTRATADA solicitará à CODEVASF, através da fiscalização, o recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de solicitação.

9.8. 	A fiscalização terá até 30 (trinta) dias corridos para verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas e emitir parecer conclusivo.

9.9. 	Na hipótese de necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos e aprovados os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da caução contratual.

9.10.   O termo de encerramento físico do contrato está condicionado a emissão de laudo técnico pela CODEVASF, sobre todos os serviços executados.

9.11. 	A última fatura dos serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

10.    Cláusula Décima: OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

Além dos encargos assumidos em outras Cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

10.1. Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e social vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

10.3. Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato, sem direito  a reembolso.

10.4.. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso;

10.5. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais, que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

10.6.. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

10.7. Providenciar as licenças necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

10.8.. No valor dos serviços, objeto do presente contrato, deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguro, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços.

10.9..A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

10.10.Quando se tratar da quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma a CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena de retenção dos pagamentos.

11. Cláusula Onze: RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por qualquer dano ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

13.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF para reparação desses danos ou prejuízos.

13.2. Não serão indenizados os prejuízos que a CONTRATADA possa advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

12. Cláusula Doze: 			DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano material ou pessoal que for causado a terceiros ou a CODEVASF, decorrentes da execução dos serviços contratados.

13. Cláusula Treze: 			DIREÇÃO

A CONTRATADA designará um técnico, devidamente habilitado para verificação dos serviços executados, cabendo-lhe também a responsabilidade técnica das fases que atuar, ou não atuar, quando deveria fazê-lo.

14. Cláusula quatorze: 		PESSOAL

O pessoal colocado pela CONTRATADA à disposição dos serviços objeto do presente contrato, ser-lhe-á diretamente vinculado e subordinado, não tendo para com a CODEVASF vínculo empregatício de qualquer natureza, ficando a CONTRATADA responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultante da execução do contrato, obrigando-se ainda a requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais reclamações trabalhistas propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas demandas, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

14.1 Fica estabelecido que na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente, nas ações reclamatórias trabalhistas acima mencionadas, na vigência do presente contrato, o valor da condenação será deduzido das faturas vincendas..

14.2.. A CODEVASF utilizará o direito de regresso em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA visando o reembolso de quaisquer importâncias que vier a despender a título de condenação trabalhista subsidiária ou solidária, manifestando desde já a sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

15. Cláusula Quinze: 			RESCISÃO

Este contrato será rescindido de pleno direito, pela CODEVASF, independentemente de ação ou interpelação judicial, com a perda da caução contratual prestada, se a CONTRATADA:

a) Dissolver-se, pedir concordata ou tiver sua falência;

b) Entrar em liquidação judicial ou extrajudicial;

c) Tornar evidente sua incapacidade, desaparelhamento ou má fé;

d) Transferir, no todo ou em parte, este contrato sem prévia e expressa anuência da CODEVASF;

e) Infringir quaisquer cláusulas deste contrato, bem como os incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei nº 8.666, de 21/06/93, observadas as disposições do art. 77,79 e 80 da citada lei.

16. Cláusula Dezesseis: 			PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de vinte dias a contar daquela data.

17. Cláusula Dezessete: FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Aracaju-SE, de de 2007.

# ANTONIO VIANA FILHO

Superintendente Regional

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________

CPF Nº

_______________________________

CPF Nº

ANEXO V

PLANTAS

(ARQUIVO A PARTE)

|  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  | EDITALNº 15/2007 CONVITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I- MODELO DE DECLARAÇÃO II - TERMOS DA PROPOSTA E PLANILHAS III- TERMO DE REFERÊNCIA IV - MINUTA DE CONTRATO V - PLANTAS |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |