# PREGÃO ELETRÔNICO

# EDITAL Nº 18/2008

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM DOS PERÍMETROS IRRIGADOS DE PROPRIÁ E  COTINGUIBA/PINDOBA, DA CODEVASF, NO ESTADO DE SERGIPE.

FOR – 101/01

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL Nº   18 /2008

A  V  I  S O

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF,  por meio deste Edital, que disciplinado especialmente pela Lei 10.520, de 17/07/2002, Dec. Lei nº 5.450, de 31/05/2005, e subsidiariamente pelas Leis nº 8.666, de 21/06/93 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Determinação nº  095/2008, de 03 de novembro de 2008, torna público aos interessados que, na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço,  empreitada por preço global, de acordo com as condições deste Edital.

OBJETO: Execução de serviços de desassoreamento e limpeza de 7,6 km de drenos principais do Perímetro Irrigado de Propriá, localizados nos municípios de Propriá, Telha e Cedro de São João e 10,6 km de drenos principais do Perímetro Irrigado de Cotinguiba/Pindoba , localizados nos municípios de Propriá,  Neópolis e Japoatã,  no estado de Sergipe.

DATA, HORA E LOCAL  DA DISPONIBILIZAÇÃO  DO EDITAL  E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada nos sítios www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br bem como  na sala da Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL, localizada no Edifício-sede da CODEVASF, na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150 - Bairro  Grageru (Sementeira), Aracaju-SE,  Telefax (79) 3217-5025, no horário de 8:00 às 12:00 e de 13:30 às 17:30, a partir do dia 24/11/2008. As empresas que retirarem o edital através do sítio da CODEVASF deverão preencher a Guia de Retirada de Edital(Anexo V),  que se encontra na última página deste documento, remetendo-a pelo Telefax (79) 3217-5025, esses dados serão utilizados para que possamos comunicar eventuais  alterações ou esclarecimentos às consultas formuladas sobre o edital.

ENVIO DE PROPOSTAS:  A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br até as 09:30( nove horas e trinta minutos) do dia 16 de  dezembro de 2008, respeitando o interregno mínimo de 08 (oito) dias úteis para a divulgação da licitação.

DATA E HORA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA):  Às 09:30 ( nove horas e trina minutos ) do dia 16/12/2008 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

LOCAL DA SESSÃO:   www.comprasnet.gov.br

OBSERVAÇÃO: O presente Pregão Eletrônico será realizado por meio da internet e observará as condições estabelecidas no Edital em epígrafe, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e do Decreto nº  5.450/2005 e subsidiariamente os dispositivos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Aracaju,  21   de   novembro   de  2008.

ANTONIO VIANA FILHO

Superintendente Regional da CODEVASF-4ª SR

##### ÍNDICE

- OBJETO/LEGISLAÇÃO

- DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS/LOCALIZAÇÃO

03. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

04. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

05. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

06. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

07. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

08. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

09. FORMULAÇÃO DOS LANCES

10. ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

11. HABILITAÇÃO

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14. CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16. PRAZO DE EXECUÇÃO

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18. MULTA

19.GARANTIA DE EXECUÇÃO

20. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

21. FISCALIZAÇÃO

22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

#### ANEXOS

# ANEXO I   -    TERMO DE PROPOSTA

# ANEXO II  -    PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO III  -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO IV   - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO  V -   GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

- C O D E V A S F -

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL  Nº  18/2008

ENVIO DE PROPOSTAS: A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br até às 9:00 horas o do dia  09/12/2008, respeitando o interregno mínimo de 08 (oito) dias úteis para a divulgação da licitação.

DATA E HORA DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): a partir das 9h30min (nove horas e trinta minutos) do dia 16  de dezembro de 2008.  (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Local:   www.comprasnet.gov.br

01.	OBJETO/LEGISLAÇÃO

1.1. 	A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF  - por sua Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL,  torna público aos interessados que na data, horário e local estabelecidos no presente Edital, fará realizar licitação objetivando a execução de serviços de desassoreamento e limpeza de 7,6 km de drenos principais do Perímetro Irrigado de Propriá, localizados nos municípios de Propriá, Telha e Cedro de São João e 10,6 km de drenos principais do Perímetro Irrigado de Cotinguiba/Pindoba, localizados nos municípios de Propriá, Neópolis e Japoatã,  no estado de Sergipe, em conformidade com as Especificações Técnicas, Anexo III, constante do presente Edital.

1.2.	Esta licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO e do tipo MENOR PREÇO, por lote, pelo regime de empreitada por preço global e observará às condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como os preceitos do direito público, especialmente a Lei 10.520, de 17/07/2002, Dec. Lei nº 5.450, de 31/05/2005, e subsidiariamente a Leis 8.666, de 21/06/93 e Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e suas alterações posteriores.

1.3.	O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na Secretaria Regional de Licitações - 4ª SL, localizada no Edifício Sede da CODEVASF, Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150 - Bairro Grageru (Sementeira), CEP: 49.025-040, Aracaju(SE), Fax (79) 3217-5025, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento à CODEVASF da importância de R$ 20,00 (vinte reais),  no horário de  8h às 12h e de 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, ou poderão ser retirados na Internet nos sítios: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br

1.3.1.    Os interessados que retirarem o Edital através do sítio da CODEVASF deverão proceder ao preenchimento da Guia de Retirada de Edital (ANEXO IV), que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do Fax (79) 3217-5025, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais alterações ou respostas às consultas formuladas. A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre esclarecimentos do Edital e seus Anexos.

02.            DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LOCALIZAÇÃO

2.1.     	Os serviços a serem contratados constam, basicamente, de:

LOTE I - desassoreamento e limpeza de drenos principais, com a utilização de escavadeira hidráulica, numa extensão de 7,6 km  do Perímetro Irrigado de Propriá,   LOTE II, desassoreamento e limpeza de drenos principais, com a utilização de escavadeira hidráulica, numa extensão de 10,6 km do Perímetro Irrigado de Cotinguiba/Pindoba, espalhamento mecanizado do material removido. Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as Especificações Técnicas constantes do Anexo III, que é parte integrante deste Edital

2.2.	Os serviços de que trata este Edital serão executados no Perímetro Irrigado de Propriá, localizado nos municípios de Propriá, Telha e Cedro de São João e no Perímetro Irrigado de Cotinguiba/Pindoba, localizado nos municípios de Propriá,  Neópolis e Japoatã,  no estado de Sergipe.

2.2.1.         PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PROPRIÁ

Localização:

- Região do Vale: Baixo São Francisco

- Unidade da Federação: Sergipe

- Microrregião homogênea: Propriá

- Municípios: Propriá, Telha e Cedro de São João.

- Referências: À margem direita do rio São Francisco, ficando a 67 km de sua foz e a 01 km da BR-101, sendo acessível pela rodovia SE-200.

Distâncias do Projeto à sede dos Municípios e de Aracaju-SE:

| Cidade | Distância (Km) | Via de acesso |
| --- | --- | --- |
| 1. Propriá | 1,0 | SE - 200 |
| 2. Telha | 7,0 | SE - 304 |
| 3. Cedro de São João | 10,0 | SE - 304 |
| 4. Aracaju | 100,0 | BR - 101 |

2.2.2.     PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO COTINGUIBA-PINDOBA

Localização:

- Região do Vale: Baixo São Francisco

- Unidade da Federação: Sergipe

- Microrregião homogênea: Propriá

- Municípios: Propriá, Neópolis e Japoatã.

- Referências: À margem direita do rio São Francisco, ficando a 54 km de sua foz e a 12 km da BR-101, sendo acessível pela rodovia SE-200.

Distâncias do Projeto à sede dos Municípios e de Aracaju-SE:

| Cidade | Distância (Km) | Via de acesso |
| --- | --- | --- |
| 1. Propriá | 12,0 | SE - 200 |
| 2. Neópolis | 27,0 | SE -200 |
| 3. Japoatã | 34,0 | SE -200 |
| 4. Aracaju | 112,0 | BR - 101 |

03.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.	Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e de seus Anexos e que estejam obrigatoriamente cadastrados no  SICAF e credenciados no www.comprasnet.gov.br  para acesso ao sistema eletrônico.

3.1.1.       As empresas poderão participar de um ou mais lotes.

3.1.2. 	Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e  que sua proposta está em conformidade com o instrumento convocatório (§ 2º, do art. 21. do Decreto 5.450/2005).

3.1.3	As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita pela  Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.1.3.1	As microempresas e empresa de pequeno porte, deverão declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob as penas da Lei, que cumprem os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, bem como, estão  aptas a usufruirem do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

3.1.4.    Para participação no Pregão Eletrônico a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico , que cumpre plenamente os requisitos  de habilitação e que sua proposta  está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (§ 2º do art. 21 do Decreto 5.450/2005).

3.1.5	A participação na licitação implica a aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e seus anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

3.2.     	Caberá ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico:

- credenciar-se no SICAF;

- remeter, no prazo estabelecido no subitem 8.1 do Edital, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta de preços;

- responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 13, inciso III, do Decreto 5.450/05);

- acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, Decreto 5.450/2005);

- comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a violabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

- utilizar-se de chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

g)   solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

3.3.	Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

a)    em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso  de credores, em dissolução ou em liqüidação;

b)  que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG, ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas;

c) 	sob a forma de consórcio, não se admitindo também a subcontratação total ou parcial dos serviços, objeto deste Edital;

d) 	cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários ou ocupantes de função gratificada  na CODEVASF;

e)   estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

3.4.  	As  licitantes deverão conhecer  previamente os locais onde serão executados os serviços , inteirando-se das dificuldades de acesso existente e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, ficando na responsabilidade das licitantes  a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários a apresentação de suas propostas. A não verificação dessas dificuldades não poderão ser invocadas posteriormente, no desenvolvimento dos trabalhos, como forma de atenuação e justificativa para alterações dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

3.5.	Os custos de visita aos locais de execução correrão por conta da licitante.

3.6.	Para visita ao local  onde serão executados os serviços  deverá ser contactada a 4ª Superintendência Regional  - Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação,  Fones (79)  3226-8813/3226-8814/3226-8815, Fax (79) 3217-5025.

4.	INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

4.1.	Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico via Internet,  no sítio www.comprasnet.gov.br ou através do Fax  nº (79) 3217-5025, ou  pelo       e-mail: 4sr.sl@codevasf.gov.br.  As consultas  formulados fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

4.2.	A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas, Anexo III, parte integrante deste Edital.

4.3.	As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos.

4.4.	Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, deverá alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por meio eletrônico, via Internet, nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.codevasf.gov.br,  divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original; reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4.5.	A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a considerou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, logo, implicando aceitação plena de suas condições.

5.                IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1.	Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

5.2.   	Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela Unidade responsável pela elaboração dos Termos de Referência e pelo setor  responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contado da data do pedido de impugnação.

5.3	Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

6.	  REPRESENTAÇÃO E  CREDENCIAMENTO

6.1.	O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005), devendo ser providenciado no sítio: www.comprasnet.gov.br.

6.2.	O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

6.3.	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).

6.4.	A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6.5.	O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).

7.                ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.	Após a divulgação do edital no sítio www.comprasnet.gov.br, a licitante deverá encaminhar proposta com a descrição detalhada, constando obrigatoriamente marca e modelo,,  do objeto/lote ofertado, conforme consta do subitem 2.1. com os preços unitário e total,  estando incluídos todos os tributos, taxas e despesas, tais como frete, carga, descarga, instalação, 	montagem, manuseio, armazenamento, seguro e quaisquer outros incidentes sobre o 	objeto deste pregão, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente        por meio do sistema eletrônico, quando então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas (art. 21, caput, Decreto 5.450/2005).

7.2.	Apresentada a proposta, ainda que omissa em sua descrição, mas aceita pelo Pregoeiro, a licitante compromete-se a fornecer os materiais e equipamentos, objeto deste Edital, sem preterição de quaisquer especificações pertinentes constantes do subitem 2.1 deste Edital.

73.      	As licitantes classificadas como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverão declarar, no ato do envio de suas propostas, ou em campo próprio do sistema, que atende os requisitos do art. 5º da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

7.2.	Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

7.3.	Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências do presente Edital e seus Anexos e que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu julgamento.

7.4.	O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão, sujeita a revalidação por idêntico período.

8.	DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1. 	A partir das 9:00 (nove horas) do dia  16 dezembro de 2008(HORÁRIO DE BRASÍLIA) e em conformidade com o subitem 7.1 deste Edital, terá início a sessão pública deste Edital, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas, e início da etapa de lances,  conforme previsto neste Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450, publicado no Diário Oficial da União de 01/06/2005.

8.2.	O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital (§ 2º do art. 22 do Decreto nº 5.450/2005).

9.            FORMULAÇÃO DOS LANCES

9.1.	Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento do valor consignado no registro.

9.2.	As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

9.3.	A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2º, 3º, 4º lugares e assim sucessivamente, se houver.

9.4.	Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.5.	Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

9.6.	No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances,  o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes, para recepção dos lances.

9.7.	O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.7.1	Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

9.8.	A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.8.1.	Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes, informando que após transcorridos 30 (trinta) minutos, a contar do aviso do Pregoeiro, a qualquer momento a etapa de lances será encerrada.

9.9.	Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.

9.10 	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.	ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

10.1. 	Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do seu preço em relação ao estimado para contratação dos serviços e verificará a habilitação do licitante conforme as disposições deste edital e seus Anexo (art. 25, do Decreto nº 5.450/2005).

10.2	Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa e empresa de pequeno porte. (Art. 44, da Lei Complementar  nº 123, de 14/12/2006).

10.2.1.	Entende-se por empresa aquelas situações que se as propostas apresentadas pelas microempresas e empresa de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

10.2.1.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, e aquelas que se seguirem na ordem de classificação, serão convocadas para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

10.2.2.    Para efeito do disposto no subitem 10.2.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar nº 123,  de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que seja adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese  do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123 retro mencionada, os lances serão ofertados de acordo com a ordem de classificação definida pelo próprio sistema.

10.2.2.1   Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem  10.2, acima, o objeto licitado  será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.2.2.2.  A condição prevista no subitem  10..2.2.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa  ou empresa de pequeno porte.

10.3	O Pregoeiro poderá anunciar a(s) licitante(s) vencedora(s) imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

10.4.	Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências da habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

10.5.	Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

10.6.	A proposta de Preços, inicialmente encaminhada nos termos determinados no subitem 7.1. deste Edital,  que compreende a descrição do objeto ofertado e todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes, deverá ser reformulada pela licitante vencedora, em forma de Planilha, conforme modelo de Proposta de Preços, devidamente preenchida conforme modelo constante do ANEXO II, parte integrante deste Edital, após a fase de lances, com a composição do(s) lote(s) dos qual(is) foi vencedora, com valores unitário e total para os serviços devidamente atualizados e enviada pelo sistema eletrônico do Comprasnet (OPÇAO PLANILHA ATUALIZADA) ou via fax nº (79) 3217-5025, no prazo de 02 (duas) horas, a partir da comunicação da CODEVASF por meio do Pregoeiro, acompanhada dos seguintes documentos:

a) TERMO DE PROPOSTA, constante do Anexo I, que é parte integrante deste   Edital.

b) Planilha de Preços -  Anexo II,  preenchida com clareza e sem rasuras, indicando os preços  unitários e total da proposta.

10.7. 	A Proposta de Preços reformulada, de que trata o subitem 10.6. acima, deverá ser encaminhada em original no prazo de até 03(três) dias úteis, para o endereço contido no subitem 1.3., deste Edital, contado da data da comunicação da CODEVASF por meio do Pregoeiro e eletronicamente pelo sistema SIASG, na opção PLANILHA ATUALIZADA, sob pena de inabilitação da proposta.

- HABILITAÇÃO

11.1 	Após o encerramento da fase de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta, desde que aceita pelo Pregoeiro, e eletronicamente pelo sistema SIASG

11.2.	Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira

- Verificação “on line”, junto ao SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL - INSS) e da habilitação parcial (RECEITA ESTADUAL e RECEITA MUNICIPAL).

a-1) Na hipótese de haver documento com prazo de validade vencido junto do SICAF, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação correspondente com prazo de validade em vigor;

a- 2) Em se tratando de documentos emitidos vai Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sítios correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL, ou ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.

b) 	No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

c)	Certidão Negativa de Pedido de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Cartório de distribuição da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo Cartório de distribuição do domicílio da pessoa física.

11.3        Qualificação Técnica

- Certidão (ões) ou atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da empresa, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(a) da respectiva Certidão do CREA, comprovando ter a licitante executado serviços similares ao objeto desta licitação.

- Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s).

- Declaração da própria licitante de que visitou o local onde serão executados os serviços, de que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta,  consoante o subitem 3.1.4. deste Edital, e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas  que incidam ou  venham a incidir sobre a execução dos serviços.

c)	Comprovação de que a licitante possui no seu quadro permanente, na data da entrega da Documentação, Engenheiro Civil, devidamente inscrito no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica – ART, com seus respectivos Certificados de Acervo Técnico (CAT) para comprovação de experiência na execução de obras/serviços similares.

c1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado

- O Sócio

c2) No caso específico da alínea”c” , não será aceito técnico com contrato em regime de prestação de serviço, para efeito de comprovação de quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

c3) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” ou através de cópia do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata  a alínea “c” acima, pertence ao seu quadro de pessoal  permanente na condição de empregado ou  de sócio e de que está indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação.

c4) quando de tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão da entidade profissional competente, devidamente atualizada.

11.5.	A validade das certidões referidas no subitem 11.2 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

11.6.	Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) constar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo nos termos do art. 206 do CTN ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa ou, se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

11.7 	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos pelos subitens. 11.2. deste Edital, no que couber.

11.8	A não comprovação de regularidade de qualquer dos documentos indicados no subitem 11.2 deste edital implicará a inabilitação da licitante, com a conseqüente desclassificação da proposta e aplicação das penalidades previstas no art. 28 do Decreto 5.450/2005.

11.9	Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida pra efeito de assinatura do contrato.  Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006)

11.10	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa(art. Art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006).

11.11	 A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 11.10. acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sansões previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de 21 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação (art. 43,  § 3º, da Lei Complementar nº  123, de 14/12/2006).

11.12.	Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, em relação  a aceitação da proposta e os documentos de habilitação , a licitante que ofertar o menor preço por lote  será declarada vencedora.

11.13 No julgamento das propostas e dos documentos de habilitação  o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. (§ 3º, do art. 26, do Decreto nº 5.450/2005).

12.	RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1.	Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses (art. 26, do Decreto nº 5.450/2005).

12.2.	O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

12.3.	A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.4.	Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

12.4.1  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL, localizada no Edifício Sede da CODEVASF-4ª SR, Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150- Bairro Grageru (Sementeira), Aracaju-SE, nos dias úteis,  no horário das 8:00h às 12:00h e de 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira.

12.5.	As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente, exclusivamente no sistema eletrônico, e dirigidas ao Pregoeiro, que decidirá sobre eles, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão.

12.5.1 	Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem apresentados na forma estabelecida no item 12.5.

13.	ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1	A adjudicação do objeto do presente Edital pelo Pregoeiro será inviabilizada sempre que  houver recurso.

13.2.	A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do lote aos proponentes vencedores pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

13.3.	Após decididos os recursos  e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.3.	A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da homologação do certame.

14.	 CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1.	A licitante vencedora será convocada por escrito para assinar o contrato na Assessoria Jurídica da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, em Aracaju-SE, devendo comparecer no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da convocação.

14.2.	O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, no decorrer do prazo especificado no subitem 14.1. desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da CODEVASF.

14.3.	Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas  pelo licitante durante a vigência do contrato.

14.4.	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições exigidas para sua participação e habilitação neste certame, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante vencedor às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

14.5.	Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora não atender as exigências do subitem 14.3 , não comparecendo para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado à CODEVASF, por intermédio do Pregoeiro, convocar as licitantes remanescentes, por ordem de classificação, para fazê-lo, analisada a aceitabilidade da proposta, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, sem prejuízo da cominação prevista no art. 81, da Lei n.º 8.666/93.

14.6 	A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do instrumento do Contrato no Diário Oficial da União, até o 5º dias útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para  ocorrer no prazo de 20 dias daquela data,  nos termos do parágrafo único  do artigo  61 da Lei nº 8.666/93.

15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1 Os recursos orçamentários correrão à conta do Programa de Trabalho nº  20.607.0379.2B69.0001 – Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural  ATER-NA, Fonte de Recurso: 0100000000 (Tesouro), GND: 3, Natureza da Despesa: 339039 (Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica), PTRES: 15960 e  Localização:  460.100(Propriá) e 460.300 (Cotinguiba/Pindoba).

16.	PRAZO DE EXECUÇÃO

16.1.	O prazo para a execução dos serviços objeto deste Edital será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado da data de assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, de acordo com as necessidades e parecer da Fiscalização.

17.        CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1     O pagamento dos serviços será efetuado em reais com base nas medições mensais dos serviços efetivamente executados, obedecendo os preços unitários propostos, observando-se o disposto nos  subitens seguintes.

17.2.	Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30(trinta) dias após o início efetivo dos serviços. Com base nas medições elaboradas pela Fiscalização serão emitidas as faturas correspondentes.

17.3.	A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º, da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

17.4.	A empresa vencedora do certame, se obriga a manter, durante toda a execução do  contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em  compatibilidade com as obrigações por ela  assumidas.

17.5.	Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria  da Imprevisão, nos termos como dispõe  o artigo 65, inciso II,  alínea “d”, da  Lei  nº 8.666/93.

17.6 	É de inteira responsabilidade da Contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não for atendido, implica desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

17.7 	Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, o dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento do fornecimento, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

17.8   Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subitem 17.7., caso em que  a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C= P x T, onde  T= (T1  x  T2  x ………x Tn ) - 1

Tn = (1+i/100)N/30

C = Valor calculado como atraso;

P = Valor da obrigação contratual paga com atraso;

T = Taxa acumulada no período de atraso;

Tn = Taxa pró-rata no mês “n”, calculada pelo IGP-M;

N =  Número de dias de atraso no mês “n”;

i = IGP-M do mês “n”.

17.9   	Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

17.10	Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

17.11 	Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais

.

18.         MULTA

18.1.	Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global de contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

18.1.1.	Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

18.2.	A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será apreciado pelo Superintendente Regional, que poderá relevar ou não a multa.

18.3	Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva no direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

- Caso a Superintendência Regional da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

19.	GARANTIA DE EXECUÇÃO

19.1	Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5%(cinco por cento) do valor total de cada lote, ou seja, R$ 17.949,55 ( dezessete mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos) para o  Lote I  e R$ 27.889,35 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) para o Lote II, a ser integralizada até 05 (cinco) dias úteis contado contado da data de assinatura do Contrato, na forma de Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários Seguro Garantia ou Fiança Bancária,  esta a critério da Contratada.

19.2	Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 ( redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

19.3	Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a “Caução de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

19.4     A caução em dinheiro deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido, representará inadimplência contratual, passível de aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista pelas cláusulas 10 e  17 do contrato.

19.6	Não haverá qualquer restituição de caução em caso de rescisão contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

20.1.	Os preços  permanecerão válidos por um período de um ano.  Após este prazo serão reajustados aplicando-se a  seguinte fórmula:

(I1  -  Io)

R =     V [ ----------------]-,  onde:

Io

“R”  é o valor do reajustamento procurado;

“V”  é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta; e

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

20.2.     Os preços contratuais permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta.  Os índices a serem considerados serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas –  Coluna 38 – Terraplenagem – Código AO 157956.

21.	FISCALIZAÇÃO

21.1.	A Fiscalização dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os serviços em conformidade com este Edital e seus anexos.

21.2.	A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF/CADIM ou certidões comprobatórias.

21.3	A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as  Normas Técnicas da ABNT  e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização dos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

21.4.	A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço ou fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento  do fato à  4ª GRD.

21.5.	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual.  A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

21.6.	Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à CODEVASF-4ªSR, responsável pelo Acompanhamento do contrato, no prazo de 10(dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

21.7.	A ação ou  omissão, total ou parcial da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

22.	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1.	A proponente, quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, e será  descredenciada  no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores  a que se refere o inciso XIV , do art. 4ª, da Lei 10.520 /02,  pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais.

22.2.	A multa constante do subitem 18 é meramente moratória, não isentando a contratada do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

22.3 	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

23.	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

23.1.     Concluído os serviços, a Contratada poderá requerer à CODEVASF, através da Fiscalização, o recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15(quinze) dias da data da solicitação.

23.2.	A CODEVASF terá até 30(trinta) dias para, através da Fiscalização, verificar adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas e emitir o parecer conclusivo.

23.3.	Na hipótese da necessidade de correção será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços e/ou fornecimentos rejeitados. Aceito e aprovado o objeto deste Edital, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada possibilitando a liberação da caução contratual.

- .4       A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Terno 	de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo vde 	liberação e pagamento.

24.           DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1.	A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início de cada serviço, a descrição do plano de ação a ser adotado com detalhamento da metodologia e das etapas de execução das operações para a realização de cada item de serviço da Planilha Orçamentária da Obra.

24.2.	Os operários deverão estar com os EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPCs  – Equipamentos de Proteção Coletiva de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego e demais legislação correlata.

24.3.	O local de execução dos serviços deverá ser isolado e devidamente sinalizado em seu perímetro, a fim de evitar possíveis acidentes.

24.4.	Caberá à Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não forem aprovados pela Fiscalização, ficando as respectivas despesas sob sua inteira responsabilidade.

24.5	Mesmo que não especificamente citado, na execução dos serviços e no emprego de materiais e equipamento, deverá ser obedecido tudo o que estiver regulado pelas normas, especificações, métodos e terminologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

24.6.	Durante o desenvolvimento dos serviços deverá ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos ou veículos por terrenos naturais de modo a evitar a sua descaracterização.

24.7.	Em todos os locais onde ocorrerem escavações, remoção de materiais ou aterros necessários à execução dos serviços, deverão ser tomadas medidas que proporcionem a reconstituição ambiental e paisagística através do replantio da vegetação local, semelhante à existente, ou grama.

24.8.	Deverão ser adotadas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando a qualidade ambiental, obedecendo a legislação específica vigente.

24.9 	Quando necessário, a CODEVASF fornecerá os elementos topográficos básicos para a execução dos serviços, sendo de responsabilidade da Contratada a execução da parte topográfica, o fornecimento e execução de todos os piquetes, testemunhos, gabaritos, equipamentos materiais e mão de obra necessários à execução dos trabalhos, a partir de marcos e pontos de referência estabelecidos.

24.10 	Se for o caso, o pessoal e/ou os serviços objeto deste Edital poderão ser aumentados ou suprimidos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com as necessidades e conveniência da CODEVASF.

24.11	As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, desde que pertinentes  com o objeto do pregão e observada a legislação.

24.12 	O não atendimento a exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

24.13	A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

24.14.	A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

24.15	As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

24.16	Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução do contrato.

24.17.	O licitante que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

24.18 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

24.19 	Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na CODEVASF é das 8:00 às 12:00 h e das 13:30 às 17:00 horas, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da CODEVASF até às 17:00 horas do último dia do prazo recursal.

24.20         A homologação do resultado deste Pregão não implicará direito à contratação.

24.21	Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei 10.520, de 17/07/2002, o Decreto 3.555, de 08/08/2000 e Decreto 5.450, de 31/05/2005.

24.22	Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

24.23	O Foro da  Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Sergipe, com sede em Aracaju, será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aracaju - SE,  21   de   novembro   de 2008.

ANTONIO  VIANA FILHO

Superintendente Regional da CODEVASF - 4ª SR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  18 /2008 - 4ª SR

ANEXOS

ANEXO I

TERMO DE PROPOSTA

ANEXO I

TERMO DE PROPOSTA

Á

CODEVASF

Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150- Bairro Grageru  (Sementeira)

CEP 49025-040 – Aracaju-SE

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos da presente licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para  execução de serviços relativos ao Lote I - desassoreamento e limpeza de 7,6 km de drenos principais do Perímetro Irrigado de Propriá, localizados nos municípios de Própria, Telha e Cedro de São João e do Lote II – desassoreamento e limpeza de 10,6 km de drenos principais do Perímetro Irrigado de Cotinguiba/Pindoba , localizados nos municípios de Propriá,  Neópolis e Japoatã,  no estado de Sergipe,  em conformidade com as especificações técnicas do Edital,  pelo valor total de R$ _______ (VALOR TOTAL E POR EXTENSO EM REAIS).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar a execução dos serviços no prazo fixado no Edital, a contar da data de assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (___/____/, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes  da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. _________________________, carteira de Identidade nº __________________,  Órgão Expedidor ____________, CPF Nº  ________________,  residente e domiciliado (a) na rua  ___________. Nº _______,  bairro ___________, na cidade de _________, Estado de ______________, ao qual outorgamos mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis,  transigir, desistir, assinar atas e documentos, enfim praticar todos os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta.

Declaramos, ainda, nossa, plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e, que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e encargos socais incidentes sobre os serviços, objeto deste Edital.

Atenciosamente,

__________________________________________________

ANEXO II

PLANILHA DE PREÇOS

(ARQUIVO A PARTE)

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

I. DESASSOREAMENTO DA REDE DE DRENAGEM

1. OBJETIVO

O objetivo destas Especificações Técnicas é estabelecer normas e critérios, para a execução dos serviços de desassoreamento e limpeza da rede de drenagem dos Perímetros Irrigados de Propriá e Cotinguiba-Pindoba no âmbito da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado de Sergipe.

2. LOCALIZAÇÃO

Os serviços serão executados nos Perímetros Irrigados de Propriá e Cotinguiba/Pindoba, localizados nos municípios de Propriá, Telha, Cedro de São João, Japoatã e Neópolis, distando cerca de 100 e 115 km de  Aracaju, respectivamente,  cujo  acesso  se  dá  através  das  rodovias  BR-101, SE-200 e SE 425, Estado de Sergipe, conforme descrito a seguir:

- Perímetro Irrigado de Propriá:

- Dreno principal DP - 01 (Riacho Jacaré) – 6,0 km

- Dreno principal DP - 02 (Riacho Saúna) – 1,6 km

- Perímetro Irrigado de Cotinguiba/Pindoba:

- Dreno principal DP - 01 (Riacho Cotinguiba) – 10,6 km

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de desassoreamento/limpeza da rede de drenagem constarão basicamente de:

- Desassoreamento de drenos principais, com a utilização de escavadeira hidráulica e retirada da vegetação aquática.

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início de cada serviço, a descrição do plano de ação a ser adotado com detalhamento da metodologia e das etapas de execução das operações para a realização de cada item de serviço da Planilha Orçamentária da Obra.

Para início de cada etapa de serviço, a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada, para previa liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar com os EPIs - Equipamentos de Proteção Individual, adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPCs – Equipamento(s) de Proteção Coletiva de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego e demais legislação correlata.

O local de execução dos serviços deverá ser isolado e devidamente sinalizado em seu perímetro, a fim de evitar possíveis acidentes.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não forem aprovados pela Fiscalização, ficando as respectivas despesas sob sua inteira responsabilidade.

Mesmo que não especificamente citado, na execução dos serviços e no emprego de materiais e equipamento, deverá ser obedecido tudo o que estiver regulado pelas normas, especificações, métodos e terminologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Durante o desenvolvimento dos serviços deverá ser evitado o trafego desnecessário de equipamentos ou veículos por terrenos naturais de modo a evitar a sua descaracterização.

Em todos os locais onde ocorrerem escavações, remoção de materiais ou aterros necessários a execução dos serviços, deverão ser tomadas medidas que proporcionem a reconstituição ambiental e paisagística através do replantio da vegetação local, semelhante a existente ou grama.

Deverão ser adotadas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando a qualidade ambiental, obedecendo a legislação específica vigente.

Quando necessário, a CODEVASF fornecerá os elementos topográficos básicos para a execução dos serviços, sendo de responsabilidade da Contratada a execução da parte topográfica, o fornecimento e execução de todos os piquetes, testemunhos, gabaritos, equipamentos materiais e mão de obra necessários à execução dos trabalhos, a partir de marcos e pontos de referência estabelecidos.

4)	SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

4.1.1.	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da Nota de Empenho (N.E.), de forma a dar início efetivo e concluir os serviços dentro do prazo contratual. No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

Todas as instalações que compõe o canteiro de apoio aos serviços deverão obedecer rigorosamente às exigências da Municipalidade local, sem ônus para a CODEVASF, e serem previamente aprovadas pela Fiscalização.

Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

4.1.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Mobilização e desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transportes de pessoal, matérias e equipamentos necessários à perfeita realização dos trabalhos, bem como a execução do canteiro de apoio aos serviços, com almoxarifado, alojamento, refeitório e cozinha caso necessário, como também as despesas com as instalações provisórias de energia elétrica, água potável. Deverão, ainda, estar incluídos os custos de apoio à obra, tais como a parte topográfica e a sinalização, encargos, impostos e incidências.

O custo da Mobilização e Desmobilização será de no máximo 2% (dois por cento) do valor global orçado pela Contratante e será pago, 50 % (cinqüenta por cento) quando da mobilização e o restante 50 % (cinqüenta por cento)  quando da Desmobilização, desde que atendido  o que foi especificado.

4.2	PLACA DE OBRA

4.2.1.	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverão obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal.

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente aprovado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitação da Fiscalização, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

A confecção da placa obedecerá as dimensões indicadas e deverá ter, sempre, o formato retangular na proporção de 6, na horizontal, para 4, na vertical, sendo obrigatória a inclusão, nesta ordem, a partir da direita para a esquerda, da marca do Governo Federal; do nome do Ministério da Integração Nacional em duas linhas, alinhadas pela direita, nos modelos 1-A e 1-B e pela esquerda nos modelos 2-A e 2-B, conforme modelos do anexo constante no Manual de Identidade do Governo Federal, disponível no endereço eletrônico www.planalto.gov.br/secom/marca/Manual.pdf, na página da Presidência da República e www.integração.gov.br, do Ministério da Integração Nacional.

4.2.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A placa de obra será medida pela área em metro quadrado (m²) de placa efetivamente confeccionada e afixada conforme o especificado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão-de-obra, encargos e incidências necessários à confecção e instalação da placa de obra.

4.3	CAMINHO DE SERVIÇO

4.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste na execução de caminhos de serviço, nos locais indicados pela Fiscalização, com a utilização de trator de esteiras nas margens dos drenos de modo a possibilitar o deslocamento da(s) draga(s) ou equipamento similar, com largura mínima de 3,00m.

Na efetivação dos serviços deverá ser removida a vegetação existente, assim como regularizada a faixa correspondente ao deslocamento dos equipamentos.

4.3.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em quilometro (km) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Nestes preços unitários deverão estar inclusos, os custos com a operação dos equipamentos, deslocamentos, combustível e manutenção, encargos, impostos e incidências, bem como todos os insumos necessários para a perfeita execução do serviço.

- DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE DRENO PRINCIPAL

5.1.	    CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de desassoreamento de dreno principal consistem na remoção de vegetação aquática e subaquática, bem como do material depositado ao longo do leito dos drenos, de forma mecânica, com a utilização de escavadeira hidráulica, de modo a atingir as cotas estabelecidas pela Fiscalização, restabelecendo as condições originais de operação.

Para o deslocamento da(s) escavadeira(s) hidráulica(s) serão executados caminhos de serviço nas margens dos drenos, nos trechos indicados pela Fiscalização, com a utilização de trator de esteiras.

Esta etapa terá que ser precedida de uma ordem de serviço da Fiscalização para que a Contratada possa iniciar a execução dos trabalhos de desassoreamento.

Durante a realização do serviço será de responsabilidade da Contratada a obediência das cotas e da declividade, correspondendo aos valores estabelecidos pela Fiscalização.

O material retirado do leito do dreno deverá ser colocado a uma distância mínima de 2,00 m da borda do mesmo, de modo que não ocorra seu retorno para a calha. Posteriormente o material depositado deverá ser espalhado.

Qualquer prejuízo causado às culturas, cercas e outras estruturas de uso comum e/ou particular será de inteira responsabilidade da Contratada, que responderá pelas indenizações necessárias, exceto as culturas e cercas que se encontrarem indevidamente na faixa de domínio dos drenos principais.

5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em metros cúbicos (m³) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Nestes preços unitários deverão estar inclusos, os custos com a operação dos equipamentos, deslocamentos, combustível e manutenção, encargos, impostos e incidências, bem como todos os insumos necessários para a perfeita execução do serviço, exceto o espalhamento do material.

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

CT. Nº

Contrato que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a firma				,para execução de serviços de desassoreamento e limpeza de 7.6 Km de drenos principais do Perímetro Irrigado de Propriá, localizados nos municípios de Propriá,Telha e Cedro de São João e 10,6 Km de drenos principais do Perímetro  Irrigado de Cotinguiba/Pindoba,   localizados nos municípios de Propriá, Neópolis, e Japoatã,  no Estado de Sergipe.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, Empresa Pública, criada pela Lei nº 6.088 de 16 de julho de 1974, alterada pela Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000, CNPJ Nº 00.399.857/0005-50, com Sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), Quadra 60l, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato, representada por seu Superintendente Regional Engº Agrº ANTONIO VIANA FILHO, brasileiro, separado judicialmente, portador do RG nº 97.001 – SSP/SE e CPF nº 002.555.135-34, residente e domiciliado na Av. Francisco Porto, 239, Apt. 1201 – edf. Ouro Verde – Bairro Salgado Filho – Aracaju/SE e a firma				, CNPJ nº 		, com sede na							, Estado 		, neste ato, representada pelo seu				, portador da CI nº 			e do CPF nº 		, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência da licitação objeto do Pregão Eletrônico - Edital nº 	/2008, como consta do Processo nº 59540.00319/2008-36, sujeito às normas da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 5.450/2005 e Lei nº 8.666, de 21/06/93, com nova redação dada pela Lei de nº 8.883/94, de 08/06/94 e alterações pela Lei nº 9.648/98 de 27/05/98, publicadas no Diário Oficial da União de 06/07/94 e 28/05/98, respectivamente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

01. Cláusula Primeira:	OBJETIVO

O presente Contrato tem por objetivo a execução de serviços de desassoreamento e limpeza de 7.6 Km de drenos principais do Perímetro Irrigado de Propriá, localizados nos municípios de Propriá,Telha e Cedro de São João e de 10,6 Km de drenos principais do Perímetro  Irrigado de Cotinguiba/Pindoba,   localizados nos municípios de Propriá, Neópolis, e Japoatã,  no Estado de Sergipe.

1.1.	A descrição dos serviços consta do item 02 subitem 2.1 do Edital nº ..../2008, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

02. Cláusula Segunda:			EXECUCÃO DOS SERVIÇOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição:

2.1.   Pregão  – Edital nº       /2008;

2.2.   Proposta da CONTRATADA, datada de 	 de 		 de 2008;

2.3.   Especificações Técnicas;

2.4.   Documentação da CONTRATADA;

2.5.   Demais documentos contidos no Processo nº 59540.00319/2008-36;

2.6.   Planilha de Preços;

2.7.	Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens precedentes, desta cláusula, e termos deste contrato, prevalecerão estes últimos;

03.  Cláusula Terceira:			PRAZO

O prazo para a execução dos serviços objeto do presente contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, corridos, contado da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período  até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do art. 57 da lei 8.666/93.

3.1.  	Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF, se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

3.1.1.	O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

04. Cláusula Quarta:	VALOR

O valor global dos serviços objeto do presente contrato é de R$ 			 (

4.1.	O valor teto estabelecido na Nota de Empenho não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4.1.1.	A infringência do disposto no item anterior desta cláusula impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com dispensa de licitação pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

  - Sem prejuízo da aplicação da penalidade constante do sub item 4.1.1., a CODEVASF não se responsabilizará pelo pagamento de serviços feitos acima do valor do empenho original e do(s) empenho(s) complementar(es).

05. Cláusula Quinta - REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

(I1 – I0)

R =  V ---------------

Io

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês da apresentação da proposta.

5.1. 	Os índices a serem considerados serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional de construção Civil – Coluna 38 – Terraplenagem – Código AO 157956.

06. Cláusula Sexta:	RECURSOS

As despesas para execução dos serviços correrão à conta da Funcional Programática: 20.607.03792B69.0001 – Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater-NA, (PTRES 015960) Fonte 0100000000 (Tesouro), Natureza de Despesa 339039 (Serviços de Terceiros Pessoa jurídica), Localização: 460.100 (Propriá) e 460.300 (Cotinguiba/Pindoba), sob gestão da 4ª/SR/CODEVASF.

07. Cláusula Sétima:	FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais, mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, obedecendo os preços unitários propostos, com a apresentação da Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada pelo técnico designado para coordenar e fiscalizar o contrato.

7.1. 	A CONTRATADA indicará, obrigatoriamente, em seu documento de cobrança o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF.

7.2. 	Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias após o início efetivo dos serviços. Com base nas medições procedidas serão emitidas as faturas correspondentes.

7.3. 	Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, sendo que na contagem dos prazos acima estabelecidos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.4. 	As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa relativa a cada  serviço faturado, devidamente atestadas pela fiscalização, indicando a data de aprovação do evento que será considerada como data do adimplemento da obrigação, como estabelecido no Art. 9º do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994 e do domicílio bancário para recebimento dos respectivos preços.

7.5. 	As faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correção, não se alterando a data de adimplemento da obrigação como acima referido.

7.6. 	A CODEVASF não se responsabiliza por incorreções no documento de cobrança, passando a vigorar o prazo em que a Fatura/Nota Fiscal correta for apresentada no protocolo da CODEVASF/4ª SR.

7.7. 	A Nota Fiscal/Fatura deverá informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.8. 	Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos dispostos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93.

7.9. 	A Nota fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, parágrafo 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.10.  Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte, a data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no artigo 9º do Decreto nº 1.054 de 07 de fevereiro de 1994.

7.11.  É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODEVASF, do documento de cobrança acompanhado dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

7.12. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subitem 7.3, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P x T, onde T = (T1  x T2  x ...................x Tn) – 1

Tn  = (1 + i/100) N/30

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

T -Taxa acumulada no período de atraso;

Tn -  Taxa pró-rata no mês “n”, calculada pelo IGP-M;

N = Número de dias de atraso no mês “n”;

i = IGP-M do mês “n”.

7.13.  Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

7.14.  Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso.

7.15. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente de acerto de índice.

7.16.  Nos cálculos deverão ser utilizadas (cinco) casas decimais.

7.17.  A empresa vencedora do certame se obriga a manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

7.18. Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a CONTRATADA de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e  á Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no parágrafo 4º, do artigo 31,da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

7.19.  Quando se tratar da quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma a CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena de retenção dos pagamentos.

08. Cláusula Oitava:	MULTA

Em caso de inadimplemento de quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato por parte da CONTRATADA, lhe será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para a execução do contrato, fato que dará ensejo a rescisão deste instrumento.

8.1.	O não cumprimento dos prazos parciais sujeitará a CONTRATADA a multa idêntica à do caput desta cláusula, sendo o percentual calculado sobre o valor dos serviços correspondentes.

8.2.	Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

a)	A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor.

b) 	Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 4ª SR/CODEVASF, o valor da multa, no prazo de dez (10) dias, contados a partir da data do recebimento da comunicação.

8.3.	A CONTRATADA cientificada da aplicação da multa terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recurso a CODEVASF. O recurso será apreciado pela Diretoria da área responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato.       Após   o procedimento  estabelecido   no item

anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

8.4.	Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações contratuais, não constituindo a relevação, novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

8.5.	Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa não caberá novo recurso administrativo.

09. Cláusula nona:	FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

A fiscalização e acompanhamento dos serviços ora contratados, caberá diretamente a CODEVASF, através de empregado formalmente designado, na forma do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

9.1.	A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

9.2.	A Fiscalização terá plenos poderes para rejeitar os serviços que não estejam de acordo com os termos do presente contrato. Ocorrendo esta hipótese, a Fiscalização dará conhecimento do fato à 4ª Superintendência Regional, responsável pela execução do contrato.

9.3.	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

9.4. 	Das decisões da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na Cláusula de Multa constante deste instrumento.

9.5. 	A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos serviços ora contratados.

9.6. 	Deverão ser registradas, por meio, de termo aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços extras.

9.7. 	Concluídos os serviços a CONTRATADA solicitará à CODEVASF, através da fiscalização, o recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de solicitação.

9.8. 	A fiscalização terá até 30 (trinta) dias corridos para verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas e emitir parecer conclusivo.

9.9. 	Na hipótese de necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos e aprovados os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da caução contratual.

9.10. O termo de encerramento físico do contrato está condicionado a emissão de laudo técnico pela CODEVASF, sobre todos os serviços executados.

9.11. A última fatura dos serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

10. Cláusula Décima:    	OUTROS   ENCARGOS  E  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

Além dos encargos assumidos em outras Cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

10.1.	Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e social vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

10.2.	Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

10.3..	Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso;

10.4.	Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais, que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

10.5.	Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

10.6.	Providenciar as licenças necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

10.7. No valor dos serviços, objeto do presente contrato, deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguro, mão-de-   obra e quaisquer encargos que incidam ou venham incidir, direta 	ou indiretamente na execução dos serviços.

10.8.	A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

11. Cláusula Onze:	RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por qualquer dano ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

11.1.Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF para reparação desses danos ou prejuízos.

11.2.Não serão indenizados os prejuízos que a CONTRATADA possa advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

12. Cláusula Doze:	DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano material ou pessoal que for causado a terceiros ou a CODEVASF, decorrentes da execução dos serviços contratados.

13.  Cláusula Treze:                            INTERRUPÇÕES DAS OBRAS

As eventuais interrupções por atrasos na execução das obras provocados por motivos supervenientes independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), deverão ser comunicados a CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na cláusula terceira  deste instrumento.

14. Cláusula quatorze:                        PESSOAL

O pessoal colocado pela CONTRATADA à disposição dos serviços objeto do presente contrato, ser-lhe-á diretamente vinculado e subordinado, não tendo para com a CODEVASF vínculo empregatício de qualquer natureza, ficando a CONTRATADA responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultante da execução do contrato, obrigando-se ainda a requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais reclamações trabalhistas propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas demandas, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

14.1. Fica estabelecido que na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente, nas ações reclamatórias trabalhistas acima mencionadas, na vigência do presente contrato, o valor da condenação será deduzido das faturas vincendas..

14.2.. A CODEVASF utilizará o direito de regresso em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA visando o reembolso de quaisquer importâncias que vier a despender a título de condenação trabalhista subsidiária ou solidária, manifestando desde já a sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

15. Cláusula Quinze:                     RESCISÃO

Este contrato será rescindido de pleno direito, pela CODEVASF, independentemente de ação ou interpelação judicial, com a perda da caução contratual prestada, se a CONTRATADA:

- Dissolver-se, pedir concordata ou tiver sua falência;

b)	Entrar em liquidação judicial ou extrajudicial;

c)	Tornar evidente sua incapacidade, desaparelhamento ou má fé;

d)	Transferir, no todo ou em parte, este contrato sem prévia e expressa anuência da CODEVASF;

e)	Infringir quaisquer cláusulas deste contrato, bem como os incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei nº 8.666, de 21/06/93, observadas as disposições do art. 77,79 e 80 da citada lei.

16. Cláusula dezesseis:          DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liguidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por  cento) do valor global do contrato,  no total de  R$ 742.944,88 (setecentos e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), a ser integralizada em até  5 (cinco) dias contados da data de assinatura, em espécie, em títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

16.1. 	Quando se tratar de caução em Títulos da Divida Pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, Inciso I da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079/2004).

16.2. Após assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a Caução de Execução, uma vez verificada aa perfeita execução dos serviços.

16.3. 	A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

17.    Cláusula dezessete:		ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebração de Termo Aditivo Contratual está condicionada a verificação da regularidade em atenção aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda pública, a ser comprovada mediante consulta no CADIN, SICAF ou certidões.

18.  Cláusula dezoito      SERVIÇOS EXTRAS CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da lei 8.666/93, os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual.

19. Cláusula dezenove:              DA  	PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de vinte dias a contar daquela data.

20. Cláusula Vinte:	FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Aracaju-SE,         de                                de  2008.

# ANTONIO VIANA FILHO

Superintendente Regional

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________

CPF Nº

_______________________________

CPF Nº

ANEXO V

GUIA DE ENTREGA DE EDITAL

|  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  | EDITAL Nº 18/2008 (PREGÃO ELETRÔNICO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I - TERMO DE PROPOSTA II- PLANILHA DE PREÇOS III – ESPECFICAÇÕES TÉCNICAS IV- MINUTA DO CONTRATO V- GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter recebido o EDITAL e seus anexos. Assinatura: |  |  |  |