ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO HERBÁCIA NA FAIXA DE DOMÍNIO DAS BORDAS DOS CANAIS DOS CANAIS DO PROJETO SALITRE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -Ba.

1.0 – SERVIÇOS INICIAIS

1.1 -MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias á mobilização, imediatamente após a assinatura do CONTRATO pela CODEVASF e a correspondente NOTA DE EMPENHO, de maneiras a poder dar início efetivo aos trabalhos e concluí-los conforme cronogramados e dentro do PRAZO contratual. Após encerrados os trabalhos de campo, no final do CONTRATO, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações dos acampamentos e canteiros de serviços, equipamentos e restos de materiais e metralhas de obras, de modo a entregar todas as áreas utilizadas totalmente limpas. Os serviços de MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO incluem, mas sem a eles se limitar a: Despesa relativa ao transporte de todos os equipamentos de construção seja de propriedade da CONTRATADA ou sublocados e sua posterior retirada. Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligados à CONTRATADA ou sub-empreiteiras. Despesas com equipamentos de segurança e fardamento dos empregados, sejam eles da CONTRATADA e ou de SUBCONTRATADAS. Despesas relativas às viagens realizadas por qualquer pessoa ligada à CONTRATADA.Instalação e desmobilização do CANTEIRO DE OBRAS.

1.1.1	- MEDIÇÃO E PAGAMENTO: será estimada uma ‘vb” (verba)  para esses serviços, paga 50% na 1ª medição e 50% na última medição.

1.2 – ADMINISTRAÇÃO: – São as despesas necessárias com escritório descentralizado da Empresa como: Engenheiro Residente, Encarregado de Obras, Administrativo, Auxiliares de Escritório, Zelador, Apontadores, Motoristas, Veículos de Apoio, Telefonia, água, Luz, Alimentação e Transporte de Pessoal, etc.

1.2.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: será estimada uma verba mensal para os 3 (três) meses de obra,

2 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1 – LIMPEZA DE VEGETAÇÃO HERBÁCIA: ao longo dos canais tanto nas bordas como nos taludes, devido o grande tempo sem uma manutenção de limpeza ou algo similar, cresceram grandes quantidades de vegetação de pequeno porte, que são danosas tanto aos aterros dos canais como as placas de concreto, pois suas raízes a procura de água, rompem as placas de concreto, podendo levar ao rompimento do canal. De sorte que os serviços de limpeza  de vegetação consistem em retirar essa vegetação, inclusive suas raízes e recompor o aterro compactado com malho de madeira e ou ferro. Após a retirada da vegetação, essa será enleirada em local indicado pela fiscalização e após sua secagem será queimada. O ferramental utilizado poderá ser mecânico e ou manual a critério da Empresa executora, de sorte que toda vegetação com todas as raízes sejam retiradas das bordas e taludes dos canais.A vegetação arbórea será preservada bem como a mancambira plantada.

2.1.1- MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por “m2”(metro quadrado) de área desmatada e destocada, cujas dimensões serão: a largura será desde o final da placa até a transição do aterro para o terreno natural e o comprimento será o determinado em campo pela fiscalização, pois pode haver trechos onde não se faça necessário intervenção.

2.2 – RECRAVA DE MANTA: ao longo dos canais, após concretada a berma da placa, ficou um excedente de manta que está contribuindo negativamente para o rompimento das placas dos canais. A manta deverá ser enrolada, colocada sobre a berma do canal e junto a berma, no sentido longitudinal, será feita uma escavação manual com largura de 25 cm(vinte e cinco centímetros) e profundidade de 20 cm (vinte centímetros). Após feita a vala, a manta será desenrolada e colocada dentro da vala. O fechamento da vala será com solo compactado com malho de madeira e ou ferro. A superfície final do solo após acabada deverá ficar com cota superior a berma da placa e aterro do canal em pelo menos 3 cm(três centímetros).

2.2.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por ‘m’(metro linear) de recrava executada. No preço unitário deverá estar contemplada todas as etapas acima citadas como: enrolar a manta, escavar, recolocar a manta para dentro da cava e reaterrar com solo compactado.

Juazeiro, 04 de novembro de 2008.

OTÁVIO ALVES DE CARVALHO

Fiscal do Projeto Salitre