DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

TERMOS DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE 1.187,50 HORAS-MÁQUINAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO DE AGUADAS, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE PILÃO ARCADO, ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF – 6ª SR.

NOV/2007

SUMÁRIO

1.    OBJETIVO....................................................................................................	PG  3

2.    LOCALIZAÇÃO E ACESSO.........................................................................	PG  3

3.    DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....................................................................	PG  3

4.    ESTIMATIVA DE CUSTO..............................................................................	PG 3

- SUBCONTRATAÇÃO.....................................................................................	PG 4

6.    CONSÓRCIO.................................................................................................	PG  4

7.    VISITA..........................................................................................................	PG  4

8.    PRAZO DE EXECUÇÃO...............................................................................	PG  4

9.    PRAZO DE GARANTIA................................................................................ 	PG 4

10.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO...................................................................	PG  4

11.  EXIGÊNCIAS TÉCNICAS..............................................................................	PG 5

12.  INSTALAÇÕES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO..............................	PG  5

13.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO....................................................................	PG  5

14.  REGIME DE CONTRATAÇÃO......................................................................	PG 5

15.  CANTEIRO DE OBRAS..............................................................................   PG  6

16.  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS................................................................	PG 6

17.  FISCALIZAÇÃO.............................................................................................	PG  6

18.  RELATÓRIOS................................................................................................	PG  6

19.  QUADROS COMPLEMENTARES.................................................................	PG  6

20.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS................................................................	PG  6

1- OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios, condições contratuais principais e fornecimento de informações que permitam a apresentação de propostas e posteriormente a celebração de contrato para execução dos serviços de desassoreamento e recuperação  de aguadas, utilizando 1.187,50 horas-maquina, no interior do Município de Pilão Arcado, Estado da Bahia, objetivando ampliar a reservação d’água para o apoio das atividades agrícolas e sociais da região.

2- LOCALIZAÇÃO E ACESSO

As obras a que se referem estes Termos de referência serão nas  localidades: TRES PAJEÚS; SÍTIO POMBINHA; SÍTIO DINHO; LAGOA DO BARRO; ALTO DO GALVÃO; CAMPO GRANDE; RIACHINHO; CARNAÚBA; CALDEIRÃO DO BOI e PANELAS, todas no interior do município de Pilão Arcado, estado da Bahia, área de atuação da CODEVASF – 6ª SR.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços somente serão iniciados com a presença do fiscal da CODEVASF, que anotará o horímetro do equipamento indicado na planilha orçamentária.

Será considerado para efeito de medição e pagamento, o valor de h/maq relativo a tratores entre 90 e 110 HP de potência do tipo D-5, D-50 ou similar. Nos casos de utilização de tratores com potência superior a esta, não haverá pagamento suplementar.

A PROPONENTE deve considerar nos preços unitários correspondente proposto, todos os materiais e serviços necessários, bem como, mobilização, deslocamentos, desmobilização, leis sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas indiretas, etc.

Qualquer dúvida sobre as obras/serviços será dirimida pela FISCALIZAÇÃO, que se norteará pelos Termos de Referência.

A CODEVASF poderá ordenar à contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A CONTRATADA não terá o direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

A CODEVASF se desobriga do fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à CONTRATADA.

4 – ESTIMATIVA DE CUSTO

O custo total para a execução dos serviços com BDI incluso, segundo orçamento estimado da CODEVASF – 6ª SR, atualizado para novembro de 2007 é de R$ 142.500,00 (Cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais),  conforme especificado de forma unitária em planilha anexa. Todas as propostas deverão ter como parâmetro o valor acima e será irreajustável.

5 – SUB-CONTRATAÇÃO

A CODEVASF não aceitará sub-contratação dos serviços.

6 – CONSÓRCIO

Não será aceito consórcio para a execução dos serviços.

7 – VISITA

A licitante deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e localização dos serviços, suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos e a CODEVASF se desobriga de fornecer água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços a CONTRATADA. A LICITANTE deverá apresentar documento afirmando que conhece as condições para a execução dos serviços.

8 - PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução objeto destes Termos de Referencia será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.

9 – PRAZO DE GARANTIA

Para o tipo de serviço especificado, não se aplica prazo de garantia.

10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As medições e faturamentos dos serviços executados serão realizados no final de 30 (trinta) dias do início dos mesmos.

Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificadora relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização.As mesmas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora; estar isentas de erros ou omissões; sem o que, serão de forma imediata devolvidas à CONTRATADA para correções.

Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pela CODEVASF, e que cubram a execução das obras/serviços.

A CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (Trinta) dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art.9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA entregar à CODEVASF, documentos de cobranças acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada que, se não atendido, implica em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

Os preços contratuais referentes aos serviços/obras civis objeto destes Termos de Referencia permanecerão válidos por um período de 01 (Hum) ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, coluna 6, custo nacional da construção civil – código AO 160 868, aplicando-se a seguinte fórmula :

R = V [ ( I1 – I0 / I0 ) ]

Onde :

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

11 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Deverá ser apresentado na documentação da licitação, comprovante da execução de obra semelhante aos deste objeto, e que as obras a executar obedeçam às Normas Técnicas.

12- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A instalação, mobilização e desmobilização referem-se às atividades de estruturação física e de equipar os ambientes de trabalho, cujo custo será diluído no custo unitário da hora-maquina.

13 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Será vencedora a Licitante que apresentar o menor preço global. Para efeito de contratação, será obedecida rigorosamente a ordem de classificação geral, priorizando a proposta de menor preço, e estará condicionada à disponibilidade de recursos financeiros. A proponente deverá considerar no preço proposto, todos os materiais e serviços necessários, bem como, impostos em geral, leis sociais, transporte, alimentação, seguro, lucros, despesas indiretas, etc.

14 – REGIME  DE  CONTRATAÇÃO

O regime de contratação será empreitado por preço unitário.

15 – CANTEIRO DE OBRAS

As edificações, móveis, equipamentos e materiais remanescentes do canteiro de obras, após o término das obras, são de propriedade do Empreiteiro devendo-se retirar os materiais e deixar os locais limpos de quaisquer vestígios de sua utilização.

16 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos orçamentários correrão por conta da Funcional Programática: 04.845.1025.005E.0080 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – Estado da Bahia – Valor: R$  142.500,00 (Cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais); Categoria Econômica: 04 e Fonte: 100.

17- FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços  será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, com base nas horas-máquina efetivamente trabalhadas, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

18 – RELATÓRIOS

Serão elaborados relatórios mensais do andamento dos serviços conjuntamente quando da apresentação das faturas mensais dos serviços executados.

19 – QUADROS COMPLEMENTARES

Não é necessário apresentação de quadros complementares, por se tratar de obras simples e de pequena complexidade, sem dificuldades técnicas que justifiquem.

20 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO, que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro, novembro de 2007.