Ministério  da  Integração  Nacional – MI

Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

DDO - 830

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DA CERCA DA ÁREA DE RESERVA LEGAL DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	3

2.	CONCEITUAÇÃO	3

3.      COMPETeNCIA...............................................................................................................4

4.	LOCALIZAÇÃO	4

5.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	4

6.     MATERIAIS .....................................................................................................................5

7.      CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.................................................................................6

8      pRAZO DE EXECUÇÃO ..................................................................................................6

9.     REAJUSTE DE PREÇOS ..................................................................................................6

10.	ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	7

11.	CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	8

12.	REGIME DE CONTRATAÇÃO	9

13.	VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS E RECUSOS ORÇAMENTÁRIOS	9

14.	CONDIÇOES DE PAGAMENTO ....................................................................................9

15.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO ................................................................10

16.	RECEBIMENTO DO OBJETO 	11

17.	CONDIÇÕES GERAIS	11

# 1) FINALIDADE

## Estabelecimento de critérios, normas, condições contratuais principais e a prestação de informações que permitam a elaboração de propostas, e, posteriormente, a contratação dos serviços de recuperação da cerca perimetral da área de Reserva Legal do Perímetro de Irrigação Salitre, no município de Juazeiro, no Estado da Bahia.

# 2) CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência poderão ser utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência -TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Conterá dentre outros, a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico, etc;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Relatório Parcial - documento a ser apresentado pela Contratada, que traduz o resultado parcial dos serviços ou de componente dos serviços;

- Relatório Final - documento de produção prevista ao término dos trabalhos, no qual a Contratada apresenta o relato de todos os serviços executados;

- Síntese do Relatório Final - documento de produção prevista ao término dos trabalhos, no qual a Contratada apresenta, de forma sintética, as informações sobre os trabalhos e seus resultados finais, incluindo recursos audiovisuais e matérias de divulgação, tecnicamente bem fundamentado e de fácil compreensão;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, associados a custos ou preços;

- Serviços Similares - estudos e pesquisas para planejamento regional visando o desenvolvimento sustentável e espacialmente equilibrado;

- Fiscalização – técnico ou equipe de técnicos da CODEVASF indicado para exercer em sua representação a fiscalização do contrato;

- Contratada - empresa de construção contratada para os serviços objeto destes Termos de Referência;

- Contrato - documento subscrito pela CODEVASF e pela Contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias e que indica o nome do credor, a especificação e o valor da despesa;

- Arame Farpado – cordoalha formada por dois fios de aço zincado do mesmo diâmetro, enrolado em hélice provida de farpa de quatro pontas, espaçada regularmente;

- Farpa – pontas de fios de aço zincado cortadas em diagonal e enroladas ou trançadas espaçadamente na cordoalha, de forma a se manterem em posição, sem deslizamento em torno e ao longo dela;

- Grampo de Aço 18x10 – grampo de fixação do arame farpado nos mourões de madeira;

- Mourão de Suporte – peças que se destinam a sustentar e manter suficientemente imóveis as fiadas de arame farpado, que devem estar paralelas entre si e, fixadas em alturas determinadas;

- Mourão Esticador – peças que se destinam ao esticamento das fiadas de arame farpado;

- Mourão Esticador com Escora – peças que se destinam ao esticamento das fiadas de arame farpado, providos de apoios para ancoragem com mourão escora;

- Mourão escora – peças que se destinam ao reforço dos mourões esticadores;

# 3) COMPETÊNCIAS

## 3.1 Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência.

### 3.2 Compete à 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada em Juazeiro – BA, pela Unidade de Meio Ambiente – 6ª GRR/UMA, fiscalizar, coordenar e aprovar, a execução dos serviços ora licitados.

# 4) LOCALIZAÇÃO

## Os serviços objeto deste edital deverão ser executados na área de Reserva Legal do Perímetro de Irrigação Salitre, localizada na Fazenda Mary, no município de Juazeiro– Bahia, na região de abrangência da 6ªSR.

# 5) ESCOPO DOS SERVIÇOS

5.1 Caberá a Contratada a execução de cercamento de todo o perímetro do terreno (17.350 m), para o qual deverão ser fornecidos todos os materiais necessários conforme relacionados a seguir, baseado no detalhamento e localizações indicadas nos desenhos anexos, devendo-se observar, ainda, as seguintes considerações:

5.1.1 Limpeza do terreno.

Para a recuperação da cerca, deve ser executada a limpeza numa faixa de 2 m de largura para possibilitar a execução e a manutenção, tendo o alinhamento da cerca como eixo; deve-se constar desmatamento, destocamento e limpeza do terreno quando for necessário.

5.1.2 Escavação das Covas. As covas têm que ser alinhadas, com espaçamento de um metro entre elas e com profundidade de acordo com o tipo de mourão utilizado.

5.1.3 Colocação dos Mourões. Os mourões devem ser posicionados, alinhados e aprumados e, os re-aterros de suas fundações devem ser compactados, de modo a não sofrerem deslocamentos.

5.1.3.1 Mourões Esticadores. Os mourões esticadores devem ser previstos em todos os pontos de mudança de alinhamento, tanto horizontal quanto vertical. Os mourões colocados nos ângulos horizontais, devem ser apoiados por três mourões escora cada um. Os mourões esticadores devem ser engastados a 70 cm, e a carga aplicada em qualquer direção normal ao eixo do mourão, a 15 cm do topo. Dentro do alinhamento, a distância entre os mourões esticadores é de dez metros.

5.1.3.2 Mourões Suporte. O mourão suporte deve ser engastado a 60 cm e a distância entre eles é de um metro.

5.1.3.3 Mourões Escora. O mourão escora deve ser engastado a 60 cm, e a carga aplicada em qualquer direção normal ao eixo do mourão, a 25 cm do topo. As escoras são utilizadas para aumentar a resistência do mourão esticador, colocadas de forma inclinada no terreno para não deixa-lo sair de sua posição vertical. Deve sempre ser colocada no sentido contrário à tensão do arame.

5.1.4 Fixação do Arame Farpado. A colocação dos fios sempre se dará de cima para baixo, evitando que o arame se enrole. Deve-se assegurar que estes estejam bem esticados e travados. A fixação do arame se deve fazer por meio de grampos de aço zincado. A cerca é composta de nove cabos distintos (fios de arame farpado).

5.1.5 Colocação dos Arames Farpados. Na recuperação da cerca devem ser utilizadas nove fiadas de arame farpado, ficando a primeira a 145 cm de altura.

5.2 Controle ambiental. Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação e da segurança viária, observando os seguintes cuidados e providências:

a) a limpeza, desmatamento, destocamento e remoção, somente devem ser executados com acompanhamento e orientação, no que tange à proteção ambiental;

b) todo o material resultante da operação de limpeza deve ser removido das proximidades dos trabalhos e depositado em local definido;

c) durante a execução dos serviços deve ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos ou de veículos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguração.

6) MATERIAIS

6.1 Arame Farpado. Deve ser utilizado arame farpado de aço zincado, de dois fios, classe 350, categorias B ou C, conforme NBR 6317.

6.2 Mourão de Madeira. A madeira dos mourões deve receber tratamento preventivo contra ações de fungos. Os mourões devem ser retilíneos, chanfrados no topo e aparelhados na base, isento de fendas e outros defeitos. Sempre que possível, os mourões de madeira devem ser de algaroba (preferencialmente) ou eucalipto tratado e certificado (espécies exóticas da Caatinga).

6.2.1 Mourão de Suporte. Também chamado de mourão intermediário, deve possuir diâmetro mínimo de 10 cm e 220 cm de altura.

6.2.2 Mourão Esticador. Deve possuir diâmetro mínimo de 15 cm e 230 cm de altura.

6.2.3 Mourão Escora. Deve possuir diâmetro mínimo de 10 cm e pelo menos 220 cm de comprimento.

6.3 Grampo de Aço. Os grampos devem ter dimensões mínimas de 10 x 3/4" (3,4 mm x 22,3 mm) e fabricados em aço carbono  com acabamento zincado (imersão a quente), não devendo apresentar arestas cortantes, cantos vivos ou outras imperfeições que prejudiquem o seu uso.

6.4 Materiais Provenientes de Remoções. Todos os materiais removidos são de propriedade da Codevasf. Os materiais re-aproveitáveis removidos devem ser transportados para local previamente determinado pela fiscalização, onde são selecionados, armazenados e abrigados. A custódia dos materiais removidos é da executante até a conclusão dos trabalhos, após a finalização dos trabalhos a Codevasf definirá o destino dos materiais.

Nos serviços de remoções deve-se tomar o cuidado para que durante o trabalho os materiais não obstruam cursos d’água, vias públicas ou causem danos a terceiros.

O arame farpado e os mourões provenientes de remoções para o reaproveitamento devem ser selecionados e apresentar bom estado para utilização.

7) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1 Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo, que satisfaçam as condições destes Termos de Referência, Edital e Anexos, e que possuam Capital Social mínimo de R$ 9.000,00 (nove mil reais), na data de apresentação da proposta.

7.2 Não será permitida a participação sob a forma de consórcio, e nem a subcontratação dos serviços objeto destes Termos de Referência/Edital.

7.3 A LICITANTE deverá comprovar, mediante apresentação de contrato ou estatuto social, que está habilitada para trabalhar no ramo de atividade objeto desses Termos de Referência.

7.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar mão-de-obra especializada e de boa qualidade, não se admitindo, portanto, profissionais de nível ou habilitação distintas das necessidades dos trabalhos, devendo, em especial, designar pelo menos 01(um) profissional encarregado.

7.5 Comprovar possuir em seu quadro permanente na data da entrega da Proposta, profissional de nível superior (Engenheiro), detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, por execução de serviços de características similares ao objeto da licitação.

7.5.1 Entende-se por serviços similares, para os fins estabelecidos nestes Termos de Referência como sendo: construção ou recuperação de cerca .

7.5.2 O profissional, descrito no subitem 7.5, será responsável pelas partes técnica e administrativa do Contrato, bem como assumirá a representação da Contratada perante a CODEVASF em assuntos relativos à execução dos serviços.

7.6 É de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

7.7 Os custos de visita aos locais onde serão executados os serviços correrão por conta exclusiva da LICITANTE.

# 8) PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo máximo para a elaboração dos serviços objeto destes Termos de Referência será de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da assinatura do Contrato.

9) REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

I1 – Io

R = V [--------------], onde:

Io

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

Os itens a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil – Edificações – Coluna 35.

10) ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

1.   Apresentação da Proposta Financeira

1.1 Considerações Prévias

1.2 Resumo da Proposta Financeira

1.3 Detalhamento da Proposta.

A Proposta Financeira, nos itens pertinentes ao sumário aludido no subitem anterior, conterá as seguintes informações:

Considerações Prévias (1.1) - contém as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da Proposta Financeira, as quais a Licitante deseje incluir.

Resumo da Proposta Financeira (1.2) - inclui o resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total correspondente à soma dos serviços (incluindo os materiais), a ser evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta, variantes consideradas etc.

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

Detalhamento da Proposta (1.3) - inclui o grupo de formulários para Orçamento Estimado, Equipe Técnica e Despesas Gerais. A Licitante deve:

a) detalhar os salários e honorários praticados e os percentuais acrescidos aos salários para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos a impostos e remuneração da empresa, incidente sobre o valor total orçado;

b) demonstrar os percentuais dos Encargos Sociais Básicos previstos em Lei. Os Grupos de Encargos que recebem incidência e reincidência dos Encargos Básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

c) detalhar todos os custos (unitário e total) de materiais a ser empregado pela Contratada na execução dos serviços.

Os preços propostos deverão contemplar todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra, transporte e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços. Em caso de omissão serão considerados inclusos nos preços.

# 11) CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## 11.1 Serão classificadas as Propostas Técnicas que atenderem plenamente os requisitos constantes destes Termos de Referencia e que atendam rigorosamente ao Escopo dos Serviços a serem licitados (item 5).

## 11.2 As Propostas Financeiras das Licitantes qualificadas tecnicamente serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências.

### 11.3 Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## 11.4 No caso do subitem anterior os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados; a Licitante será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

## 11.5 Serão desclassificadas:

- Propostas que não atendam às exigências do Edital.

- Propostas com valores exorbitantes ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

## 11.6 Será vencedora a proposta que, atendendo todas as condições do Edital e destes Termos de Referência, for considerada qualificada tecnicamente pela Comissão de Julgamento de Licitação, e apresentar o menor preço global para a execução do projeto.

12) REGIME DE CONTRATAÇÃO

O regime de contratação será por Empreitada a Preço Global.

13) VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1 O valor estimado total dos serviços, a preços de junho, é de R$ 88.477,40 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos). Funcional Programática: 20.607.0379.1692.0029 (Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 hectares no Estado da Bahia.

14) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 A CODEVASF pagará à contratada pelos serviços efetivamente executados e os preços integrantes da proposta aprovada, de acordo com a fatura apresentada e atestada pela fiscalização da Codevasf. Fica expressamente estabelecido que os preços apresentados incluem todos os custos e remunerações, diretos e indiretos, para execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no processo de licitação, constituindo assim a única remuneração pelos trabalhos contratados e executados;

14.2 O pagamento dos serviços será a preço global efetuado mediante faturamento em intervalo não inferior a um mês e no máximo de quatro faturas.

14.3 Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada fatura apresentada.

14.4 As faturas/Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da documentação justificativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela fiscalização e com a indicação do domicílio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

.

14.5 As faturas/Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas e atestadas pela Fiscalização, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

.

14.6 Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

14.7 Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

14.8 É de inteira responsabilidade da Contratada, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implicará em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

- As faturas deverão vir acompanhadas de documentação justificada a cada serviço faturado, que serão devidamente atestadas pela Unidade de Meio Ambiente da 6ª Superintendência da CODEVASF.

# 15) ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## 15.1 A Fiscalização será exercida diretamente pela CODEVASF através de empregado formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete zelar para que os serviços sejam executados de acordo com o Contrato e os documentos que o integram.

## 15.2 A Contratada deverá se comunicar com a CODEVASF, por escrito. Mesmo as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

### 15.3 A CODEVASF acompanhará os trabalhos objetivando a otimização dos prazos definidos.  A relação dos produtos previstos na Proposta são os instrumentos gerenciais através do qual se alcançará tal objetivo.

## 15.4 A Contratada e a CODEVASF manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A CODEVASF convocará, para esse fim, quantas reuniões estimar convenientes.

### 15.5 As reuniões a serem mantidas conforme agenda preestabelecida e registradas em atas formalizadas, serão para discutir as situações não previstas surgidas no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

- a Contratada fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientações;

- a CODEVASF comunicará à Contratada as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços  referente às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

- os custos destas reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato.

## 15.6 A CODEVASF terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Consultora, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

### 15.7 A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

### 15.8 A Fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, indicando o seu valor.

### 15.9 A Contratada poderá recorrer a Superintendente Regional da CODEVASF das decisões da Fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva.

### 15.10 A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## 15.11 A Contratada deverá intercambiar informações com a CODEVASF, 6ª Superintendência Regional, em Juazeiro/BA, Unidade de Meio Ambiente/6ª GRR/UMA, via Fax (74) 3611-3891 e pela linha telefônica (74) 3611-8870.

# 16) RECEBIMENTO DO OBJETO

## 16.1 O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação dos serviços.

### A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do aqui estipulado é condicionante para:

- - a emissão pela CODEVASF do Atestado de Execução dos Serviços;

- - a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e

- - a liberação da Caução Contratual.

# 17) CONDIÇÕES GERAIS

### 17.1 A documentação/Proposta Técnica e Financeira deverá ser apresentada conforme estabelecido em Edital.

## 17.2 Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços, sendo a Contratada a única responsável pela execução dos mesmos.

## 17.3 A Contratada será responsável perante a CODEVASF pela qualidade do total dos serviços, especialmente no que diz respeito aos resultados obtidos e à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## 17.4 A Contratada considera que conhece plenamente os presentes Termos de Referência e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF concordou previamente, por escrito.

## 17.5 A Contratada considera que a sua participação nestes trabalhos implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF em decorrência destes TR, de modo pleno e suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

## 17.6 O atestado de visita para participar da licitação não é exigido, porém, a Licitante é a inteira responsável pela verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venha a ser estabelecido.

### A Licitante, ao participar do processo licitatório, estará declarando que conhece o local dos serviços e que possui uma avaliação dos eventuais problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes dos locais onde se desenvolverão os serviços.

## 17.7 A Contratada deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às Leis e Normas vigentes, bem como as instruções advindas da Fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## 17.8 A Contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a acorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado à terceiros.

## 17.9 A Contratada é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias e ao pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, quando incidirem sobre a execução dos serviços.