DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

TERMOS DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE 1.293 HORAS-MAQUINA PARA  DESASSOREAMENTO DE AGUADAS E PATROLAMENTO DE ESTRADA, NO INTERIOR DOS MUNICIPIOS DE JAGUARARÍ E JUAZEIRO,

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF – 6ª SR.

JULHO/2008

SUMÁRIO

1.    OBJETIVO.....................................................................................................	PG  3

2.    LOCALIZAÇÃO E ACESSO.........................................................................	PG  3

3.    DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....................................................................	PG  3

4.    ESTIMATIVA DE CUSTO.............................................................................	PG 4

- SUBCONTRATAÇÃO....................................................................................	PG  4

6.    CONSÓRCIO.................................................................................................	PG  4

7.    VISITA...........................................................................................................	PG  4

8.    PRAZO DE EXECUÇÃO...............................................................................	PG  4

9.    PRAZO DE GARANTIA.................................................................................	PG 4

10.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO................................................................. .PG  4

11.  EXIGÊNCIAS TÉCNICAS..............................................................................	PG 5

12.  INSTALAÇÕES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.............................	PG  5

13.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO....................................................................	PG  6

14.  REGIME DE CONTRATAÇÃO......................................................................	PG 6

15.  CANTEIRO DE OBRAS..............................................................................   PG  6

16.  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.................................................................	PG 6

17.  FISCALIZAÇÃO.............................................................................................	PG  6

18.  RELATÓRIOS................................................................................................	PG  6

19.  QUADROS COMPLEMENTARES.................................................................	PG  7

20.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS................................................................	PG  7

1- OBJETIVO:

Estabelecer normas e critérios, condições contratuais principais e fornecimento de informações que permitam a apresentação de propostas e posteriormente a celebração de contrato para execução dos serviços de desassoreamento de aguadas, utilizando 1.293 horas-máquinas, no interior dos Municípios de Jaguararí e Juazeiro – Bahia. objetivando ampliar a reservação d’água para o apoio às atividades agrícolas e sociais da região e 50 hm máquina, no interior do município de Juazeiro, objetivando parolamento de estrada vicinal para transporte de pessoal e escoamento agrícola.

2- LOCALIZAÇÃO E ACESSO:

As obras a que se referem estes Termos de referência serão, nas localidades:

- Município de Jaguararí: 788hm de aguadas nas Fazenda Caraíba e Fazenda Arapuá Novo;

- Município de Juazeiro: 455hm de aguadas nas Fazendas Veneza, Fazenda Estância Dourada , Sítio São Pedro  e Roça São Miguel.

- Município de Juazeiro; 50 hm de Patrolamento em 5 Km por 6 metros de largura, na estrada vicinal ligando a Fazenda Estância Dourada até a comunidade Serrote das Cabras águas Vivas, na Serra dos Espinhos no Distrito de Carnaíba, no interior do município de Juazeiro - Bahia.

Os acessos principais para os Mucicipios de Jaguararí e Juazeiro serão através da BR-407 e

Os acessos às localidades das obras se darão  através de  estradas vicinais em terra batida com deslocamento médio de 30km das sedes  dos respectivos municípios.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços somente serão iniciados com a presença do fiscal da CODEVASF, que anotará o horímetro do equipamento indicado na planilha orçamentária.

Será considerado para efeito de medição e pagamento, o valor de h/maq. relativo a tratores entre 90 e 110 HP de potência do tipo D-5, D-50 ou similar. Nos casos de utilização de tratores com potência superior a esta, não haverá pagamento suplementar e o mesmo referente a Patrol utilizada.

A PROPONENTE deve considerar nos preços unitários correspondente propostos, todos os materiais e serviços necessários, bem como, mobilização, deslocamentos, desmobilização, leis sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas indiretas, etc.

Qualquer dúvida sobre as horas-máquinas será dirimida pela FISCALIZAÇÃO, que se norteará pelos Termos de Referência.

A CODEVASF poderá ordenar à contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A CONTRATADA não terá o direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

A CODEVASF se desobriga do fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à CONTRATADA.

4 – ESTIMATIVA DE CUSTO:

O custo total para a contratação das horas-máquina com BDI incluso, segundo orçamento estimado da CODEVASF – 6ª SR, atualizado para julho de 2008 é de R$ 159.968,01 (cento e cinqüenta e noive mil, novecentos e sessenta e oito reais e um centavo), conforme especificado de forma unitária em planilha anexa. Todas as propostas deverão ter como parâmetro o valor acima e será irreajustável.

5 – SUB-CONTRATAÇÃO:

Será aceito a sub-contratação das horas-máquina em até 50%.

6 – CONSÓRCIO:

Não será aceito consórcio para a execução das horas-máquina.

7 – VISITA :

A licitante deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e localização das horas-máquina, suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos e a CODEVASF se desobriga de fornecer água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços a CONTRATADA. A LICITANTE deverá apresentar documento afirmando que conhece as condições para a execução das 8 œ máquina.

8 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo para execução objeto destes TR, será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato.

9 – PRAZO DE GARANTIA:

Para o tipo de contratação especificado, não se aplica prazo de garantia.

10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

As medições e faturamentos das horas-máquina serão realizados no final de 30 (trinta) dias do início dos mesmos.

Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificadora relativa a cada hora-máquina faturada, devidamente atestada pela Fiscalização.

As mesmas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, estar isentas de erros ou omissões; sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções.

Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pela CODEVASF, e que cubram a execução das obras/serviços.

A CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (Trinta) dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art.9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega, a CODEVASF, documentos de cobranças acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada que, se não atendido, implica em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

Os preços contratuais referentes às horas-máquina objeto destes Termos de Referencia permanecerão válidos por um período de 01 (Um) ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, coluna 6, custo nacional da construção civil – código AO 160 868, aplicando-se a seguinte fórmula:

R = V [ ( I1 – I0 / I0 ) ]

Onde :

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

11 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:

Deverá ser apresentado na documentação da licitação, comprovante da execução de horas-máquina semelhante aos deste objeto, e que obedeçam às Normas Técnicas da ABNT.

12- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

A instalação, mobilização e desmobilização referem-se às atividades de estruturação física e de equipar os ambientes de trabalho, cujo custo será diluído no custo unitário da hora-máquina.

13 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Será vencedora a Licitante que apresentar o menor preço global e, no caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preço, será realizado sorteio público para definir a vencedora. Para efeito de contratação, será obedecido rigorosamente a ordem de classificação geral, priorizando a proposta de menor preço, e está condicionada à disponibilidade de recursos financeiros. A proponente deverá considerar no preço proposto, todos os materiais e serviços necessários, bem como, impostos em geral, leis sociais, transporte, alimentação, seguro, lucros, despesas indiretas, etc.

14 – REGIME  DE  CONTRATAÇÃO:

O regime de contratação será o de empreitada por preços unitários.

15 – CANTEIRO DE OBRAS:

As edificações, móveis, equipamentos e materiais remanescentes do canteiro de obras, após o término das obras, são de propriedade do Empreiteiro, devendo ser retirados e os locais limpos de quaisquer vestígios de sua utilização.

16 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Funcional Programática: 18.544.0515.1851.0062 – Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica no Estado da Bahia.

PTRES : 521644

17 - FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das horas-máquina será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando as horas-máquina efetivamente contratadas, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

18 – RELATÓRIOS:

Serão elaborados relatórios mensais do andamento do Contrato conjuntamente quando da apresentação das faturas mensais das horas-máquina realmente executados.

19 – QUADROS COMPLEMENTARES:

Não é necessário apresentação de quadros complementares, por se tratar de objetivo de pequena complexidade, sem dificuldades técnicas que justifiquem.

20 - RECEBIMENTO DA CONCLUSÃO:

Após a inspeção final e sendo as horas-máquina aprovadas pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO, que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro, 30 de julho de 2008.