DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

TERMOS DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE 6.700 HORAS-MAQUINAS PARA  RECUPERAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE AGUADAS, NO INTERIOR DOS MUNICIPIOS DE ABARÉ, GLÕRIA E MACURURÉ NO ESTADO DA BAHIA.

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF – 6ª SR.

Novembro/2008

SUMÁRIO

1.    OBJETIVO.....................................................................................................	PG  3

2.    LOCALIZAÇÃO E ACESSO.........................................................................	PG  3

3.    DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....................................................................	PG  3

4.    ESTIMATIVA DE CUSTO.............................................................................	PG 3

- SUBCONTRATAÇÃO.....................................................................................	PG  4

6.    CONSÓRCIO.................................................................................................	PG  4

7.    VISITA...........................................................................................................	PG  4

8.    PRAZO DE EXECUÇÃO...............................................................................	PG  5

9.    PRAZO DE GARANTIA.................................................................................	PG 5

10.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO................................................................. .PG  5

11.  EXIGÊNCIAS TÉCNICAS..............................................................................	PG 6

12.  INSTALAÇÕES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.............................	PG  6

13.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO....................................................................	PG  6

14.  REGIME DE CONTRATAÇÃO......................................................................	PG  6

15.  CANTEIRO DE OBRAS..............................................................................   PG  6

16.  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.................................................................	PG 7

17.  FISCALIZAÇÃO.............................................................................................	PG  7

18.  RELATÓRIOS................................................................................................	PG  7

19.  QUADROS COMPLEMENTARES.................................................................	PG  7

20.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS................................................................	PG  7

1- OBJETIVO:

Estabelecer normas e critérios, condições contratuais principais e fornecimento de informações que permitam a apresentação de propostas e posteriormente a celebração de contrato para recuperação e desassoreamento de aguadas, utilizando 6.700 horas-máquinas, no interior dos Municípios de Abaré, Glória e Macururé, Estado da Bahia, objetivando ampliar a captação e reservação d’água de chuva para o apoio às atividades agrícolas e sociais da região.

2- LOCALIZAÇÃO E ACESSO:

As obras a que se referem estes Termos de referência serão, nas localidades indicadas em cada Planilha de quantitativos e preços unitários e totais dos Municípios correspondentes.

- Município de Abaré: 3.500hm para 33 localidades de aguadas;

- Município de Glória: 1.700hm para 14 localidades de aguadas;

- Município de Macururé: 1.500hm para 17 localidades de aguadas.

- Acessos principais ás Sedes municipais:

Município de Abaré: BA- 210; BR- 110; BR 116 e BR 428;

Mucicipio de Jeremoabo: BA-210; BR-110; BR-316 e BR-428.

Município de Chorrochó: BA-210; BA-104; BR-116 e BR-428.

Os acessos às localidades das obras no interior se darão através de estradas vicinais em terra batida com deslocamento médio de 30km das sedes dos respectivos municípios.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços somente serão iniciados com a presença do fiscal da CODEVASF, que anotará o horímetro do equipamento indicado na planilha orçamentária.

Será considerado para efeito de medição e pagamento, o valor de h/maq. relativo a tratores entre 90 e 110 HP de potência do tipo D-5, D-50 ou similar. Nos casos de utilização de tratores com potência superior a esta, não haverá pagamento suplementar.

A PROPONENTE deve considerar nos preços unitários correspondente propostos, todos os materiais e serviços necessários, bem como, mobilização, deslocamentos, desmobilização, leis sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas indiretas, etc.

Qualquer dúvida sobre as obras/serviços será dirimida pela FISCALIZAÇÃO, que se norteará pelos Termos de Referência.

A CODEVASF poderá ordenar à contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A CONTRATADA não terá o direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

A CODEVASF se desobriga do fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à CONTRATADA.

4 – ESTIMATIVA DE CUSTO:

O custo total da hora máquina com BDI incluso, segundo planilhas de orçamentos básicos estimados em novembro de 2008 pela CODEVASF – 6ª SR, para os Lote 01 no Município de Abaré é de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), Lote 02 no Município de Glória é de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) e Lote 03 no Município de Macururé é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), totalizando R$ 804.000,00 (oitocentos e quatro mil reais), conforme especificado de forma unitária em planilhas anexas. As Empresas paticipantes poderão participar de quantos lotes quiserem e todas as propostas deverão ter como parâmetro os valores básicos.

Os preços contratuais referentes ao objeto destes Termos de Referencia permanecerão válidos por um período de 01 (Um) ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, coluna 6, custo nacional da construção civil – código AO 160 868, aplicando-se a seguinte fórmula:

R = V [ ( I1 – I0 / I0 ) ]

Onde:

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

5 – SUB-CONTRATAÇÃO:

Não será aceito a sub-contratação dos serviços.

6 – CONSÓRCIO:

Não será aceito consórcio para a execução dos serviços.

7 – VISITA:

A licitante deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e localização, suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos e a CODEVASF se desobriga de fornecer água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços a CONTRATADA. A LICITANTE deverá apresentar documento afirmando que conhece as condições para a execução dos serviços.

8 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo para execução objeto destes TR, será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.

9 – PRAZO DE GARANTIA:

Para o tipo de serviço especificado, não se aplica prazo de garantia.

10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

As medições e faturamentos das horas máquinas serão realizados no final de 30 (trinta) dias do início dos mesmos.

Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificadora relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização.

As mesmas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, estar isentas de erros ou omissões; sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções.

Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pela CODEVASF, e que cubram a execução das obras/serviços.

A CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (Trinta) dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art.9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega, a CODEVASF, documentos de cobranças acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenados que, se não atendido, implica em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

11 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:

Deverá ser apresentado na documentação da licitação, comprovante da execução de obra semelhante aos deste objeto, e que as obras a executar obedeçam às Normas Técnicas.

12- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

A instalação, mobilização e desmobilização referem-se às atividades de estruturação física e de equipar os ambientes de trabalho, cujo custo será diluído no custo unitário da hora-máquina.

13 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Será vencedora a Licitante que apresentar o menor preço global e, no caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preço, será realizado sorteio público para definir a vencedora. Para efeito de contratação, será obedecido rigorosamente a ordem de classificação geral, priorizando a proposta de menor preço, e está condicionada à disponibilidade de recursos financeiros. A proponente deverá considerar no preço proposto, todos os materiais e serviços necessários, bem como, impostos em geral, leis sociais, transporte, alimentação, seguro, lucros, despesas indiretas, etc.

14 – REGIME DE CONTRATAÇÃO:

O regime de contratação será o de empreitada por preços unitários.

15 – CANTEIRO:

As edificações, móveis, equipamentos e materiais remanescentes do canteiro, após o término das horas máquinas, são de propriedade do Empreiteiro, devendo ser retirados e os locais limpos de quaisquer vestígios de sua utilização.

16 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Os recursos orçamentários correrão por conta da Previsão Orçamentária:

Programa de Trabalho: 04.845.1025.005E.0233 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional

Natureza da Despesa:

Fonte:

PTRES:

17 - FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, com base nas horas-máquina efetivamente trabalhadas, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

18 – RELATÓRIOS:

Serão elaborados relatórios mensais do andamento dos serviços conjuntamente quando da apresentação das faturas mensais dos serviços executados.

19 – QUADROS COMPLEMENTARES:

Os  quadros complementares acompanharão a Proposta Financeira.

20 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO, que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro - Bahia, novembro de 2008.