DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

TERMOS DE REFERÊNCIA

PERFURAÇÃO DE 7 POÇOS TUBULARES, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 31 POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÃO DE 20 POÇOS TUBULARES EM 9 MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF – 6ª SR

SETEMBRO/2007

SUMÁRIO

1.    OBJETIVO.................................................................................................PG  3

2.    LOCALIZAÇÃO E ACESSO.....................................................	.............PG  3

3.   DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS...............................................................PG  3

4 .  ESTIMATIVA DE  CUSTO......................................................................PG  4

5.   SUBCONTRATAÇÃO...............................................................................PG  4

6.    CONSÓRCIO.............................................................................................PG  4

7.    VISITA........................................................................................................PG  4

8.    PRAZO DE EXECUÇÃO.........................................................................PG  5

9.    PRAZO DE GARANTIA..........................................................................PG  5

10.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO...........................................................PG  5

11.  EXIGÊNCIAS TÉCNICAS......................................................................PG  5

12.  INSTALAÇÕES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO..............PG  6

13.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO..........................................................PG  6

14.  REGIME DE CONTRATAÇÃO.............................................................PG  6

15.  CANTEIRO DE OBRAS..........................................................................PG  6

16.  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS..........................................................PG  6

17.  FISCALIZAÇÃO.......................................................................................PG  7

18.  RELATÓRIOS...........................................................................................PG  7

19.  QUADROS COMPLEMENTARES........................................................PG  7

20.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS........................................................PG  7

1 – OBJETIVO -

O obejtivo destes Termos de Referência consistem na perfuração de 7 poços tubulares, perfuração e instalação de 31 poços tubulares e instalação de 20 poços tubulares  em 9 municípios do Estado da Bahia..

2 -  LOCALIZAÇÃO E ACESSO -

A localização a que se refere estes Termos de Referência são a perfuração de 7 (sete)  poços tubulares, sendo 2 no Município de Sento Sé nas localidades Faz. Santo Antonio e em Retiro de Cima e 5 em Campo Alegre de Lourdes nas localidades Aroeira, Barreiro do Espinheiro, Cacimba da Vaca, Caraíba do Braz e Carolino. Perfuração e Instalação de 31 (trinta e um) poços, sendo 8 (oito) no Município de Casa Nova nas localidades nas localidades Lagoa da Pedra, Lagoa da Suvela, Lagoinha, Jardim, Melancia/Garimpo, Ouricurí, Ponta D´água e Serra Branca; 6 (seis) no Município de Curaçá nas localidades Canabrava, Faz. Amizade, Faz. Poço do Juá, Faz. Umbuzeiro, Lage Grande e Riacho Grande; 4 (quatro) no Município de Jaguararí nas localidades, Fazendas Brejinho, Carro Quebrado, Lagedo da Dona Maria e Tanque Novo; 9 (nove) no Município de Juazeiro nas localidades Bebedouro Grande, Chácara Unidos, Fazendas Curral Novo, Curral Velho, Esfomeado, Estrela, Itassy, Juramento II e Morro da Madeira; 4(quatro) no Município de Uauá nas localidades Caititus, Faz Craitús, Sítio Cariri e Vitorino.

Instalação de 20 (vinte) poços, sendo 3 (três) no Município de Jaguararí nas localidades Caldeirão, Faz. Bananeira e Pedra Vermelha; 3 (três) em Juazeiro nas localidades Alfavaca I, Poço da Mina e Sinserpe;3 (três) em Remanso nas localidades Sítios Mandú, Pereiro e Raposa; 2 (dois) em Campo Formoso nas localidades Faz. Lage dos Negros I e Mocambinho; 1 (um) em Casa Nova na localidade Faz. Capão do Dinheiro; 2 (dois) em Curaçá nas localidades Fazendas Espirito Santo e Renascença; 6 (seis) no Município de Sento Sé nas localidades Brota do Bom Sucesso, Desengano III, Fazendas Barra, Bom Sossego, Lagoa do Espinho e Poço do Morro, todos no Estado da Bahia, distando cerca de 50km em média das sedes dos municípios e o acesso se dará por estrada asfaltada e de terra batida.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS -

Só após o TERMO DE CESSÃO DE USO devidamente assinado pelo proprietário ou posseiro do terreno da localização do poço registrado em cartório, é que a CODEVASF autorizará a perfuração dos 7 poços, perfuração e instalação de 31 poços, e instalação de 20 poços tubulares, incluindo revestimentos, testes de vazão e as instalações poderão ser com cata-vento, moto-bomba, eletro-bomba, energia solar e bomba manual. E para vazões acima de 1.800 l/h deverá ser solicitado ao CRA a outorga do uso da água bombeada do referido poço.

4 – ESTIMATIVA DE CUSTO E REAJUSTAMENTO –

Os custos para os serviços são de R$ 855.600,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais), atualizado para setembro de 2007 e os preços serão fixos e irreajustáveis.

Caso o prazo das obras ultrapasse um ano, os preços serão corrigidos através da coluna 6 da Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas.

R =V[0,25(I1 Col 135 - Io Col 135)/Io Col 135 + 0,06(I1 Col 114 – Io Col 114)/Io Col114 + 0,29(I1 Col 115 – Io Col 115)/Io Col 115 + 0,40(I1 Col 40 – Io Col 140)/Io Col 40]

Sendo,

R =  Valor do reajustamento

V =  Valor a ser reajustado

I1=  Índice da data do aniversário da proposta

Io=  Índice da data da proposta

Col 114 = Mão de obra não especializada código A0 159894

Col 115 = Equipamento nacional código A0 159908

Col 135 = Edificações – total, código A0 159428

Col 140 = Material elétrico-motores/geradores, código A0 160590

5 – SUBCONTRATAÇÃO –

Não será aceito a subcontratação dos serviços.

6 – CONSÓRCIO –

Não será aceito consórcio para a execução dos serviços.

7 – VISITA –

A licitante deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e localização dos serviços, suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos e a CODEVASF se desobriga do fornecimento de água, energia ou quaisquer outros serviços a CONTRATADA. É necessário a apresentação na licitação de documento afirmando que conhece as condições para a execução dos serviços.

8 – PRAZO DE EXECUÇÃO –

O prazo para a execução dos serviços destes Termos de Referencia será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

9 – PRAZOS DE GARANTIA -

Os prazos de garantia das responsabilidades civis e técnicas para quaisquer serviços de engenharia são de 5 (cinco) anos de acordo com o Código Civil Brasileiro.

10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO –

A CODEVASF pagará a contratada, pela implantação efetivamente concluída, através dos preços integrantes da proposta aprovada.

Os pagamentos serão mensais, através de relatório, fatura e nota fiscal emitidos pela contratada, e que deverão ser devidamente atestadas pela fiscalização, sujeita as seguintes condições gerais:

a) As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área fiscalização, e autorizadas pelo Sr. Superintendente Regional da CODEVASF, com sede em Juazeiro – Bahia. Deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata devolvidas à contratada para correções.

b) É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não for atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

c) Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF.

d) Não será faturado nada que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecida nestes Termos de Referência e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

11 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS –

Deverá ser apresentado na licitação, documento da Firma e do Engenheiro Responsável pela execução das obras, comprovando Registro e quitação da anuidade do CREAA, como também atestados que comprovem implantação de poços tubulares compatíveis aos deste objeto, e que obedeçam às normas técnicas indicadas.

12 – MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Por se tratar de poços tubulares e com um tempo individual curto de execução, distantes um do outro, não sendo necessário muita mão de obra e podendo ser aproveitado ainda o pessoal local, havendo pequenos custos para estes serviços, não serão pagos, e seus custos deverão ser diluídos no custo global dos serviços.

13 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO –

Será vencedora a licitante que apresentar o menor preço global e, no caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preço, será realizado sorteio público para definir a vencedora.

Para efeito de contratação, será obedecida rigorosamente à ordem de classificação geral, priorizando a proposta de menor preço e está condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários.

A PROPONENTE deverá considerar no preço porposto, todos os insumos, impostos, leis sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas indiretas, etc.

14 – REGIME DE CONTRATAÇÃO –

O regime de contratação destes serviços será empreitada por preço unitário.

15 – CANTEIRO DE OBRAS –

As edificações, móveis, equipamentos e materiais remanescentes do canteiro de obras, caso haja necessidade da implantação dos mesmos, após o término da implantação, são de propriedade do Empreiteiro, não serão motivo de medição e devendo ser retirados e os locais limpos de quaisquer vestígios de sua utilização.

16 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS –

FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS –

18.544.0515.1851.0099 no valor de R$ 270.000,00

18.544.0515.1851.1388 no valor de R$ 152.000,00

18.511.1047.7766.0064 no valor de R$ 197.600,00

23.691.1622.0682.0029 no valor de R$ 206.000,00.

04.845.1025.005E.0080 no valor de R$  30.000,00

FONTE – 100 (Tesouro)

NATUREZA DA DESPESA – 4 (investimento)

17 – FISCALIZAÇÃO –

A fiscalização será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

18 – RELATÓRIOS –

Os relatórios serão encaminhados quando dos faturamentos mensais, através das notas fiscais das faturas, nos quais constam as quantidades e LAY –OUT em planta do andamento dos serviços, até o relatório final quando da conclusão dos trabalhos.

19 – QUADROS COMPLEMENTARES –

Não é necessário anexar na proposta, quadros complementares, por se tratar de implantação de poços tubulares e sem maiores dificuldades técnicas que justifiquem.

20 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS –

Após a inspeção final e sendo a implantação dos poços tubulares aprovada pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO do Contrato, que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro – Bahia, 20 de setembro de 2007