# TERMOS DE REFERÊNCIA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO DIQUE DE CONTROLE DE PEDRINHAS SITUADO NA BORDA DO LAGO DE SOBRADINHO À 15 KM A MONTANTE DA SEDE DO MINICÍPIO DE PILÃO ARCADO - BA.

OUTUBRO/2008

TERMOS DE REFERÊNCIA

SUMÁRIO

- OBJETIVO

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS SERVIÇOS

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- VALOR GLOBAL

- CAPITAL SOCIAL

- VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- ESTRUTURA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- TIPO DE CONCORRÊNCIA E REGIME DE CONTRATAÇÃO

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- ANEXOS

I –  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

II – PLANILHAS DE ORÇAMENTO

III – TERMOS DA PROPOSTA

IV  -  QUADROS

TERMOS DE REFERÊNCIA

- -OBJETIVO

Subsidiar a elaboração do Edital de Licitação que tem por objeto estabelecer orientações e diretrizes para a execução dos serviços de construção do DIQUE DE CONTROLE DE PEDRINHAS, situado na borda do Lago de Sobradinho, `15 km à montante da sede do município de Pilão – Arcado – Ba, pertencente à área de atuação da CODEVASF – 6ª SR.

- - LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS SERVIÇOS

A obra será construída na localidade de PEDINHAS, na desembocadura do Riacho de Tranqueiras no Lago de Sobradinho, distando 15 km à montante da cidade.

- - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

O Projeto de Construção da obra consta de um barramento misto, composto de  maciço em terra compactada, tendo os taludes de montante e jusante revestidos com enrocamento com pedra rachão arrumada e um vertedouro central, em perfil creager, em alvenaria de pedra argamassada em cimento e areia, tendo a seção molhada revestida em concreto simples, com acabamento, tipo barra-lisa. Consta, ainda, de uma comporta, de secção circular, com 0= 1,00m, em chapa de fºgº, tipo Válvula Flap.

Os serviços objeto da licitação serão contratados, em conformidade com as Especificações Técnicas – Anexo II e Planilha de Orçamento – Anexo III, que são partes integrantes destes Termos de Referência.

- - VALOR GLOBAL

Os serviços estão orçados em R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), a preços de outubro/2008, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, consoante os valores medianos daqueles constantes do SINAPI (Bahia), DNIT e obras afins realizadas na região, cujo detalhamento encontra-se discriminado na Planilha de Orçamento, apresentada no Anexo II.

5.0 - CAPITAL SOCIAL

As licitantes deverão comprovar, sob pena de inabilitação, o capital social mínimo de 10 % (dez por cento) do valor global orçado pela CODEVASF,

6.0 – ATESTADO DE VISITA

6.1 - VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS :

As empresas interessadas em participar do processo licitatório para execução da obra, deverão proceder visita ao local da obra, através de  técnico de seu quadro de funcionários, com capacitação técnica, devidamente registrado no CREA  e retirar junto a Gerência Regional de Infraestrutura da CODEVASF – 6 ª SR, com sede em Juazeiro –Ba, o ATESTADO DE VISITA, que será emitido até 8 dias antes da data de realização do processo licitatório, sob pena de desclassificação do processo.

6.2 – DECARAÇÃO DE  CONHECIMENTO DA OBRA

As empresas licitantes deverão apresentar, em sua documentação, sob pena de desclassificação DECLARÇÃO DE CONHECIMENTO DA OBRA, contendo pleno conhecimento da mesma, seus entraves e dificuldades de execução, apoio logístico e tudo o mais que possa influenciar no andamento da mesma.

7.0 - PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 150 (cento e cinqüenta ) , dias corridos, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

8.0 - GARANTIA DE EXECUÇÃO

A licitante vencedora deverá fornecer garantia de execução, na forma e valor previstos na Lei Nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

- -CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A forma de medição e condições de pagamento estão descritas no item 6.0, das Especificações Técnicas. Isto é,  50 % d o valor referente a Mobilização e Desmobilização, serão medidos e pagos junto  com a primeira fatura dos serviços efetivamente medidos e atestado pelo fiscal do contrato indicado pela CODEVASF – 6ª SR. Os  50% restantes, serão medidos e pagos na última medição, com o TÊRMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO,  emitido pela CODEVASF – 6 ª SR. A medição dos serviços contidos em planilha, serão realizados mensalmente, de acordo com o efetivamente realizados,  consoante itens e preços correspondentes constantes em planilha.

10.0 - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

10.1 Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados de acordo com a variação do índice setorial publicado na “Revista Conjuntura Econômica” da Fundação Getulio  Vargas, correspondente a Coluna 6 – código A0160868, - Custo Nacional da Construção Civil, aplicando – se a seguinte fórmula :

- R = V.( I1- Io/Io )

- Onde :

- R - valor do reajustamento

- V - valor a ser reajustado

- I1- é o índice do mês de apresentação da fatura ou valor contratual da proposta há ser reajustado

- Io – é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

11.0- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

11.1 DOCUMENTAÇÃO E ELEMENTOS TÉCNICOS – Invólucro N°. 01

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de invólucro Nº 01 (um), será apresentada a "Documentação e Elementos Técnicos" da licitante, em duas vias distintas de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: “ORIGINAL” e “2ª VIA”, que conterá os documentos abaixo relacionados, cuja apresentação é obrigatória.

11.1.1 Documentação

Além da documentação exigida pela lei 8.666/93, as licitantes deverão apresentar:

a) Prova de registro e de situação regular da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA;

b) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data da entrega da Proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviços de características similares, o qual será o responsável pela condução dos serviços objeto desta licitação.

b1) Entende-se, para fins destes Termos de Referência, como pertencente ao quadro permanente:

1) O empregado;

2) O sócio.

b2) A comprovação de que trata o item precedente far-se-á através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrados na DRT, ou através de cópia do contrato social de que o detentor do acervo técnico pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio;

b3) A substituição do responsável técnico, em relação à proposta apresentada, só poderá ser feita na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, devendo ser previamente apreciado e aprovado pela CONTRATANTE;

b4) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

c) Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado (a) da respectiva certidão do CREA, onde couber, comprovando ter a empresa executado serviços similares de porte e de complexidade similares aos serviços  objeto desta licitação, com quantitativos iguais ou superiores aos serviços objeto destes Termos de Referencia, em um ou mais atestados:

11.1.2 Elementos Técnicos

As licitantes deverão apresentar, ainda, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho: apresentar o Plano de Trabalho a ser adotado, discriminando com detalhes, as diversas fases de atividades para a execução dos serviços;

b) Cronograma Físico: apresentar cronograma das atividades descritas no “Plano de Trabalho”, os quantitativos previstos, por atividade mês a mês, e com totais para cada atividade, conforme Quadro – PO I (Anexo V – MODELOS DE QUADROS).

11.2. PROPOSTA FINANCEIRA – Invólucro nº. 02

11.2.1	Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro Nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em duas vias distintas, de igual teor e forma, em volumes separados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, evidenciando-se na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª via", e será firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas, e deverá conter a documentação a seguir relacionada:

a) TERMOS DA PROPOSTA, constante do Anexo IV, parte integrante destes Termos de Referência, contendo o valor global dos serviços, incluindo o BDI, que, por sua vez, deverá constituir o primeiro documento da “Proposta Financeira”. O valor global dos serviços proposto pela licitante não deverá ultrapassar o valor global orçado pela Codevasf apresentado no item 4;

b) Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, sendo, este último, mediante instrumento de procuração que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

c) VALORES UNITÁRIO E GLOBAL DA PROPOSTA, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta, variantes consideradas e demais informações necessárias à sua avaliação;

d) CRONOGRAMA FÍSICO – QUADRO PO-I, relacionando as atividades, quantitativos previstos a executar por atividade, mês a mês, e com totais para cada atividade;

e) CRONOGRAMA FINANCEIRO – QUADRO PO-VI, obedecendo às atividades, prazo e composição do “Cronograma Físico”, com desembolsos e quantitativos previstos mês a mês, com totais para cada atividade, observando o prazo de execução dos serviços descritos no Edital;

f) Composição de PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS – QUADRO PO-VII, onde a licitante deverá apresentar, com clareza e sem rasuras, o detalhamento das composições de preços unitários para todos os itens da Planilha;

g) PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS – QUADRO PO-VIII, onde a licitante deverá apresentar, com clareza e sem rasuras, contemplando, no mínimo, os dados constantes da Planilha de Preços Básicos integrante destes Termos;

h) DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS – QUADRO PO-XIV, onde a licitante deverá apresentar, com clareza e sem rasuras, os encargos sociais advindos com os serviços e obras a serem executados;

i) DETALHAMENTO DO BDI (Bonificação Sobre Despesas Indiretas) – Quadro PO-XV, relacionando todas as despesas indiretas previstas pelos serviços e os diversos valores a ela imputados. A licitante deverá considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislação vigente.

    - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, BDI, equipamentos, veículos, material de consumo, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para execução dos serviços, custos devidos a título de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, diárias, estadias, passagens aérea e terrestre, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços objeto deste Edital. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

11.2.3	O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contado da data estabelecida para entrega das mesmas, podendo ser revalidadas por igual período.

12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

12.1 - JULGAMENTO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS

12.1.1	Será considerada desqualificada tecnicamente a licitante que não comprovar as exigências documentais, conforme se apresenta no subitem 11.1.

12.1.2	Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria de Licitações – PR/SL providenciará a devolução dos invólucros Nº 02 às respectivas licitantes inabilitadas.

12.1.3	No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estes ficarão a disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria de Licitações – PR/SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

  - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS

12.2.1	A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão de acordo com as exigências deste Edital.

12.2.2	Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 10.2. que exige a apresentação de propostas firmes e precisas:

a) se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

b) se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

12.2.3	A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes classificadas e consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

a) Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser realizado/entregue pela licitante vencedora, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

b) Apresentar quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

c) Apresentar preços inexeqüíveis;

c1) Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I) Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou;

II) Valor orçado pela CODEVASF.

d) Dos licitantes classificados na forma da alínea “c1” do subitem 11.2.3 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere aos Incisos ‘I” e ‘II” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “I” acima e o valor da correspondente proposta.

12.2.4	Será declarada vencedora a licitante habilitada, e classificada tecnicamente, que apresentar o menor valor global para a execução dos serviços objeto do Edital, sendo o valor máximo admitido o valor global orçado pela Codevasf, apresentado no item 4.

13. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho:

- Funcional Programática : 04.845.1025.005E.0233 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado –  Nacional

14. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

14.1	A fiscalização dos serviços caberá diretamente à 6.ª Superintendência Regional da CODEVASF, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

14.2	A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada inclusive rejeitando ou sustando quaisquer serviços e materiais que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

15.0 -  ESTRUTURA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

15.1  Deverá ser colocado à disposição da Fiscalização da CODEVASF, 01 caminhonete cabine dupla, com tração nas quatro rodas, tipo pick – up, com no máximo dois anos de fabricação, em estado de boa conservação e até 40.000km rodados, com log-tipo, tipo adesivo,onde conste os dizeres A DISPOSIÇÃO DA CODEVASF – 6 ª SR. Sendo que no final dos serviços de execução da obra, o citado veículo será devolvido á Contratada.

15.2 Ficará a Contratada responsável pela cobertura das despesas com combustível e serviços gerais de manutenção do veículo previstos no itens 15.1, durante todo o período de execução dos serviços, sendo que os custos das despesas previstas nestes itens, deverão ser diluídos no custo geral das obras e/ou estar incluídos no item 1.0 da planilha de orçamento, de mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos.

15.3 Apresentar os currículos para aprovação dos engenheiros civis e técnicos de campo para execução dos serviços. Caso a CODEVASF não aceite um profissional em qualquer momento dos serviços a empresa terá 72 horas para apresentar o currículo do profissional substituto;

16.0 - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

16.1	Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá à CODEVASF, através da Fiscalização, o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

  - A Fiscalização da CODEVASF emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato após a confirmação de que todos os serviços foram executados de acordo com as Especificações Técnicas e Contrato, nos termos do Art. 73, inciso I, da Lei Nº 8.666/93.

16.3	A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir parecer conclusivo.

16.4	A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com os Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, com a liberação da caução.

16.5	Na hipótese da necessidade de correção, verificada pela Fiscalização, será estabelecido um prazo para que a licitante CONTRATADA providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização da CODEVASF de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da licitante CONTRATADA e pela CODEVASF.

16.6	O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

17.0 -  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

17.1		Poderão participar desta licitação empresas do ramo, devidamente registradas no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), observada a necessária qualificação e que satisfaçam às exigências do Edital e seus anexos.

17.2		Não será permitida a participação de empresas na forma de consórcio. Será permitida a subcontratação dos serviços de análise físico química e bacteriológica da água.

17.3		Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

17.4		Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

  - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

18.0 -  TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

18.1		A presente licitação do tipo “menor preço” a ser contratada pelo regime de “empreitada por preço unitário” (Art. 45, Parágrafo 1º, inciso I), reger-se-á pela Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei N.º 8.883, de 08/06/94, e Lei  n.º 9.648, de 27 de maio de 1998.

18.2		A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessária. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas (Anexo II), que faz parte integrante destes Termos de Referência.

19.0 -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1		Acatar as orientações da CODEVASF, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho.

19.2		Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

19.3		Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhistas, Previdenciária, Fiscal, Sociais, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

19.4		Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

19.5		Ficam excluídos da hipótese, referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais), não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

19.6		Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

19.7		Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à execução dos serviços previstos.

  - Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isento de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da CONTRATADA.

19.9		Estará a cargo da CONTRATADA obter, às próprias expensas, todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e Municipal relativas à execução dos serviços.

19.10	A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função dos serviços contratados.

19.11	A CONTRATADA, onde couber, deverá dotar-se de instalações necessárias e suficientes para apoio na execução dos serviços, em local público e de fácil acesso.

19.12	A CONTRATADA deverá observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e baixa da obra.

19.13	Deverá, também, efetuar o ART da execução da obra e do profissional responsável pela mesma junto ao CREA, apresentando à Fiscalização o referido documento.

19.14	Deverão apresentar relatórios parciais, correspondentes aos serviços executados, e no término do contrato deverá apresentar relatório final, conforme estabelecido nas Especificações Técnicas (Anexo II). O Relatório Final deve ser apresentada em 3 (três) vias, devidamente sintetizada, com ênfase para os resultados obtidos, desenhos “as built”, evitando-se descrições e justificativa de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos.

19.15	Fornecer e afixar placa de identificação dos serviços, no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no endereço eletrônico www.integracao.gov.br .

20.0 -  ANEXOS

ANEXO I - Especificações técnicas;

ANEXO II - Planilha orçamentária;

ANEXO III – Termo de Proposta;

ANEXO IV -  QUADROS

JUAZEIRO , 30  de outubro 2008

ANTONIO LUNA DE ALENCAR

- 6 ª GRD/UIP

PLHANILHA

DE

ORÇAMENTO

BÁSICO

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO II

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ANEXO III

TERMOS DA PROPOSTA

ANEXO III -  TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

Á

CODEVASF

SGAN/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70.830.901 – Brasília-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º ___/2008 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução das obras e serviços relativos a Construção do Dique de Controle de Pedrinhas, situado na borda do Lago de Sobradinho, à 15 km da cidade de Pilão Arcado - Ba , pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja__/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL