# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

7ª Superintendência Regional

FOR – 101/01

EDITAL N.º 05/2008

CONCORRÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS NO ÂMBITO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Fls.: ___________________

Proc.: 59570.000120/2008-51

_____________________

-CODEVASF-

A V I S O

CONCORRÊNCIA

EDITAL N.º 05/2008–7ªSR

OBJETO: Contratação de serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica de convênios e contratos no âmbito da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas do ramo, individuais, que atendam as exigências do Edital e seus anexos, e que possuam, até a data de recebimento das propostas, capital social mínimo no valor de R$ 513.332,23 (quinhentos e treze mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte três centavos).

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: na sala de reunião do edifício sede da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada na Rua Taumaturgo de Azevedo, nº 2315, Bloco 02, Sala 106, Centro, Teresina – PI, cuja sessão está marcada para as 09h00 (nove horas) do dia 02 (dois) de junho de 2008.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos (Especificações Técnicas, Planilha de Preços, etc.), gravados em CD-ROM, encontram-se à disposição dos interessados na sala 106, no endereço acima mencionado, telefone (86) 3215-0147, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento aos cofres da CODEVASF da importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais), no horário das 08 (oito) às 12 (doze) e das 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, de segunda a sexta-feira.

As empresas poderão consultar o Edital nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, e aquelas que o retirarem através da Internet nos sites citados deverão preencher a Guia de Retirada de Edital (ANEXO VIII), que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do fax: (86) 3215-0147 ou e-mail: 7sr.licitação@codevasf.gov.br, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

Teresina-PI, 29 de abril de 2008.

Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira

Superintendente Regional

CODEVASF-7ªSR

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTA

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

- FISCALIZAÇÃO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

ANEXO I	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# ANEXO II	PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO

# ANEXO III	LISTA DE MUNICÍPIOS

# ANEXO IV	TERMO DE PROPOSTA

ANEXO V	MODELO DE DECLARAÇÃO

ANEXO VI	MODELOS DE QUADROS

ANEXO VII	MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIII	GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

-CODEVASF-

CONCORRÊNCIA

EDITAL N.º 05/2008-7ªSR

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por sua 7ª Superintendência Regional, torna público que receberá às 09h00 (nove horas) do dia 02 (dois) de junho de 2008, na sala de reunião do edifício sede da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada na Rua Taumaturgo de Azevedo, nº 2315, Bloco 02, Centro, Teresina – PI, documentação e propostas referentes ao objeto deste Edital.

- OBJETO

  - Contratação de serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica de convênios e contratos no âmbito da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- LEGISLAÇÃO

2.1.	A presente licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço unitário (Art. 6, inciso VIII, alínea b, c/c art. 45, § 1º, inciso I), reger-se-á pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e suas alterações posteriores.

- LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços objeto desta licitação serão executados na Bacia do Rio Parnaíba, em municípios no Estado do Piauí e Maranhão, os quais se encontram listados e agrupados por áreas no Anexo III.

  - DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

    - Os serviços objeto desta licitação se constituem basicamente de:

      - Acompanhamento das Obras, que compreende:

- Acompanhamento do processo licitatório das obras, desde a elaboração do Edital até a homologação do seu resultado;

- Elaboração do Livro de Ocorrência na Obra;

- Verificação das execuções dos serviços em relação às especificações técnicas e projetos licitados pela CODEVASF;

- Acompanhamento da execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro;

- Verificar a aplicação das normas de segurança do trabalho na execução dos serviços;

- Verificação da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e serviços executados;

- Elaboração da pré-medição para aprovação da Fiscalização da CODEVASF.

- Supervisão Técnica e aprovação dos serviços.

      - Retificações e Complementações do Projeto Básico:

- Analisar e sugerir através de relatórios técnicos as alterações do projeto básico durante a execução dos objetos conveniados/contratados para aprovação da CODEVASF e Técnico responsável pelo projeto;

- Acompanhar a elaboração dos desenhos de retificações e complementações do projeto, bem como o relatório final através dos desenhos “as built”.

      - Aprovar os Detalhamentos Construtivos:

- Aprovar os Detalhamentos Construtivos a serem elaborados pelas Construtoras para atender as necessidades do projeto básico. Nesses detalhamentos devem constar as ART’s dos profissionais que os elaboraram.

- Acompanhar a aprovação dos Detalhamentos Construtivos nos Órgãos Responsáveis.

      - Verificação dos Serviços:

- Verificar serviços topográficos junto ao topógrafo da Construtora ou verificação do serviço, quando julgado necessário, com topógrafo próprio;

- Verificar os serviços geotécnicos junto ao técnico laboratorista de solos da construtora;

- Verificar os serviços de concretagem junto ao técnico de concreto da Construtora;

- Verificar as dimensões, cotas e detalhes estabelecidos no projeto básico;

- Verificar os serviços de automação junto ao técnico em eletrônica da Construtora;

- Verificar o acabamento final da obra.

      - Escopo específico para empreendimentos de aqüicultura:

  - Elaborar planos de visitas da assistência social, quando necessário;

  - Apoio na implantação e operação de projetos de piscicultura;

  - Acompanhar o manejo do cultivo de criação de peixes;

  - Promover capacitação e transferência de tecnologia sobre criação de peixes e reprodução artificial de peixes, junto com membros de comunidades beneficiadas;

  - Realizar biometria dos peixes, fazendo projeção de consumo de ração para mês subseqüente;

  - Incluir nos relatórios de acompanhamento dados zootécnicos, como: peso médio, ganho de peso diário, conversão alimentar, consumo de ração, taxa de sobrevivência e mortalidade, densidade de estocagem, biomassa total e outras que se fizerem necessárias;

  - Elaborar protocolos de seleção de matrizes, coleta de ovos e reversão sexual.

      - Relatórios:

- Emitir relatórios mensais com fotografias e filmagens do andamento dos empreendimentos;

- Elaborar os Relatórios Finais com os desenhos “as built”.

      - Pré-operação do Sistema:

- Executar os Testes de Funcionamento dos Equipamentos e Instrumentos;

- Executar a Pré Operação do Sistema;

- Elaborar Manuais de Operação e Manutenção do Sistema e dos Equipamentos.

    - Os itens listados no item 3.2 devem ser entendidos como fazendo parte de um escopo mínimo e não devem limitar o objetivo a ser alcançado.

    - A descrição dos serviços objeto desta licitação constam das Especificações Técnicas e Planilha de Orçamentação – Anexo I e Anexo II, respectivamente – partes integrantes deste Edital.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo, individuais, que atendam as exigências do Edital e seus anexos, que possuam, na data de apresentação das propostas, capital social mínimo no valor de R$ 513.332,23 (quinhentos e treze mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte três centavos).

    - Não é permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, permitindo-se a subcontratação dos serviços específicos como análise laboratorial, levantamentos topográficos, serviços de impressão e editoração, assumindo a contratada toda a responsabilidade pela execução e qualidade desses serviços, com anuência prévia da CODEVASF.

    - As propostas serão aceitas somente para todos os itens constantes das Especificações Técnicas, ANEXO I deste Edital, e Planilhas de Orçamentação, Anexo II deste Edital, que faz parte integrante do mesmo. Cotações para itens isolados não serão aceitas, implicando na desclassificação da proposta.

  - O Edital e seus elementos constitutivos (Especificações Técnicas, Planilhas Orçamentárias, etc.) encontram-se à disponíveis dos interessados na 7ª Secretaria Regional de Licitações, sala 106,  no endereço disposto no preâmbulo deste Edital, telefone (86) 3215-0147, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento aos cofres da CODEVASF da importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais), no horário das 08 (oito) às 12 (doze) e das 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, de segunda a sexta-feira.

    - As empresas poderão consultar o Edital nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, e aquelas que o retirarem nos sites mencionados deverão preencher a Guia de Retirada de Edital (ANEXO VIII), que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do fax: (86) 3215-0147 ou e-mail: 7sr.licitação@codevasf.gov.br, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital. A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre esclarecimentos do Edital e seus Anexos.

  - As licitantes deverão visitar os locais onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, e se inteirar dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

    - É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

    - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

    - Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executados os serviços as licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de Infra-Estrutura da 7ª Superintendência da CODEVASF, em Teresina, no Estado do Piauí, Telefone (86) 3215-0120 (Tratar com a Engª. Clarissa ou o Eng. Oscálmi).

    - Como comprovação da visita aos locais onde serão executados os serviços, a licitante deverá apresentar a declaração de visita exigida no subitem 6.2.2.3, alínea "b", deste Edital.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas, por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País;

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

    - Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, com firma reconhecida, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação automática das respectivas propostas.

    - A CODEVASF poderá autorizar a alteração contratual em caso de fusão, cisão ou incorporação de empresas.

  - A participação na licitação implica a aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 deste Edital.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, alem das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias.

    - Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas (Anexo I), parte integrante deste Edital.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus anexos, serão dirimidas pela 7ª Secretaria Regional de Licitações, sala 106 do Edifício Sede da 7ª Superintendência da CODEVASF, localizado na  rua Taumaturgo de Azevedo, nº 2315, Bloco 02, Centro, Teresina – PI, através do FAX (86) 3215-0147, ouvidas a Gerente Regional de Infra-Estrutura - 7ªGRD e Assessoria Jurídica – 7ªAJ da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem 5.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 10 (dez) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, disponibilizando o conteúdo da sua decisão, através de faxes de esclarecimentos e/ou retificações, nos sites da CODEVASF e do Comprasnet: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, com acesso livre a qualquer interessado.

    - Fica sob responsabilidade da licitante interessada a consulta aos sites especificados no subitem 5.5 acima, para consulta aos esclarecimentos e/ou retificações referentes a este Edital.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos e que a considerou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando a aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 4.6 deste Edital.

  - Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas, antes da data da apresentação das propostas.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E  PROPOSTA

  - As licitantes deverão fazer entrega, no dia, hora e local mencionados no “preâmbulo” deste Edital, de 02 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo:

- Invólucro n.º 01 – “Documentação”

- Invólucro n.º 02 - "Proposta Financeira"

    - Serão aceitas documentação e propostas encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e horário estabelecidos para recebimento e abertura da documentação e propostas, não se admitindo sua apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail), ou ainda sua entrega em outro local.

    - A documentação e propostas entregues após a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da documentação e propostas enviadas por via postal.

    - A proposta, toda a correspondência e documentos trocados entre a licitante e a Codevasf serão escritos em português, e os preços deverão ser cotados em reais, com indicação por extenso.

    - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital.

    - Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

      - Os documentos serão apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 7ª Secretaria Regional de Licitações, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial.

        - Os documentos serão autenticados por servidor da 7ª Secretaria Regional de Licitações, a partir do original, até às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) do dia anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes documentação;

    - A “Documentação”, no que couber, e a “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

    - A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no subitem 6.1.5 e 6.1.6. deste Edital deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

    - As propostas deverão contemplar todos os serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das Especificações Técnicas (ANEXO I), parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os serviços solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

  - DOCUMENTAÇÃO - INVÓLUCRO N.º 1

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 1" (um), será apresentada a "Documentação", em 03 (três) vias distintas de igual teor, em volumes separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL", "2ª VIA" e “3ª VIA”.

      - No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos.

      - Toda a documentação do volume “ORIGINAL” deverá ser apresentada no original ou em cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação do volume “2ª VIA” e “3ª VIA”.

    - A Documentação – invólucro n.º 1, constitui-se de:

      - Habilitação Jurídica

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º, Art. 32, Lei nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO V, integrante deste Edital;

      - Regularidade Fiscal

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor.

      - Qualificação Técnica:

- Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto deste Edital;

- Declaração da própria licitante de que visitou os locais onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços;

- Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por  pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(a) da respectiva certidão do CREA, comprovando ter a empresa executado serviços similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, observando os serviços de maior relevância técnica os a seguir relacionados, com quantitativos iguais ou superiores, em um ou mais atestados:

| a | Elaboração de Projetos de Sistema de Abastecimento de água, incluindo: captação, reservatório e distribuição. |
| --- | --- |
| b | Elaboração de Projetos Rodoviárias, incluindo: terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente, drenagem e reabilitação ambiental. |
| c | Elaboração de Projetos de Edificações, incluindo: projeto estrutural, arquitetura, instalações elétricas e hidro-sanitárias. |
| d | Elaboração de Projetos de Barragens, incluindo: compactação de aterro, drenagem e descarga de fundo. |
| e | Acompanhamento / Fiscalização ou execução de obras de Sistema de Abastecimento de Água, incluindo: captação, reservatório e distribuição ou similar. |
| f | Acompanhamento / Fiscalização ou execução de obras Rodoviárias, incluindo: terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente, drenagem e reabilitação ambiental. |
| g | Acompanhamento / Fiscalização ou execução de Edificações, incluindo: projeto estrutural, arquitetura, instalações elétricas e hidro-sanitárias. |
| h | Acompanhamento / Fiscalização ou execução de Barragens, incluindo: compactação de aterro, drenagem e descarga de fundo. |

c1)	A totalidade dos quantitativos exigidos no quadro do subitem 6.2.2.3, alínea “c”, poderá ser comprovada pela licitante através do somatório dos quantitativos executados em contratos de serviços similares ao objeto desta licitação;

c2)	Definem-se como serviços similares: projeto, execução ou fiscalização de obras construtivamente afins às de abastecimento de água, rodovias e barragens.

c3) Definem-se como serviços de porte e complexidade similares aqueles que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas neste Edital e suas Especificações Técnicas (ANEXO I).

c4) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, 01 (um) engenheiro civil habilitado e devidamente registrados no CREA, detentores de Certidão de Acervo Técnico pela execução de serviços de características de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação, com quantitativos iguais ou superiores aos a seguir descritos:

| a | Elaboração de Projetos de Sistema de Abastecimento de água, incluindo: captação, reservatório e distribuição. |
| --- | --- |
| b | Elaboração de Projetos Rodoviários, incluindo: terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente, drenagem e reabilitação ambiental. |
| c | Elaboração de Projetos de Edificações, incluindo: projeto estrutural, arquitetura, instalações elétricas e hidro-sanitárias. |
| d | Elaboração de Projetos de Barragens, incluindo: compactação de aterro, drenagem e descarga de fundo. |
| e | Acompanhamento / Fiscalização ou execução de obras de Sistema de Abastecimento de Água, incluindo: captação, reservatório e distribuição ou similar. |
| f | Acompanhamento / Fiscalização ou execução de obras Rodoviárias, incluindo: terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente, drenagem e reabilitação ambiental. |
| g | Acompanhamento / Fiscalização ou execução de Edificações, incluindo: projeto estrutural, arquitetura, instalações elétricas e hidro-sanitárias. |
| h | Acompanhamento / Fiscalização ou execução de Barragens, incluindo: compactação de aterro, drenagem e descarga de fundo. |

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, 01 (um) engenheiro eletricista habilitado e devidamente registrados no CREA, detentores de Certidão de Acervo Técnico pela execução de serviços de características de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação, com quantitativos iguais ou superiores aos a seguir descritos:

| a | Elaboração de Projetos de Rede de Distribuição de Energia Rural ou Urbana, incluindo: Baixa Tensão, Alta Tensão e Subestações. |
| --- | --- |
| b | Acompanhamento / Fiscalização ou execução de obras de Rede de Distribuição de Energia Rural ou Urbana, incluindo: Baixa Tensão, Alta Tensão e Subestações. |

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, 01 (um) engenheiro agrônomo ou de pesca habilitado e devidamente registrados no CREA, detentores de Certidão de Acervo Técnico pela execução de serviços de características de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação, com quantitativos iguais ou superiores aos a seguir descritos:

| a | Elaboração de Projetos e construção de viveiros de terra, incluindo: elaboração de layout, escolha do local, dimensionamento de taludes, declividades e escolha do sistema de abastecimento. |
| --- | --- |
| b | Acompanhamento / Fiscalização ou execução de viveiros de terra, incluindo: elaboração de layout, escolha do local, dimensionamento de taludes, declividades e escolha do sistema de abastecimento. |

- No que concerne às letras “c”, “d”, “e” e “f”, a apresentação de atestados de “Elaboração de Projetos” desobriga a licitante a apresentar atestados de “Acompanhamento/Fiscalização ou execução” para o mesmo tipo de empreendimento. Do mesmo modo, o licitante que apresentar atestados de “Acompanhamento/Fiscalização ou execução” fica desobrigado a apresentar atestados de “Elaboração de Projetos” para o mesmo tipo de empreendimento. Dito de outro modo, apenas um desses atestados é suficiente para fins de comprovação da qualificação exigida, e não os dois cumulativamente.

- Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado

- O Sócio

- O detentor de contrato de prestação de serviço

h.1)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia da “ficha ou livro de registro de empregado” ou através de cópia do contrato social ou contrato de regime de prestação de serviços de que o detentor do acervo técnico de que tratam as alíneas “d”, “e” e “f” acima, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado, de sócio ou prestador de serviço e de que está indicado para coordenar os serviços objeto desta licitação.

- h.2)	quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

      - Qualificação Econômico-Financeira:

- Registro do capital social mínimo no valor estabelecido no item 4.1 deste Edital, até a data de apresentação das propostas;

- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovam a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

    - A validade das certidões referidas no subitem 6.2.2.2, alíneas “c”, “d” e “e”, e no subitem 6.2.2.4, alínea “b”, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

    - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

    - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF estará dispensada da apresentação da documentação relacionada a seguir, devendo apresentar os demais documentos:

- Alíneas “a” a “d” do subitem 6.2.2.1;

- Todo o subitem 6.2.2.2;

- Alínea “c” do subitem 6.2.2.4.

      - A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao sistema do SICAF.

      - Na hipótese de haver documentos do SICAF com prazo de validade vencido, os mesmos deverão ser apresentados com prazo de validade em vigor, e constarão da documentação contida no invólucro n.º 1;

      - Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 7ª Secretaria Regional de Licitações – 7ªSL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

    - As demais licitantes deverão apresentar toda a documentação constante do subitem 6.2;

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer a empresa que efetivamente executará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que neste  último caso deverá comprovar que os recolhimentos de  FGTS são centralizados.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVÓLUCRO N.º 2

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de “Invólucro nº 2” (dois), será apresentada a “Proposta Financeira”, em 03(três) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume as inscrições: “ORIGINAL”, “2ª VIA” e “3ª VIA”.

      - A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas.

    - A Proposta Financeira – invólucro n.º 2 constitui-se dos seguintes documentos:

- O Termo de Proposta (ANEXO IV), integrante deste Edital, deverá conter o valor global, incluindo taxa de remuneração da empresa para a execução dos serviços objeto desta licitação, obedecida a planilha de, e deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira.

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, C.N.P.J e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha de Orçamentação do Serviço de Apoio à Fiscalização devidamente preenchida – com os mesmos quantitativos apresentados pela CODEVASF – com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do ANEXO VI – Modelos de Quadros, parte integrante deste Edital, sob pena de desclassificação da proposta.

- Detalhamento dos Encargos Sociais – Quadro PO-XIV, limitado ao valor máximo de 76,27%, e o detalhamento das despesas fiscais, excluindo o IRPJ, CSLL e demais tributos vedados pela legislação, sob pena de desclassificação da proposta.

- Preenchimento do quadro de Custo de Administração + Remuneração da Empresa (cujo lucro está com valor máximo permitido), constante do ANEXO VI – Modelos de Quadros, integrante deste Edital.

- Deverão ser preenchidos os seguintes quadros, constantes do Anexo VI deste Edital, que faz parte integrante do mesmo:

- PO-XIV – Detalhamento de Encargos Sociais

- Detalhamento das Despesas Fiscais

- Planilha de Orçamentação dos Serviços

- Custo de Administração + Remuneração da Empresa (cujo lucro está com valor máximo permitido)

      - A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha de Orçamentação de Serviços – CODEVASF, nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, salários dos profissionais, taxa de remuneração e transportes até o local das obras, fornecimento de equipamentos e todos os itens necessários à perfeita execução dos serviços, conforme especificados. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global apresentado.

      - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidação por idêntico período.

      - A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da licitante vencedora.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo máximo para execução dos serviços objeto do presente Edital será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, II e §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, a contar data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se as seguintes fórmulas (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R = V x ([I1 – Io] / Io], onde:

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

  - O reajustamento será de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à Coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil – Serviços de Consultoria).

- FORMA DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com as medições, com base nos preços unitários apresentados na Proposta Financeira e contra a apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

    - As equipes chaves de fiscalização serão pagas conforme o quantitativo mobilizado, à critério da CODEVASF.

    - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

    - Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários à execução dos serviços e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

    - As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

    - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

    - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º,da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço”.

    - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeirodo contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.

    - A licitante vencedora no certame, se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

    - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

      - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

    - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 9.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto n.º 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

    - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 9.1.1, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

- C= P x T, onde  T= (T1  x  T2  x ………x Tn ) – 1

- Tn = (1+i/100)N/30

- C = Valor calculado como atraso;

- P = Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- T = Taxa acumulada no período de atraso;

- Tn = Taxa pró-rata no mês “n”, calculada pelo IGP-M;

- N =  Número de dias de atraso no mês “n”;

- i = IGP-M do mês “n”.

      - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

      - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- MULTA

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% do prazo para execução do contrato, o que dará ensejo a sua rescisão.

    - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa conforme subitem 10.1 deste Edital.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher à CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a Fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

      - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, esta a critério da CONTRATADA.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 ( redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da garantia no prazo estabelecido, representará inadimplência contratual, passível de aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista pelas cláusulas 10ª (décima) e 15ª (décima quinta) do contrato.

  - Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

  - Os invólucros de que trata o subitem 6.1 deste Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no “preâmbulo” deste Edital, observado o disposto nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pela titular da 7ª Secretaria Regional de Licitações – 7ªSL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A 7ª Secretaria Regional de Licitações – 7ªSL, por sua titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 01 (um) "Documentação" que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas, e, se houver, as inabilitadas.

    - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros n.º 2 - “Proposta Financeira” deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da 7ª Secretaria Regional de Licitações – 7ªSL, até a data que for designada para sua abertura.

    - Estando presentes representantes de todas as empresas licitantes, em havendo desistência expressa quanto à interposição de recurso quanto à fase de análise e julgamento a que se refere o subitem 12.3 acima, poderão ser abertos os invólucros n.º 2 – “Proposta Financeira” das licitantes habilitadas na mesma sessão, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura das propostas, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento para as providências subseqüentes.

      - Na hipótese de não se aplicar o que estabelece o subitem 12.3.2, os presentes serão convidados a rubricar os documentos dos invólucros n.º 2 – "Proposta Financeira", que permanecerão sob a guarda e responsabilidade da 7ª Secretaria Regional de Licitações – 7ªSL até a data a ser marcada para suas aberturas.

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente a fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a 7ª Secretaria Regional de Licitações – 7ªSL providenciará a devolução dos invólucros n.º 02 às respectivas licitantes inabilitadas.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficarão à disposição para retirada, mediante recibo na 7ª Secretaria Regional de Licitações – 7ªSL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

    - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes e após a abertura dos invólucros n.º 2 – Propostas Financeiras não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 12.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

  - Julgamento da “Documentação” – Invólucro n.º 1:

    - O julgamento da “Documentação” será realizado pela Comissão Técnica de Julgamento segundo as informações constantes do subitem 6.2 deste Edital, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital.

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.3.1 a Comissão Técnica de Julgamento encaminhará um relatório de julgamento da Documentação, com parecer conclusivo para aprovação pelo Superintendente da 7ªSR da CODEVASF, com a indicação das licitantes habilitadas.

    - Após a aprovação do relatório de Julgamento da Documentação o resultado será comunicado por escrito pela 7ª Secretaria Regional de Licitações – 7ªSL - diretamente às licitantes, com a convocação para a abertura das “Propostas Financeiras” das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente.

    - Às licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentação” serão devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros 2 (dois) "Propostas Financeiras".

      - Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta pela licitante, salvo motivo justo aceito pela Comissão Técnica de Julgamento, nos termos do art. 40, VI c/c art. 43, § 6º, da Lei nº 8.666/93.

    - Qualificação Econômico-Financeira:

      - A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

      - Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os mesmos critérios de análise econômico-financeira do SICAF constantes dos subitens 7.1. e 7.2. da Instrução Normativa MARE-GM nº 5, de 21 de julho de 1995, descritos a seguir:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total___________________________

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante__

Passivo Circulante

Onde:

### LG - Liquidez Geral

### SG - Solvência Geral

### LC - Liquidez Corrente

      - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 13.1.5.2 quando de suas habilitações deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, como exigência imprescindível para sua habilitação podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1º, do artigo 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação.

  - Julgamento das “Propostas Financeiras” – Invólucro n.º 2:

    - Em caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão aquelas contidas na proposta.

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

    - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, não serão considerados.

      - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 13.2.4 a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - Será desclassificada a proposta que:

- Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração.

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

- Apresentar preço superior ao valor global orçado pela CODEVASF, bem como apresentar preços unitários superiores aos orçados pela CODEVASF;

- Que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII, c/c art. 48, I, da Lei 8.666/93;

- Com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art. 40, VII, c/c art. 44, § 2º, da Lei 8.666/93;

- Apresentar preços inexeqüíveis.

f1) 	Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores;

I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

II) - Valor orçado pela CODEVASF.

- Das licitantes classificadas na forma da alínea “f1” do subitem 13.2.6 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os Incisos ‘I” e ‘II”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “f1” acima e o valor da correspondente proposta.

    - A CODEVASF não fixará preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.666/93.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convocadas.

  - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e classificada, apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL para execução dos serviços, objeto deste Edital, observado o disposto no subitem 13.2.6, não devendo ultrapassar os valores unitários e global orçado pela CODEVASF, para execução dos serviços objeto deste edital

  - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas a CODEVASF poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou propostas, escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93.

  - A divulgação do resultado final será efetuado mediante afixação no quadro de avisos existente na portaria do Edifício Sede da 7ª Superintendência Regional da Codevasf, bem como será comunicado diretamente às licitantes através de fax e/ou email, e disponibilizado nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, além de publicado no Diário Oficial da União – D.O.U.

  - Toda a documentação e propostas das licitantes constituirão peças do processo de que trata este Edital.

  - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo, 3 (três) membros, após proceder ao exame e julgamento das "Propostas Financeiras" das licitantes habilitadas no julgamento da documentação contida no invólucro n.º 1 e elaborará relatório de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas, bem como a classificação das mesmas, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora e os encaminhará à a Gerência Regional de Infra-Estrutura da 7ª Superintendência da CODEVASF com vistas à homologação da Diretoria Executiva da CODEVASF.

  - A homologação do resultado visando a adjudicação dos serviços à licitante vencedora do certame será efetuada pela Diretoria Executiva da CODEVASF com base no relatório emitido pela Comissão Técnica de Julgamento designada para este fim, observadas as condições constantes do Edital e seus Anexos.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da Sede da 7ª Superintendência Regional CODEVASF no horário de 8 (oito) às 12 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, de segunda a sexta-feira.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - O recurso, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante e julgamento das propostas, tem efeito suspensivo.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 14.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

  - A representação, quando não caiba recurso, deve ser interposta no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão.

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na 7ª Assessoria Jurídica da CODEVASF em Teresina-PI, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada durante o transcurso do prazo especificado no subitem 15.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

  - A licitante vencedora obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei n.º 6.496/77, Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução nº 317, de 31/10/86.

- FISCALIZAÇÃO

  - A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução dos serviços, será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

  - A Fiscalização dos serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67, da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço ou fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à 7ª Superintendência Regional da CODEVASF.

  - A Fiscalização do contrato terá livre acesso a toda a documentação relativa aos serviços contratados, inclusive ficha ou livro de registro de empregado, ou qualquer outra documentação referente à contratação de pessoal pela licitante vencedora, a fim de comprovar a efetivação dos salários apresentados na proposta.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização poderá a licitante vencedora recorrer à 7ª Superintendência Regional da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso injustificado na execução do contrato, bem como a inexecução total ou parcial do contrato caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do art. 81 c/c art. 86 e 87, da Lei 8.666/93, sujeitando o responsável às penalidades:

- advertência;

- multa de 0,1 % (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato ou instrumento equivalente, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo de execução;

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- declaração de inidoneidade pelo descumprimento da obrigação ou quando o cumprimento irregular trouxer prejuízo para a Administração.

  - O valor das multas poderá ser glosado no valor devido pelo serviço, a critério da Administração.

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - Deverá ser disponibilizado para as Equipes Chave de Fiscalização um veículo, em estado de novo, de no máximo dois anos de fabricação, de cor branca, com os dizeres conforme especificação da CODEVASF, sendo que ao final das obras o veículo será devolvido à contratada.

  - Ficará a contratada responsável pela cobertura das despesas com combustível e serviços gerais de manutenção dos veículos previstos nos subitens 18.2 e 18.1 acima, durante todo o período de execução dos serviços, sendo que os custos das despesas previstas deverão estar inclusas no item de Carro para Engenheiro Residente com Combustível.

  - Apresentar os currículos dos engenheiros residentes e técnicos de campo para acompanhamento das obras e início dos serviços; caso a CODEVASF não aceite o profissional em qualquer momento dos serviços, a empresa terá 72 horas para apresentar o currículo do profissional substituto;

  - Manter para coordenação dos serviços junto à Fiscalização da CODEVASF, um escritório de Coordenação Central de Apoio a Fiscalização, na cidade de Teresina-PI, com mesa, cadeira, armário, ar condicionado, telefone, 02 (dois) computadores com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento dos empreendimentos, administração de escritório e comunicação, internet e materiais de escritório necessários à operação dos equipamentos e desempenho das atividades pelo período correspondente ao da execução dos serviços, sendo que ao final das obras todos os materiais e equipamentos serão devolvidos a licitante vencedora.

  - Disponibilizar para a Equipe Chave de Fiscalização, com vistas ao atendimento das necessidades dos serviços, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de concreto e aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviços objetos destes Termos de Referência.

    - Todas as despesas com o fornecimento dos equipamentos dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio, deverão estar contempladas na proposta no preço estabelecido para a Equipe de Apoio, sendo que ao final das obras todos os equipamentos serão devolvidos à contratada.

  - Adquirir computadores portáteis para os engenheiros residentes, com as seguintes características: HD mínimo de 120GB, Memória RAM mínima de 1 Gb DDR2, Processador 2,0 GHz – 512KB L2 CACHE, WIRELESS LAN de 802.11b/g e Gravador de CD/DVD; que ao final dos serviços deverão ser entregues para uso da CODEVASF;

  - Adquirir máquinas fotográficas digitais para os engenheiros residentes, com as seguintes características: 8.1 megapixels, zoom óptico de 15x, sensibilidade ISO: 3200, cartão de memória de 4Mb compatível com a máquina fotográfica, estojo para transporte. Ao final dos serviços deverão ser entregues para uso da CODEVASF.

  - Adquirir sistema de navegação GPS portátil para os engenheiros residentes, com as seguintes características: bussola eletrônica acoplada, altímetro barométrico, entrada para antena externa, navegação entre Estados sem troca de mapas e cabo de conexão de dados. Ao final dos serviços deverão ser entregues para uso da CODEVASF.

  - Os equipamentos mencionados nos subitens 18.4, 18.5 e 18.6 devem possuir garantia mínima de 1 (um) ano.

  - Ficará a contratada responsável pela cobertura das despesas com combustível e serviços gerais de manutenção dos veículos previstos no item 18.9 acima, durante todo o período de execução dos serviços, sendo que os custos das despesas previstas deverão estar incluídas no item de Carro para Engenheiro Residente com Combustível.

  - Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços através do custo mensal para veículos.

  - Utilização de pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

  - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier  causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação.

  - Colocar tantas Equipes Chave de Fiscalização quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como de todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

  - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução dos serviços.

  - Todos os acessos necessários para permitir a fiscalização no local de execução das obras deverão ser previstos, os custos decorrentes correrão por conta da licitante.

  - Deverá respeitar, como remuneração mínima, o piso salarial de cada categoria profissional.

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

  - A CODEVASF, junto com a licitante vencedora, irá determinar a distribuição dos profissionais. Para cada equipe chave de fiscalização deverá ser designado um Engenheiro Residente, que poderá ser remanejado para área diferente da inicialmente proposta conforme necessidade no decorrer do contrato.

    - A designação das obras aos engenheiros residentes, sobre as quais terão a responsabilidade do acompanhamento, observará as condições de deslocamento entre as cidades, com o tempo distribuído e apropriado segundo o porte e complexidade das mesmas.

    - Os demais profissionais serão utilizados quando solicitados pela fiscalização de campo com justificativas registradas nos diários de obra e com aprovação da Fiscalização da CODEVASF.

  - A celebração do contrato estará condicionada à apresentação da Equipe Técnica pela licitante vencedora, composta em conformidade com a descrição a seguir:

| Profissional | Nível | Qtde. | Experiência |
| --- | --- | --- | --- |
| Eng. Coordenador | P2 | 1 | Engenheiro Coordenador com no mínimo 10 (dez) anos de formado e detentor dos atestados de que trata no subitem 6.2.2.3, letra “d”. |
| Eng. Civil Residente | P3 | 24 | Engenheiro Residente com no mínimo 3 (três) anos de formado que tenha acompanhado/fiscalizado ou executado obras de Abastecimento de Água, Rodovias, Edificações e Barragens. |
| Eng. Eletricista Residente | P3 | 2 | Engenheiro Residente com no mínimo 3 (três) anos de formado e detentor dos atestados de que trata no subitem 6.2.2.3, letra “e”. |
| Eng. de Pesca ou Agrimensor Residente | P3 | 2 | Engenheiro Residente com no mínimo 3 (três) anos de formado e detentor dos atestados de que trata no subitem 6.2.2.3, letra “f”. |
| Técnicos de Apoio | T1 | 12 | Técnicos de nível médio com formação/experiência em: serviços topográficos, laboratório de solos, laboratório de concreto, automação/instalações eletromecânicas e desenhista cadista. |
| Administrativo | A2 | 1 | Assistente Administrativo com experiência profissional em digitação de textos, arquivamento, conhecimento de informática e seus aplicativos. |

    - O número de equipes previsto na Planilha de Orçamentação (Anexo II) será mobilizado de acordo com o cronograma abaixo, podendo ser antecipado ou atrasado conforme necessidade da CODEVASF, atingido a mobilização total das equipes previstas no 4º mês de contrato.

| Descrição | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro Coordenador (P2) + Administrativo (A2) | 1 | - | - | - |
| Engenheiro Civil (P3) | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Engenheiro Eletricista (P3) | 1 |  | - | - |
| Engenheiro Agrônomo ou de Pesca (P3) | 1 |  | - | - |

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Concluídos os serviços, a licitante vencedora solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

  - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitir parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que à licitante vencedora, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços e/ou fornecimentos rejeitados. Aceito e aprovado o objeto deste Edital, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da licitante vencedora, possibilitando a liberação da garantia contratual.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - A Minuta de Contrato (ANEXO VII) regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços extras. Serviços extras não contemplados na planilha de preços da licitante vencedora deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - A substituição dos profissionais no início ou no decorrer dos serviços, somente se dará nos casos supervenientes, caso fortuito ou de força maior, devendo ser substituído por profissional de perfil técnico equivalente ou superior, mediante prévia autorização da CODEVASF.

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150, de 21.11.62), no que couber, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objeto da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

  - O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os casos em que ocorrerá a sua rescisão, com a conseqüente perda da caução e, a juízo da CODEVASF, o alijamento da licitante vencedora para com ela transacionar, independentemente de ação ou interpelação judicial cabível.

    - A publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, será de responsabilidade da CODEVASF.

  - A CODEVASF se propõe a pagar pelos serviços, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 5.133.322,37 (cinco milhões, cento e trinta e três mil, trezentos  e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), a preços de março / 2008, e correrão às contas dos Programas de Trabalho 04.845.1025.005E.0231 – Apoio à Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – Sub-Regiões – no Estado do Piauí (Crédito Extraordinário), 15.244.1025.7K66.0128 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios – no Estado do Maranhão, 15.244.1025.7K66.0118 – Apoio A Projetos De Desenvolvimento Sustentável Local Integrado Timon – no Estado do Maranhão, 18.544.0515.1l01.0056 – Construção do Canal Adutor na Barragem Boa Esperança no Estada do Maranhão, 15.244.1025.7K66.0058 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios Piauiense – no Estado do Piauí, 15.244.1025.7K66.0060 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Estado do Piauí, 15.244.1025.7K66.0084 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios - no Estado do Piauí, 18.544.0515.1851.0074 – Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica em Municípios – no Estado No Piauí, 18.544.0515.1851.0058 – Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica Batalha do PI, 15.244.1025.7K66.0074 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no IDEPI - no Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  do Piauí, 20.607.0379.1083.0056 – Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200ha no Estado do Piauí, 15.244.1025.7K66.0122 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado Construção da Estrada Estadual – Trecho Colônia do Piauí/Paes Landim – no Estado do Piauí, 15.244.1025.7K66.0120 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado Construção da Estrada Estadual – Trecho Miguel Alves/Luzilândia – no Estado do Piauí, 15.244.1025.7K66.0134 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado Construção da Estrada Estadual – Trecho Simplício Mendes/Jacobina/Entroncamento da BR-407 – no Estado do Piauí, 15.244.1025.7K66.0132 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado Construção da Estrada Vicinal São João do Piauí – Divisa PI/PE– no Estado do Piauí, 15.244.1025.7K66.0116 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Município de Santa Rosa - no Estado do Piauí, sob a gestão da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF. Os custos dos insumos e serviços objeto desta licitação atendem o disposto no art. 115, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 11.439/2006 – LDO/2007

  - O presente Edital e seus elementos constitutivos são de propriedade da CODEVASF. Os referidos documentos não poderão ser adulterados, devendo ser utilizados única e exclusivamente para fins de elaboração das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilização dos referidos documentos por terceiros só se realizará no caso em que venha a ser expressamente autorizado pela CODEVASF.

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro;

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independentemente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, com sede em Teresina, será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Teresina-PI, 29 de abril de 2008.

Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira

Superintendente Regional

CODEVASF-7ªSR

ANEXOS

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(GRAVADO NO CD-ROM EM SEPARADO)

ANEXO II

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO

(GRAVADO NO CD-ROM EM SEPARADO)

ANEXO III

LISTA DE MUNICÍPIOS

(GRAVADO NO CD-ROM EM SEPARADO)

ANEXO III.b

ÁREAS DE APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (GRAVADO NO CD-ROM EM SEPARADO)

ANEXO IV

TERMO DE PROPOSTA

ANEXO IV

TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

Rua Taumaturgo de Azevedo, 2315, Centro-Sul

CEP 64.001-340 – Teresina-PI.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º ___/2008 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para os serviços relativos ao Apoio à Fiscalização e Supervisão Técnica dos Convênios / Contratos no âmbito da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF, incluindo o acompanhamento de processos licitatórios, as retificações e complementações dos projetos básicos, verificação topográfica, serviços de laboratório de solos e concreto, relatórios fotográficos das obras, análise dos detalhamentos construtivos, estrutural, elétrico, montagem de equipamentos, pré-operação dos sistemas e “as built” em municípios no Estado do Piauí e Maranhão, pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja__/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o(a) Sr.(ª) __________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, CPF n.º________________, residente e domiciliado(a) na rua_____________________, n.º_____, bairro__________, na cidade de_________, Estado de______________, ao(à) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º __/2008 – 7ªSR

#### ANEXO V

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 6.2.2.1, alínea “e”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SICAF, ora apresentado para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32, § 2º, Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual , Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art. 87 Inciso IV, da Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: _____________________________

ANEXO VI

MODELOS DE QUADROS

(GRAVADO NO CD-ROM EM SEPARADO)

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO

(GRAVADO NO CD-ROM EM SEPARADO)

ANEXO VIII

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  | ##### EDITAL N.º 05/2008 – 7ªSR (Concorrência) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I – Especificações Técnicas, II – Planilha de Orçamentação, III – Lista de Municípios, III.b - Áreas de Apoio da Fiscalização de Convênios e Contratos, IV – Termo de Proposta, V – Modelo de Declaração, VI – Modelos de Quadros, VII – Minuta do Contrato e VIII – Guia de Retirada de Edital. |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS NO ÂMBITO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF. |  |  |  |  |  |  |
| #### Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| ###### EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| ###### CIDADE: |  |  |  |  |  | ###### CEP: |
| TELEFONE: |  |  |  |  | FAX: |  |
| CNPJ: |  |  | E-mail: |  |  |  |
| VALOR R$___________(__________________________________________________________) (O Edital retirado nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br é gratuito) |  |  |  |  |  |  |
| Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital. Pela licitante: ______________________________________ Assinatura D A T A: ______/______/2008 |  |  |  |  |  |  |