Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

DDO - 830

VINCULADA AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

TERMOS DE REFERÊNCIA

ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS DO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO SALITRE PARA ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO – PORTARIA NO 3.008 de 25/05/2003 E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS ETAPAS 1 A 2.

setembro/2008

SUMÁRIO

1.FINALIDADE	3

2. CONCEITUAÇÃO	3

3. COMPETÊNCIAS	5

4. LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	5

5. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS	7

6. ESCOPO DOS SERVIÇOS	7

7. VALOR DA CONTRATAÇÃO	10

8. PRAZO DE EXECUÇÃO	10

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	10

10. HABILITAÇÃO	11

11. ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	11

12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	16

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	19

14. REAJUSTAMENTO	21

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21

16. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	21

17. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	22

18. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	24

19. RECEBIMENTO DO OBJETO	27

20. CONDIÇÕES GERAIS	28

ANEXO I - ORÇAMENTO ESTIMATIVO	30

# 1.FINALIDADE

## 1.1.	Contratação dos serviços de adequação e atualização dos estudos ambientais, incluindo os levantamentos de campo necessários, visando atender às condicionantes para o licenciamento ambiental da fase de implantação e operação do Projeto de Irrigação do Salitre, exigidos pelo IMA – Instituto do Meio Ambiente do estado da Bahia (antigo Centro de Recursos Ambientais - CRA/BA), com fundamento na Portaria CRA no 3.008 de 25/05/2003 que autorizou a LI - Licença de Implantação do empreendimento e da Portaria CRA 6855 de 27/04/2006 de Prorrogação do Prazo de Validade da LI.

# 2. CONCEITUAÇÃO

  - Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Serviços Similares - estudos elaborados para o licenciamento ambiental de empreendimentos agropecuários, envolvendo EIA/RIMA, programas ambientais e programas de monitoramento de impactos, estudos de reserva legal, estudos de vegetação, estudos de fauna, elaboração de relatório de controle ambiental e planos de controle ambiental, planos de recuperação de áreas degradadas;

- Proposta Técnica - documento apresentado com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, com justificativas acerca da metodologia, bem com os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério da proponente, segundo os quais a mesma se propõe a executar os serviços;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar, dentre outros, as normas, características, condições, critérios ou requisitos exigíveis para execução dos serviços;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Relatório de Andamento - documento a ser produzido pela contratada, com o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento a ser produzido pela contratada, relativo à justificativa técnica e/ou andamento dos serviços, além dos que forem estabelecidos em caráter sistemático, para efeito de fiscalização;

- Relatório Parcial - documento a ser apresentado pela contratada, que traduz o resultado parcial dos serviços ou de componente dos serviços;

- Relatório Final - documento de produção previsto ao término dos trabalhos, no qual a proponente apresenta o relato de todos os serviços executados;

- Fiscalização - equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato;

- Proponente - licitante interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Contrato - documento subscrito pela Codevasf e pela contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa;

- Licença Prévia - LP - licença ambiental que atesta a viabilidade ambiental do empreendimento;

- Licença de Instalação - LI - licença ambiental que autoriza o início das obras de implantação do empreendimento;

- Licença de Operação – LO – licença ambiental que autoriza o início da operacionalização do empreendimento;

- IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;

- IMA/BA – Instituto do Meio Ambiente, criado pela Lei Estadual nº 11.050, de 06/06/08, sucessor do CRA – Centro de Recursos Ambientais, autarquia vinculada à Secretaria de Meio Ambiente –SEMA do Estado da Bahia, responsável pela fiscalização e licenciamento ambientais;

- INGÁ/BA – Instituto de Gestão de Águas e Clima, criado pela Lei Estadual nº 11.050, de 06/06/08, sucessor da Superintendência de Recursos Hídricos – SRH, responsável pela formulação e implementação da política estadual de recursos hídricos, outorga de recursos hídricos estaduais, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Bahia;

- CTGA – Comissão Técnica de Garantia Ambiental, exigência da Lei Estadual da Bahia nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política de Meio Ambiente e Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia, Capítulo VIII, com o objetivo de implementar o autocontrole ambiental nas empresas públicas e privadas. Tem o objetivo de coordenar, executar, acompanhar, avaliar e pronunciar-se sobre os programas, projetos, empreendimentos e atividades potencialmente degradadoras, desenvolvidas nas respectivas áreas de atuação. Regulamentado pelo Decreto Estadual nº 7.967, de 05/07/01;

- RTGA – Relatório Técnico de Garantia Ambiental, exigência prevista no Decreto Estadual da Bahia nº 7.967 de 05/06/01, Seção I, Art. 210, parágrafo 7º, inciso XIII, onde a CTGA deve apresentar o Relatório contendo: a) resumo das principais ações da CTGA no ano anterior; b) atas das reuniões ocorridas no período anual; c) demonstrativos do desempenho ambiental da atividade, ilustrados com gráficos e planilhas; d) situação dos condicionantes da licença em vigor, dentre outras informações relevantes;

- DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral.

# 3. COMPETÊNCIAS

  - Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência.

### 3.2. 	Compete à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, por intermédio da Gerência de Meio Ambiente, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, os serviços objeto deste TR.

### 3.3. 	Compete à 6ª Superintendência Regional de Juazeiro, no estado da Bahia,  fiscalizar e acompanhar, sob a coordenação da Gerencia de Meio Ambiente, os trabalhos de campo.

# 4. LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

  - A área do Projeto Salitre localiza-se no município de Juazeiro, na região Norte do Estado da Bahia, a cerca de 500 km de Salvador, na região do sub-médio São Francisco, na sub-bacia do rio Salitre situada na margem direita do rio São Francisco, a jusante do reservatório de Sobradinho.

  - Os acessos da rede rodoviária à microrregião do Baixo Médio São Francisco onde está o Projeto Salitre são compostos por rodovias federais e estaduais que interligam os principais centros como se segue:

- Pela rodovia BA-210, que liga Juazeiro a Sobradinho, nas proximidades do Distrito de Rodeadouro, a 18 km de Juazeiro;

- Pela estrada vicinal que liga Juazeiro ao Distrito de Curral Novo, com uma distância aproximada de 5 km de Juazeiro, próxima à foz do rio Salitre.

ETAPA I

ÁREAS DE PREERVAÇÃO

SUBÁREA ALUVIÕES

ETAPA V

ÁREA DE RESERVA LEGAL

ETAPA IV

IV

ETAPA III

ETAPA II

# 5. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

5.1.	Documentos técnicos disponíveis no acervo da Biblioteca da Codevasf e de outros órgãos, para consulta pública:

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) do Projeto Salitre – 1997, elaborado pelo Consórcio JP/Enco Tahal;

- Cópia da Outorga Preventiva de uso de recursos hídricos emitido pela Agência Nacional de Águas (cópia digital em formato PDF – Anexo V);

- Cópia das Licenças de Localização e de Implantação do Projeto Salitre (cópia digital em formato PDF – Anexo IV);

- Caderno de Encargos da Codevasf;

- 5.2.	Base Cartográfica, disponível no acervo da Biblioteca da Codevasf:

    - Levantamento 1:100.000, DSG.

    - Levantamento Aerofotogramétrico Reduzido 1:50.000, DSG, SACS.

    - Mapa planialtimétrico 1:50.000, SUVALE.

    - Ortofotocartas 1:10.000, SUVALE.

    - A Codevasf não se obriga a fornecer os documentos relacionados nos subitens 5.1 e  5.2, dispondo-se, apenas, a facilitar a consulta dos documentos disponíveis no acervo da Biblioteca, cujo ônus de reprodução caberá aos interessados.

    - A Codevasf fornecerá as imagens de satélite para o desenvolvimento dos estudos ambientais e processo de licenciamento. As imagens atenderão às exigências da legislação ambiental da Bahia (Resolução CEPRAM nº 3.688, de 27 de outubro de 2006 – que aprova a Norma Técnica – NT nº 003/06 que dispõe sobre os Critérios e Diretrizes para elaboração e apresentação ao CRA ou à SFC, de plantas georreferenciadas e imagens de satélites atuais, para processos de licenciamento ambiental de empreendimentos de médio, grande e excepcional portes no estado da Bahia).

# 6. ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - O escopo dos serviços objeto destes termos de referência contempla:

    - a adequação e atualização de estudos ambientais de cumprimento dos condicionantes da Portaria nº 3008 de 25/05/2003, do IMA – Instituto do Meio Ambiente do Estado da Bahia (antigo CRA - Centro de Recursos Ambientais da Bahia) que concedeu a Licença de Implantação do Projeto Salitre, para a qual foi estabelecida uma PPV - Prorrogação de Prazo de Validade – através da Portaria nº 6855 de 27/04/2006, CRA;

    - realização dos estudos técnicos sobre a vegetação e fauna da área do Projeto Salitre visando:

- obtenção da autorização de supressão de vegetação para as áreas dos lotes agrícolas da Etapa 1 do Projeto Salitre, junto ao IMA – Instituto de Meio Ambiente;

- obtenção da autorização de supressão de vegetação para as áreas de obras e Jazidas da Etapa 2 do Projeto Salitre, junto ao IMA – Instituto de Meio Ambiente;

    - obtenção da licença de operação da Etapa 1 do Projeto Salitre, junto ao IMA – Instituto do Meio Ambiente do Estado da Bahia;

    - obtenção da Licença de Implantação para a Etapa 2 do Projeto Salitre, para permitir a continuidade do prolongamento das obras do canal principal, segundo a concepção atual do empreendimento;

    - obtenção de laudos, autorizações e licenças específicas ao processo de licenciamento e ao empreendimento e demais áreas de apoio às obras, junto aos órgãos ambientais/instituições do Estado da Bahia, que sejam de responsabilidade da Codevasf;

    - os serviços deverão ser executados tendo-se pleno conhecimento das condicionantes das Licenças Ambientais expedidas até então para o Projeto Salitre (Licença de Localização e Licença de Implantação), as outorgas de uso de água, as autorizações de supressão de vegetação, as legislações ambientais vigentes à época do licenciamento e suas alterações até os dias atuais.

    - a Adequação dos Estudos Ambientais, necessários e imprescindíveis para a obtenção das licenças ambientais do Projeto Salitre, compreenderão a realização de levantamentos de campo, com apoio de imagens de satélites atuais de alta resolução e obtenção de dados primários.

    - para realização dos estudos deverão ser aproveitados, no que for possível, as informações dos levantamentos existentes.

    - as condicionantes ambientais estabelecidos pela Portaria nº 3008 de 25/05/2003 do CRA, envolvendo o meio físico, biótico e socioeconômico, cujos estudos deverão ser atualizados e receber as devidas adequações, com apresentação de relatórios específicos de cada programa/subprograma contendo objetivos, metas, plano de trabalho, monitoramento e custos envolvidos, são a seguir relacionados:

  - Programa de Monitoramento de Solos, do Lençol Freático e da Qualidade da Água com vistas ao atendimento da “condicionante II a” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - Plano de recuperação de área degradada em atendimento à “condicionante II b” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003, com apresentação dos mapas georreferenciados de localização das áreas degradadas pelas obras da Etapa 1;

  - Programa de Capacitação Técnica e Ambiental para os Produtores do perímetro irrigado do Projeto Salitre em atendimento à “condicionante II c” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - Plano de Implantação, Manutenção e Recuperação de Estradas, apresentando relatório de execução, em atendimento à “condicionante II d” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - Relatório de acompanhamento e cumprimento do “Termo de Compromisso” da construtora do Projeto Salitre sobre a contratação de mão-de-obra local, em atendimento à “condicionante II e” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - Relatório Técnico de Garantia Ambiental – RTGA, conforme disposto no art. 210, XIII, do regulamento da Lei Estadual nº 7.799/01, aprovado pelo Decreto Estadual nº 7.967/01, em atendimento à “condicionante 3” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - apoiar a Codevasf na elaboração dos projetos ou justificativas técnicas quanto à não exeqüibilidade da “condicionante 4” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003 “Enviar ao CRA o projeto de construção dos diques de contenção no canal principal, antes do lançamento do Rio São Francisco”;

  - Plano de Fiscalização, junto à construtora, quanto à execução das obras civis, descrevendo os aspectos observados e os critérios adotados, em atendimento à “condicionante 5” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - Plano de Resposta a Incidentes nas obras contendo: a) comunicação de ocorrência; b) ações imediatas previstas; c) articulação institucional com órgãos competentes, em atendimento à “condicionante 6” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - Plano de Controle e Manutenção dos Sistemas Separadores Água-Óleo situados na  área da oficinas em atendimento à “condicionante 7” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - Estudo de Viabilização Técnico Jurídico para a previsão da exigência do licenciamento ambiental junto ao CRA, por parte dos responsáveis pelos empreendimentos que serão instalados na área do Projeto Salitre, em atendimento à “condicionante 8” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - Estudo de Aproveitamento Futuro de áreas de áreas de jazida/bota-fora, para a instalação de equipamentos, construções ou outras estruturas, evitando-se desmatamento e a ocupação de novas áreas para estes fins, em atendimento à “condicionante 9” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - Relatório Técnico de Ações realizadas pela CODEVASF nas  áreas de reserva legal e de preservação permanente do Projeto Salitre, conforme o disposto no Regulamento da Lei Estadual nº 6.569/94, aprovado pelo Decreto Estadual nº 6.785/97, na Lei Federal nº 4.771/65 e na Resolução CONAMA nº 303/02, em atendimento à “condicionante 10” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - Relatório Técnico de Ações realizadas pela CODEVASF conforme o disposto na Resolução CEPRAM nº 1.009/94, que dispõe sobre a proibição do corte, armazenamento e comercialização das espécies “aroeira” “baraúna” e “angico”, em atendimento à “condicionante 11” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - Relatório de implementação das ações e medidas mitigadoras para cada um dos impactos ambientais previstos propostas e descritas no roteiro de caracterização do empreendimento apresentado ao CRA, sob a supervisão da Comissão Técnica de Garantia Ambiental – CTGA, e emitir Relatório Técnico das ações desenvolvidas, em atendimento à “condicionante 12” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - levantamento de vegetação das áreas recuperadas e elaborar relatório apresentando os resultados do PRAD em atendimento à “condicionante 13” da Portaria CRA no 3.008 de 25/05/2003;

  - Relatório Técnico das medidas emergenciais adotadas requeridas na ocorrência de acidentes, independentemente da comunicação, no sentido de minimizar os riscos e os impactos às pessoas e ao meio ambiente, em atendimento à “condicionante 17” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - Programa de educação ambiental e treinamento em segurança do trabalho, junto aos trabalhadores do canteiro de obras, em atendimento à “condicionante 18” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - orientar os operários do canteiro de obras a acondicionar em sacos plásticos o lixo os resíduos sólidos não perigosos gerados para posterior coleta pelo serviço municipal de limpeza publica, ficando proibida a disposição direta no solo, em corpos d’água ou a queima a céu aberto, e elaborar Relatório Técnico de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do canteiro de obras em atendimento à “condicionante 19” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/2003;

  - Relatório de Monitoramento Ambiental da obra contendo ações de atendimento dos “condicionantes 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26” da Portaria CRA nº 3.008 de 25/05/200;

6.1.10. apoio técnico na elaboração e definição dos escopos dos serviços que envolverão futuras ações executivas de campo a serem providenciadas pela Codevasf.

6.1.11. apoio técnico à Codevasf quando da realização das reuniões técnicas com órgãos ambientais e reuniões públicas que se fizerem necessárias, até a obtenção de todas as licenças ambientais especificadas nestes TR;

6.1.12. a Contratada deverá levantar, quantificar e delimitar as Áreas de Preservação Permanentes – APP das Etapas 1 e 2 do perímetro de Irrigação Salitre. Para esse serviço deverá ser entregue Relatório Técnico e Mapas Temáticos georeferenciados.

# 7. VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - Os serviços serão contratados pelo preço estimado de R$ 323.795,64 (trezentos e vinte e três mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) a preços de julho/2008, conforme indicado na planilha de estimativa de custos do anexo I.

# 8. PRAZO DE EXECUÇÃO

  - A execução dos trabalhos, conforme as fases indicadas nos subitem 6.1, será de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data de assinatura do contrato, sendo:

- 90 (noventa) dias corridos o prazo máximo para a adequação e elaboração dos estudos ambientais. Neste prazo estão incluídos 15 (quinze) dias para análise e aprovação da minuta e 15 (quinze) dias para editar e entregar a versão definitiva;

- 60 (sessenta) dias corridos o prazo máximo para a realização das audiências; e

- 60 (sessenta) dias corridos o prazo máximo para o licenciamento do empreendimento; e

  - Desde que apropriada à metodologia proposta e demonstrado no programa de trabalho, algumas atividades poderão ser executadas concomitantemente, com vistas à otimização do prazo.

# 9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## 9.1.  É vedada a participação na equipe técnica (equipe chave e de consultores) dos servidores da administração pública ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, em função da proibição de pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração para os entes públicos citados, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União (Lei 1154 de 13/08/2007 – Artigo 25).

## 9.2.   Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas nacionais de consultoria do ramo, com experiência em serviços similares aos relacionados no subitem 6.1, individualmente ou em forma de consórcio e que atendam às condições estabelecidas no Edital.

## 9.3.	As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas, sob responsabilidade total da licitante, perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços, quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## 9.4. A licitante considera que conhece plenamente o presente TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a Codevasf concordou previamente, por escrito.

## 9.5.  A licitante considera que a sua participação nestes trabalhos implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive com informações adicionais às fornecidas pela Codevasf, em decorrência destes TR, de modo suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

## 9.6.  O atestado de visita não será exigido. A licitante, ao apresentar sua proposta, estará declarando que conhece o local dos estudos e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Será de sua inteira responsabilidade a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração dos termos contratuais que vierem a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

## 9.7. Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 6ª Superintendência Regional – Juazeiro-BA na Gerência Regional de Revitalização/Unidade Regional de Meio Ambiente, por meio do telefone (74) 3614-6238, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30 de 2ª à 6ª Feira.

# 10. HABILITAÇÃO

## 10.1. Os documentos necessários à habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal deverão ser apresentados em conformidade com os arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com a forma de apresentação estabelecida no Edital.

## 10.2. Em complemento à documentação estabelecida no Edital, para qualificação técnica, a licitante deverá apresentar Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental emitido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 01 de 16/03/88 e Instruções Normativas - IBAMA nº 10, de 17 de agosto de 2001 e nº 37 de 29 de junho de 2004;

# 11. ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## 11.1. 	As propostas deverão conter informações e documentos, com justificativas acerca da metodologia, bem como dos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério da licitante, segundo os quais a mesma se propõe a executar os serviços, com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência.

## 11.2. 	A Proposta Técnica não deverá exceder 200 (duzentas) folhas no total, utilizando-se somente a frente de cada folha no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas.

## 11.2.1 	Os comprovantes exigidos no subitem 11.4.2.6 poderão ser apresentados em forma  de anexo, não computados na restrição do subitem 11.2.

## 11.3. 	As propostas Técnicas e Financeiras deverão ser apresentadas conforme estabelecido em Edital.

## 11.4. 	Proposta Técnica.

    - A proposta técnica será elaborada atendendo os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo, devendo ser compatibilizada a equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, com o programa de trabalho. Deverá ser elaborada conforme o sumário a seguir, podendo ser eventualmente ajustado nos aspectos em que a proponente julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da Proposta Técnica

  - Considerações Prévias

  - Exceções aos TR.

- Proposta Técnica

  - Conhecimento do Problema

  - Bases Metodológicas

  - Plano Geral de Trabalho

  - Equipe Técnica

  - Equipamentos

  - Apêndice de Formulários

    - A proposta conterá, nos itens pertinentes ao sumário precedente, informações detalhadas nos aspectos indicados a seguir:

      - Considerações Prévias (1.1) - considerações prévias e dados a respeito da empresa ou empresas consorciadas, nos seus aspectos organizacionais, institucionais e técnicos.

      - Exceções aos TR (1.2) - informações a respeito das exceções sobre as quais a Licitante se manifeste, em aplicação ao disposto nestes Termos de Referência .

      - Conhecimento do Problema (2.1) – objetiva demonstrar que a licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- ao conhecimento da região - dados gerais de real interesse na execução dos trabalhos, em especial sobre os aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na execução dos mesmos;

- ao conhecimento do empreendimento - exposição baseada na análise do acervo de informação existente e na visita ao local dos serviços, destacando os aspectos de maior relevância e as soluções e peculiaridades técnicas e ambientais adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta;

- conhecimento da legislação ambiental – a proponente deverá demonstrar amplo conhecimento sobre a legislação ambiental federal, estadual e municipal relativa aos estudos ambientais previstos, bem como de recursos hídricos. Também deve demonstrar conhecimento quanto ao fluxo do processo de obtenção das licenças ambientais para continuidade do projeto.

      - Bases Metodológicas (2.2) – inclui as normas a serem observadas, bem como os procedimentos e controles de qualidade que a licitante pretenda exercer durante a execução dos serviços e, para tanto, fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- aos procedimentos técnicos e organizacionais, destacando as diretrizes relevantes para a qualidade dos serviços, explicitando o planejamento e os métodos de gestão;

- às normas a serem observadas, destacando as normas, métodos e técnicas propostos para a execução dos serviços, e,

- à estratégia para aprovação dos estudos nos órgãos ambientais envolvidos com o licenciamento do empreendimento.

      - Plano Geral de Trabalho (2.3) – inclui as informações, justificativas e detalhamento relativos ao mesmo, devendo ser formulado:

- programa de trabalho, coerente com o conhecimento do problema e as bases metodológicas definidas e consistentes com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execução dos trabalhos nas diversas áreas de atuação;

- cronograma, detalhado por atividades e eventos, definido operacionalmente e referido a uma desagregação de trabalhos a serem executados pela licitante. Os cronogramas e diagramas serão atualizados mensalmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos, com “software” adequado ao atendimento das seguintes exigências:

- referir-se a um calendário mensal a partir do início dos serviços, conforme relação de eventos constantes do anexos VI. Esta relação poderá sofrer as adaptações julgadas necessárias pela licitante;

- ser expresso mediante cronogramas físicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos, contendo as precedências, interdependências e interelações das atividades, possibilitando, assim, a análise do fluxo contínuo das ações;

- ser adequado às técnicas de avaliação e revisão tipo CPM, mediante modelo a ser implantado imediatamente após o início da execução dos serviços.

      - Equipe Técnica (2.4) – representa os recursos humanos definidos e quantificados pela licitante. O coordenador geral e a equipe chave, integrantes da equipe técnica, composta pelos profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas na alínea “b”, os quais deverão apresentar as fichas curriculares, com os respectivos comprovantes, observando os aspectos a seguir relacionados.

- a) 	coordenador - profissional integrante do quadro de pessoal permanente da licitante, com formação acadêmica e experiência em planejamento e coordenação de serviços de consultoria de caráter multidisciplinar, notadamente em estudos de impacto ambiental, licenciamento ambiental e programas ambientais. Anexar no máximo 5 (cinco) atestados registrado no CREA ou Conselho Profissional equivalente comprovando experiência nos serviços similares objeto deste Termo de Referência. A comprovação do vínculo do coordenador deve ser da seguinte forma:

- Empregado: carteira de trabalho com ficha de registro no Ministério do Trabalho, comprovando o vínculo pelo menos desde a data da publicação do presente edital;

- Sócio: contrato social ou estatuto social devidamente registrado no órgão competente, comprovando que participa da sociedade pelo menos desde a data da publicação do presente edital;

- Diretor: contrato social ou estatuto social devidamente registrado no órgão competente ou ata da última assembléia de sua investidura no cargo, pelo menos desde a data da publicação do presente edital, devidamente publicada na imprensa oficial, no caso de sociedades anônimas.

- b) 	equipe chave - composta por profissionais com formação acadêmica e experiência em serviços ambientais requeridas para o desenvolvimento dos serviços relacionado no “item 6” deste Termo de Referência, envolvendo no mínimo as áreas de conhecimento do meio biótico, meio físico, meio antrópico e licenciamento ambiental, relacionado ao escopo dos serviços deste Termo de Referência. Anexar no máximo 3 (três) atestados registrado no CREA ou Conselho Profissional equivalente comprovando experiência nos serviços similares objeto deste Termo de Referência.

- estrutura organizacional - inclui a justificativa do desenho e dimensionamento da estrutura proposta, em nível operacional, mediante alocação de pessoal classificado por categorias profissionais, devendo apresentar:

- personograma de equipe - indicar a sua interligação com a estrutura de execução dos serviços e as interfaces com a equipe da Codevasf;

- descrição das funções – estabelecer as atribuições e as responsabilidades dos grupos funcionais; e

- cronograma de permanência – estabelecer a permanência do pessoal da equipe proposta, sua suficiência e sua compatibilidade com a estrutura organizacional.

- a substituição dos coordenadores e/ou dos profissionais que compõem a equipe chave somente se dará nos casos supervenientes, fortuitos ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf, consoante o Art. 13 § 3º da Lei 8.666/93.

- Os currículos dos profissionais da Equipe Chave deverão estar apresentados conforme Modelo PTP-I do Anexo VIII deste TR, com a devida assinatura do técnico concordando em participar dos trabalhos.

- Nos currículos devem estar claramente destacado o período de trabalho e sua respectiva duração nas atividades desenvolvidas para cada profissional, de forma a agilizar a avaliação pela Comissão;

- Para comprovação das atividades declaradas nos currículos, deverão ser apresentadas as cópias dos atestados de execução dos serviços e certidões de acervo técnico emitidas pelo CREA ou conselho profissional equivalente.

      - Equipamentos (2.5) – representa os recursos materiais, definidos e quantificados pela licitante, que serão utilizados na execução dos serviços, compostos de:

- a) a descrição dos recursos de informática (hardware, software) e veículos para obtenção e processamento dos dados; e

- b) equipamentos técnicos para execução dos serviços.

      - Apêndice de Formulários (2.6) - inclui os grupos de formulários relacionados no subitem 11.6, alínea “a”, cujos exemplos figuram no anexo VIII dos presentes TR, entendendo-se que as Licitantes, caso julguem necessário, poderão adaptá-los às particularidades de suas propostas completando-as com categorias e itens adicionais.

## 11.5. Proposta Financeira.

### 11.5.1.  	A proposta financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na  proposta técnica e será elaborada conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustado nos aspectos que a licitante julgar adequados:

Sumário

- Apresentação da Proposta Financeira

  - Considerações Prévias

  - Resumo da Proposta Financeira

  - Declaração de Validade da Proposta

- Proposta Financeira

  - Valor da Proposta

  - Detalhamento da Proposta

### 11.5.2. 	A proposta financeira conterá, nos itens pertinentes ao sumário precedente, informações detalhadas nos aspectos indicados a seguir:

### 11.5.2.1. Considerações Prévias (1.1) - contém as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a licitante deseje incluir.

### 11.5.2.2. 	Resumo da Proposta Financeira (1.2) - inclui o resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total, bem como as considerações relativas à: condições específicas da proposta, variantes consideradas, etc.

### 11.5.2.3. 	Declaração de Validade da Proposta (1.3) - a licitante deverá apresentar declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

### 11.5.2.4. 	Valor Total da Proposta (2.1) - ser evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições.

### 11.5.2.5. 	Detalhamento da Proposta (2.2) - inclui os grupos de formulários relacionados no subitem 11.6, alínea “b”, cujos modelos figuram no anexo VIII dos presentes TR. A Licitante, caso julgue necessário, poderá adaptá-los às particularidades de sua proposta, ajustando a itemização mediante a introdução de itens adicionais, devendo:

- a)  detalhar os salários e honorários praticados pela licitante e os percentuais acrescidos aos salários para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas e outros encargos, bem como os percentuais relativos a impostos e remuneração da empresa, incidentes sobre o valor total orçado;

- b) detalhar, mediante quadros auxiliares, as informações fornecidas nosformulários solicitados pela Codevasf até um grau de desagregação congruente com o detalhamento da proposta técnica;

- c)  no preenchimento do cronograma financeiro utilizar o elenco de eventos relacionados no anexo VI;

- d)  demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em Lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos, devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais, que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- e)  os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal, se devido, deverão ser demonstrados no formulário PFP-XI - demonstrativo do custo da mobilização/desmobilização, para depois serem transportados para o formulário FPRO. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados no Formulário FPRO-XIV - Encargos Sociais. O valor total do custo da mobilização e da desmobilização não poderá ultrapassar a 5% (um por cento) do valor total da proposta;

### 11.5.3. Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível, mobilização e desmobilização e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão, serão consideradas inclusas nos preços.

## 11.6. Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

- proposta técnica: PTP-I e PTP-II;

- proposta financeira: FPRO, FPRO-I, FPRO-II, FPRO-III, FPRO-IV, FPRO-VI, FPRO-X, FPRO-XI, FPRO-XII, FPRO,XIII e FPRO-XI

# 12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## 12.1. As propostas técnicas serão avaliadas através de pontuação – no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir.

    - A demonstração de conhecimento do problema, apresentada conforme estabelece o subitem 11.4.2.3, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| CONHECIMENTO DO PROBLEMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | Pontos por item | Nº de Projetos | Total de pontos |
| # A) Conhecimento da região | 8,0 | 1,0 | 8,0 |
| B) Conhecimento do empreendimento |  |  |  |
| b.1) análise do acervo existente | 10,0 | 1,0 | 10,0 |
| # C) Conhecimento às legislações |  |  |  |
| c.1) Legistação Ambiental Federal, Estadual e Municipal | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| c.2) Legislação de Recursos Hídricos | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| Sub Total de Pontos 1 |  |  | 30,0 |

Obs.: A coluna Nº de Projetos refere-se à quantidade de projetos objeto do presente edital.

    - As Bases Metodológicas e o Plano Geral de Trabalho apresentado de acordo com o estabelecido nos subitens 11.4.2.4 e 11.4.2.5, receberão pontuação máxima, conforme quadro abaixo:

| BASES METODOLÓGICAS E PLANO GERAL DE TRABALHO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | Pontos por item | Nº de Projetos | Total de pontos |
| A) Procedimentos técnicos organizacionais | 5,0 | 1,0 | 5,0 |
| B) Normas a serem observadas | 4,0 | 1,0 | 4,0 |
| C) Estratégia para aprovação dos estudos no Órgão Ambiental | 10,0 | 1,0 | 10,0 |
| D) Plano Geral de Trabalho |  |  |  |
| # d.1) coerência com o conhecimento do problema | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| # d.2) bases metodológicas | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| # d.3) consistência com o escopo dos trabalhos | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| # d.4) diretrizes para as diversas áreas | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| # E) Cronograma |  |  |  |
| e.1) calendário mensal com eventos de TR | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| e.2) fluxograma PERT/CPM e cronograma GANTT | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| e.3) avaliação e revisão tipo CPM | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Sub Total de Pontos 2 |  |  | 30,0 |
| Obs.: A coluna Nº de Projetos refere-se à quantidade de projetos objeto do presente edital |  |  |  |

    - A Equipe Técnica apresentada conforme estabelece o subitem 11.4.2.6, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | Pontos por item | Nº máximo de atestado | Total de pontos |
| A) Coordenador: |  |  |  |
| 1) Formação acadêmica e complementar | 1,0 | 3,0 | 3.0 |
| 2) Experiência geral: |  |  |  |
| - Diversidade de projetos em que participou | 0,5 | 5,0 | 2,5 |
| - Complexidade dos projetos em que participou | 0,5 | 5,0 | 2,5 |
| 3) Experiência específica: |  |  |  |
| - Estudos Ambientais | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
| - Licenciamento Ambiental | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
| - Programas Ambientais | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
| B) Equipe Chave: Formação acadêmica e complementar |  |  |  |
| 1) Formação acadêmica e complementar | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2) Experiência geral: |  |  |  |
| - Diversidade de projetos | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| - Complexidade dos projetos | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| C) Experiência específica por meio/área de conhecimento: |  |  |  |
| - Meio biótico | 0,5 | 3,0 | 1,5 |
| - Meio físico | 0,5 | 3,0 | 1,5 |
| - Meio antrópico | 0,5 | 3,0 | 1,5 |
| - Licenciamento ambiental | 0,5 | 3,0 | 1,5 |
| D) Estrutura Organizacional: |  |  |  |
| Personograma de equipe descrição das funções | 2,5 |  | 2,5 |
| Cronograma de permanência | 2,5 |  | 2,5 |
| Sub Total de Pontos 3 |  |  | 40,0 |
| TOTAL (1+2+3) |  |  | 100,0 |

## 12.2. As Propostas Técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) dos quesitos relacionados nos subitens 12.1.1 a 12.1.3 ou pontuação total inferior 80 (oitenta) pontos, serão desclassificadas.

## 12.3. As propostas financeiras das licitantes classificadas tecnicamente serão examinadas, para avaliar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculo, se todos os documentos foram assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências.

### 12.3.1. Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## 12.4. No caso do subitem 12.3.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no termo da proposta não serão considerados. A licitante será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no termo da proposta, sob pena de desclassificação.

## 12.5. Serão desclassificadas:

- Propostas que não atendam às exigências do Edital.

- Propostas com valores exorbitantes ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos que apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

## 12.6. 	Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, e a classificação das mesmas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo declarada vencedora a Licitante que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e os pesos seguintes:

Ncf = 0,8Nt+0,2Nf

Nf = 100 - Po−PmVe−Pm∗20

Onde:

NCF = Nota de classificação final alcançada pela licitante;

NT = Nota técnica obtida pela licitante;

NF = Nota financeira obtida pela licitante;

PO = Preço ofertado pela licitante;

Ve = Valor estimado pela Codevasf, e

Pm = Preço mínimo ofertado.

### 12.6.1. Na hipótese do valor estimado pela Codevasf ser  ao preço mínimo ofertado, o resultado da equação será indeterminado. Neste caso, o valor estimado (Ve) será substituído pelo maior preço válido, dentre os ofertados.

# 13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## 13.1. A Codevasf pagará à licitante, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo, assim, a única remuneração da licitante pelos trabalhos contratados e executados.

## 13.2. Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronograma físico/financeiro, incluindo-se na medição os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes, os serviços executados, as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa de execução do contrato, incluindo-se nas mesmas os serviços executados no período, correspondente as parcelas de preço global constantes no cronograma financeiro.

13.3. O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento mensal, sujeito às seguintes condições gerais:

- a) o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 13.5 e 13.6 e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a indicação do número da Nota de Empenho que lhe dá cobertura. Quanto aos serviços de campo, as medições deverão ser atestadas pela fiscalização da 6ª SR, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 ( trinta ) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez ) dias para a aprovação da fatura e 20 ( vinte ) dias para sua liquidação;

- as faturas mensais só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à licitante para correções, não alterando a dada de adimplemento da obrigação;

## 13.4. As formas de pagamento contempladas nestes TR - preço unitário e preço global – serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

## 13.5. Serviços Pagos a Preços Globais.

### 13.5.1. Os serviços pagos a preço global são os trabalhos necessários a adequação dos estudos ambientais e aqueles necessários para o licenciamento ambiental do empreendimento, incluindo as reuniões de esclarecimento com órgãos ambientais, apresentação do estudo para a comunidade em audiências públicas, com exceção dos serviços pagos por preço unitários, conforme subitem 13.5. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais condicionado à.

    - aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico;

    - o coordenador do contrato, após a aprovação dos relatórios/documentos, autorizará à licitante a emissão dos respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios e documentos, poderá reter a parcela referente às mesmas, se a dúvida não for sanada pela licitante;

    - qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo para as correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento

- a Codevasf, após sanado o motivo da retenção, terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

### 13.5.2. A Licitante deverá apresentar, em detalhes, o demonstrativo da composição:

    - dos encargos fiscais;

    - dos custos de administração; e

- da remuneração de escritório.

## 13.6. O pagamento dos serviços referente à mobilização/desmobilização será efetuado pelo valor global específico ofertado pela proponente, da seguinte forma:

    - mobilização 50% (cinqüenta por cento); e

    - desmobilização 50% (cinqüenta por cento), comprovada pela fiscalização.

# 14. REAJUSTAMENTO

## 14.1. Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1 - Io

- R = V [-------------], onde:

- Io

- “R” é o valor do reajustamento procurado;

- “V” é o valor contratual a ser reajustado;

- “I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

## 14.2 Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria.

# 15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## 15.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do Programa de Trabalho 20.607.0379.1692.0029 – Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia, Categoria Econômica 4, Despesas de Capital, sob gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura.

# 16. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## 16.1 A licitante e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da licitante, quantas reuniões estimar convenientes. A comunicação será por escrito, mesmo as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

## 16.2 A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos. A relação dos produtos, previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega, são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## 16.3 A licitante terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que sejam harmonizadas num planejamento integrado.

## 16.4 Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

    - O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro).

      - Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma. Serão de 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos. A licitante deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

      - Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias.

### 16.4.2. As eventuais alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### 16.4.3. As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

## 16.5. A Codevasf terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

### 16.5.1. A Codevasf, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, por meio da Gerência de Meio Ambiente, designará caso julque necessário uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### 16.5.2. A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a licitante, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### 16.5.3. A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa, indicando o seu valor.

### 16.5.4. A licitante poderá recorrer à Área de Revitalização de Bacias Hidrográficas das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva.

### 16.5.5. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a licitante da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## 16.6. A Codevasf e a licitante estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## 16.7. A licitante deverá intercambiar informações com a Codevasf, via Fax, através das linhas telefônicas: (061) 3312-4661 ou (061) 3312-4658. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

# 17. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## 17.1. A licitante, antes do início dos trabalhos de campo deverá apresentar:

- autorização do IBAMA de projeto específico para a realização dos estudos de fauna na área do Projeto Salitre, constando o nome de um membro da equipe técnica de nível superior como responsável técnico do mesmo, em atendimento a legislação federal e estadual pertinente;

- A autorização acima poderá ser substituída por outra equivalente fornecida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA, desde que seja aceita pelo IBAMA;

- relatório específico com o Plano de Trabalho Específico (PTE), contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, indicando o responsável para cada área e sua localização;

- a localização (local do escritório de campo);

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- as normas a serem observadas e os procedimentos de controles de qualidade;

- os quantitativos de cada tipo de serviço; e

- a data prevista para o término dos serviços.

## 17.2. Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente de acordo com a natureza dos serviços.

## 17.3. Os relatórios finais referentes aos estudos objeto do presente Termos de Referência, devem ser apresentados, considerando as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os dados referentes às unidades espaciais do projeto e áreas de influência, deverão ser apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema de informações geográficas;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

- os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública.

- conter a equipe de acompanhamento/fiscalização e a equipe técnica que trabalhou na elaboração dos serviços.

## 17.4. A licitante emitirá relatórios parciais para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro. Serão emitidos os seguintes relatórios e documentos:

- Relatórios de Andamento - a serem fornecidos por solicitação da Codevasf, contendo resumo normalizado da situação física financeira do contrato em andamento (cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções sobre prazos e custos);

- Relatórios Específicos - a serem apresentados quando solicitados pela Codevasf, e/ou imprescindíveis em determinados estágios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou tema, com as informações sobre fontes de dados, metodologias, memórias de cálculo e especificações técnicas adotadas, avaliação crítica sobre a adequação ou carência dos dados disponíveis, bem como recomendações para futuro aprimoramento, a serem integrados nos relatórios parciais e relatórios finais;

- Relatórios Parciais - a serem apresentados mensalmente para os serviços objeto destes Termos de Referência, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (anexo VI), com as informações a respeito das fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica sobre os dados disponíveis;

- Versão Preliminar do Relatório Final – a ser apresentada em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais, devidamente sintetizados, com ênfase para os resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativa de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação de correção/revisão da versão preliminar pela Codevasf.

## 17.5. Os programas ambientais e relatórios de levantamentos de campo terão sua impressão e gravação definitivas após reuniões finais de prévia aceitação nos órgãos ambientais.

## 17.6. A licitante, além da documentação impressa da versão definitiva do relatório final, se obriga a entregar quatro cópias de todos os trabalhos, gravados em CD/DVD ROOM e HD externo, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotos, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a licitante, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer os seus originais completos, com os respectivos manuais e garantias.

### 17.6.1. Os programas de computação utilizados na elaboração dos serviços deverão ser apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca os resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

## 17.7. A Licitante deverá exercer controle de qualidade a respeito das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

# 18. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## 18.1. Os trabalhos de natureza técnica deverão observar as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

## 18.2. A licitante contratada poderá substituir as normas da ABNT ou por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

    - As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## 18.3. Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais etc., deverão obedecer às unidades do Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de serem adotadas outras unidades, os valores expressos serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## 18.4. Redação - a documentação pertinente será, obrigatoriamente, apresentada na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## 18.5. Encadernação - a encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### 18.5.1. A encadernação do Relatório Final deverá ser do tipo “capa-dura”, não sendo aceita com garras plásticas. As folhas deverão ser destacáveis.

## 18.6. Elementos Componentes – a seqüência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### 18.6.1. Capa (NBR - 6029) - será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título, desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### 18.6.2. Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es);

- a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

    - Folha de Rosto - deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

      - Verso da Folha de Rosto - o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo American Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet: www.codevasf.gov.br e o e-mail.

    - Índice Geral - deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e seqüência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

    - Sumário - deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

    - Listas (NBR 6029)

    - Apresentação (NBR 6029) - deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura, bem como uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

    - Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

    - Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

    - Referências Bibliográficas (NBR - 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## 18.7. Disposição.

### 18.7.1. Formatos de Papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

### 18.7.2. Paginação e Numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### 18.7.3. Formulários e Tabelas - os Formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em seqüência no texto, logo após a primeira citação referente ao formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

### 18.7.4. Numeração Progressiva das Seções de um Documento (NBR-6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### 18.7.5. Numeração e Registro dos Documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material etc. deverão ser numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos deverão ser registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela Licitante e pela Codevasf.

### 18.7.6. Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### 18.7.7. Revisão dos Documentos - o documento revisto deverá ter indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### 18.7.8. Escala (NBR -5984) - a escala do desenho deverá, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### 18.7.9. Dobramento de Folhas (NBR - 5984) - o formato final deverá ser apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### 18.7.10. Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) deverão conter, no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

- a legenda deverá apresentar a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda deverá conter as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

2. título do projeto;

- 3. título do documento;

- 4. data (mês/ano);

- 5. nome da licitante;

- 6. número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- 7. indicação de “Substitui” ou “Substituído por”, quando for o caso;

- 8. assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- 9. número de revisão; e

- 10. escala.

- d) a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, deverão ser apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

# 19. RECEBIMENTO DO OBJETO

## 19.1. Ao término dos serviços serão entregues a Codevasf, em meio magnético e papel quatro vias, dos produtos a seguir relacionados, que serão de sua propriedade, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma:

- Relatórios dos estudos de cumprimento das condicionantes ambientais do Projeto Salitre;

- Licença de Operação da Etapa 1 do Projeto Salitre, para todas as áreas dos lotes agrícolas;

- Licença de Implantação da Etapa 2 do Projeto Salitre;

- Autorização de Supressão de Vegetação das áreas de apoio, inclusive de exploração das jazidas localizadas no perímetro do empreendimento das Etaspas 1 e 2;

- Relatórios, Mapas Temáticos, e demais layers georreferenciados contendo delimitação e quantificação das Áreas de Presevação Permanentes-APP das Etapas 1 e 2 do Projeto Salitre.

### 19.1.1. Após a entrega dos produtos, no número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, a licitante requererá o recebimento definitivo dos serviços. O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação dos mesmos, condicionada, ainda, a:

- conduzir as necessárias diligências e consultas aos órgãos ambientais pertinentes, durante a execução dos serviços, com vistas à aprovação dos serviços visando sua aprovação e aceite para o licenciamento do Projeto Salitre, pertinente aos serviços destes TR.

- realizar, dentro do escopo dos serviços, e sem custos adicionais para a Codevasf, os ajustes dos programas e estudos ambientais, eventualmente recomendados e condicionados pelo órgão ambiental.

### 19.1.2. A licitante entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no item 19 e seus subitens são condicionantes para:

- a emissão do atestado de execução dos serviços;

- a emissão do termo de encerramento físico; e

- a liberação da caução contratual.

# 20. CONDIÇÕES GERAIS

## 20.1. A licitante será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## 20.2. Os trabalhos podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, cartas, relatórios, etc) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

## 20.3. A licitante deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## 20.4. A licitante será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

## 20.5. A licitante é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias e ao pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, que incidirem por conta da execução dos serviços

ANEXOS

ANEXO I - ORÇAMENTO ESTIMATIVO

ANEXO II – MAPA  DO PROJETO SALITRE

Arquivo em formato digital

ANEXO III – EIA/RIMA DO PROJETO SALITRE

Disponível na Biblioteca da Codevasf

ANEXO IV – CÓPIA DAS LICENÇAS DE LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO E PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DA LI

Arquivo digital em formato PDF

ANEXO V – CÓPIA DA OUTORGA PREVENTIVA DO PROJETO SALITRE

Cópia digital em formato PDF

ANEXO VI – RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

- MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

- ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS PARA CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS

  - E01 – Relatório específico com Plano de Trabalho Específico (PTE), conforme subitem 17.1 destes TR

  - E02 – Campanhas de campo para obtenção de dados primários

  - E05 – Relatório da campanha de Campo

  - E06 – Minuta atualização estudos para cumprimento das condicionantes

  - E07 – Reuniões OEMA

  - E08 - Edição definitiva do relatório final

- ASSESSORIA PARA LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS

  - E01 – Campanhas de campo para obtenção de dados primários

  - E02 – Relatório inventário florestal

  - E03 - Protocolo dos Pedidos de Licenciamentos no IMA e SEMA – Autorização da Supressão de Vegetação

  - E04 – Vistorias de campo com o IMA/SEMA

  - E05 – Reuniões OEMA.

  - E06 - Obtenção das Licenças e Autorizações ambientais.

ANEXO VII - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL

- ESTRUTURA DO RELATORIO

SUMÁRIO EXECUTIVO

VOLUME 1	ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS PARA CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS

VOLUME 2 	ASSESSORIA PARA LICENCIAMENTOS

VOLUME 3 	DESENHOS E MAPAS

VOLUME 4 	ANEXOS

- OBSERVAÇÕES:

  - Cada volume deverá conter um sumário executivo

  - Os volumes deverão ser divididos, a critério da licitante, em tomos, visando o melhor ordenamento dos assuntos.

ANEXO VIII- FORMULÁRIOS