Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

DDO - 830

VINCULADA AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

TERMOS DE REFERÊNCIA

ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS DO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ PARA  LICENCIAMENTO AMBIENTAL DENTRO DO MODELO DE GESTÃO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA

Janeiro/2008

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	2

2.	CONCEITUAÇÃO	2

3.	COMPETÊNCIAS	3

4.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	3

5.	INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS	4

6.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	4

7.	VALOR DA CONTRATAÇÃO	6

8.	PRAZO DE EXECUÇÃO	6

9.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	6

10.	HABILItAÇÃO	7

11.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	7

12.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	12

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	14

14.	REAJUSTAMENTO	16

15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16

16.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	16

17.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	18

18.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	20

19.	RECEBIMENTO DO OBJETO	23

20.	CONDIÇÕES GERAIS	24

ANEXO I - ORÇAMENTO ESTIMATIVO	26

ANEXO II – especificações técnicas PARA ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS	28

# FINALIDADE

## Estabelecer normas, critérios, condições contratuais principais e fornecer informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para execução dos serviços de adequação e atualização dos estudos  ambientais (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – EIA/RIMA) do Projeto Público de Irrigação Baixio de Irecê, de forma a adequar o processo de licenciamento ambiental ao modelo de agropólo, dentro do modelo de gestão de parceria público-privada (PPP).

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Serviços Similares - estudos elaborados para o licenciamento ambiental de empreendimentos agropecuários, envolvendo EIA/RIMA, programas ambientais e programas de monitoramento de impactos,  estudos  de reserva legal, estudos de vegetação, estudos de fauna, elaboração de relatório de controle ambiental e planos de controle ambiental, planos de recuperação de áreas degradadas;

- Proposta Técnica - documento apresentado com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, com justificativas acerca da metodologia, bem com os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério da proponente, segundo os quais a mesma se propõe a executar os serviços;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar, dentre outros, as normas, características, condições, critérios ou requisitos exigíveis para execução dos serviços;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a  seqüência de  fases  de  uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando  o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Relatório de Andamento - documento a  ser   produzido  pela  contratada, com o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento a ser produzido pela contratada, relativo à justificativa técnica e/ou andamento  dos  serviços,  além  dos que  forem estabelecidos em caráter sistemático, para efeito de fiscalização;

- Relatório Parcial - documento a ser apresentado pela contratada, que traduz o resultado parcial dos serviços ou de componente dos serviços;

- Relatório Final - documento de produção previsto ao término dos trabalhos, no qual a proponente apresenta o relato de todos os serviços executados;

- Fiscalização - equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato;

- Proponente - consultora interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Contrato - documento subscrito pela Codevasf e pela contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa;

- Licença Prévia - LP - licença ambiental que atesta a viabilidade ambiental do empreendimento;

- Licença de Instalação - LI - licença ambiental que autoriza o início das obras de implantação do  empreendimento;

- IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;

- IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;

- CRA – Centro de Recursos Ambientais da Bahia, responsável pelo licenciamento ambiental de projetos agropecuários, integrante do sistema estadual de meio ambiente da Bahia e vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

- DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência.

### Compete à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, por intermédio da Gerencia de Meio Ambiente, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, os serviços objeto deste TR.

### Compete à 2ª Superintendência Regional de Bom Jesus da Lapa, fiscalizar, sob a coordenação da Gerencia de Meio Ambiente, os trabalhos de campo.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## A área do Projeto Baixio de Irecê localiza-se na região Norte do estado da Bahia, a cerca de 600 km de Salvador, na região do sub-médio São Francisco, na sub-bacia do rio Verde situada na margem direita do rio São Francisco, a montante do reservatório de Sobradinho. Abrange parcialmente os municípios de Xique-Xique, Itaguaçú da Bahia e Sento Sé, principalmente os dois primeiros entre os paralelos 41º 45’ e 42º 35'.

## Os acessos da rede rodoviária à microrregião do Baixo Médio São Francisco são compostos por rodovias federais e estaduais que interligam os principais centros como se segue:

- pela rodovia BR-242, interligam-se Brasília, Barreiras, Crisópolis, Ibotirama, Seabra, Itaberaba, Feira de Santana e Salvador, no sentido oeste-leste, respeitando a ordem de descrição;

- pela rodovia BA-052, interligam-se Xique-Xique, Central, Irecê, Morro do Chapéu, Mundo Novo, Baixa Grande, Ipirá, Feira de Santana e Salvador, no mesmo sentido.

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

## Documentos técnicos disponíveis no acervo da Biblioteca da Codevasf e de outros órgãos, para consulta pública:

- Especificações Técnicas para atualização dos Estudos Ambientais do Projeto Baixio de Irecê (Anexo II)

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) do Projeto Baixio de Irecê – 1999, elaborado pelo Consórcio Magna/Gersar/BRL Ingénierie (arquivos em formato digital – Anexo III);

- Histórico e Contexto do Licenciamento do Projeto Baixio de Irecê – arquivo em formato digital - Anexo IV;

- Cópia da Outorga Preventiva de uso de recursos hídricos emitido pela Agência Nacional de Águas (cópia digital em formato PDF – Anexo V);

- Especificações técnicas para Geoprocessamento – Anexo VI);

- Caderno de Encargos da Codevasf;

## Base Cartográfica, disponível no acervo da Biblioteca da Codevasf:

- Levantamento 1:100.000, DSG.

- Levantamento Aerofotogramétrico Reduzido 1:50.000, DSG, SACS.

- Mapa planialtimétrico 1:50.000, SUVALE.

- Ortofotocartas 1:10.000, SUVALE.

### A Codevasf não se obriga a fornecer os documentos relacionados na alínea “f”  do subitem 5.1 e os relacionados no subitem 5.2, dispondo-se, apenas, a facilitar a consulta dos documentos disponíveis no acervo da Biblioteca, cujo ônus de reprodução caberá aos interessados.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo dos serviços objeto destes termos de referência contempla a execução dos seguintes serviços:

- Adequação dos Estudos de Impactos Ambientais (EIA) realizados para o Projeto Baixio de Irecê, segundo as especificações técnicas do anexo II – Especificações Técnicas, considerando sua nova configuração física e o modelo de gestão de Parceria Público Privada – PPP;

- Obtenção da Licença Ambiental Unificado do Projeto Baixio de Irecê, segundo a legislação ambiental em vigor, envolvendo todas as áreas de sequeiro, de irrigação, reserva legal e preservação permanente, além das áreas de jazidas dentro do perímetro do empreendimento, e considerando o empreendimento no modelo de gestão de PPP e do modelo de licenciamento de agropólos segundo o Decreto Estadual nº  10.193, de 27 de dezembro de 2006;

- Apoio técnico à Codevasf quando da realização das audiências, reuniões técnicas com órgãos ambientais e reuniões públicas que se fizerem necessárias, até a obtenção de todas as licenças ambientais necessárias;

- Obtenção da Licença de Implantação para a Fase 1 B do Projeto Baixio de Irecê, para permitir a continuidade do prolongamento das obras do canal principal, segundo a concepção atual do empreendimento;

- Obtenção de autorizações e licenças específicas ao processo de licenciamento e ao empreendimento e demais áreas de apoio às obras, junto aos órgãos ambientais do Estado da Bahia;

- O desenvolvimento dos estudos deverá tomar por base, principalmente, os estudos existentes e a experiência da região com a agroindústria. Deverão ser considerados os aspectos relacionados às condicionantes e restrições ambientais, a proposta de estabelecimento do modelo de Parcerias Público Privadas e a implantação de um Agropólo na área do empreendimento;

- A Adequação dos Estudos Ambientais, necessários e imprescindíveis para a obtenção da nova Licença Ambiental do Projeto Baixio de Irecê, compreenderão a realização de levantamentos de campo, com apoio de imagens de satélites atuais de alta resolução e obtenção de dados primários, os quais deverão ser executados conforme especificações técnicas constantes dos Anexos II deste TR.

- A Consultora deverá fornecer as imagens de satélite para o desenvolvimento dos estudos ambientais e processo de licenciamento, atendendo às exigências da legislação ambiental da Bahia para empreendimentos do porte do Projeto Baixio de Irecê. As imagens deverão ser recentes e apresentar uma resolução espacial de até 5 metros, permitindo a visualização de uma área de 25 m2. Desta forma, pode-se trabalhar em escalas cartográficas de detalhe de 1:15.000 e menores.

- Para realização dos estudos deverão ser aproveitados, no que for possível, as informações dos levantamentos existentes.

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços serão contratados pelo preço estimado de R$ 387.639,52 (trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinqüenta e dois centavos), a preços de janeiro/2008, conforme indicado na planilha de estimativa de custos do anexo I.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## A execução dos trabalhos, conforme as fases indicadas nos subitem 6.1, será de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data de assinatura do contrato, sendo:

- 90 (noventa) dias corridos o prazo máximo para a adequação e elaboração dos estudos ambientais. Neste prazo estão incluídos 15 (quinze) dias para análise e aprovação da minuta e 15 (quinze) dias para editar e entregar a versão definitiva;

- 60 (sessenta) dias corridos o prazo máximo para a realização das audiências; e

- 60 (sessenta) dias corridos o prazo máximo para o licenciamento do empreendimento; e

## Desde que apropriada à metodologia proposta e demonstrado no programa de trabalho, algumas atividades poderão ser executadas concomitantemente, com vistas à otimização do prazo.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas nacionais de consultoria do ramo, com experiência em serviços similares aos relacionados no subitem 6.1, individualmente ou em forma de consórcio e que atendam às condições estabelecidas no Edital.

## As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas, sob responsabilidade total da consultora, perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços, quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A consultora considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a Codevasf concordou previamente, por escrito.

## A consultora considera que a sua participação nestes trabalhos implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive com informações adicionais às fornecidas pela Codevasf, em decorrência destes TR, de modo suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

## O atestado de visita não será exigido. A consultora, ao apresentar sua proposta, estará declarando que conhece o local dos estudos e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Será de sua inteira responsabilidade a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração dos termos contratuais que vierem a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 2º Superintendência – Bom Jesus da Lapa /2ª Gerência Regional de Revitalização/Unidade Regional de Meio Ambiente, por meio do telefone (77) 3481-8000, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30 de 2ª à 6ª Feira.

# HABILItAÇÃO

## Os documentos necessários à habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal deverão ser apresentados em conformidade com os arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com a forma de apresentação estabelecida no Edital.

## Em complemento à documentação estabelecida no Edital, para qualificação técnica, a consultora deverá apresentar o certificado de registro no cadastro técnico federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 01 de 16/03/88 e IN-IBAMA nº 10, de 17 de agosto de 2001.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## As propostas deverão conter informações e documentos, com justificativas acerca da metodologia, bem com os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério da consultora, segundo os quais a mesma se propõe a executar os serviços, com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência.

## A Proposta Técnica não deverá exceder 150 (cento e cinqüenta) folhas no total, utilizando-se somente a frente de cada folha no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas.

### Os comprovantes exigidos no subitem 11.4.2.6  poderão ser apresentados em forma de anexo, não computados na restrição do subitem 11.2.

## As propostas Técnicas e Financeiras deverão ser apresentadas conforme estabelecido em Edital.

## Proposta Técnica.

### A proposta técnica será elaborada atendendo os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo, devendo ser compatibilizada a equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, com o programa de trabalho. Deverá ser elaborada conforme o sumário a seguir, podendo ser eventualmente ajustado nos aspectos em que a proponente julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da Proposta Técnica

  - Considerações Prévias

  - Exceções aos TR.

- Proposta Técnica

  - Conhecimento do Problema

  - Bases Metodológicas

  - Plano Geral de Trabalho

  - Equipe Técnica

  - Instalações e Equipamentos

  - Apêndice de Formulários

### A proposta conterá, nos itens pertinentes ao sumário precedente, informações detalhadas  nos aspectos indicados a seguir:

#### Considerações Prévias (1.1) - considerações prévias e dados a respeito da empresa ou empresas consorciadas, nos seus aspectos organizacionais, institucionais e técnicos.

#### Exceções aos TR (1.2) - informações a respeito das exceções sobre as quais a Consultora se manifeste, em aplicação ao disposto nestes Termos de Referência

#### Conhecimento do Problema (2.1) – objetiva demonstrar que a consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- ao conhecimento da região - dados gerais de real interesse na execução dos trabalhos, em especial sobre os aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na execução dos mesmos;

- ao conhecimento do empreendimento - exposição baseada na análise do acervo de informação existente e na visita ao local dos serviços, destacando os aspectos de maior relevância e as soluções e peculiaridades técnicas e ambientais  adotadas para fundamentar tecnicamente  a proposta;

- conhecimento da legislação ambiental – a proponente deverá demonstrar amplo conhecimento sobre a legislação ambiental federal, estadual e municipal relativa aos estudos ambientais previstos, bem como de recursos hídricos. Também deve demonstrar conhecimento quanto ao fluxo do processo de obtenção das licenças ambientais para continuidade do projeto.

#### Bases Metodológicas (2.2) – inclui as normas a serem observadas, bem como os procedimentos e controles de qualidade que a consultora pretenda exercer durante a execução dos serviços e, para tanto, fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- aos procedimentos técnicos e organizacionais, destacando as diretrizes  relevantes para a qualidade dos serviços, explicitando o planejamento e os métodos de gestão; e

- às normas a serem observadas, destacando as normas, métodos e técnicas propostos para a execução dos serviços, e,

- à estratégia para aprovação dos estudos nos órgãos ambientais envolvidos com o licenciamento do empreendimento.

#### Plano Geral de Trabalho (2.3) – inclui as informações, justificativas e detalhamento relativos ao mesmo, devendo ser formulado:

- programa de trabalho, coerente com o conhecimento do problema e as bases metodológicas definidas e consistentes com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execução dos trabalhos nas diversas áreas de atuação;

- cronograma, detalhado por atividades e eventos, definido operacionalmente e referido a uma desagregação de trabalhos a serem executados pela consultora. Os cronogramas e diagramas serão atualizados mensalmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos, com "software" adequado ao atendimento das seguintes exigências:

- referir-se a um calendário mensal a partir do início dos serviços, conforme relação de eventos constantes do anexos II. Esta relação poderá sofrer as adaptações julgadas necessárias pela consultora;

- ser expresso mediante cronogramas físicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos, contendo as precedências, interdependências e interelações das atividades, possibilitando, assim, a análise do fluxo contínuo das ações;

- ser adequado às técnicas de avaliação e revisão tipo CPM, mediante  modelo a ser implantado imediatamente após o início da execução dos serviços.

#### Equipe Técnica (2.4) – representa os recursos humanos definidos e quantificados pela consultora. O coordenador geral, os coordenadores setoriais e a equipe chave, integrantes da equipe técnica,  composta pelos profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas na alínea “c”, os quais deverão apresentar as fichas curriculares, com os respectivos comprovantes, observando os aspectos a seguir relacionados.

- coordenador - profissional integrante do quadro de pessoal permanente da consultora, com formação acadêmica e experiência em planejamento e coordenação de serviços de consultoria de caráter multidisciplinar, notadamente em estudos de impacto ambiental  e programas ambientais;

- equipe chave - composta por profissionais com formação acadêmica e experiência em serviços ambientais requeridas para o desenvolvimento dos serviços em cada uma das seguintes áreas de conhecimento: meio biótico (flora, fauna e ictiofauna) meio físico (geotécnica/geologia, recuperação de áreas degradadas, geoprocessamento, recursos hídricos), meio antrópico (mobilização social, sócio-economia e arqueologia) e licenciamento ambiental;

- estrutura organizacional - inclui a justificativa do desenho e dimensionamento da estrutura proposta, em nível operacional, mediante alocação de pessoal classificado por categorias profissionais, devendo apresentar:

- personograma de equipe - indicar a sua interligação com a estrutura de execução dos serviços e as interfaces com a equipe da Codevasf;

- descrição das funções – estabelecer as atribuições e as responsabilidades dos grupos funcionais; e

- cronograma de permanência – estabelecer a permanência do pessoal da equipe proposta, sua suficiência e sua compatibilidade com a estrutura organizacional.

- a substituição dos coordenadores e/ou dos profissionais que compõem a equipe chave somente se dará nos casos supervenientes, fortuitos ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf, consoante o Art. 13 § 3º da Lei 8.666/93

#### Instalações e Equipamentos (2.5) – representa os recursos materiais, definidos e quantificados pela consultora, que serão utilizados na execução dos serviços, compostos de:

- infra-estrutura de apoio - relação das instalações (escritório de campo) com a descrição dos recursos de informática (hardware, software) para processamento dos dados; e

- equipamentos técnicos  para execução dos serviços.

#### Apêndice de Formulários (2.6) - inclui os grupos de formulários relacionados no subitem 11.6, alínea “a”, cujos exemplos figuram no anexo  dos presentes TR, entendendo-se que as Consultoras, caso julguem necessário, poderão adaptá-los às particularidades de suas propostas completando-as com categorias e itens adicionais.

## Proposta Financeira.

### A proposta financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na proposta técnica e será elaborada conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustado nos aspectos que a consultora julgar adequados:

Sumário

- Apresentação da Proposta Financeira

  - Considerações Prévias

  - Resumo da Proposta Financeira

  - Declaração de Validade da Proposta

- Proposta Financeira

  - Valor da Proposta

  - Detalhamento da Proposta

### A proposta financeira conterá, nos itens pertinentes ao sumário precedente, informações detalhadas  nos aspectos indicados a seguir:

#### Considerações Prévias (1.1) - contém as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a consultora deseje incluir.

#### Resumo da Proposta Financeira (1.2) - inclui o resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total, bem como as considerações relativas à: condições específicas da proposta, variantes consideradas, etc.

#### Declaração de Validade da Proposta (1.3) - a consultora deverá apresentar declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

#### Valor Total da Proposta (2.1) - ser evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições.

#### Detalhamento da Proposta (2.2) - inclui os grupos de formulários relacionados no subitem 11.6, alínea “b”, cujos modelos figuram no anexo IX dos presentes TR. A Consultora, caso julgue necessário, poderá adaptá-los às particularidades de sua proposta, ajustando a itemização mediante a introdução de itens adicionais, devendo:

- detalhar os salários e honorários praticados pela consultora e os percentuais acrescidos aos salários para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas e outros encargos, bem como os percentuais relativos a impostos e remuneração da empresa, incidentes sobre o valor total orçado;

- detalhar, mediante quadros auxiliares, as informações fornecidas nos formulários solicitados pela Codevasf até um grau de desagregação congruente com o detalhamento da proposta técnica;

- no preenchimento do cronograma financeiro  utilizar o elenco de eventos relacionados no anexo VII;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em Lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos, devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais, que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal, se devido, deverão ser demonstrados no formulário PP-IX - demonstrativo do custo da mobilização/desmobilização, para depois serem transportados para o formulário PP-I. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados no Formulário PP-XIV - Encargos Sociais. O valor total do custo da mobilização e da desmobilização não poderá ultrapassar a 5% (um por cento) do valor total da proposta;

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível, mobilização e desmobilização e  quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão, serão consideradas inclusas nos preços.

## Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

- proposta técnica: FOR/LC-I e FOR/LC-II;

- proposta financeira: FOR/LC-III, FOR/LC-IV, FOR/LC-V, FOR/LC-VI, FOR/LC-VII, FOR/LC-VIII, FOR/LC-IX, FOR/LC-X, FOR/LC-XI, FOR/LC-XII, FOR/LC-XIII, FOR/LC-XIV.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As propostas técnicas  serão  avaliadas através de pontuação – no intervalo de  0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir.

### A demonstração de conhecimento do problema, apresentada conforme estabelece o subitem 11.4.2.3, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| CONHECIMENTO DO PROBLEMA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Conhecimento da região | 07 Pontos |
| Conhecimento do empreendimento | 06 Pontos |
| Conhecimento às legislações | 12 Pontos |
| Total de Pontos | 25 Pontos |

### As Bases Metodológicas e o Programa de Trabalho apresentado de acordo com o estabelecido nos subitens 11.4.2.4 e 11.4.2.5, receberão pontuação máxima, conforme quadro abaixo:

| BASES METODOLÓGICAS E PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Procedimentos técnicos organizacionais | 2 Pontos |
| Normas a serem observadas | 5 Pontos |
| Programa de Trabalho | 13 Pontos |
| Cronograma | 5 Pontos |
| Total de Pontos | 25 Pontos |

### A Equipe Técnica apresentada conforme estabelece o subitem 11.4.2.6, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Coordenador: |  |
| 1) Formação acadêmica e complementar | 3.0 pontos |
| 2) Experiência geral: |  |
| - Diversidade de projetos em que participou | 3.5 pontos |
| - Complexidade dos projetos em que participou | 3,5 pontos |
| 3) Experiência específica: |  |
| - Estudos Ambientais | 4,0 pontos |
| - Licenciamento Ambiental | 4,0 pontos |
| b) Equipe Chave: |  |
| 1) Formação acadêmica e complementar (1.0 por área) | 4,0 pontos |
| 2) Experiência geral: |  |
| - Diversidade de projetos (1.0 por área) | 4,0 pontos |
| - Complexidade dos projetos (1.0 por área) | 4,0 pontos |
| 3) Experiência específica por meio/área de conhecimento: |  |
| - Meio biótico (flora, fauna ictiofauna) | 2,0 pontos |
| -.Meio físico (geotecnia/geologia, recursos hídricos, geoprocessamento e recuperação de áreas degradadas). | 2.0 pontos |
| - Meio antrópico (mobilização social/ sócio-economia e arqueologia) | 2.0 pontos |
| - Licenciamento ambiental | 2.0 pontos |
| d) Estrutura Organizacional: |  |
| Personograma de equipe descrição das funções | 0,5 pontos |
| Cronograma de permanência | 1,0 pontos |
| Total de Pontos | 40 pontos |

### As Instalações e Equipamentos apresentados conforme estabelece o subitem 11.4.2.7 receberão pontuação máxima conforme quadro abaixo:

| INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Infra-estrutura de apoio | 5 Pontos |
| Relação de equipamentos | 5 Pontos |
| Total de Pontos | 10 Pontos |

## As Propostas Técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) dos quesitos relacionados nos subitens 12.1.1 a 12.1.4 ou pontuação total inferior 80 (oitenta) pontos, serão desclassificadas.

## As propostas financeiras das consultoras classificadas tecnicamente serão  examinadas, para avaliar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculo, se todos os documentos foram  assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências.

### Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## No caso do subitem 12.3.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do  valor estabelecido no termo da proposta não serão considerados. A consultora será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no termo da proposta, sob pena de desclassificação.

## Serão desclassificadas:

- Propostas que não atendam às exigências do Edital.

- Propostas com valores exorbitantes ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos que apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

## Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, e a classificação das mesmas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo  declarada vencedora a Consultora  que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e os pesos seguintes:

Ncf = 0,8Nt+0,2Nf

Nf = 100 - Po−PmVe−Pm∗20

Onde:

NCF = Nota de classificação final alcançada pela licitante;

NT   = Nota técnica obtida pela licitante;

NF   = Nota financeira obtida pela licitante;

PO   = Preço ofertado pela licitante;

Ve   = Valor estimado pela Codevasf, e

Pm  = Preço mínimo ofertado.

### Na hipótese do valor estimado pela Codevasf ser  ao preço mínimo ofertado, o resultado da equação será indeterminado. Neste caso, o valor estimado (Ve) será substituído pelo maior preço válido, dentre os ofertados.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Codevasf pagará à consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo, assim, a única remuneração da consultora pelos trabalhos contratados e executados.

## Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronograma físico/financeiro, incluindo-se na medição os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes, os serviços executados, as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa de execução do contrato, incluindo-se nas mesmas os serviços executados no período, correspondente as parcelas de preço global constantes no cronograma financeiro.

## O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento mensal, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 13.5 e 13.6 e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a indicação do número da Nota de Empenho que lhe dá cobertura. Quanto aos serviços de campo, as medições deverão ser atestadas pela fiscalização da 1ª SR, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 ( trinta ) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez ) dias para a aprovação da fatura e 20 ( vinte ) dias para sua liquidação;

- as faturas mensais só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à consultora para correções, não alterando a dada de adimplemento da obrigação;

## As formas de pagamento contempladas nestes TR - preço unitário e preço global – serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

## Serviços pagos por preço unitário.

### Os serviços pagos por preço unitário referem-se a aquisição de imagens de satélite de alta resolução, conforme exigência da legislação ambiental estadual para empreendimentos de grande porte.

## Serviços Pagos a Preços Globais.

### Os serviços pagos a preço global são os trabalhos necessários a adequação dos estudos ambientais e aqueles necessários para o licenciamento ambiental do empreendimento, incluindo as reuniões de esclarecimento com órgãos ambientais, apresentação do estudo para a comunidade em audiências públicas, com exceção dos serviços pagos por preço unitários, conforme subitem 13.5. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais condicionado à.

- aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico;

- o coordenador do contrato, após a aprovação dos relatórios/documentos, autorizará à consultora a emissão dos respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios e documentos, poderá reter a parcela referente às mesmas, se a dúvida não for sanada pela consultora;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo para as correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento

- a Codevasf, após sanado o motivo da retenção, terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

### A Consultora deverá apresentar, em detalhes, o demonstrativo da composição:

- dos encargos fiscais;

- dos custos de administração; e

- da remuneração de escritório.

## O pagamento dos serviços referente à mobilização/desmobilização será efetuado pelo valor global específico ofertado pela proponente, da seguinte forma:

- mobilização 50% (cinqüenta por cento); e

- desmobilização 50% (cinqüenta por cento), comprovada pela fiscalização.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do Programa de Trabalho 20.0607.0379.5314.0101 – Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia, Categoria Econômica 4, Despesas de Capital, sob  gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A consultora  e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da consultora, quantas reuniões estimar convenientes. A comunicação será  por escrito, mesmo as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

## A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos, previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega, são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A consultora terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que sejam harmonizadas num planejamento integrado.

## Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

### O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro).

#### Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma. Serão de 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos. A consultora deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

#### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias.

### As eventuais alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

## A Codevasf terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

### A Codevasf, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, por meio da Gerência de Meio Ambiente, designará uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a consultora, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa, indicando o seu valor.

### A consultora  poderá recorrer à Área de Revitalização das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a consultora  da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## A Codevasf e a consultora estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## A consultora deverá intercambiar informações com a Codevasf, via Fax, através das linhas telefônicas: (061) 3312-4661 ou (061) 3312-4658. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## A consultora, antes do início dos trabalhos de campo deverá apresentar:

- autorização do IBAMA de projeto específico para a realização dos estudos de fauna e de ictiofauna na área do Projeto Baixio de Irecê, constando o nome de um membro da equipe técnica de nível superior como responsável técnico do mesmo, em atendimento a IN-IBAMA 146 de 10/01/2007;

- A autorização acima poderá ser substituída por outra equivalente fornecida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH, desde que seja aceita pelo IBAMA;

- relatório específico com o Plano de Trabalho Específico (PTE), contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, indicando o responsável para cada área e sua localização;

- a localização (local do escritório de campo);

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- as normas a serem observadas e os procedimentos de controles de qualidade;

- os quantitativos de cada tipo de serviço; e

- a data prevista para o término dos serviços.

## Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente de acordo com a natureza dos serviços.

## Os relatórios finais referentes aos estudos objeto do presente Termos de Referência, devem ser apresentados, considerando as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os dados referentes às unidades espaciais do projeto  e áreas de influência, deverão ser apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema de informações geográficas;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio digital, de forma a serem  editados e reeditados pela Codevasf;

- os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública.

- conter a equipe de acompanhamento/fiscalização e a equipe técnica que trabalhou na elaboração dos serviços.

## A consultora emitirá relatórios parciais para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro. Serão emitidos os seguintes relatórios e documentos:

- Relatórios de Andamento - a serem fornecidos por solicitação da  Codevasf, contendo resumo normalizado da situação física financeira do contrato em andamento (cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções sobre prazos e custos);

- Relatórios Específicos - a serem apresentados quando solicitados pela Codevasf, e/ou imprescindíveis em determinados estágios de desenvolvimento dos trabalhos,  para cada especialidade ou tema, com as informações sobre fontes de dados, metodologias, memórias de cálculo e especificações técnicas adotadas, avaliação crítica sobre a adequação ou carência dos dados disponíveis, bem como recomendações para futuro aprimoramento, a serem integrados nos relatórios parciais  e relatórios finais;

- Relatórios Parciais - a serem apresentados mensalmente para os serviços objeto destes Termos de Referência, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (anexo VII), com as informações a respeito das fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica sobre os dados disponíveis;

- Versão Preliminar do Relatório Final – a ser apresentada em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais, devidamente sintetizados, com ênfase para os resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativa de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação de correção/revisão da versão preliminar pela Codevasf.

## Os programas ambientais e relatórios de levantamentos de campo terão sua impressão e gravação definitivas após reuniões finais de prévia aceitação nos órgãos ambientais.

## A consultora, além da documentação impressa da versão definitiva do relatório final, se obriga a entregar quatro cópias de todos os trabalhos, gravados em CD/DVD ROOM e HD externo, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotos, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira  gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer os seus originais  completos, com os respectivos manuais e garantias.

### Os programas de computação utilizados na elaboração dos serviços deverão ser apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca os resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

## A Consultora deverá exercer controle de qualidade a respeito das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados,  isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica deverão observar as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

## A consultora contratada poderá substituir as normas da ABNT ou por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais etc., deverão obedecer às unidades do Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de serem adotadas outras unidades, os valores expressos serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - a documentação pertinente será, obrigatoriamente, apresentada na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Encadernação - a encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### A encadernação do Relatório Final deverá ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

## Elementos Componentes – a seqüência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título, desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es);

- a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

### Folha de Rosto - deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da Folha de Rosto - o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo American Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet: www.codevasf.gov.br e o e-mail.

### Índice Geral - deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e seqüência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura, bem como uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências Bibliográficas (NBR - 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de Papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

### Paginação e Numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e Tabelas - os Formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em seqüência no texto, logo após a primeira citação referente ao formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

### Numeração Progressiva das Seções de um Documento (NBR-6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e Registro dos Documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material etc. deverão ser numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos deverão ser registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela Consultora e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### Revisão dos Documentos - o documento revisto deverá ter indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho deverá, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### Dobramento de Folhas (NBR - 5984) - o formato final deverá ser apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) deverão conter, no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

- a legenda deverá apresentar a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda deverá conter as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da consultora;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala.

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, deverão ser apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## Ao término dos serviços serão entregues a Codevasf, em quatro vias, os produtos a seguir relacionados, que serão de sua propriedade, e seu uso  por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma:

- Imagem de satélite de alta resolução recente, conforme critérios da legislação ambiental da Bahia;

- Relatório de Adequação dos Estudos de Impacto Ambiental do Projeto Baixio de Irecê;

- Licença Ambiental Unificada do Projeto Baixio de Irecê, para todas as áreas do empreendimento;

- Licença de Implantação da Etapa 1 B do Projeto Baixio de Irecê;

- Licença/Autorização de áreas de apoio, inclusive de exploração das jazidas localizadas no perímetro do empreendimento;

### Após a entrega dos produtos, no número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, a consultora requererá o recebimento definitivo dos serviços. O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação dos mesmos,  condicionada, ainda, a:

- conduzir as necessárias diligências e consultas aos órgãos ambientais pertinentes, durante a execução dos serviços, com vistas à aprovação dos serviços visando sua aprovação e aceite como condicionante ao novo licenciamento integrado do Projeto Baixio de Irecê,  pertinente aos serviços destes TR.

- realizar, dentro do escopo dos serviços, e sem custos adicionais para a Codevasf, os ajustes dos programas e estudos ambientais, eventualmente recomendados e condicionados pelo órgão ambiental.

### A consultora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no item 19 e seus subitens  são condicionantes para:

- a emissão do atestado de execução dos serviços;

- a emissão do termo de encerramento físico; e

- a liberação da caução contratual.

# CONDIÇÕES GERAIS

## A consultora será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## Os trabalhos podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, cartas, relatórios, etc) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

## A consultora deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A consultora será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

## A consultora  é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias e ao pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, que incidirem por conta da execução dos serviços.

ANEXOS

ANEXO I - ORÇAMENTO ESTIMATIVO

ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS

- OBJETIVO GERAL

Elaboração de estudo ambiental para subsidiar o zoneamento agroambiental com vistas ao licenciamento ambiental de atividades agropecuárias no Projeto Baixio de Irecê, dentro da Proposta de Agropólo.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- propor o ordenamento territorial da área, considerando os seus usos, atuais e futuros, especialmente o agropecuário e agroindustrial, e a preservação e conservação dos ecossistemas locais;

- estabelecer as diretrizes de licenciamento e gestão ambiental do Projeto Baixio de Irecê, visando sua inclusão no programa de Parceria Público Privada – PPP do Governo Federal;

- possibilitar e orientar o licenciamento ambiental estadual das atividades e empreendimentos agrícolas a serem desenvolvidos na área de estudo, considerando-se o pólo agrícola e não mais o(s) empreendimento(s) isolado(s) e individualmente, incorporando dessa forma a visão dos seus efeitos cumulativos;

- conhecer o estado atual da área em estudo objetivando estabelecer as diretrizes para práticas agropecuárias ambiental, social e economicamente sustentáveis, considerando-se as especificidades (potencialidade e vulnerabilidade) da área de estudo;

- propor procedimentos para o acompanhamento da evolução dos possíveis impactos negativos decorrentes das atividades agropecuária e agroindustrial de forma a identificar as medidas para eliminação, mitigação ou compensação dos mesmos, ou ainda maximização dos efeitos positivos das atividades;

- gerar subsídios para a gestão dos recursos hídricos, sobretudo o rio São Francisco e rio Verde na área de influência direta do Projeto Baixio de Irecê;

Este estudo deverá contemplar os possíveis impactos cumulativos na unidade de planejamento, tendo como referência:

- o Enquadramento dos cursos d’água de acordo com seus usos preponderantes;

- o Plano Estadual de Recursos Hídricos;

- o Plano de Bacia Hidrográfica;

- os Zoneamentos Ambientais de Unidades de Conservação;

- e outros instrumentos de planejamento.

Os cenários de expansão da atividade agrícola e agro-industrial deverão considerar o horizonte temporal, identificando os seus principais vetores, a serem revistos e atualizados no prazo mínimo de dez anos.

O produto final deste estudo deverá subsidiar – com informações ainda não existentes (fontes primárias), bem como compilação de dados já existentes (fontes secundárias) – as decisões dos órgãos ambientais governamentais em futuras análises de licenciamento dos empreendimentos agrícolas (incluindo-se pecuária, indústrias de quaisquer porte e infra-estrutura para produção primária). As fontes secundárias de informações incluirão especialmente o EIA/RIMA, Projetos Básico e Projeto Executivo já elaborados para o Projeto Baixio de Irecê, pela Codevasf, além dos trabalhos de cumprimento de condicionantes ambientais das Licenças de Localização e de Implantação já concedidas para este empreendimento.

Tanto a elaboração do estudo, quanto seus resultados devem atentar para o seguinte escopo:

i) economia de tempo e energia por parte dos empreendedores e órgãos licenciadores;

ii) adequação dos estudos ambientais, econômicos e sociais das áreas de interesse;

iii) levantamentos mais amplos e completos, incluindo áreas de conhecimento ainda não contempladas por outros levantamentos; e

iv) a compreensão de que os vários empreendimentos (presentes e futuros) desta região agrícola devam ser contemplados,

- Informações Gerais do Empreendimento

Neste item será descrita toda a informação básica do empreendimento, o histórico do processo, o empreendedor e a equipe responsável pela realização dos estudos.

  - Identificação; nome, razão social, CGC, inscrição estadual e localização (distrito, município e estado);

  - Endereço da sede do empreendedor, fax e telefone;

  - Nome(s), da(s) pessoa(s) responsável(is) pelo estudo, com endereço, telefone, fax e e-mail;

  - Caracterizar o modelo de Parceria Público Privado proposto para o empreendimento;

- Caracterização do Empreendimento

Este item deverá atualizar os principais aspectos do projeto Baixio de Irecê a ser implantado, fornecendo-se as informações necessárias ao processo de análise por parte dos órgãos competentes:

  - Síntese dos objetivos do empreendimento e sua justificativa em termos de importância no contexto econômico-social, jurídico, administrativo e político do país, região, estado e município;

  - Apresentar as atividades principais, secundárias e associadas, contemplando as etapas de planejamento, implantação e operação;

  - Planejamento Agropecuário

    - Análise comparativa entre o sistema atualmente proposto e o que foi inicialmente preconizado.

  - Infra-estrutura de apoio à produção

    - Análise comparativa entre a infra-estrutura proposta e a que foi inicialmente preconizada para o empreendimento.

  - Proposta de organização e gestão do empreendimento

    - Discussão sobre o novo sistema de gestão para o empreendimento, fazendo-se uma análise comparativa com o modelo anteriormente proposto.

    - Fonte hídrica para irrigação (especificar-quantificar);

- Aspectos Jurídicos e Institucionais

  - Discutir a Inserção do empreendimento no Programa de Parceria Público Privado – PPP, do Governo Federal, fazendo um histórico do empreendimento, do processo de licenciamento e da necessidade de novo modelo de gestão;

  - Identificar a legislação no âmbito federal, estadual e municipal inerente ao tipo de empreendimento a ser implantado, verificando sua compatibilização com a mesma;

  - Caracterização do empreendimento com agropólo, com base nas disposições contidas no Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2006 do Governo da Bahia (“Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental, das atividades agrossilvopastoris e de produção de carvão vegetal, e dá outras providências”).

- Aspectos Gerais da Área de Influência do Empreendimento

A área de estudo a que se refere este Termo de Referência abrange o Projeto de Baixio de Irecê e sua área de influência envolvendo as áreas Diretamente Afetada (ADA), de Influência Direta (AID) e de Influência Indireta (AII), devendo as informações espacializadas serem apresentadas nas escalas entre 1:20.000 e 1:100.000,  e com dados georreferenciados, baseados em carta topográfica 1:100.000 da SUDENE, Datum Córrego Alegre, e sistema de coordenadas em UTM, quadrante 24L.

- Área de Influência Indireta (AII): Envolve os municípios de Irecê, Itaguaçú da Bahia, Xique Xique e Sento Sé.

- Área de Influência Direta (AID): O local de captação de água no rio São Francisco; área de drenagem do rio Verde e riacho Ferreira; o perímetro do Projeto; as localidades encontradas dentro e nas proximidades da área do perímetro de irrigação (Conceição, São João, Muquém, Pedrinhas, Esconso, Poço Grande, Carnaibal Grande e Capão do Saco).

- Área Diretamente Afetada (ADA): Projeto Baixio de Irecê, cuja poligonal é apresentada com base nos estudos já desenvolvidos para este empreendimento. Deverá considerar a totalidade dos empreendimentos que serão implementados e a expansão prevista para os próximos anos, considerando três horizontes de tempo:

- 1ª fase (curto prazo) – áreas a serem implantadas nos próximos 3 anos.

- 2ª fase (médio prazo) – áreas a serem aproveitadas em prazo maior que 3 e menor ou igual 6 anos;

- 3ª fase (longo prazo) – áreas a serem aproveitadas em prazo superior a 6 anos.

- DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

Descrição e análise das variáveis físico-químicas, biológicas, sócio-econômicas e culturais relevantes, considerando-se a área de influência do Projeto.

O diagnóstico deverá considerar os detalhes que levem ao maior nível de análise dos efeitos e das atividades atuais e futuras do Projeto e suas conseqüências.

É imprescindível demonstrar, em qualquer dos estudos específicos, a obtenção de suficiência amostral. Todos os pontos amostrados e/ou de coletas devem ser espacializados nos mapas temáticos (vegetação, fauna, clima, hidrologia e etc).

  - MEIO FÍSICO

De forma geral, os dados já levantados no EIA devem ser atualizados quando da disponibilidade de novas informações. Em relação ao clima, geologia e geomorfologia, não existem novas informações a serem consideradas.

    - Solos (atualização do EIA e novo levantamento realizado)

Caracterização pedológica da Área Diretamente Afetada (ADA), incluindo:

- Discussão sobre os últimos levantamentos de solos da área do empreendimento e seu reflexo no arranjo geral da área de produção;

    - Recursos Hídricos (atualização do EIA)

- Atualização das vazões a serem utilizadas para irrigação, comparando-se com o uso previsto anteriormente;

- Qualidade das águas e sedimentos.

Monitorar a qualidade das águas e sedimentos do rio São Francisco e rio Verde e afluentes, na área de influência direta, mediante duas campanhas, respeitando-se a sazonalidade, sendo uma na estação seca e a outra na estação chuvosa. (verificar dados já realizados e realizar nova campanha)

A rede de amostragem, previamente submetida à apreciação do CRA, deverá ser estabelecida considerando-se as fontes potenciais de poluição, com base nas linhas preferenciais de drenagem e contemplando todas as contribuições hídricas na área do empreendimento.

A partir dos resultados obtidos, propor um programa de monitoramento da qualidade das águas e sedimentos, o qual será adotado no Plano de Gestão Ambiental do Projeto Baixio de Irecê, após análise e aprovação do CRA, contemplando, no mínimo, os seguintes parâmetros de análise:

Matriz Água Superficial

| Itens | Parâmetros | Itens | Parâmetros |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Alcalinidade bicarbonatos | 18 | Nitrogênio orgânico |
| 02 | Alcalinidade total | 19 | Nitrogênio total Keldhal |
| 03 | Cálcio Total | 20 | Óleos e Graxas |
| 04 | Carbonatos | 21 | Oxigênio Dissolvido |
| 05 | Cloretos | 22 | pH |
| 06 | Coliformes termotolerantes | 23 | Potássio |
| 07 | Coliformes totais | 24 | Sódio |
| 08 | Condutividade elétrica | 25 | Saturação de Oxigênio |
| 09 | Cor Aparente | 26 | Sólidos dissolvidos |
| 10 | Demanda Bioquímica de Oxigênio (D.B.O) | 27 | Sólidos Solúveis |
| 11 | Demanda Química de Oxigênio (D.Q.O) | 28 | Sólidos Suspensos |
| 12 | Ferro dissolvido | 29 | Sólidos Totais |
| 13 | Fósforo Total | 30 | Sulfatos |
| 14 | Iridescência | 31 | Surfactantes |
| 15 | Magnésio Total | 32 | Temperatura |
| 16 | Nitrogênio Amoniacal | 33 | Turbidez |
| 17 | Nitrogênio Nitrato |  |  |

Matriz sedimentos

| Itens | Parâmetros |
| --- | --- |
| 01 | Cádmio |
| 02 | Chumbo |
| 03 | Cobre Total |
| 04 | Cromo Total |
| 05 | Mercúrio |
| 06 | Níquel |
| 07 | Organoclorados |
| 08 | Organofosforados |
| 09 | Zinco |

Matriz Água Subterrânea

| Itens | Parâmetros | Itens | Parâmetros |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Boro | 18 | Nitrogênio Amoniacal |
| 02 | Cádmio | 19 | Nitrogênio Nitrato |
| 03 | Chumbo | 20 | Nitrogênio orgânico |
| 04 | Cobre Total | 21 | Nitrogênio total Keldhal |
| 05 | Cromo Total | 22 | Óleos e Graxas |
| 06 | Cálcio Total | 23 | Organoclorados |
| 07 | Carbonatos | 24 | Organofosforados |
| 08 | Cloretos | 25 | Oxigênio Dissolvido |
| 09 | Coliformes termotolerantes | 26 | pH |
| 10 | Coliformes totais | 27 | Potássio |
| 11 | Condutividade elétrica | 28 | Sódio |
| 12 | Demanda Bioquímica de Oxigênio | 29 | Sólidos Totais |
| 13 | Demanda Química de Oxigênio | 30 | Sulfatos |
| 14 | Fósforo Total | 31 | Surfactantes |
| 15 | Mercúrio | 32 | Temperatura |
| 16 | Níquel | 33 | Turbidez |
| 17 | Magnésio Total | 34 | Zinco |

  - MEIO BIÓTICO

Os estudos do meio biótico incidem sobre a Área Diretamente Afetada (ADA) e deverão ser espacializados em cartas temáticas na escala 1:20.000.

    - Vegetação

- Classificação e mapeamento de todas as feições vegetacionais (fitofisionomias) encontradas, envolvendo todo o perímetro do empreendimento, demarcando as áreas de preservação permanente e reserva legal com indicação da respectiva formação vegetacional e seu estado de conservação;

- Levantamento florístico e fitossociológico, incluindo os estratos herbáceo, arbustivo, arbóreo, epifítico e lianescente das diferentes fitofisionomias encontradas;

- Identificação de espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção, sinergéticas, indicadoras de alterações ambientais e de interesse econômico e científico, com indicação de sua área de ocorrência em mapa georreferenciado; de forma a subsidiar a definição das áreas prioritárias para conservação e recuperação;

- Diagnóstico do estado de conservação da vegetação nativa, identificando-se os fatores de pressão antrópica.

- Mapeamento e quantificação das áreas alteradas e degradadas, e indicação dos programas de recuperação já existentes, em execução ou não.

    - Fauna

a) Identificação e mapeamento de áreas críticas de provável ocorrência de fauna considerando critérios como fitofisionomia, presença de corpos d’água, grau de antropização e outros critérios pertinentes;

b) Levantamento faunístico nas áreas críticas, considerando-se, no mínimo, os seguintes grupos taxonômicos: mastofauna, herpetofauna, entomofauna e avifauna, com ênfase para aquelas de interesse econômico, indicadoras de alterações ambientais, polinizadoras, dispersoras de sementes, vetores de doenças (chagas, malária, leishmaniose, esquistossomose, arbovirose, dentre outras), endêmicas, raras e ameaçadas de extinção;

c) Identificação e mapeamento dos sítios de reprodução, alimentação, refúgio e dessedentação das principais espécies da fauna autóctone, bem como áreas de pousio e nidificação de aves migratórias, com ênfase para as espécies raras e ameaçadas de extinção;

d)	Identificação da existência de corredores de fauna;

e)	Diagnóstico da situação geral de conservação da fauna e identificação dos fatores de pressão antrópica;

f)	Análise ecológica da fauna levantada, considerando-se índices de diversidade, dominância, raridade, fragilidade ambiental e sua relação com a flora (alimentação, dispersão de sementes, entre outros).

Tendo em vista a ocorrência de variações sazonais em muitos grupos faunísticos, os levantamentos citados no item “b” acima deverão contemplar períodos secos e chuvosos. Para fins de agilização de processos de licenciamento, se admitirá a execução de uma campanha para atualização das informações já existentes sobre o empreendimento, devendo ser contemplados novos levantamentos no programa de monitoramento de fauna a ser implementado posteriormente.

    - Ecossistemas Aquáticos

a)	Identificação e mapeamento das áreas críticas de ocorrência de organismos aquáticos;

b) Identificação das principais espécies animais e vegetais, para os corpos d’água existentes (incluindo-se brejos, áreas alagáveis, lagos ou lagoas naturais ou artificiais, córregos, rios, riachos) considerando-se variações entre ambientes lóticos e lênticos e abrangendo-se espécies terrestres com alguma fase de vida aquática, destacando as raras, endêmicas, ameaçadas de extinção, vetores e reservatórios de doenças e indicadoras de alterações ambientais;

c) Diagnóstico da situação geral de conservação dos ecossistemas aquáticos e identificação dos fatores de pressão antrópica.

  - MEIO SOCIO-ECONÔMICO (revisão geral do EIA neste aspecto)

O estudo do meio socioeconômico deverá demonstrar os efeitos sociais e econômicos advindos da consolidação do Projeto e as inter-relações próprias do meio antrópico regional, passíveis de alterações relevantes pelos efeitos diretos e indiretos do projeto.

Quando procedente, deverão ser apresentadas séries históricas representativas das variáveis estudadas visando à avaliação de sua evolução temporal.

As informações relativas à Área Diretamente Afetada (ADA), de Influência Direta (AID) e de Influência Indireta (AII) deverão contemplar o seguinte escopo:

    - Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)

      - Uso do solo

- Mapa georreferenciado do uso do solo, escala 1:50.000, com a seguinte legenda:

  - áreas de cultivos anual e perene, de pastagem e silvicultura;

  - remanescentes vegetais;

  - infra-estrutura (rede viária, elétrica, telecomunicações, entre outros);

  - recursos hídricos;

###### sítios históricos, arqueológicos e espeleológicos;

  - povoações;

  - unidades de conservação.

b) Localização das Unidades de Conservação (UC) existentes e suas zonas de amortecimento, informando o decreto de sua criação, categoria, área, situação quanto ao plano de manejo e avaliação das interferências com o projeto. Apresentar o mapa de zoneamento ecológico-econômico da UC.

      - Dinâmica produtiva

Número estimado de empregos diretos e indiretos a serem gerados pelo Projeto e postos de trabalho identificando a qualificação exigida;

      - Organização social

- Caracterização das comunidades tradicionais (extrativistas, quilombolas, indígenas, entre outras), assentamentos rurais e urbanos, e identificação de possíveis conflitos;

- Identificação das organizações formais e informais, segundo áreas específicas de atuação (ambiental, associativista, cultural, religiosa, educacional, de saúde e outros);

- Identificação das forças e tensões sociais presentes;

- Levantamento do contingente de trabalhadores a ser estabelecido no Projeto e infra-estrutura necessária para atender as demandas futuras;

- Caracterização dos assentamentos de reforma agrária, movimentos de sem-terra e conflitos existentes;

      - Educação

Descrição da oferta e demanda dos serviços educacionais (acesso, qualidade, transporte e deficiências);

      - Saúde pública

Identificação e análise dos serviços de saúde (intoxicação por agrotóxicos, acidentes com perfuro-cortantes, animais peçonhentos) e infra-estrutura para disposição de resíduos sólidos, inclusive embalagens vazias de agrotóxicos disponíveis na região;

      - Descrição do patrimônio arqueológico histórico, e espeleológico regional;

Identificação e caracterização de sítios arqueológicos, espeleológicos, históricos e arquitetônicos, bem como de locais de relevante beleza cênica ou qualquer outro considerado como patrimônio da população;

      - Infra-estrutura

- Caracterização do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica;

- Caracterização do sistema de telecomunicações; AII e AID ADA

- Caracterização do sistema de transporte voltado para atendimento dos trabalhadores do Projeto.

      - Percepção e integração da população

a)	Percepção pela população das condições ambientais atuais e futuras do seu município relacionadas ao Projeto;

- Identificação de expectativas da população em relação ao Projeto.

    - ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)

      - População e dinâmica populacional

- Descrição do processo histórico de ocupação;

- Descrição da evolução da população: taxa de crescimento demográfico e vegetativo da população urbana e rural nos últimos 20 anos;

- Descrição da população economicamente ativa e ocupada por segmento econômico;

- Caracterização dos principais núcleos populacionais urbanos e rurais;

- Dinâmica de crescimento e evolução da urbanização;

- Centros polarizadores regionais, com relação às áreas de influência do empreendimento;

- Fluxos migratórios, composição do componente vegetativo e migratório;

- População total urbana e rural em idade ativa por idade e sexo;

- População ocupada por setores econômicos;

- Indicadores de distribuição de renda.

      - Dinâmica produtiva

- Caracterização da economia dos municípios e do potencial existente para o desenvolvimento econômico regional;

- Análise da economia formal e informal e relações de troca entre a economia local, regional e nacional, incluindo destinação da produção local e importância relativa;

- Caracterização das atividades agropecuária, industrial, extrativista mineral, comercial e de serviços e sua importância na geração da renda do(s) município(s);

- Caracterização da estrutura dos setores, primário, secundário e terciário, como meios de geração de emprego, informando o nível tecnológico por setor;

- Classificação dos municípios segundo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice de Desenvolvimento Social (IDS);

- Caracterização das finanças municipais;

- Estrutura de apoio às atividades produtivas relacionadas à agricultura: pesquisa e experimentação agropecuária; assistência técnica e extensão rural, instituições de crédito, incentivos fiscais; armazenamento; mecanização, suprimento de insumos, máquinas e implementos;

- Importância da economia informal por setor, população economicamente ativa por setor, ofertas de trabalho por setor e perspectivas de crescimento.

      - Organização social

- Caracterização das comunidades tradicionais (extrativistas, quilombolas, indígenas, entre outras), assentamentos rurais e urbanos, e identificação de possíveis conflitos;

- Identificação das organizações formais e informais, segundo áreas específicas de atuação (ambiental, associativista, cultural, religiosa, educacional, de saúde e outros) descrevendo graus de atuação;

- Caracterização dos assentamentos de reforma agrária, movimentos de sem-terra e conflitos existentes;

- Descrição de manifestações culturais;

- Caracterização e diagnóstico da situação de domicílio e condições de moradia;

- Aspirações da população e expectativas quanto à implantação do projeto com base no novo modelo proposto;

- Padrão de vida da população da área de influência do empreendimento;

- Agricultura irrigada porventura existente na área de influência, descrição do tipo de irrigação, eficiência do sistema, principais culturas e insumos utilizados;

- Categoria das propriedades rurais e distribuição com base no censo agropecuário e outros estudos existentes;

- Programas governamentais para o desenvolvimento regional (descrição e inter-relações);

- Principais atividades econômicas da região.

      - Educação

- Índice de alfabetização e de analfabetismo;

- Descrição do sistema de educação (alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e ensino profissionalizante);

- Caracterização da oferta e da demanda dos serviços educacionais do 1º, 2º e 3º graus, no meio urbano e rural, da rede de ensino público e privado (acesso, qualidade, transporte e deficiências);

- Levantamento das causas de evasão e repetência;

- Programas e políticas educacionais em nível governamental.

      - Saúde pública

- Identificação e análise dos serviços de saúde (intoxicação por agrotóxicos, acidentes com perfuro-cortantes, animais peçonhentos) e infra-estrutura para disposição de resíduos sólidos, inclusive embalagens vazias de agrotóxicos disponíveis na região;

- Demonstrar os índices relativos à saúde pública e saneamento: natalidade e mortalidade infantil; mortalidade materna; imunização; principais doenças e suas causas, especialmente aquelas relacionadas ao trabalho rural;

- Susceptibilidade do meio ambiente à instalação e expansão de malárias e parasitoses em geral;

- Mortalidade proporcional por causas e por faixa etária;

- Oferta de saúde: hospitais, postos e número de profissionais;

- Disseminação de endemias.

      - Descrição do patrimônio arqueológico, histórico e espeleológico regional

Identificação e caracterização de sítios arqueológicos, espeleológicos, históricos e arquitetônicos, bem como de locais de relevante beleza cênica ou qualquer outro considerado como patrimônio da população;

      - Infra-estrutura

- Caracterização do sistema de telecomunicações;

- Caracterização do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica; estimativa de demanda energética atual e projetada, por fontes;

- Identificação dos centros polarizadores em nível regional caracterizando o sistema viário abrangendo rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos;

- Caracterização do sistema de transporte voltado para atendimento dos trabalhadores do Projeto;

- Caracterização das redes hidro, ferro e rodoviárias de acesso à área de influência e de escoamento da produção

      - Percepção e integração da população

- Percepção pela população das condições ambientais atuais e futuras do seu município relacionadas ao Projeto;

- Identificação de expectativas da população em relação ao Projeto.

      - Populações indígenas e Unidades de Conservação:

  - Identificar áreas indígenas e as relações existentes entre as populações nas áreas de influência do empreendimento;

  - Identificar a existência de Unidades de Conservação nas áreas de influência caracterizá-las quanto a sua situação legal e relações  com o empreendimento.

- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Deverão ser identificadas as ações impactantes relacionadas às atividades atuais e futuras do Projeto Baixio de Irecê, com descrição da cadeia de impactos (existentes e potenciais), nos meios físico, biótico e socioeconômico. Devem-se identificar as medidas a serem implementadas para evitar ou reduzir os efeitos adversos dos empreendimentos, bem como aquelas que poderão valorizar os seus efeitos benéficos ou compensar os impactos que não poderão ser mitigados.

Será estimado o alcance espacial e temporal dos impactos e quantificada a extensão e/ou intensidade dos mesmos, informando-se a fonte dos dados disponíveis e as incertezas associadas às previsões.

A avaliação dos impactos deverá considerar as possíveis interferências do Projeto com outras atividades desenvolvidas na mesma bacia hidrográfica.

Deverá ainda ser realizada análise comparativa dos impactos potenciais considerando o novo modelo de gestão do empreendimento e de ocupação da área em estudo.

Deverão ser apresentados:

- Os métodos, técnicas e critérios adotados para avaliação dos impactos ambientais;

- A identificação e análise integrada dos impactos;

- A classificação dos impactos;

- As medidas eliminadoras, mitigadoras, maximizadoras e compensatórias;

  - PREVISÃO, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS.

Para análise dos potenciais impactos do Projeto, deverá ser detalhada a cadeia de efeitos que lhes dá origem.

Os impactos serão então classificados considerando-se a sua:

- Natureza – característica do impacto quanto ao seu resultado positivo (+) ou negativo (-) para um ou mais fatores ambientais;

- Incidência – direta ou indireta;

- Reversibilidade – traduz a capacidade do ambiente de retornar ou não à sua condição original após cessada a ação impactante, no curto, médio ou longo prazo;

- Duração – característica do impacto que traduz a sua temporalidade no ambiente, podendo ser temporário, cíclico ou permanente;

- Temporalidade – curto, médio ou longo prazo;

- Magnitude – característica do impacto relacionada ao porte ou grandeza da intervenção no ambiente;

- Abrangência – traduz a extensão de ocorrência do impacto levando em consideração a área de influência direta e indireta;

- Ocorrência – probabilidade do evento ocorrer (remota - muito pequena probabilidade de ocorrer, provável - quase certa a ocorrência, certeza - certeza da ocorrência).

- Importância – característica do impacto que traduz o significado ecológico ou sócioeconômico do ambiente a ser atingido;

A análise dos impactos deverá considerar, dentre outros, os seguintes efeitos:

Meio físico

- Alterações na qualidade dos solos (estrutura, contaminação);

- Intensificação de processos erosivos;

- Alteração quali-quantitativa da água dos rios e sua interferência com outros usos;

- Capacidade de suporte dos sistemas hídricos e pedológicos em relação às diferentes práticas agrícolas (sobretudo as diferentes práticas de irrigação mecanizada);

- Alteração da paisagem regional;

Meio biótico

  - Perda de habitat natural e da biodiversidade associada;

  - Afetação de áreas de refúgio, reprodução e deslocamento da fauna;

  - Interrupção de rotas de migração de animais;

  - Interferências nas áreas protegidas por lei: reserva legal, área de preservação permanente e unidades de conservação.

Meio Socioeconômico

  - Expectativas da população em relação ao empreendimento;

  - Interferências em áreas de valor histórico, cultural, espeleológico ou arqueológico;

  - Interferências em atividades de subsistência da população local;

  - Geração de empregos gerados pelo Projeto, por hectare;

  - Interferência em infra-estrutura e equipamentos públicos e comunitários, ou relocação;

  - Mudanças no quadro de saúde com a incidência doenças provocadas pelo uso de agro-químicos;

  - Conflitos fundiários;

  - Interferências em atividades econômicas da região: mineração, pecuária, dentre outras;

  - Aumento da arrecadação de impostos;

  - Aumento na demanda de bens e serviços;

  - Aumento de tráfego de veículos pesados na estrutura viária regional;

  - Contribuição do Projeto como indutor do desenvolvimento sustentável da região;

  - Alteração nas estruturas social, econômica, cultural, relações de vizinhança e práticas cotidianas;

  - Crescimento demográfico;

Deverão também ser analisados os impactos decorrentes das mudanças estruturais e de gestão previstas para o empreendimento, comparativamente ao projeto originalmente licenciado e que está em fase de implantação de obras.

  - PROGNÓSTICO AMBIENTAL

A partir de uma análise integrada dos impactos (atuais e futuros) do Projeto devem ser elaborados quadros prospectivos, mostrando a evolução da qualidade ambiental para a região, considerando-se o horizonte de 10 anos.

Considerar a existência de outras atividades econômicas na região, contemplando as interferências mútuas.

  - MEDIDAS ELIMINADORAS, MITIGADORAS, MAXIMIZADORAS E COMPENSATÓRIAS

Com base na previsão, descrição e análise dos impactos, relacionar as medidas para eliminação ou minimização dos impactos adversos; compensação daqueles que não poderão ser mitigados; e ainda, as medidas para maximização dos impactos positivos.

As medidas apresentadas deverão contemplar, entre outros: flora, fauna, recursos hídricos, solos, resíduos sólidos, efluentes líquidos e descarte de embalagens de fertilizantes, corretivos, agrotóxicos e afins e o meio socioeconômico.

Estas medidas serão apresentadas informando-se:

- Natureza: eliminadora, preventiva, corretiva, minimizadora, maximizadora ou compensatória;

- Fator ambiental a que se destina: físico, biótico ou socioeconômico;

- Prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo;

- Custo;

- Responsável pela sua execução.

  - PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL (PGA)

O Projeto Baixio de Irecê deverá ter um arranjo organizacional que envolva todos os empreendimentos em uma estrutura centralizada na associação de produtores do Projeto, a qual deverá criar, conforme dispõe a legislação, a Comissão Técnica de Garantia Ambiental (CTGA), que congregará representações das CTGA de cada propriedade.

Deverão ser definidas as diretrizes dos programas para acompanhamento sistemático da evolução dos impactos do Projeto Baixio de Irecê. Deve-se identificar também a necessidade de adoção de medidas complementares para eliminação, mitigação, maximização ou compensação dos impactos.

Deverão ser apresentados, quando couber, os seguintes estudos, planos e programas, referentes ao Projeto Baixio de Irecê:

- Programa de Manejo do Solo e Água;

- Programa de Educação Ambiental: (i) comunidade local e (ii) trabalhadores do empreendimento;

- Programa de Comunicação social;

- Programas de Compensação Socioambiental;

- Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);

- Plano de Resgate de Flora e Fauna;

- Programa Sistemático de Monitoramento da Fauna nas áreas críticas;

- Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água;

- Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO);

- Programa de Salvamento do Patrimônio Arqueológico;

- Plano de Alocação das futuras Reservas Legais, com base na análise, sob o escopo da ecologia da paisagem, das micro-bacias hidrográficas, unidades de conservação, áreas de preservação permanente, reservas legais já existentes e áreas de relevância ambiental, buscando a formação de corredores ecológicos;

- Estudo e mapeamento semi-detalhado dos solos para cada propriedade.

A não apresentação de quaisquer dos itens elencados deverá ser devidamente justificada.

  - ZONEAMENTO AGROAMBIENTAL

Com base no diagnóstico ambiental da área de estudo e na avaliação dos impactos ambientais do Projeto Baixio de Irecê deverá ser proposto o zoneamento agroambiental para a Área de Influência Direta (AID) no qual deverão ser estabelecidas diretrizes para preservação e conservação ambiental, manejo do solo, práticas agrícolas e disposição de resíduos, considerando, entre outras, as seguintes zonas:

| DISCRIMINAÇÃO | CARACTERÍSTICAS E DIRETRIZES DE USO |
| --- | --- |
| Zona de Agronegócio – culturas de ciclo curto (ZAN-C) | Áreas com condições de solo e topografia favoráveis a culturas de ciclo curto |
| Zona de Agronegócio – culturas perenes e semi-perenes (ZAN-P) | Áreas com condições de solo e topografia favoráveis a culturas perenes e semi-perenes |
| Zona Expansão Urbana (ZEU) | Áreas ocupadas por aglomerações urbanas ou previstas para agrovilas onde os vetores de expansão estão determinados pelo crescimento da produção agropecuária e do agronegócio. |
| Zona de Uso Diversificado (ZUD) | Áreas onde se identificam atividades e usos diversos, já instalados ou potenciais, a exemplo do turismo, mineração, indústrias, etc. |
| Zona de Preservação Rigorosa (ZPR) | Áreas de preservação permanente, conforme o código florestal, reservas legais, RPPN e remanescentes de significativo valor ecológico indicados para a formação de corredores ecológicos. |

- DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS E IMAGENS

Os produtos resultantes do presente estudo deverão ser espacializados e apresentados em formato impresso e em meio digital, utilizando-se imagens de satélite de alta resolução (arquivos raster) e plantas georreferenciadas (arquivos vetoriais).

As imagens de satélite devem ter sido adquiridas no máximo até 20 meses antes do início do estudo.

As imagens e os arquivos vetoriais deverão possuir o mesmo Datum (SAD 69) e a mesma projeção (UTM).

Deverá ser entregue, juntamente com os arquivos digitais em CD ROM, um documento impresso constando a formação profissional e a assinatura do técnico responsável pela elaboração da planta georreferenciada do estudo.

Nos CD ROM deverão constar, além dos arquivos referentes à planta georreferenciada do empreendimento e a imagem de satélite, informações sobre os metadados, em arquivo *doc ou *txt (p. ex. Datum utilizado, ano da imagem e o sistema de projeção).

  - CRITÉRIOS E DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS VETORIAIS

Os arquivos vetoriais deverão ser entregues em CD ROM, no formato *shp (Shapefile) ou no formato de exportação de arquivos *dxf (Drawing Exchange Format).

Os arquivos vetoriais deverão retratar todas as feições, separadas por pontos, linhas e polígonos, relacionadas à planta atualizada do empreendimento objeto de licenciamento e autorização de supressão de vegetação, constando toda a infra-estrutura que pretende ser implantada e uma legenda com as respectivas informações.

Os arquivos em *dxf e *shp deverão manter os níveis de informação separados de acordo com a natureza temática, como por exemplo: nível de Informação 1 – Hidrografia; nível de informação 2 – Rodovias; nível de informação 3 – Manchas de vegetação e nível de informação 4 – Infra-estrutura.

Todos os arquivos devem estar estruturados no Sistema de Coordenadas UTM, utilizando-se como Datum planimétrico o SAD 69.

Caso a área seja seccionada pelo meridiano 42°, os arquivos digitais deverão ser georreferenciados no Sistema de Coordenadas Geográficas, ou seja, em décimo de grau.

Os elementos do terreno devem ser representados fielmente, ou seja, não deverão ser deslocados no processo de criação dos arquivos temáticos. As feições naturais devem ser devidamente representadas por pontos, linhas e polígonos. Todas as feições do terreno, representadas como pontos, deverão ser digitalizadas como elementos do tipo ponto. As feições lineares como rios e estradas devem estar conectadas e as feições do tipo área devem ser representadas por polígonos fechados. Todas as linhas e/ ou polilinhas que terminem ou comecem num mesmo ponto devem ser conectadas por meio de nós, devendo estar completas, sem falhas ou interrupções no arquivo vetorial. Não usar linhas do tipo “spline”.

Os atributos relacionados a cada elemento gráfico que não puderem ser identificados através de níveis de informações, deverão ser armazenados em bancos de dados e apresentados em arquivos de tabelas (Excel; Access) ou legendas, como por exemplo, o nome de rios, açudes, rodovias, etc.

  - CRITÉRIOS E DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE

As imagens de satélite da área de estudo serão utilizadas em complementação aos dados vetoriais.

Os arquivos raster das imagens de satélite deverão ser entregues em CD ROM, no formato GEOTIFF.

As imagens de satélite deverão ser projetadas no sistema de coordenadas UTM, utilizando-se como Datum planimétrico o SAD 69.

- BIBLIOGRAFIA

Deverá ser apresentada de acordo com as normas da ABNT, de forma temática, ao final do estudo.

- ANEXOS

Todas as cartas, mapas, laudos e outros documentos referenciados no estudo deverão ser anexados e identificados ao final de cada volume ou em volume único.

ANEXO III – EIA/RIMA DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ

Arquivos em formato digital

ANEXO IV – HISTÓRICO E CONTEXTO DO LICENCIAMENTO DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ

Arquivo digital em formato PDF

ANEXO V – CÓPIA  DA OUTORGA PREVENTIVA DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ

Cópia digital em formato PDF

ANEXO VI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GEOPROCESSAMENTO

ATUALIZAÇÃO ESTUDOS AMBIENTAIS PROJETO BAIXIO DE IRECÊ

ANEXO VI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GEOPROCESSAMENTO

ATUALIZAÇÃO ESTUDOS AMBIENTAIS PROJETO BAIXIO DE IRECÊ

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de produção e fornecimento de imagens orbitais do satélite de alta resolução Resourcesat 1 LISS4 IRS-P6, em modo MS – 3 bandas, georreferenciado, com 5 metros de resolução obtida durante os últimos 15 meses.

  - Para recobrimento da área compreendida entre as coordenadas UTM, norte 8.847.761 m, 8.821.429m e leste 763.850 m, 882.453 m, fuso 24 L, representada por uma área de 1.705 km2, localizadas no Projeto Baixio de Irecê, no Estado da Bahia.

  - Não serão aceitos produtos resultantes de fusão de imagens com 5 metros pancromáticas e multiespectrais de resolução superior a 5 metros.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário FOR/LC-X.

  - Para apoio ao processamento das imagens deve ser previsto levantamento de pontos GPS, dispersos nas áreas de interesse de forma a corrigir os parâmetros inerentes do processo de imageamento.

- PLANO DE TRABALHO

  - A consultora, antes do início dos trabalhos, deverá apresentar, para aprovação pela CODEVASF, o Plano de Trabalho Específico (PTE), contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada;

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- os quantitativos de cada tipo de serviço; e

- a data prevista para o término dos serviços e entrega do produto.

# MATERIAIS À ENTREGAR

    - Deverão ser entregues em 03 (três) vias, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos:

- coleção de imagens em formato digital;

- Relatório final dos trabalhos executados, com descrição detalhada da metodologia utilizada, contendo informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos e comprovem a qualidade geométrica do material digital.

ANEXO VII – RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

- MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

- DIAGNÓSTICO E ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS

  - E01 – Relatório específico com Plano de Trabalho Específico (PTE), conforme subitem 17.1 destes TR

  - E02 – Campanhas de campo para coleta (água, fauna, flora, socioeconomia)

  - E03 - Mapeamento da vegetação

  - E04 - Relatório de caracterização do empreendimento

  - E05 – Relatório do Diagnóstico Sócio-ambiental

  - E06 – Relatório de Avaliação dos Impactos Ambientais

  - E07 – Zoneamento Agroambiental

  - E08- Minuta do relatório final

  - E08 - Edição definitiva do relatório final

- LICENCIAMENTO AMBIENTAL

  - E01 - Protocolo dos Pedidos de Licenciamentos no CRA e SEMARH

  - E02 – Vistorias de campo com o CRA/SEMARH.

  - E03 - Reuniões.

  - E04 - Audiências Públicas.

  - E06 – Obtenção das licenças ambientais.

ANEXO VIII - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL

- ESTRUTURA DO RELATORIO

SUMÁRIO EXECUTIVO

VOLUME 1	ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

VOLUME 2 	ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO SOBRE O MEIO AMBIENTE

VOLUME 3 	DESENHOS E MAPAS

VOLUME 4 	ANEXO

- OBSERVAÇÕES:

  - Cada volume deverá conter um sumário executivo

  - Os volumes  deverão ser divididos, a critério da consultora, em tomos, visando o melhor ordenamento dos assuntos.

ANEXO IX- FORMULÁRIOS

| CONSULTORA: FICHA CURRICULAR DOS COORDENADORES E EQUIPE CHAVE – FOR/LC-I 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNÇÃO NO ESTUDO: |  | ATUAÇÃO: |  | DATA DE NASCIMENTO |  |  | NACIONALIDADE: |  |
|  |  | ( ) PERM. ( ) EVENTUAL |  | / / |  |  |  |  |
| ANO | INSTRUÇÃO/POS-GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO |  | ESTABELECIMENTO |  | LOCAL | DURAÇÃO |  | ANO/CONCL. |

| ANO | EXPERIENCIA PROFISSIONAL1 |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA DO TÉCNICO CONCORDANDO EM PARTICIPAR DOS TRABALHOS: |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

- RELACIONAR AS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COM DESTAQUE PARA OS SERVIÇOS SIMILARES AO DO OBJETO LICITADO.

- UTILIZAR OUTRA FOLHA CASO NECESSARIO.

3. JUNTAR OS COMPROVANTES DE ATESTADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU CERTIFICADO DE ACERVO TÉCNICO REGISTRADO NO ORGÃO DE CLASSE EM NOME DO PROFISSIONAL, PARA OS COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE CHAVE.

| CONSULTORA: EQUIPE TÉCNICA - FOR/LC-II -II 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| Nº | CATEGORIAS | SÍMBOLO | FUNÇÃO | QUANT. | TOTAL HOMEM /MÊS | PERMANENTE(P) OU EVENTUAL(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |
|  | Consultor | C |  |  |  |  |
|  | Coordenador | P0 |  |  |  |  |
|  | Universitário Senior | P1 |  |  |  |  |
|  | Universitário Médio | P2 |  |  |  |  |
|  | Universitário Júnior | P3 |  |  |  |  |
|  | PESSOAL TÉCNICO |  |  |  |  |  |
|  | Técnico Senior | T1 |  |  |  |  |
|  | Técnico Médio | T2 |  |  |  |  |
|  | Técnico Júnior | T3 |  |  |  |  |
|  | PESSOAL ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |
|  | Administrativo Senior | A1 |  |  |  |  |
|  | Administrativo Médio | A2 |  |  |  |  |
|  | Administrativo Júnior | A3 |  |  |  |  |
|  | PESSOAL DE APOIO |  |  |  |  |  |
|  | Motorista | MOT |  |  |  |  |
|  | Operário | OPE |  |  |  |  |
|  | Operário não qualificado | SER |  |  |  |  |

- A CATEGORIA “P” ENQUADRA NÃO SÓ ENGENHEIROS, MAS EM GERAL, TODO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPEROR, INCLUSIVE CHEFES DE PROJETO, ENGENHEIROS RESIDENTES E GERENTES DE OBRAS.

- A CATEGORIA “T” INCLUI EM GERAL TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO, ESPECIALMENTE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, SUPERVISORES E INSPETORES DE OBRA, CADISTA, CALCULISTAS, PROJETISTAS E COPISTAS.

- A CATEGORIA “A” INCLUI, ALÉM DOS AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO E ADMINISTRATIVOS PROPRIAMENTE DITOS, O PESSOAL AUXILIAR COMO SECRETÁRIAS, DIGITADORES, DATILÓGRAFOS E ARQUIVISTAS.

| 4. CATEGORIA | TEMPO DE EXPERIÊNCIA (ANOS) |
| --- | --- |
| JÚNIOR | MENOR DE 5 |
| MÉDIO | 5 A 10 |
| SÊNIOR | ACIMA DE 10 |

| CONSULTORA: VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA - LC-III 1/1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  | EDITAL: |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |
| A - EQUIPE DO PROJETO |  |  |  |  |
| A1- MÃO-DE-OBRA CUJA SUBSTITUIÇÃO EM DIAS DE REPOUSO REMUNERADO E FERIADOS NÃO É NECESSÁRIA |  |  |  |  |
| A2 - MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA TODA A SEMANA SENDO SUBSTITUÍDA EM DIAS DE REPOUSO REMUNERADO E FERIADOS |  |  |  |  |
| A3 - PESSOAL AUTÔNOMO1 |  |  |  |  |
| B - ENCARGOS SOCIAIS2 |  |  |  |  |
| TAXA DE % DO ITEM A1 |  |  |  |  |
| TAXA DE % DO ITEM A2 |  |  |  |  |
| TAXA DE % DO ITEM A3 |  |  |  |  |
| C - CUSTO DE ADMINSTRAÇÃO2 - TAXA DE % DO ITEM A |  |  |  |  |
| D - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO2 - TAXA DE % DOS ITENS (A + B + C) |  |  |  |  |
| CUSTO INDIRETOS |  |  |  |  |
| E - TRANSPORTES E DIÁRIAS (QUADRO LC -VII) |  |  |  |  |
| F - SERVIÇOS GRÁFICOS (QUADROS LC - VIII) |  |  |  |  |
| G - DESPESAS GERAIS (QUADRO LC – IX) |  |  |  |  |
| H - TAXA DE % DOS ITENS (E + F + G) |  |  |  |  |
| I - DESPESAS FISCAIS3 ( % DOS ITENS A + B + C + D + E + F + G + H) |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGO A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |
| J - SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS |  |  |  |  |
| J1 - SERVIÇOS GEOPROCESSAMENTO (QUADRO LC-X) |  |  |  |  |
| K - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| k1 - Equipe |  |  |  |  |
| k2 - Instalação |  |  |  |  |
| K3 - Outros |  |  |  |  |

| VALOR TOTAL |  |
| --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

- QUANDO APLICÁVEL; ISS APLICA-SE SOMENTE PARA OS ITENS A, B e C ; APRESENTAR DEMONSTRATIVO.

- DEMONSTRAR À PARTE A TAXA ADOTADA.

- PARA A ALÍNEA "I" - DESPESAS FISCAIS, A LICITANTE DEVE APRESENTAR O DEMONSTRATIVO DA TAXA ADOTADA.

4.        QUANDO APLICÁVEL, A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DEVERÁ SER DEMONSTRADA NO FOR-LC-XI, NÃO DEVENDO ULTRAPASSAR 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA PROPOSTA.

| EMPRESA PROPONENTE: SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - FOR/LC-IV 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTIDADE HOMENSXMÊS (1) | SALÁRIO MENSAL (R$) (2) | TOTAL DE SALÁRIOS (R$) (3) = (1)X(2) | ENCARGOS SOCIAIS (%) (4) | REMUNERAÇÃO MENSAL (R$) (5) = (3) + (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

- UTILIZAR CLASSIFICAÇÃO  DAS CATEGORIAS DE PESSOAL DO FOR/LC-I1 EQUIPE TÉCNICA

- APRESENTAR  DEMONSTRAÇÃO  COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS  CONFORME DETALHA FOR/LC-XIII.

- H = 220 QUANDO O CONTRATADO FOR HORISTA E H = 176 QUANDO O CONTRATADO FOR MENSALISTA

| EMPRESA PROPONENTE: INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - FOR/LC-V 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| DESCRIÇÃO1 | UNIDADE | QUANTIDADE | PERIODO DE UTILIZAÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

- INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, CONFORME DEFINIDO NOS DOCUMENTOS DE CONCORRENCIA. PARA EQUIPAMENTOS INDICAR: TIPO, MODELO, MARCA, ANO DE FABRICAÇÃO, ESTADO DE  CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE, LOCAL ONDE SE ENCONTRA.

| EMPRESA PROPONENTE: MATERIAIS - FOR-LC-VI 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE | CONSUMO TOTAL | CUSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

TRANSPORTES E DIÁRIAS – FOR/LC-VII

| EMPRESA PROPONENTE: 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

|  | TRANSPORTES1 |  |  |  |  |  |  | DIÁRIAS2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEMBRO DA EQUIPE/FUNÇÃO | ROTEIRO | AÉREAS |  |  | TERRESTRES |  |  | NÍVEL SUPERIOR |  |  | NÍVEL/TEC/AUX/AP. |  |  |
|  |  | QT. | VALOR | TOTAL | QT. | VALOR | TOTAL | QT. | VALOR | TOTAL | QT. | VALOR | TOTAL |
| SUBTOTAL EM REAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EM REAIS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

- TRANSPORTES  AÉREO E TERRESTRE DO PESSOAL  DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E REUNIÕES COM A CODEVASF.

- DIÁRIAS: DESPESA DE TAXI, ALIMENTAÇÃO E  HOSPEDAGEM DO PESSOAL  DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E REUNIÕES COM A CODEVASF.

| EMPRESA PROPONETE: SERVIÇOS GRÁFICOS – FOR/LC-VIII 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| DISCRIMINAÇÃO | QUANT. DE EXEMPLARES | PREÇOS (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| TOTAL EM REAIS |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

| EMPRESA PROPONENTE: 1/1 DESPESAS GERAIS – FOR/LC-IX |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| DISCRIMINAÇÃO1 | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| TOTAL EM REAIS |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1   DISCRIMINAR AS DESPESAS GERAIS: LABORATÓRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO, VEÍCULOS, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, ETC.

| PROJETO: SERVIÇOS GEOPROCESSAMENTO/I MAGENS SATÉLITE – FOR/LC-X | OBJETO: | EDITAL: |
| --- | --- | --- |

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$) |  | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |
| 1- Aquisição imagens alta resolução área projeto (ver anexo VI) |  |  |  |  |  |
| 2 – Pontos de apoio GPS |  |  |  |  |  |
| 3 – Serviço de mosaicagem |  |  |  |  |  |
| TOTAL EM REAIS |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

DEMONSTRATIVO  CUSTO DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO  - LC - XI

| CONSULTORA: 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| DESCRIÇÃO (1 ) | CATEGORIA | QUANT. | CUSTOS UNITÁRIOS – R$ ( 4 ) |  | CUSTOS TOTAIS – R$ ( 5 ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2 ) | (3 ) | MOBILIZAÇÃO | DESMOBIL. | MOBILIZAÇÃO | DESMOBIL. |
| K1 - Equipe K2 - Instalação K3 - Outros |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EM REAIS6 |  |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

- DESCREVER O ITEM A SER MOBILIZADO / DESMOBILIZADO

- INDICAR A CATEGORIA DO ITEM: ESCRITÓRIO C/ INSTALAÇÕES = VB ;  VEÍCULO = VCL ;  EQUIPAMENTO = CONJ.  PARA         O PESSOAL INDICAR A CATEGORIA PROFISSIONAL CONFORME  FOR/LC-II.

- INDICAR A QUANTIDADE DE ITENS IGUAIS

- CUSTO UNITÁRIO DE CADA ITEM PARA A MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO.  NÃO É NECESSÁRIO FAZER O        DEMONSTRATIVO DE CADA CUSTO UNITÁRIO DA MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO.

- CUSTO TOTAL DA MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DO ITEM CONSIDERADO, RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE PELO RESPECTIVO CUSTO UNITÁRIO.

- CUSTO TOTAL DA MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO, RESULTANTE DA SOMA DOS CUSTOS TOTAIS DOS ITENS CONSIDERADOS.

| EMPRESA PROPONENTE: CRONOGRAMA FINANCEIRO1 - FOR/LC-XII 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
|  |  |  | VALOR TOTAL | MESES 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | DO ITEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS MENSAL REAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL ACUMULADO EM REAIS |  |
| --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

- O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO E OS VALORES DEVEM SER DISCRIMINADOS POR TIPO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS NA PROPOSTA TÉCNICA

- NUMERAR AS DIVERAS COLUNAS A PARTIR DO MÊS 1.

| EMPRESA PROPONENTE: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS – FOR/LC-XIII |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| GRUPO “A” - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “A” |  |

| GRUPO “B” - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “B” |  |

| GRUPO “C” - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “C” |  |

| GRUPO “D” - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “D” |  |
| TOTAL GERAL |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

| EMPRESA PROPONENTE: 1/1 RESUMO DA PROPOSTA FINANCEIRA – FOR/LC-XIV |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| VALOR TOTAL DA PROPOSTA FINANCEIRA | R$ |
| --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |